|  |
| --- |
|  |
| Постановление администрации города Белгорода от 27.12.2024 N 209 (ред. от 25.03.2025) "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 26.05.2025 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2024 г. N 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103825&dst=100005) администрации города Белгорода от 25.03.2025 N 35) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503620&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании [Устава](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101941&dst=100014) городского округа "Город Белгород" и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 [N 173](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103589) "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Белгород", от 20 ноября 2024 года [N 177](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101551) "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа "Город Белгород", планируемых к реализации с 1 января 2025 года, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P48) "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" (далее - Программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия (результаты), процессные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород".

4. Признать утратившими силу с 1 января 2025 года постановления администрации города Белгорода:

- от 7 ноября 2014 года [N 222](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101326) "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода";

- от 17 февраля 2016 года [N 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=48134) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 7 ноября 2014 года N 222";

- от 23 мая 2017 года [N 118](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=56017), от 15 июня 2018 года [N 74](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=62592) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 07.11.2014 N 222 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода на 2015 - 2020 годы";

- от 15 ноября 2018 года [N 185](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=65016), от 12 июля 2019 года [N 104](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=68636), от 12 сентября 2019 года [N 158](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=69641) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 07.11.2014 N 222";

- от 24 апреля 2020 года [N 69](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=73073), от 2 июня 2021 года [N 146](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=79885), от 25 августа 2021 года [N 197](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=81339), от 24 февраля 2022 года [N 31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84867), от 29 сентября 2022 года [N 183](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=88987), от 14 марта 2023 года [N 25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=91603), от 10 ноября 2023 года [N 182](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=95498), от 25 марта 2024 года [N 42](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97646), от 17 сентября 2024 года [143](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100607) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 7 ноября 2014 года N 222".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

6. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Бодякову Н.О.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно в соответствии со сроками, установленными [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103589&dst=100018) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Белгород", утвержденным постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 N 173 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Белгород".

Глава администрации

города Белгорода

В.В.ДЕМИДОВ

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации города Белгорода

от 27.12.2024 N 209

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103825&dst=100006) администрации города Белгорода от 25.03.2025 N 35) |  |

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

В развитии города отмечается тенденция перехода от территориального расширения к комплексному обустройству и реконструкции уже освоенных территорий. Основное направление в градостроительной политике города - сбалансированное развитие территорий: 51% территорий охвачен проектами планировки. Ввод новых объектов на окраинах Белгорода и в Белгородском районе позволит сформировать целостные социальные кластеры.

Жилищная политика, проводимая на территории города Белгорода, направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным качественным и благоустроенным жильем. С учетом стратегических задач социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года разработаны мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства.

Объем ввода жилья на территории города Белгорода в период с 2021 по 2023 год составил 375,6 тысяч квадратных метров, из них многоквартирного жилья - 201,2 тысяч квадратных метров, индивидуального - 174,4 тысяч квадратных метров.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила 31,0 квадратных метра на одного человека.

В городе Белгороде реализуются мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Белгорода, в том числе МКД, имевших ранее статус общежитий.

На территории города также реализуются адресные программы проведения капитального ремонта общежитий в многоквартирных домах.

Жилищный фонд города Белгорода ежегодно увеличивается, в том числе за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

Стимулирование спроса на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Так, на территории города реализуется программа "Губернаторская ипотека" для работников бюджетной сферы. С начала действия программы субсидией на территории города Белгорода воспользовались более 725 работников бюджетной сферы.

В пространственном развитии города отмечается тенденция перехода от территориального расширения к комплексному обустройству и реконструкции уже освоенных территорий.

Строительство многоквартирных жилых домов в городском округе осуществляется заказчиками - застройщиками в основном за счет привлеченных средств физических и юридических лиц в кирпичном, панельном, каркасно-монолитном, каркасно-кирпичном исполнении повышенной этажности. Флагманами жилищного строительства являются ООО "Домостроительная компания" - "Специализированный застройщик", ООО "Специализированный застройщик "ЖБК-1", ООО "Специализированный застройщик - "Трансюжстрой", ООО "Специализированный застройщик - "Вега".

В целях развития индивидуального жилищного строительства одним из координаторов выступает Акционерное Общество "Белгородская ипотечная корпорация", основным направлением работы которого также является реализация для жилищного строительства земельных участков и создание благоприятных условий для возведения жилого дома.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации. В период 2021 - 2023 годов улучшили жилищные условия:

- 5 граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц;

- 68 молодых семей;

- 20 семей инвалидов и ветеранов боевых действий;

- 158 детей-сирот;

- 25 малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий семей, состоящих на жилищном учете;

- 28 многодетных семей (за счет средств бюджета Белгородской области построено 28 жилых помещений);

- 13 семей, имеющих детей-инвалидов.

Реализовать основные направления жилищной политики планируется посредством следующих мероприятий: выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством, реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов, развитие массового строительства жилья.

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

Реализация муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" направлена на выполнение задачи 2 "Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности" приоритета 1 "Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды" [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101975&dst=108235) социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, утвержденной решением Белгородского городского Совета от 30 января 2007 года N 413.

Результатами реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" будут:

1. Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия.

2. Повышение средней обеспеченности одного жителя общей площадью жилых помещений.

3. Сокращение доли аварийного жилого фонда.

4. Повышение процента охвата территории города разработанной и утвержденной градостроительной документацией по планировке территории.

5. Рост объемов жилищного строительства.

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также на достижение целей государственных программ Белгородской области "[Реализация программ переселения граждан из аварийного](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=104716&dst=100014) жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года N 818-пп, "[Обеспечение доступным и комфортным жильем](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102890&dst=100016) жителей Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года N 789-пп, "[Формирование современной городской среды](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=104176&dst=104857) на территории Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года N 815-пп:

1. Расселение до 2030 года 58,9 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

2. Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн квадратных метров к 2030 году.

3. Улучшение к 2030 году жилищных условий 51,1 тысяч семей.

4. Повышение качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49%.

[Сведения](#P3635) о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.

II. Паспорт муниципальной программы

городского округа "Город Белгород"

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103825&dst=100006) администрации города Белгорода

от 25.03.2025 N 35)

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода | | |
| 1. | Цель муниципальной программы | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | |
| 2. | Структурные элементы муниципальной программы | Муниципальный проект 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящий в национальный проект "Жилье и городская среда".  Муниципальный проект 2 "Обеспечение жильем молодых семей".  Муниципальный проект 3 "Ремонт жилищного фонда города Белгорода".  Комплекс процессных мероприятий 1 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством".  Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород".  Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода".  Комплекс процессных мероприятий 4 "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | |
| 3. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются | |
| 4. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, за весь период реализации | На 2025 - 2030 годы, всего | 3 279 531,3 тысячи рублей |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 93 870,0 тысячи рублей |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2 141 174,8 тысячи рублей |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 1 025 486,5 тысячи рублей |
| внебюджетные источники | 19 000,0 тысячи рублей |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | |
| 6. | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальный проект 1. Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | |
| Муниципальный проект 2. Администрация города Белгорода (жилищное управление) | |
| Муниципальный проект 3. Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Администрация города Белгорода (жилищное управление) | |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода | |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода, МКУ "Городской жилищный фонд") | |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | |
| 7. | Национальные цели развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
| 8. | Цели государственных программ Белгородской области | Государственная программа Белгородской области "Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области".  Цель 1. Расселение до 2030 года 58,9 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда.  Цель 2. Улучшение к 2030 году жилищных условий не менее 51,1 тысячи семей.  Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области".  Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 1,623 млн квадратных метров к 2030 году.  Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 51,1 тысячи семей.  Государственная программа Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области".  Цель 1. Повышение качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49% | |
| 9. | Стратегические приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года | Приоритет 1. Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды.  Задача 2. Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Признак возрастания/убывания | Значения показателей по годам | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Показатель национальных целей развития Российской Федерации | Показатель государственной программы Белгородской области |
| Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель муниципальной программы "Выполнение условий для обеспечения доступным, благоустроенным и комфортным жильем нуждающегося в нем населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля аварийного жилого фонда | % | регрессирующий | 0,05 | 2023 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд", жилищное управление) | Обновление жилищного фонда к уровню 2019 года | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| 2. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилых помещений | Квадратных метров | прогрессирующий | 31,0 | 2023 | 34,0 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,4 | 35,5 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, департамент строительства и архитектуры, МКУ "Городской жилищный фонд"), комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | Обеспеченность жильем на 1 человека, квадратный метр | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области |
| Объем жилищного строительства |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 3. | Объем жилищного строительства | Тысяч квадратных метров | прогрессирующий | 136,9 | 2023 | 164,2 | 164,4 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры) | Увеличение объема жилищного строительства | Объем жилищного строительства |
| Доля МКД в объеме вводимого жилья |
| 4. | Охват территории города разработанной и утвержденной градостроительной документацией по планировке территории | % | прогрессирующий | 51,0 | 2023 | 55,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 70,0 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | Благоустройство общественных территорий | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области |
| 5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Единица | прогрессирующий | 190 | 2023 | 128 | 129 | 137 | 138 | 140 | 141 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") | Обеспеченность жильем на 1 человека, квадратный метр | Количество граждан,  расселенных из аварийного жилищного фонда |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 6. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен  капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | % | прогрессирующий | 30,6 | 2023 | 38,4 | 42,5 | 49,5 | 49,5 | 51,6 | 56,4 | Департамент городского хозяйства администрации  города Белгорода | Обновление жилищного фонда к уровню 2019 года, % | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |

3. Мероприятия (результаты) и процессные мероприятия

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Показатель/единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам | | | | | | | | Соисполнитель, участник муниципальной программы |
| Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальный проект 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящий в национальный проект "Жилье и городская среда" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Доля аварийного жилого фонда" | 2025 - 2030 | % | 0,05 | 2023 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Задача муниципального проекта 1 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" | 2025 - 2030 | Общая площадь расселенных жилых помещений/квадратных метров | 72 | 2023 |  |  |  | 220,8 |  |  | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда/человек | 7 |  |  |  | 11 |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилых помещений" | 2025 - 2030 | Квадратных метров | 31,0 | 2023 | 34,0 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,4 | 35,5 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, департамент строительства и архитектуры, МКУ "Городской жилищный фонд"), комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| Показатель "Объем жилищного строительства" | 2025 - 2030 | Тысяч квадратных метров | 136,9 | 2023 | 164,2 | 164,4 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры) |
| Задача муниципального проекта 2 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" | 2025 - 2030 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья и улучшивших жилищные условия/семей | 19 | 2023 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |
| Муниципальный проект 3 "Ремонт жилищного фонда города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципального проекта 3 "Обеспечение исполнения мероприятий по ремонту жилых объектов муниципальной собственности" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 3.1 "Выполнен ремонт жилых объектов муниципальной собственности" | 2025 - 2030 | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт/единица | 8 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия" | 2025 - 2030 | Единица | 190 | 2023 | 128 | 129 | 137 | 138 | 140 | 141 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 1.1 "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | 2025 - 2030 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия/человек | 3 | 2023 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |
| Процессное мероприятие 1.2 "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | 2025 - 2030 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями/единица | 33 | 2023 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Процессное мероприятие 1.3  "Улучшены жилищные условия малоимущих граждан" | 2025 - 2030 | Количество улучшивших  свои жилищные условия/семей | 8 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация города Белгорода (жилищное  управление) |
| Процессное мероприятие 1.4 "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции" | 2025 - 2030 | Количество работников бюджетной сферы, участников специальной военной операции, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья/человек | 725 | 2023 | 620 | 550 | 300 | 300 | 300 | 0 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |
| Процессное мероприятие 1.5 "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" | 2025 - 2030 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями/семей | 2 | 2023 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Охват территории города разработанной и утвержденной градостроительной документацией по планировке территории" | 2025 - 2030 | % | 51,0 | 2023 | 55.0 | 60,0 | 63,0 | 66.0 | 69.0 | 70,0 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| Задача комплекса процессных мероприятий 2 "Исполнение функций ОМСУ в соответствии с действующим законодательством" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.1 "Обеспечена деятельность по разработке градостроительной документации, проведению комплексных кадастровых работ" | 2025 - 2030 | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 2.2 "Обеспечены функции органов власти городского округа "Город Белгород" | 2025 - 2030 | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Задача комплекса процессных мероприятий 3 "Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 2025 - 2030 | Количество учреждений/единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) |
| Процессное мероприятие 3.2 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | 2025 - 2030 | Количество учреждений/единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт" | 2025 - 2030 | % | 30,6 | 2023 | 38,4 | 42,5 | 49,5 | 49,5 | 51,6 | 56,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Задача комплекса процессных мероприятий 4 "Обеспечение исполнения мероприятий по капитальному ремонту МКД" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 4.1 "Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 2025 - 2030 | Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт/единица | 58 | 2023 | 46 | 47 | 65 | 45 | 47 | 50 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, администрация города Белгорода  (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества/тысяч квадратных метров | 216 | 2023 | 212,3 | 219,8 | 337,3 | 220,1 | 240,4 | 301,2 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента муниципальной программы/мероприятия (результата)/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  | 03 0 00 00000 |  | 607343,9 | 604574,0 | 624073,6 | 537447,3 | 548225,8 | 357866,7 | 3279531,3 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 24515,7 | 16828,5 | 16825,3 | 11436,6 | 11894,1 | 12369,8 | 93870,0 |
| 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 7602,7 | 6254,7 | 5828,6 |  |  |  | 19686,0 |
| 850 | 10 03 | 03 3 01 51350 | 300 | 6765,2 | 3524,6 | 3665,6 | 3812,2 | 3964,7 | 4123,3 | 25855,6 |
| 850 | 10 03 | 03 3 01 51760 | 300 | 10147,8 | 7049,2 | 7331,1 | 7624,4 | 7929,4 | 8246,5 | 48328,4 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | 414771,5 | 417276,0 | 431634,9 | 349007,3 | 362967,6 | 165517,5 | 2141174,8 |
| 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 49851,8 | 51567,1 | 51567,1 |  |  |  | 152986,0 |
| 850 | 10 04 | 03 3 01 70820 | 400 | 131920,8 | 98610,8 | 147144,5 | 153030,3 | 159151,5 | 165517,5 | 855375,4 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73840 | 200 | 1515,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1549,6 | 1611,6 |  | 7656,2 |
| 300 | 189333,1 | 186275,0 | 186275,0 | 193726,0 | 201475,0 |  | 957084,1 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73870 | 200 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |  | 20,6 |
| 300 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 517,9 | 538,6 |  | 2550,5 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73890 | 300 | 172,4 | 172,4 | 1 72,4 | 179,3 | 186,5 |  | 883,0 |
| 850 | 10 04 | 03 3 01 73900 | 400 | 41476,4 | 78658,7 | 44483,9 |  |  |  | 164619,0 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  | 168056,7 | 170469,5 | 175613,4 | 164003,4 | 170364,1 | 176979,4 | 1025486,5 |
| 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 14884,0 | 14884,0 | 14884,0 |  |  |  | 44652,0 |
| 850 | 05 01 | 03 2 02 20810 | 200 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| 850 | 10 04 | 03 3 01 83900 | 400 | 3121,9 | 5920,6 | 2839,4 |  |  |  | 11881,9 |
| 866 | 04 12 | 03 3 02 00470 | 200 | 2300,0 |  |  |  |  |  | 2300,0 |
| 866 | 04 12 | 03 3 02 00190 | 100 | 20008,0 | 20621,0 | 21445,0 | 22303,0 | 23195,0 | 24123,0 | 131695,0 |
| 200 | 4327,0 | 4672,0 | 3868,0 | 4022,0 | 4183,0 | 4351,0 | 25423,0 |
| 800 | 653,0 | 652,0 | 652,0 | 678,0 | 705,0 | 733,0 | 4073,0 |
| 850 | 04 12 | 03 3 03 00590 | 100 | 55747,8 | 57731,9 | 64008,0 | 66568,0 | 69231,0 | 72000,0 | 385286,7 |
| 200 | 1470,0 | 1219,0 | 1219,0 | 1267,0 | 1318,0 | 1371,0 | 7864,0 |
| 800 | 183,0 | 171,0 | 171,0 | 178,0 | 185,0 | 192,0 | 1080,0 |
| 850 | 05 05 | 03 3 03 00590 | 100 | 31637,0 | 31953,0 | 33232,0 | 34561,0 | 35943,0 | 37381,0 | 204707,0 |
| 200 | 8775,0 | 7296,0 | 8120,0 | 8444,4 | 8782,9 | 9134,3 | 50552,6 |
| 800 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 87,4 |
| 850 | 05 05 | 03 3 04 20820 | 200 | 19936,0 | 20335,0 | 20161,0 | 20967,4 | 21806,1 | 22678,4 | 125883,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 13000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 19000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящий в национальный проект "Жилье и городская среда" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  | 03 2 01 00000 |  | 72338,5 | 72705,8 | 72279,7 |  |  |  | 217324,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 7602,7 | 6254,7 | 5828,6 |  |  |  | 19686,0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 49851,8 | 51567,1 | 51567,1 |  |  |  | 152986,0 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 14884,0 | 14884,0 | 14884,0 |  |  |  | 44652,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" |  |  | 03 2 01 L4970 |  | 72338,5 | 72705,8 | 72279,7 |  |  |  | 217324,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 7602,7 | 6254,7 | 5828,6 |  |  |  | 19686,0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 49851,8 | 51567,1 | 51 567,1 |  |  |  | 152986,0 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 10 04 | 03 2 01 L4970 | 300 | 14884,0 | 14884,0 | 14884,0 |  |  |  | 44652,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 "Ремонт жилищного фонда города Белгорода" |  |  | 03 2 02 00000 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 05 01 | 03 2 02 20810 | 200 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.1 "Выполнен ремонт жилых объектов муниципальной собственности" |  |  | 03 2 02 20810 |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 05 01 | 03 2 02 20810 | 200 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством" |  |  | 03 3 01 00000 |  | 384954,6 | 382203,3 | 393903,9 | 363443,9 | 377861,7 | 180887,3 | 2083254,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 03 | 03 3 01 51350 | 300 | 6765,2 | 3524,6 | 3665,6 | 3812,2 | 3964,7 | 4123,3 | 25855,6 |
| 850 | 10 03 | 03 3 01 51760 | 300 | 10147,8 | 7049,2 | 7331,1 | 7624,4 | 7929,4 | 8246,5 | 48328,4 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 04 | 03 3 01 70820 | 400 | 131920,8 | 98610,8 | 147144,5 | 153030,3 | 159151,5 | 165517,5 | 855375,4 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73840 | 200 | 1515,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1549,6 | 1611,6 |  | 7656,2 |
| 300 | 189333,1 | 186275,0 | 186275,0 | 193726,0 | 201475,0 |  | 957084,1 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73870 | 200 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |  | 20,6 |
| 300 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 517,9 | 538,6 |  | 2550,5 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73890 | 300 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 179,3 | 186,5 |  | 883,0 |
| 850 | 10 04 | 03 3 01 73900 | 400 | 41476,4 | 78658,7 | 44483,9 |  |  |  | 164619,0 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 10 03 | 03 3 01 21410 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 | 10 04 | 03 3 01 83900 | 400 | 3121,9 | 5920,6 | 2839,4 |  |  |  | 11881,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| Процессное мероприятие 1.1 "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |  |  | 03 3 01 51350  03 3 01 51760 |  | 16913,0 | 10573,8 | 10996,7 | 11436,6 | 11894,1 | 12369,8 | 74184,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета | 850 | 10 03 | 03 3 01 51350 | 300 | 6765,2 | 3524,6 | 3665,6 | 3812,2 | 3964,7 | 4123,3 | 25855,6 |
| (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 03 | 03 3 01 51760 | 300 | 10147,8 | 7049,2 | 7331,1 | 7624,4 | 7929,4 | 8246,5 | 48328,4 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2 "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" |  |  | 03 3 01 70820 |  | 131920,8 | 98610,8 | 147144,5 | 153030,3 | 159151,5 | 165517,5 | 855375,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 04 | 03 3 01 70820 | 400 | 131920,8 | 98610,8 | 147144,5 | 153030,3 | 159151,5 | 165517,5 | 855375,4 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3 "Улучшены жилищные условия малоимущих граждан" |  |  | 03 3 01 21410 |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 10 03 | 03 3 01 21410 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| Процессное мероприятие 1.4 "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции" |  |  | 03 3 01 73840  03 3 01 73870  03 3 01 73890 |  | 191522,5 | 188439,4 | 188439,4 | 195977,0 | 203816,1 |  | 968194,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 873 | 10 03 | 03 3 01 73840 | 200 | 1515,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1549,6 | 1611,6 |  | 7656,2 |
| 300 | 189333,1 | 186275,0 | 186275,0 | 193726,0 | 201475,0 |  | 957084,1 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73870 | 200 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |  | 20,6 |
| 300 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 517,9 | 538,6 |  | 2550,5 |
| 873 | 10 03 | 03 3 01 73890 | 300 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 179,3 | 186,5 |  | 883,0 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5 "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" |  |  | 03 3 01 73900 03 3 01 83900 |  | 44598,3 | 84579,3 | 47323,3 |  |  |  | 176500,9 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 10 04 | 03 3 01 73900 | 400 | 41476,4 | 78658,7 | 44483,9 |  |  |  | 164619,0 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 10 04 | 03 3 01 83900 | 400 | 3121,9 | 5920,6 | 2839,4 |  |  |  | 11881,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" |  |  | 03 3 02 00000 |  | 27288,0 | 25945,0 | 25965,0 | 27003,0 | 28083,0 | 29207,0 | 163491,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 866 | 04 12 | 03 3 02 00470 | 200 | 2300,0 |  |  |  |  |  | 2300,0 |
| 866 | 04 12 | 03 3 02 00190 | 100 | 20008,0 | 20621,0 | 21445,0 | 22303,0 | 23195,0 | 24123,0 | 131695,0 |
| 200 | 4327,0 | 4672,0 | 3868,0 | 4022,0 | 4183,0 | 4351,0 | 25423,0 |
| 800 | 653,0 | 652,0 | 652,0 | 678,0 | 705,0 | 733,0 | 4073,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1 "Обеспечена деятельность по разработке градостроительной документации, проведению комплексных кадастровых работ" |  |  | 03 3 02 00470 |  | 2300,0 |  |  |  |  |  | 2300,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 866 | 04 12 | 03 3 02 00470 | 200 | 2300,0 |  |  |  |  |  | 2300,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2 "Обеспечены функции органов власти городского округа "Город Белгород" |  |  | 03 3 02 00190 |  | 24988,0 | 25945,0 | 25965,0 | 27003,0 | 28083,0 | 29207,0 | 161191,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 866 | 04 12 | 03 3 02 00190 | 100 | 20008,0 | 20621,0 | 21445,0 | 22303,0 | 23195,0 | 24123,0 | 131695,0 |
| 200 | 4327,0 | 4672,0 | 3868,0 | 4022,0 | 4183,0 | 4351,0 | 25423,0 |
| 800 | 653,0 | 652,0 | 652,0 | 678,0 | 705,0 | 733,0 | 4073,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" |  |  | 03 3 03 00000 |  | 97826,8 | 98384,9 | 106764,0 | 111033,0 | 115475,0 | 120094,0 | 649577,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 04 12 | 03 3 03 00590 | 100 | 55747,8 | 57731,9 | 64008,0 | 66568,0 | 69231,0 | 72000,0 | 385286,7 |
| 200 | 1470,0 | 1219,0 | 1219,0 | 1267,0 | 1318,0 | 1371,0 | 7864,0 |
| 800 | 183,0 | 171,0 | 171,0 | 178,0 | 185,0 | 192,0 | 1080,0 |
| 850 | 05 05 | 03 3 03 00590 | 100 | 31637,0 | 31953,0 | 33232,0 | 34561,0 | 35943,0 | 37381,0 | 204707,0 |
| 200 | 8775,0 | 7296,0 | 8120,0 | 8444,4 | 8782,9 | 9134,3 | 50552,6 |
| 800 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 87,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" |  |  | 03 3 03 00590 |  | 57400,8 | 59121,9 | 65398,0 | 68013,0 | 70734,0 | 73563,0 | 394230,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 04 12 | 03 3 03 00590 | 100 | 55747,8 | 57731,9 | 64008,0 | 66568,0 | 69231,0 | 72000,0 | 385286,7 |
| 200 | 1470,0 | 1219,0 | 1219,0 | 1267,0 | 1318,0 | 1371,0 | 7864,0 |
| 800 | 183,0 | 171,0 | 171,0 | 178,0 | 185,0 | 192,0 | 1080,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.2 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" |  |  | 03 3 03 00590 |  | 40426,0 | 39263,0 | 41366,0 | 43020,0 | 44741,0 | 46531,0 | 255347,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 05 05 | 03 3 03 00590 | 100 | 31637,0 | 31953,0 | 33232,0 | 34561,0 | 35943,0 | 37381,0 | 204707,0 |
| 200 | 8775,0 | 7296,0 | 8120,0 | 8444,4 | 8782,9 | 9134,3 | 50552,6 |
| 800 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 87,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |  |  | 03 3 04 00000 |  | 19936,0 | 20335,0 | 20161,0 | 20967,4 | 21806,1 | 22678,4 | 125883,9 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 05 05 | 03 3 04 20820 | 200 | 19936,0 | 20335,0 | 20161,0 | 20967,4 | 21806,1 | 22678,4 | 125883,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 4.1 "Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |  |  | 03 3 04 20820 |  | 19936,0 | 20335,0 | 20161,0 | 20967,4 | 21806,1 | 22678,4 | 125883,9 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 05 05 | 03 3 04 20820 | 200 | 19936,0 | 20335,0 | 20161,0 | 20967,4 | 21806,1 | 22678,4 | 125883,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации муниципальной программы "Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей

города Белгорода" в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), процессного мероприятия, контрольной точки | Показатель, единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935))/результат выполнения контрольной точки/источники финансирования | Плановые значения | | | | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтверждающий выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 222095,6 | 180876,1 | 107257,1 | 97115,1 | 607343,9 |  |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 8456,5 | 16059,2 |  |  | 24515,7 |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 179932,3 | 108058,9 | 68575,2 | 58205,1 | 414771,5 |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 33706,8 | 56758,0 | 38681,9 | 38910,0 | 168056,7 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Обеспечение жильем молодых семей" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 72338,5 |  |  | 72338,5 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 7602,7 |  |  | 7602,7 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 49851,8 |  |  | 49851,8 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 14884,0 |  |  | 14884,0 |
| внебюджетные источники |  | 72338,5 |  |  | 72338,5 |
| Показатель "Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилых помещений" | Квадратных метров [<3>](#P3621) [<\*>](#P3618) |  |  |  | 34,0 | 34,0 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, департамент строительства и архитектуры, МКУ "Городской жилищный фонд"), комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |  |  |
| Показатель "Объем жилищного строительства" | Тысяч квадратных метров <1> <\*> | 12,5 | 25,6 | 37,2 | 88,9 | 164,2 | Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры) |  |  |
| Задача муниципального проекта 2 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством" | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья и улучшивших жилищные условия [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), семей |  | 39 |  |  | 39 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 72338,5 |  |  | 72338,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 7602,7 |  |  | 7602,7 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 49851,8 |  |  | 49851,8 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 14884,0 |  |  | 14884,0 |
| внебюджетные источники |  | 72338,5 |  |  | 72338,5 |
| 2.1.1. Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении социальных выплат" | Факт наступления события [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Заявка о предоставлении финансирования |  |
| 2.1.2. Контрольная точка "Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Свидетельства |  |
| 2.1.3. Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Платежные поручения |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 72338,5 |  |  | 72338,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 7602,7 |  |  | 7602,7 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 49851,8 |  |  | 49851,8 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 14884,0 |  |  | 14884,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 "Ремонт жилищного фонда города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 5000,0 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача муниципального проекта 3 "Обеспечение исполнения мероприятий по ремонту жилых объектов муниципальной собственности" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 3.1 "Выполнен ремонт жилых объектов муниципальной собственности" | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица |  | 2 | 2 | 1 | 5 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Контрольная точка "Перечень потребностей определен" | Факт наступления события [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Перечень |  |
| 3.1.2. Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на проведение ремонта жилых объектов муниципальной собственности" | Количество контрактов <1> <\*>, единица |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Муниципальные контракты |  |
| 3.1.3. Контрольная точка "Произведена приемка отремонтированных жилых помещений по муниципальному контракту" | Факт наступления события [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), +/- |  | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Акты приемки выполненных работ |  |
| 3.1.4. Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Платежные поручения |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 188388,8 | 67444,6 | 70136,1 | 58985,1 | 384954,6 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 8456,5 | 8456,5 |  |  | 16913,0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 179932,3 | 58207,1 | 68575,2 | 58205,1 | 364919,7 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 781,0 | 1560,9 | 780,0 | 3121,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия" | Единица [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618) | 10 | 20 | 35 | 63 | 128 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 1.1 "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия <1> <\*>, человек | 3 | 3 |  |  | 6 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 8456,5 | 8456,5 |  |  | 16913,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 8456,5 | 8456,5 |  |  | 16913,0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении выплат" | Факт наступления события [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), +/- |  |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Заявка о предоставлении выплат |  |
| 1.1.2. Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + |  |  | + | Администрация города Белгорода | Платежное поручение |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 8456,5 | 8456,5 |  |  | 16913,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 8456,5 | 8456,5 |  |  | 16913,0 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2 "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица | 32 |  |  |  | 32 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 131920,8 |  |  |  | 131920,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 131920,8 |  |  |  | 131920,8 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Контрольная точка "Перечень потребностей определен" | Факт наступления события [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Перечень |  |
| 1.2.2. Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на строительство жилых помещений" | Количество заключенных контрактов <1> <\*>, единица | 1 |  |  |  | 1 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Муниципальные контракты |  |
| 1.2.3. Контрольная точка "Произведена приемка построенных и введенных в эксплуатацию жилых помещений в соответствии с муниципальным контрактом" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- |  |  |  | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Акты приемки жилых помещений |  |
| 1.2.4. Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ" | Количество заключенных контрактов <1> <\*>, единица | 1 |  |  |  | 1 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Платежные поручения |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 131920,8 |  |  |  | 131920,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 131920,8 |  |  |  | 131920,8 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. Процессное мероприятие "Улучшены жилищные условия малоимущих граждан" | Количество улучшивших свои жилищные условия [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), семей |  | 1 | 2 | 2 | 5 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |  |  |
| 1.3.1. Контрольная точка "Утвержден список граждан, имеющих право на получение жилья" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- | + |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Список граждан |  |
| 1.3.2. Контрольная точка "Предоставлены по договорам социального найма жилые помещения гражданам" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + |  | + | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Распоряжение |  |
| Процессное мероприятие 1.4 "Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции" | Количество работников бюджетной сферы, участников специальной военной операции, гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), человек | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 48011,5 | 47838,0 | 47837,0 | 47836,0 | 191522,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 48011,5 | 47838,0 | 47837,0 | 47836,0 | 191522,5 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении выплат" | Количество заявок [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Заявка |  |
| 1.4.2. Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Информационный отчет |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 48011,5 | 47838,0 | 47837,0 | 47836,0 | 191522,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 48011,5 | 47838,0 | 47837,0 | 47836,0 | 191522,5 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.5 "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), семей |  | 1 | 2 | 1 | 4 | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 11150,1 | 22299,1 | 11149,1 | 44598,3 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 10369,1 | 20738,2 | 10369,1 | 41476,4 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 781,0 | 1560,9 | 780,0 | 3121,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Контрольная точка "Перечень потребностей определен" | Факт наступления события [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), +/- |  |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление) | Перечень |  |
| 1.5.2. Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений" | Количество контрактов <1> <\*>, +/- единица |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Муниципальные контракты |  |
| 1.5.3. Контрольная точка "Произведена приемка закупленных жилых помещений по муниципальному контракту" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- |  | + | + | + | + | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Акты приемки жилых помещений |  |
| 1.5.4. Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ" | Количество контрактов [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Администрация города Белгорода | Платежные поручения |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: |  | 11150,1 | 22299,1 | 11149,1 | 44598,3 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  | 10369,1 | 20738,2 | 10369,1 | 41476,4 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  | 781,0 | 1560,9 | 780,0 | 3121,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. Контрольная точка "Предоставлены по договорам социального найма жилые помещения гражданам" | Факт наступления события [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), +/- |  |  |  |  | + | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") | Распоряжение |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6098,0 | 8315,0 | 6348,0 | 6527 | 27288 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 6098,0 | 8315,0 | 6348,0 | 6527 | 27288 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 2 "Исполнение функций ОМСУ в соответствии с действующим законодательством" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.1. | Количество учреждений [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |  |  |
| "Обеспечена деятельность по разработке градостроительной документации, проведению комплексных кадастровых работ" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 75,0 | 2075,0 | 75,0 | 75,0 | 2300,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 75,0 | 2075,0 | 75,0 | 75,0 | 2300,0 |
| Процессное мероприятие 2.2 "Обеспечены функции органов власти городского округа "Город Белгород" | Количество учреждений [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 6023,0 | 6240,0 | 6273,0 | 6452,0 | 24988,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 6247,0 | 6247,0 | 6247,0 | 6247,0 | 24988,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечена деятельность муниципальных учреждений города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 24163,8 | 25136,0 | 24128,0 | 24399 | 97826,8 | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода, МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 24163,8 | 25136,0 | 24128,0 | 24399 | 97826,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 3 "Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Количество учреждений [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода) |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 14296,8 | 14280,0 | 14321,0 | 14503,0 | 57400,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 14296,8 | 14280,0 | 14321,0 | 14503,0 | 57400,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.2 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Количество учреждений [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 9867,0 | 10856,0 | 9807,0 | 9896,0 | 40426,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 9867,0 | 10856,0 | 9807,0 | 9896,0 | 40426,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 3445,0 | 5142,0 | 5145,0 | 6204,0 | 19936,0 | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 3445,0 | 5142,0 | 5145,0 | 6204,0 | 19936,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Показатель "Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт" | % |  |  |  | 38,4 | 38,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий 4 "Обеспечение исполнения мероприятий по капитальному ремонту МКД" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 4.1 "Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | Количество жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт [<3>](#P3621) [<\*>](#P3618), единица |  |  |  | 46 | 46 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |  |  |
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества <3> <\*>, тысяч квадратных метров |  |  |  | 212,3 | 212,3 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 3445,0 | 5142,0 | 5145,0 | 6204,0 | 19936,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 3555,1 | 4994,8 | 4972,3 | 6413,8 | 19936,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Контрольная точка "Подготовлен перечень жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности" | Количество перечней [<1>](#P3619) [<\*>](#P3618), единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Перечень |  |
| 4.1.2. Контрольная точка "Оплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | Факт наступления события <1> <\*>, +/- | + | + | + | + | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") | Платежные поручения |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 3445,0 | 5142,0 | 5145,0 | 6204,0 | 19936,0 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 3445,0 | 5142,0 | 5145,0 | 6204,0 | 19936,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Периодичность определения значения показателя, результата выполнения контрольной точки в соответствии со следующими обозначениями:

<1> за отчетный квартал;

<2> квартальная периодичность с нарастающим итогом;

<3> по итогам года.

Руководитель жилищного

управления администрации города

А.С.СЕРГЕЕВ

Приложение

к муниципальной программе "Обеспечение доступным

и комфортным жильем жителей города Белгорода"

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Периодичность расчета показателя | Методика расчета показателя | Источник информации |
| 1. | Доля аварийного жилого фонда | % | Ежегодно | Процентное соотношение общей площади аварийного жилищного фонда к общей площади многоквартирных домов в городе Белгороде | Администрация города Белгорода (МКУ "Городской жилищный фонд") |
| 2. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилых помещений | Квадратных метров | Ежегодно | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342961) Росстата от 5 июля 2013 года N 261 "Об утверждении методики расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Администрация города Белгорода (жилищное управление, департамент строительства и архитектуры, МКУ "Городской жилищный фонд"), комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |
| 3. | Объем жилищного строительства | Тысяч квадратных метров | Ежеквартально | Сумма ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и индивидуальных жилых помещений на территории города Белгорода | Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры) |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | % | Ежегодно | Процентное соотношение общего количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, к общему количеству многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| 5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Единиц | Ежеквартально | Количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, состоящих на жилищном учете и самостоятельно улучшивших жилищные условия, переселенных из аварийного жилищного фонда | Администрация города Белгорода (жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд") |
| 6. | Охват территории города разработанной и утвержденной градостроительной документацией по планировке территории | % | Ежегодно | Процентное соотношение общей площади разработанной и утвержденной документации по планировке территории к площади города Белгорода | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода |

Руководитель жилищного

управления администрации города

А.С.СЕРГЕЕВ