О внесении изменений в постановление администрации   
города Белгорода от 24 апреля 2024 года № 66

В целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской   
области на 2022–2051 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, уточнения стоимости планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения объема государственной поддержки капитального ремонта **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации города Белгорода  
от 24 апреля 2024 года № 66 «Об утверждении плана реализации   
в 2025–2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2022–2051 годы   
на территории города Белгорода» (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 20 июня 2024 года № 92, от 14 февраля 2025 года № 12) изменения следующего содержания:

- план реализации в 2025–2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах   
в городе Белгороде на 2022–2051 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города  
(Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления   
в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Голикова В.Г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы**  **администрации города – руководитель департамента экономического развития** | **И.Ю. Григоренко** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение  к постановлению администрации города Белгорода**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_** |

|  |
| --- |
| **План реализации в 2025–2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**  **в Белгородской области на 2022–2051 годы в городе Белгороде**   1. **Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы**   **проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2025–2027 годы** |

| **№ п\п** | **№ п/п по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | | **Материал стен** | **Количе-ство этажей** | **Коли-чество подъез-дов** | **Способ формирования фонда капитального ремонта** | **Общая площадь МКД** | **Суммарная площадь жилых  и нежилых помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистри-рованных  в МКД  на дату утверждения программы** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | | **Удельная стоимость капиталь-ного ремонта**  **1 кв.м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капиталь-ного ремонта**  **1 кв.м общей площади помещений МКД** | **Вид капитального ремонта** | **Плановая  дата завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ввода в эксплуа-тацию** | **проведения**  **последнего**  **капитально-го ремонта** | **Всего:** | **в том числе:** | | | | |
| **за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **За счет бюджета Белгородской области** | **За счет средств местного бюджета** | **За счет средств собственников помещений в МКД** | **За счет средств иного источника** |
| **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб/кв.м** | **руб/кв.м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **Итого по городу Белгороду на 2025-2027 годы:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **996 013,95** | **656 760,40** | **37 118** | **2 444 376 228,05** | **0,00** | **976 244 399,24** | **0,00** | **1 466 062 148,51** | **2 069 680,30** | **3 722,37** | **X** | **X** | **X** |
| **Итого по городу Белгороду на 2025 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **387 869,32** | **258 273,99** | **13 321** | **973 209 736,50** | **0,00** | **504 912 999,24** | **0,00** | **466 227 056,96** | **2 069 680,30** | **3 768,72** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 8 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 784,69 | 3 134,49 | 169 | 10 748 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 748 699,07 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 2 | 2 | Белгород г, 4-й Магистральный пер, 2 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 786,50 | 728,10 | 32 | 2 638 873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 672,17 | 151 201,13 | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 3 | 3 | Белгород г, 5 Августа ул, 6 | 1970 | 2005 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 928,59 | 4 402,79 | 220 | 14 767 314,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 767 314,97 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 4 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 8 | 1970 | 2019 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 927,71 | 4 400,52 | 166 | 12 110 639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110 639,40 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 5 | 5 | Белгород г, 5 Августа ул, 28 | 1971 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 830,40 | 4 526,76 | 233 | 13 516 923,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 516 923,92 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 6 | 6 | Белгород г, Александра Невского ул, 1б | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 688,50 | 2 721,10 | 138 | 9 280 562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 562,90 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 7 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 152 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 692,50 | 3 602,40 | 364 | 10 669 488,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 669 488,30 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 8 | 8 | Белгород г, Вокзальная ул, 19 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 186,50 | 2 009,50 | 248 | 7 034 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034 999,75 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 9 | 9 | Белгород г, Гагарина ул, 17 | 1963 | 2009 | Кирпич | 1 | 5 | Счёт регионального оператора | 2 141,60 | 1 575,50 | 72 | 5 249 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 205,36 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 10 | 10 | Белгород г, Горького ул, 63 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 883,90 | 1 973,90 | 290 | 6 558 387,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 387,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 11 | 11 | Белгород г, Горького ул, 67 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 105,60 | 1 953,30 | 265 | 6 558 387,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 387,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 12 | 12 | Белгород г, Горького ул, 74 | 1984 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 281,30 | 2 076,90 | 277 | 6 073 195,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 195,02 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 13 | 13 | Белгород г, Горького ул, 76 | 1983 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 385,40 | 2 808,80 | 355 | 9 629 444,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 629 444,75 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 14 | 14 | Белгород г, Горького ул, 78 | 1983 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 134,00 | 3 183,10 | 348 | 8 993 854,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993 854,05 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 15 | 15 | Белгород г, Железнякова ул, 1 | 1980 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 149,90 | 3 749,80 | 443 | 12 623 402,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 402,47 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 16 | 16 | Белгород г, Железнякова ул, 3 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 499,20 | 2 714,30 | 137 | 9 304 642,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 304 642,05 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 17 | 17 | Белгород г, Железнякова ул, 11 | 1972 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 520,50 | 2 698,50 | 113 | 9 250 111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 111,12 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 18 | 18 | Белгород г, Железнякова ул, 13 | 1971 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 410,40 | 2 704,40 | 111 | 9 269 413,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269 413,55 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 19 | 19 | Белгород г, Железнякова ул, 18 | 1983 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 549,90 | 2 286,50 | 239 | 8 007 722,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007 722,09 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 20 | 20 | Белгород г, Железнякова ул, 21 | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 426,70 | 2 674,10 | 144 | 9 167 770,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 167 770,41 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 21 | 21 | Белгород г, Железнякова ул, 22 | 1987 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 363,60 | 2 236,30 | 221 | 6 967 924,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 967 924,30 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 22 | 22 | Белгород г, Костюкова ул, 1а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 499,40 | 2 820,90 | 111 | 9 672 093,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 672 093,05 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 23 | 23 | Белгород г, Костюкова ул, 4 | 1969 | 2008 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 894,18 | 4 365,53 | 189 | 14 785 865,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 785 865,98 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 24 | 24 | Белгород г, Костюкова ул, 41 | 1984 | 2017 | Панели железобетонные | 9 | 7 | Счёт регионального оператора | 25 651,81 | 19 906,91 | 640 | 31 670 147,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 670 147,47 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 25 | 25 | Белгород г, Костюкова ул, 47 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 631,50 | 2 700,20 | 132 | 9 090 144,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 144,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 26 | 26 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 37 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 320,59 | 1 253,79 | 60 | 4 276 277,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 277,15 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 27 | 27 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 255,97 | 1 251,87 | 61 | 4 276 317,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 317,52 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 28 | 28 | Белгород г, Молодежная ул, 10 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 794,30 | 735,90 | 51 | 2 407 959,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 959,10 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 29 | 29 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 30 | 1963 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 962,90 | 1 224,20 | 10 | 4 190 980,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 980,90 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 30 | 30 | Белгород г, Некрасова ул, 12 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 373,59 | 2 632,81 | 113 | 8 909 089,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 909 089,49 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 31 | 31 | Белгород г, Некрасова ул, 14 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 363,57 | 2 612,14 | 107 | 8 797 457,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 797 457,11 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 30а | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 736,20 | 4 430,60 | 186 | 15 784 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 784 196,06 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 30б | 1974 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 700,60 | 4 404,70 | 207 | 14 627 611,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 627 611,82 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 34 | 34 | Белгород г, Некрасова ул, 40а | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 473,30 | 2 715,00 | 129 | 8 907 469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 907 469,99 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 35 | 35 | Белгород г, Садовая ул, 23а | 1966 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 099,51 | 2 593,51 | 96 | 8 688 212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 688 212,23 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 36 | 36 | Белгород г, Садовая ул, 35 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 782,38 | 2 913,55 | 108 | 9 823 425,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 823 425,01 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 37 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 37 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 768,28 | 2 898,78 | 121 | 9 776 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 776 299,12 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 38 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 104 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 213,89 | 1 246,81 | 54 | 4 269 399,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 399,22 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 39 | 39 | Белгород г, Серафимовича ул, 66а | 1977 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 595,61 | 2 629,61 | 181 | 8 973 198,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 973 198,97 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 40 | 40 | Белгород г, Чичерина ул, 1 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 726,30 | 3 061,30 | 346 | 9 316 792,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 316 792,57 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 41 | 41 | Белгород г, Щорса ул, 19 | 1969 | 2018 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 541,78 | 4 413,98 | 188 | 11 836 227,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 227,98 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 |
| 42 | 42 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 6а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 023,20 | 684,10 | 34 | 7 057 606,86 | 0,00 | 7 057 606,86 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Октябрь 2025 |
| 43 | 43 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133г | 1974 | 2018 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 588,57 | 1 930,60 | 58 | 98 356,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 356,02 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 44 | 44 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 637,90 | 1 071,70 | 46 | 3 675 041,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 041,49 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 45 | 45 | Белгород г, Белгородского полка ул, 22а | 1963 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 692,30 | 2 550,15 | 140 | 3 302 772,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 772,90 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 46 | 46 | Белгород г, Губкина ул, 55 | 1987 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 808,60 | 5 700,50 | 281 | 4 327 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 710,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 47 | 47 | Белгород г, Горького ул, 2б | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 422,70 | 344,70 | 21 | 4 123 013,88 | 0,00 | 4 123 013,88 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 48 | 48 | Белгород г, Горького ул, 2г | 1972 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 154,59 | 1 076,55 | 68 | 939 472,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 472,48 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 49 | 49 | Белгород г, Дегтярева ул, 2а | 2000 | - | Кирпич | 9 | 3 | Счёт регионального оператора | 13 591,89 | 10 271,89 | 259 | 11 010 969,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010 969,42 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 50 | 50 | Белгород г, Костюкова ул, 9 | 1973 | 2021 | Кирпич | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 6 029,83 | 4 569,22 | 200 | 3 286 675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 675,14 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 51 | 51 | Белгород г, Костюкова ул, 69 | 1982 | 2021 | Кирпич | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 20 169,80 | 12 468,21 | 568 | 1 320 123,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 123,15 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 52 | 52 | Белгород г, Машковцева ул, 4 | 1996 | - | Кирпич | 5 | 7 | Счёт регионального оператора | 9 309,10 | 5 694,10 | 236 | 6 243 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 880,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 53 | 53 | Белгород г, Некрасова ул, 4 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 180,78 | 2 001,42 | 101 | 550 981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 981,46 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 54 | 54 | Белгород г, Победы ул, 73 | 1977 | 2009 | Панели железобетонные | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 15 813,20 | 11 292,80 | 453 | 16 900 006,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900 006,77 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 55 | 55 | Белгород г, Привольная ул, 13 | 1978 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 782,30 | 4 359,70 | 255 | 5 147 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147 055,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 56 | 56 | Белгород г, Рабочая ул, 14 | 1974 | - | Панели железобетонные | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 752,00 | 1 448,30 | 16 | 13 041 328,50 | 0,00 | 13 041 328,50 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Октябрь 2025 |
| 57 | 57 | Белгород г, Садовая ул, 120б | 1993 | - | Кирпич | 10 | 8 | Счёт регионального оператора | 20 243,20 | 14 395,40 | 511 | 14 187 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 187 969,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 58 | 58 | Белгород г, Спортивная ул, 16 | 1989 | 2018 | Панели железобетонные | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 16 882,80 | 11 315,60 | 556 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | X | X | Внеплановый | Сентябрь 2025 |
| 59 | 59 | Белгород г, Садовый 2-й пер, 2 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 934,40 | 4 407,09 | 203 | 1 507 816,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 816,22 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 60 | 60 | Белгород г, Студенческая ул, 9 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 8 212,00 | 5 319,30 | 251 | 6 797 781,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 797 781,37 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 61 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 55а | 2003 | - | Панели железобетонные | 10 | 8 | Счёт регионального оператора | 33 025,50 | 22 681,30 | 788 | 131 497 452,76 | 0,00 | 131 497 452,76 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2025 |
| 62 | 62 | Белгород г, Костюкова ул, 11 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 898,80 | 2 868,50 | 327 | 208 009 297,24 | 0,00 | 208 009 297,24 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
| 63 | 63 | Белгород г, Толстого ул, 50 | 1985 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 002,51 | 2 472,21 | 265 | 121 675 300,00 | 0,00 | 121 675 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Октябрь 2025 |
| 64 | 64 | Белгород г, Чичерина ул, 6 | 1988 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 650,30 | 377,50 | 9 | 19 509 000,00 | 0,00 | 19 509 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2025 |
| **Итого по городу Белгороду на 2026 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **263 211,58** | **170 742,55** | **10 878** | **789 799 651,97** | **0,00** | **302 985 100,00** | **0,00** | **486 814 551,97** | **0,00** | **4 628,55** | **X** | **X** | **X** |
| 65 | 1 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 2 | 1958 | 2021 | Кирпич | 3 | 5 | Счёт регионального оператора | 6 473,21 | 3 145,36 | 125 | 4 418 755,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 755,76 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 66 | 2 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 4 | 1971 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 333,30 | 2 887,20 | 250 | 10 285 823,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 285 823,23 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 67 | 3 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 4б | 1971 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 156,40 | 2 935,40 | 333 | 10 457 538,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 457 538,63 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 68 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 2 | 1976 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 438,10 | 1 844,20 | 231 | 6 570 073,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 073,15 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 69 | 5 | Белгород г, 5 Августа ул, 34 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 957,90 | 2 236,20 | 231 | 7 966 596,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 966 596,67 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 70 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 96 | 1969 | 2008 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 009,72 | 4 465,62 | 170 | 15 909 039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 909 039,19 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 71 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 136 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 754,50 | 2 889,60 | 139 | 10 294 373,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 294 373,37 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 72 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 143а | 1968 | - | Монолитный железобетон | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 909,78 | 1 809,18 | 89 | 6 445 312,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 445 312,31 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 73 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 806,80 | 2 937,90 | 160 | 10 466 445,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 466 445,03 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 74 | 10 | Белгород г, Белгородского полка ул, 35 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 813,70 | 2 589,30 | 151 | 9 224 536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 224 536,61 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 75 | 11 | Белгород г, Белгородского полка ул, 47 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 951,90 | 2 652,30 | 340 | 9 448 977,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 977,89 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 76 | 12 | Белгород г, Ватутина ул, 1а | 1981 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 4 751,00 | 3 534,70 | 275 | 12 592 580,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592 580,83 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 77 | 13 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 18а | 1984 | 2020 | Панели железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 8 716,70 | 5 562,80 | 436 | 15 792 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 792 131,65 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 78 | 14 | Белгород г, Володарского пер, 30 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 497,65 | 863,85 | 49 | 3 077 517,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 517,45 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 79 | 15 | Белгород г, Железнякова ул, 19 | 1971 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 531,90 | 2 710,50 | 122 | 9 656 318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 656 318,88 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 80 | 16 | Белгород г, Железнякова ул, 24 | 1989 | 2019 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 182,20 | 2 418,50 | 229 | 6 540 535,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 535,87 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 81 | 17 | Белгород г, Королева ул, 31 | 1978 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 962,30 | 2 660,30 | 130 | 9 477 478,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477 478,37 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 82 | 18 | Белгород г, Костюкова ул, 71 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 654,70 | 2 689,40 | 137 | 9 581 148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581 148,87 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 83 | 19 | Белгород г, Костюкова ул, 79/2 | 1978 | 2017 | Панели железобетонные | 9 | 8 | Счёт регионального оператора | 17 665,28 | 15 142,48 | 749 | 40 832 316,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 832 316,91 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 84 | 20 | Белгород г, Красносельская ул, 31 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 372,70 | 230,40 | 14 | 886 505,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 505,47 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 85 | 21 | Белгород г, Мичурина ул, 43 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 032,10 | 1 789,90 | 145 | 6 376 626,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 376 626,15 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 86 | 22 | Белгород г, Народный б-р, 17 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 275,50 | 2 221,50 | 266 | 7 914 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914 227,04 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 87 | 23 | Белгород г, Некрасова ул, 15 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 061,26 | 2 516,01 | 98 | 8 963 436,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 436,59 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 88 | 24 | Белгород г, Некрасова ул, 38 | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 556,20 | 2 723,90 | 132 | 9 704 057,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704 057,19 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 89 | 25 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 46 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 824,50 | 2 537,50 | 85 | 9 039 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 039 996,00 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 90 | 26 | Белгород г, Октябрьская ул, 23 | 1996 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 7 219,10 | 5 012,50 | 217 | 17 857 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 857 332,00 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 91 | 27 | Белгород г, Преображенская ул, 20 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 4 793,70 | 2 766,70 | 356 | 9 856 534,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 856 534,75 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 92 | 28 | Белгород г, Преображенская ул, 61 | 1973 | 2010 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 629,40 | 5 299,30 | 47 | 16 158 686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 158 686,56 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 93 | 29 | Белгород г, Преображенская ул, 78а | 1986 | 2020 | Панели железобетонные | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 7 978,50 | 4 817,89 | 301 | 13 066 658,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066 658,34 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 94 | 30 | Белгород г, Р.Люксембург ул, 21а | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 385,65 | 820,25 | 36 | 2 922 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 189,84 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 95 | 31 | Белгород г, Садовая ул, 19 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 813,72 | 2 934,32 | 139 | 10 453 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 453 691,05 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 96 | 32 | Белгород г, Садовая ул, 21 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 059,10 | 2 521,60 | 112 | 8 983 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 983 351,29 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 97 | 33 | Белгород г, Садовая ул, 23 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 100,79 | 2 550,99 | 111 | 9 088 054,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 088 054,93 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 98 | 34 | Белгород г, Садовая ул, 39 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 796,99 | 2 921,49 | 133 | 10 407 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407 983,41 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 99 | 35 | Белгород г, Садовая ул, 43 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 732,59 | 2 863,69 | 119 | 10 202 067,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 202 067,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 100 | 36 | Белгород г, Садовая ул, 53 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 705,60 | 2 892,20 | 126 | 10 303 636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 303 636,03 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 101 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 67а | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 895,50 | 2 530,00 | 286 | 9 013 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 013 276,80 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 102 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 71 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 416,50 | 2 663,30 | 119 | 9 488 166,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 488 166,05 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 103 | 39 | Белгород г, Степная ул, 2 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 969,60 | 1 921,50 | 250 | 6 845 459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 845 459,04 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 104 | 40 | Белгород г, Степная ул, 4 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 222,30 | 1 877,30 | 270 | 6 687 993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687 993,89 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 105 | 41 | Белгород г, Степная ул, 6 | 1980 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 041,10 | 1 831,30 | 267 | 6 524 116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524 116,13 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 106 | 42 | Белгород г, Серафимовича ул, 68 | 1977 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 559,01 | 2 593,01 | 196 | 9 237 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 237 753,71 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 107 | 43 | Белгород г, Студенческая ул, 6 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 7 421,20 | 4 133,60 | 296 | 14 726 198,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 726 198,01 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 108 | 44 | Белгород г, Щорса ул, 16 | 1983 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 732,80 | 3 315,50 | 373 | 11 811 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 811 667,68 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 109 | 45 | Белгород г, Щорса ул, 18 | 1981 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 205,40 | 2 364,90 | 235 | 6 778 611,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 611,06 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 110 | 46 | Белгород г, Щорса ул, 20 | 1987 | 2021 | Кирпич | 9 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 533,80 | 2 193,80 | 186 | 5 684 733,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 733,57 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 111 | 47 | Белгород г, Щорса ул, 31 | 1972 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 644,61 | 4 368,45 | 211 | 15 562 865,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 562 865,23 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 112 | 48 | Белгород г, Щорса ул, 39 | 1977 | - | Панели железобетонные | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 896,10 | 534,60 | 30 | 1 992 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 411,43 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 |
| 113 | 49 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 13 | 1994 | 2009 | Кирпич | 17 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 321,22 | 5 989,60 | 243 | 4 406 468,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 468,62 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2026 |
| 114 | 50 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 13Б | 1995 | 2008 | Кирпич | 17 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 757,10 | 5 837,50 | 194 | 4 406 468,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 468,62 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2026 |
| 115 | 51 | Белгород г, Советская ул, 53 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 202,80 | 1 808,40 | 180 | 128 112 000,00 | 0,00 | 128 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Ноябрь 2026 |
| 116 | 52 | Белгород г, Чичерина ул, 1 | 1981 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 726,30 | 3 061,30 | 346 | 174 873 100,00 | 0,00 | 174 873 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Ноябрь 2026 |
| 117 | 53 | Белгород г, Народный б-р, 109 | 1994 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 4 | Счёт регионального оператора | 14 761,80 | 10 323,56 | 413 | 2 425 827,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 827,38 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2026 |
| **Итого по городу Белгороду на 2027 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **344 933,05** | **227 743,86** | **12 919** | **681 366 839,58** | **0,00** | **168 346 300,00** | **0,00** | **513 020 539,58** | **0,00** | **2 991,04** | **X** | **X** | **X** |
| 118 | 1 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 12 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 978,00 | 579,50 | 77 | 1 987 204,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 204,02 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 119 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 30 | 1972 | - | Панели железобетонные | 6 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 858,12 | 4 558,19 | 208 | 9 851 273,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 851 273,70 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 120 | 3 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 6 | 1950 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 731,00 | 887,20 | 60 | 3 042 359,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 359,62 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 121 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 60 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 3 |  | 2 214,68 | 1 064,28 | 64 | 747 427,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 427,51 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 122 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130а | 1976 | 2021 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 767,90 | 4 390,10 | 206 | 4 630 983,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 983,91 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 123 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 138 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 788,10 | 2 926,00 | 154 | 10 033 751,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 033 751,42 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 124 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 140 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 712,90 | 2 857,70 | 142 | 9 799 539,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 799 539,11 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 125 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 142 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 449,50 | 2 624,00 | 110 | 8 998 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998 142,08 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 126 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 1969 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 796,30 | 2 929,40 | 145 | 3 381 203,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 203,36 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 127 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145а | 1968 | - | Панели железобетонные | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 905,41 | 1 768,21 | 92 | 6 063 492,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 492,69 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 128 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149а | 1972 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 905,26 | 1 741,66 | 76 | 5 972 448,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 448,22 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 129 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 785,20 | 2 926,00 | 151 | 3 441 530,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 530,96 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 130 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157а | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 926,24 | 1 781,40 | 116 | 6 108 723,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 723,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 131 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 177 | 1962 | - | Панели железобетонные | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 388,61 | 1 519,60 | 99 | 5 210 966,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 966,73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 132 | 15 | Белгород г, Губкина ул, 53а | 1984 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 182,40 | 2 020,10 | 97 | 6 927 266,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927 266,32 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 133 | 16 | Белгород г, Горького ул, 58 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 916,50 | 1 157,30 | 152 | 3 968 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 578,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 134 | 17 | Белгород г, Горького ул, 60 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 905,00 | 1 732,90 | 169 | 5 942 408,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 408,69 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 135 | 18 | Белгород г, Горького ул, 62 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 946,10 | 1 730,10 | 154 | 5 932 807,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 807,02 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 136 | 19 | Белгород г, Горького ул, 64 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 642,10 | 1 179,10 | 160 | 4 043 334,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 334,35 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 137 | 20 | Белгород г, Горького ул, 66 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 970,60 | 1 575,70 | 197 | 5 403 343,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 343,17 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 138 | 21 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 2 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 287,00 | 964,50 | 105 | 3 307 434,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 434,47 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 139 | 22 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 198,70 | 1 938,20 | 203 | 6 646 417,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 646 417,29 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 140 | 23 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 4 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 352,50 | 917,60 | 76 | 3 146 606,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 606,39 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 141 | 24 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 403,40 | 2 504,50 | 232 | 8 588 356,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588 356,27 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 142 | 25 | Белгород г, Железнякова ул, 15 | 1969 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 552,90 | 2 777,70 | 116 | 3 248 645,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 645,73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 143 | 26 | Белгород г, Железнякова ул, 17б | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 807,70 | 2 891,30 | 145 | 3 372 447,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 447,33 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 144 | 27 | Белгород г, Костюкова ул, 13 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 428,05 | 1 342,05 | 54 | 4 602 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 117,60 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 145 | 28 | Белгород г, Костюкова ул, 37 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 489,20 | 5 753,20 | 276 | 19 728 700,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 728 700,84 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 146 | 29 | Белгород г, Костюкова ул, 49 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 626,50 | 2 707,50 | 124 | 9 284 477,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 284 477,78 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 147 | 30 | Белгород г, Костюкова ул, 51 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Специальный счёт регионального оператора | 5 862,10 | 4 487,30 | 229 | 484 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 221,43 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 148 | 31 | Белгород г, Мичурина ул, 50 | 1963 | - | Кирпич | 4 | 2 | Специальный счёт регионального оператора | 2 853,70 | 1 747,10 | 66 | 1 971 737,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 737,55 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 149 | 32 | Белгород г, Макаренко ул, 4а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 010,45 | 3 150,15 | 150 | 10 802 399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 802 399,88 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 150 | 33 | Белгород г, Молодежная ул, 8а | 1975 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 167,40 | 1 078,00 | 24 | 3 696 645,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 645,26 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 151 | 34 | Белгород г, Народный б-р, 36 | 1997 | - | Кирпич | 12 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 6 318,02 | 4 759,52 | 69 | 5 382 615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 615,81 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 152 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 17В | 1996 | - | Панели железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 064,60 | 2 756,00 | 112 | 2 995 429,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 429,11 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 153 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 24 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 771,00 | 2 895,80 | 118 | 9 930 190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 930 190,49 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 154 | 37 | Белгород г, Некрасова ул, 25б | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 730,59 | 2 880,93 | 138 | 9 879 198,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 879 198,73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 155 | 38 | Белгород г, Некрасова ул, 36 | 1969 | 2018 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 444,80 | 2 684,10 | 129 | 6 526 608,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 608,13 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 156 | 39 | Белгород г, Пушкина ул, 12 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 588,80 | 4 713,30 | 457 | 16 162 706,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 162 706,96 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 157 | 40 | Белгород г, Парковая ул, 3 | 1954 | - | Кирпич | 2 | 3 |  | 2 190,27 | 1 100,17 | 55 | 658 046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 046,75 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 158 | 41 | Белгород г, Парковая ул, 3а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 |  | 1 892,90 | 945,40 | 25 | 704 266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 266,33 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 159 | 42 | Белгород г, Привольная ул, 11 | 1977 | 2021 | Кирпич | 5 | 6 | Специальный счёт регионального оператора | 5 010,90 | 3 603,20 | 207 | 1 140 940,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 940,88 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 160 | 43 | Белгород г, Привольная ул, 19 | 1979 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 927,43 | 4 394,93 | 260 | 15 070 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 070 962,11 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 161 | 44 | Белгород г, Привольная ул, 23 | 1984 | 2014 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 323,03 | 2 690,03 | 162 | 9 224 570,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 224 570,18 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 162 | 45 | Белгород г, Славы пр-кт, 129 | 1985 | 2017 | Панели железобетонные | 9 | 13 | Счёт регионального оператора | 35 399,29 | 24 505,04 | 1 282 | 62 719 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 719 155,30 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 163 | 46 | Белгород г, Славы пр-кт, 150 | 1988 | 2021 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 019,80 | 2 022,60 | 263 | 4 858 848,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 848,45 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 164 | 47 | Белгород г, Садовая ул, 49 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 387,94 | 2 651,02 | 129 | 9 090 798,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 798,25 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 165 | 48 | Белгород г, Садовая ул, 51 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 413,31 | 2 659,67 | 101 | 9 120 460,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120 460,57 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 166 | 49 | Белгород г, Садовая ул, 55 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 779,80 | 2 913,10 | 128 | 9 989 515,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989 515,13 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 167 | 50 | Белгород г, Садовая ул, 57 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 460,20 | 2 640,30 | 124 | 3 032 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 382,12 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 168 | 51 | Белгород г, Садовая ул, 59 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 439,60 | 2 656,20 | 105 | 3 060 249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 249,28 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 169 | 52 | Белгород г, Садовая ул, 61 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 807,80 | 2 941,50 | 91 | 3 379 633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379 633,70 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 170 | 53 | Белгород г, Садовая ул, 65в | 1979 | - | Кирпич | 9 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 4 167,10 | 2 977,90 | 135 | 3 517 002,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 002,70 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 171 | 54 | Белгород г, Садовая ул, 69 | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 523,50 | 2 714,60 | 114 | 2 974 392,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 392,10 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 172 | 55 | Белгород г, Садовая ул, 102 | 1968 | 2021 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 746,57 | 3 580,82 | 160 | 9 885 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885 575,66 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 173 | 56 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 1987 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 14 | Счёт регионального оператора | 39 867,50 | 26 337,90 | 1 462 | 61 086 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 086 861,60 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 174 | 57 | Белгород г, Тельмана ул, 19 | 1976 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 458,50 | 2 527,70 | 129 | 8 667 913,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 913,01 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 175 | 58 | Белгород г, Чапаева пер, 77 корп. 2 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 425,40 | 340,50 | 27 | 1 167 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 632,39 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 176 | 59 | Белгород г, Шершнева ул, 9 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 112,60 | 2 561,80 | 103 | 8 784 847,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 784 847,71 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 177 | 60 | Белгород г, Шершнева ул, 15 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 052,40 | 2 512,28 | 121 | 8 615 035,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 615 035,21 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 178 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 6 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 592,30 | 398,20 | 13 | 1 365 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 495,49 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 179 | 62 | Белгород г, Щорса ул, 7 | 1970 | 2015 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 698,68 | 2 723,28 | 139 | 9 338 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338 590,08 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 180 | 63 | Белгород г, Щорса ул, 22 | 1984 | 2020 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 657,50 | 2 210,23 | 209 | 5 516 716,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 716,75 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 181 | 64 | Белгород г, Щорса ул, 24 | 1985 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 593,80 | 1 951,20 | 248 | 6 841 297,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 841 297,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 182 | 65 | Белгород г, Щорса ул, 26 | 1986 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 767,70 | 2 090,00 | 284 | 5 023 661,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 661,74 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 183 | 66 | Белгород г, Щорса ул, 30 | 1986 | 1986 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 901,40 | 1 778,10 | 191 | 6 097 407,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 407,18 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 184 | 67 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 1985 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 11 | Специальный счёт регионального оператора | 32 038,60 | 20 132,50 | 961 | 844 539,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 539,66 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 |
| 185 | 68 | Белгород г, Железнякова ул, 18 | 1983 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 549,90 | 2 286,50 | 239 | 168 346 300,00 | 0,00 | 168 346 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Ноябрь 2027 |

|  |
| --- |
| 1. **Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Белгороде на 2025-2027 годы, по видам ремонта** |

| **№**  **пп** | **№ пп по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Стоимость капиталь-ного ремонта, ВСЕГО** | **Виды, установленные п. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации** | | | | | | | **Иные виды работ, по решению общего собрания собственни- ков помещений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | | **Ремонт крыши** | | **Ремонт подвальных помещений** | | **Ремонт фасада** | | **Ремонт фундамента** | | **Утепление фасадов** | **Пере-устройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю** | **Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ** | **Устройство пандусов** | **Капитальный ремонт мест общего поль- зования, в домах ранее имевших**  **статус общежитий** | **Строи-тельный контроль** | **Проектные работы** |
| **Всего** | **Электро-снабже-ние** | **Тепло-снабжение** | **Водоснабжение** | | **Водоотве-дение** | |
| **ХВС** | **ГВС** |
| **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | | **ед.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2025-2027 годы:** | | | **2 444 376 228,05** | **686 812 291,62** | **207 818 207,14** | **177 590 832,52** | **115 740 384,92** | **17 979 576,04** | **167 683 291,00** | | **2,00** | **12 237 866,66** | **41 097,40** | **457 645 356,69** | **0,00** | **106 735 205,58** | **0,00** | **163 321 464,90** | **462,00** | **258 192,26** | **151 751 097,82** | **0,00** | **66 725 653,06** | **26 306,80** | **274 784 356,37** | **39 362 683,74** | **327 027,96** | **484 388 724,59** | |
| **Итого по городу Белгороду на 2025 год:** | | | **973 209 736,50** | **273 201 123,70** | **75 297 865,82** | **78 975 360,40** | **34 576 477,09** | **16 710 037,04** | **67 641 383,35** | | **2,00** | **12 237 866,66** | **11 369,43** | **245 930 091,42** | **0,00** | **14 417 950,86** | **0,00** | **85 914 375,57** | **0,00** | **0,00** | **94 617 529,52** | **0,00** | **9 333 892,50** | **26 306,80** | **217 650 788,07** | **19 552 783,44** | **327 027,96** | **0,00** | |
| 1 | 1 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 8 | 10 748 699,07 | 3 386 122,82 | 940 146,52 | 0,00 | 1 078 570,90 | 0,00 | 1 367 405,40 | | 0,00 | 0,00 | 1 188,70 | 6 448 516,95 | 0,00 | 49 642,23 | 0,00 | 639 214,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 202,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | Белгород г, 4-й Магистральный пер, 2 | 2 638 873,30 | 151 201,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 201,13 | | 0,00 | 0,00 | 649,60 | 2 434 168,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 503,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | Белгород г, 5 Августа ул, 6 | 14 767 314,97 | 8 109 315,34 | 2 610 654,75 | 1 758 468,31 | 1 357 705,80 | 0,00 | 2 382 486,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 755 302,63 | 0,00 | 76 539,87 | 0,00 | 513 698,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 458,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 8 | 12 110 639,40 | 10 537 853,70 | 2 638 677,67 | 4 178 834,03 | 1 371 420,00 | 0,00 | 2 348 922,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 668,00 | 0,00 | 1 098 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 737,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 5 | Белгород г, 5 Августа ул, 28 | 13 516 923,92 | 7 194 572,15 | 2 594 750,62 | 2 635 775,97 | 0,00 | 0,00 | 1 964 045,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 585 516,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 903,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 6 | Белгород г, Александра Невского ул, 1б | 9 280 562,90 | 4 276 570,70 | 215 472,23 | 1 951 680,56 | 934 935,83 | 0,00 | 1 174 482,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 664,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 621,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 306,80 | 0,00 | 195 399,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 152 | 10 669 488,30 | 3 716 742,90 | 0,00 | 1 555 185,00 | 338 319,90 | 314 051,85 | 1 509 186,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 162 446,33 | 0,00 | 573 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 940,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 8 | Белгород г, Вокзальная ул, 19 | 7 034 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 887 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 394,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 9 | Белгород г, Гагарина ул, 17 | 5 249 205,36 | 2 512 066,22 | 302 089,12 | 1 568 286,70 | 0,00 | 0,00 | 641 690,40 | | 0,00 | 0,00 | 480,10 | 2 464 110,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 738,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 10 | Белгород г, Горького ул, 63 | 6 558 387,44 | 2 120 096,00 | 0,00 | 651 668,00 | 151 120,00 | 210 420,00 | 1 106 888,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 482,50 | 0,00 | 735 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 408,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 11 | Белгород г, Горького ул, 67 | 6 558 387,44 | 2 120 096,00 | 0,00 | 651 668,00 | 151 120,00 | 210 420,00 | 1 106 888,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 482,50 | 0,00 | 735 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 408,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 12 | Белгород г, Горького ул, 74 | 6 073 195,02 | 2 898 070,49 | 0,00 | 500 567,75 | 190 411,20 | 212 103,35 | 1 994 988,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 878,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 13 | Белгород г, Горького ул, 76 | 9 629 444,75 | 5 119 802,35 | 1 284 178,84 | 995 724,36 | 225 546,60 | 251 241,48 | 2 363 111,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 292,03 | 0,00 | 636 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 842,93 | 90 344,24 | 0,00 | |
| 14 | 14 | Белгород г, Горького ул, 78 | 8 993 854,05 | 4 809 083,12 | 2 233 134,12 | 1 003 833,60 | 190 411,20 | 212 103,32 | 1 169 600,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 779,62 | 0,00 | 779 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 813,60 | 186 094,51 | 0,00 | |
| 15 | 15 | Белгород г, Железнякова ул, 1 | 12 623 402,47 | 4 298 804,00 | 646 776,00 | 1 639 226,00 | 245 570,00 | 385 770,00 | 1 381 462,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 521 471,80 | 0,00 | 1 494 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 532,35 | 45 274,32 | 0,00 | |
| 16 | 16 | Белгород г, Железнякова ул, 3 | 9 304 642,05 | 4 585 824,00 | 0,00 | 3 371 584,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 925,00 | 0,00 | 720 300,00 | 0,00 | 246 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 993,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 17 | Белгород г, Железнякова ул, 11 | 9 250 111,12 | 4 579 680,00 | 0,00 | 3 365 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 675,00 | 0,00 | 720 300,00 | 0,00 | 246 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 856,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 18 | Белгород г, Железнякова ул, 13 | 9 269 413,55 | 4 579 680,00 | 0,00 | 3 365 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 575,00 | 0,00 | 720 300,00 | 0,00 | 246 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 258,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 19 | Белгород г, Железнякова ул, 18 | 8 007 722,09 | 2 388 148,00 | 0,00 | 1 105 920,00 | 340 020,00 | 385 770,00 | 556 438,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 953,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 20 | Белгород г, Железнякова ул, 21 | 9 167 770,41 | 5 503 756,00 | 0,00 | 3 365 440,00 | 932 540,00 | 0,00 | 1 205 776,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 139,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | Белгород г, Железнякова ул, 22 | 6 967 924,30 | 3 572 535,55 | 0,00 | 1 616 317,80 | 338 319,90 | 314 051,85 | 1 303 846,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 114,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 274,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 22 | Белгород г, Костюкова ул, 1а | 9 672 093,05 | 5 286 354,00 | 0,00 | 1 517 568,00 | 1 004 952,00 | 1 167 208,00 | 1 596 626,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 184 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 654,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 23 | Белгород г, Костюкова ул, 4 | 14 785 865,98 | 7 677 430,41 | 2 632 550,41 | 1 489 092,00 | 1 371 420,00 | 0,00 | 2 184 368,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 057,00 | 0,00 | 77 313,00 | 0,00 | 1 206 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 788,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 24 | Белгород г, Костюкова ул, 41 | 31 670 147,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 397 159,70 | 0,00 | 277 412,40 | 0,00 | 11 332 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 541,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 25 | Белгород г, Костюкова ул, 47 | 9 090 144,44 | 4 169 992,45 | 1 738 039,32 | 1 348 698,62 | 225 546,60 | 418 735,80 | 438 972,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 546,00 | 0,00 | 532 428,48 | 0,00 | 963 656,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 521,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 26 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 37 | 4 276 277,15 | 1 303 495,00 | 75 927,00 | 0,00 | 525 270,00 | 0,00 | 702 298,00 | | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 2 886 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 482,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39 | 4 276 317,52 | 1 303 495,00 | 75 927,00 | 0,00 | 525 270,00 | 0,00 | 702 298,00 | | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 2 886 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 522,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 28 | Белгород г, Молодежная ул, 10 | 2 407 959,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 2 355 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 798,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 29 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 30 | 4 190 980,90 | 567 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 613,00 | | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 3 103 380,00 | 0,00 | 432 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 807,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 30 | Белгород г, Некрасова ул, 12 | 8 909 089,49 | 4 314 506,40 | 1 701 054,40 | 0,00 | 929 240,00 | 0,00 | 1 684 212,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 038,38 | 4 407 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 659,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 31 | Белгород г, Некрасова ул, 14 | 8 797 457,11 | 2 349 316,00 | 0,00 | 0,00 | 851 312,00 | 0,00 | 1 498 004,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 035,03 | 6 263 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 321,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 30а | 15 784 196,06 | 10 181 336,35 | 0,00 | 7 285 661,15 | 440 514,80 | 607 412,40 | 1 847 748,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 272 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 704,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 30б | 14 627 611,82 | 8 858 975,78 | 1 438 531,58 | 2 515 968,00 | 1 270 093,50 | 1 825 983,90 | 1 808 398,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 093 821,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 652,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 161,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 34 | Белгород г, Некрасова ул, 40а | 8 907 469,99 | 5 297 629,40 | 0,00 | 3 236 720,60 | 895 238,40 | 0,00 | 1 165 670,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 232,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 35 | Белгород г, Садовая ул, 23а | 8 688 212,23 | 4 471 052,78 | 1 962 929,78 | 0,00 | 929 240,00 | 0,00 | 1 578 883,00 | | 0,00 | 0,00 | 950,56 | 4 035 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 032,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 36 | Белгород г, Садовая ул, 35 | 9 823 425,01 | 4 874 024,92 | 2 260 572,92 | 0,00 | 929 240,00 | 0,00 | 1 684 212,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 119,59 | 4 752 659,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 740,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 37 | 9 776 299,12 | 4 824 107,24 | 2 210 655,24 | 0,00 | 929 240,00 | 0,00 | 1 684 212,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 120,47 | 4 756 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 796,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 104 | 4 269 399,22 | 2 873 511,00 | 0,00 | 1 506 056,00 | 568 507,00 | 0,00 | 798 948,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 382,00 | 0,00 | 0,00 | 85 506,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 39 | Белгород г, Серафимовича ул, 66а | 8 973 198,97 | 1 519 241,62 | 0,00 | 0,00 | 342 081,00 | 0,00 | 1 177 160,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 161,29 | 0,00 | 707 142,51 | 0,00 | 3 138 725,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 928,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 40 | Белгород г, Чичерина ул, 1 | 9 316 792,57 | 2 942 888,00 | 75 927,00 | 825 996,00 | 453 360,00 | 420 840,00 | 1 166 765,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 173 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 090,68 | 5 314,89 | 0,00 | |
| 41 | 41 | Белгород г, Щорса ул, 19 | 11 836 227,98 | 9 386 813,68 | 2 353 335,99 | 3 681 341,13 | 1 220 563,66 | 0,00 | 2 131 572,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 622,09 | 0,00 | 779 633,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 240,08 | 0,00 | 0,00 | 277 918,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 42 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 6а | 7 057 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 386,00 | 0,00 | 1 860 487,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432 865,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 868,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 43 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133г | 98 356,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 356,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 44 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157 | 3 675 041,49 | 999 293,36 | 0,00 | 0,00 | 496 873,76 | 0,00 | 502 419,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 998,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 45 | Белгород г, Белгородского полка ул, 22а | 3 302 772,90 | 2 192 522,40 | 2 192 522,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 198,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 46 | Белгород г, Губкина ул, 55 | 4 327 710,00 | 4 327 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 948,00 | 1 788 570,00 | 1 534 192,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 47 | Белгород г, Горького ул, 2б | 4 123 013,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 383,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 48 | Белгород г, Горького ул, 2г | 939 472,48 | 919 789,00 | 423 221,00 | 0,00 | 132 230,00 | 0,00 | 364 338,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 683,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 49 | Белгород г, Дегтярева ул, 2а | 11 010 969,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 010 969,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 50 | Белгород г, Костюкова ул, 9 | 3 286 675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 51 | Белгород г, Костюкова ул, 69 | 1 320 123,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 464,42 | 0,00 | 0,00 | 27 658,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 52 | Белгород г, Машковцева ул, 4 | 6 243 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 511,00 | 6 243 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 53 | Белгород г, Некрасова ул, 4 | 550 981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 543,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 54 | Белгород г, Победы ул, 73 | 16 900 006,77 | 16 545 924,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 560,00 | 4 512 420,00 | 5 890 944,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 082,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 55 | Белгород г, Привольная ул, 13 | 5 147 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 56 | Белгород г, Рабочая ул, 14 | 13 041 328,50 | 1 747 504,00 | 929 796,00 | 0,00 | 289 396,00 | 0,00 | 528 312,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 283,00 | 0,00 | 388 962,00 | 0,00 | 2 566 407,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 890,35 | 0,00 | 584 045,00 | 0,00 | 0,00 | 273 237,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | 57 | Белгород г, Садовая ул, 120б | 14 187 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 187 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 58 | Белгород г, Спортивная ул, 16 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 59 | Белгород г, Садовый 2-й пер, 2 | 1 507 816,22 | 1 476 225,00 | 1 476 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 591,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | 60 | Белгород г, Студенческая ул, 9 | 6 797 781,37 | 6 655 356,74 | 1 529 540,00 | 2 423 476,74 | 764 000,00 | 0,00 | 1 938 340,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 424,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 55а | 131 497 452,76 | 36 279 956,95 | 30 791 211,16 | 2 719 044,08 | 771 001,04 | 1 035 884,09 | 962 816,58 | | 2,00 | 12 237 866,66 | 0,00 | 13 071 946,50 | 0,00 | 570 904,38 | 0,00 | 29 226 846,92 | 0,00 | 0,00 | 37 354 844,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 086,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 62 | Белгород г, Костюкова ул, 11 | 208 009 297,24 | 13 904 091,50 | 3 710 007,50 | 7 132 496,00 | 1 029 132,00 | 700 218,00 | 1 332 238,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 615,00 | 0,00 | 1 228 668,60 | 0,00 | 15 072 765,32 | 0,00 | 0,00 | 27 370 224,00 | 0,00 | 1 974 610,00 | 0,00 | 140 346 187,95 | 4 358 134,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 63 | Белгород г, Толстого ул, 50 | 121 675 300,00 | 16 448 192,85 | 3 709 396,85 | 6 470 848,00 | 2 403 576,00 | 1 536 618,00 | 2 327 754,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 665,00 | 0,00 | 1 518 954,10 | 0,00 | 9 608 319,10 | 0,00 | 0,00 | 17 248 837,00 | 0,00 | 3 006 151,00 | 0,00 | 68 286 884,47 | 2 549 296,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | 64 | Белгород г, Чичерина ул, 6 | 19 509 000,00 | 3 042 754,40 | 544 615,40 | 1 541 334,00 | 285 660,00 | 200 215,00 | 470 930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 175,00 | 0,00 | 380 502,00 | 0,00 | 1 898 239,50 | 0,00 | 0,00 | 3 576 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 017 715,65 | 408 745,45 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2026 год:** | | | **789 799 651,97** | **121 080 654,06** | **29 663 706,67** | **29 663 706,67** | **30 819 995,05** | **1 269 539,00** | **29 663 706,67** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 663 706,67** | **0,00** | **29 663 706,67** | **0,00** | **29 663 706,67** | **0,00** | **0,00** | **29 663 706,67** | **0,00** | **29 663 706,67** | **0,00** | **29 663 706,67** | **6 348 033,30** | **0,00** | **484 388 724,59** | |
| 65 | 1 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 2 | 4 418 755,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 755,76 | |
| 66 | 2 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 4 | 10 285 823,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 285 823,23 | |
| 67 | 3 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 4б | 10 457 538,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 457 538,63 | |
| 68 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 2 | 6 570 073,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 073,15 | |
| 69 | 5 | Белгород г, 5 Августа ул, 34 | 7 966 596,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 966 596,67 | |
| 70 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 96 | 15 909 039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 909 039,19 | |
| 71 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 136 | 10 294 373,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 294 373,37 | |
| 72 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 143а | 6 445 312,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 445 312,31 | |
| 73 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146 | 10 466 445,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 466 445,03 | |
| 74 | 10 | Белгород г, Белгородского полка ул, 35 | 9 224 536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 224 536,61 | |
| 75 | 11 | Белгород г, Белгородского полка ул, 47 | 9 448 977,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 977,89 | |
| 76 | 12 | Белгород г, Ватутина ул, 1а | 12 592 580,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592 580,83 | |
| 77 | 13 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 18а | 15 792 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 792 131,65 | |
| 78 | 14 | Белгород г, Володарского пер, 30 | 3 077 517,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 517,45 | |
| 79 | 15 | Белгород г, Железнякова ул, 19 | 9 656 318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 656 318,88 | |
| 80 | 16 | Белгород г, Железнякова ул, 24 | 6 540 535,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 535,87 | |
| 81 | 17 | Белгород г, Королева ул, 31 | 9 477 478,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477 478,37 | |
| 82 | 18 | Белгород г, Костюкова ул, 71 | 9 581 148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581 148,87 | |
| 83 | 19 | Белгород г, Костюкова ул, 79/2 | 40 832 316,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 832 316,91 | |
| 84 | 20 | Белгород г, Красносельская ул, 31 | 886 505,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 505,47 | |
| 85 | 21 | Белгород г, Мичурина ул, 43 | 6 376 626,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 376 626,15 | |
| 86 | 22 | Белгород г, Народный б-р, 17 | 7 914 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914 227,04 | |
| 87 | 23 | Белгород г, Некрасова ул, 15 | 8 963 436,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 436,59 | |
| 88 | 24 | Белгород г, Некрасова ул, 38 | 9 704 057,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704 057,19 | |
| 89 | 25 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 46 | 9 039 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 039 996,00 | |
| 90 | 26 | Белгород г, Октябрьская ул, 23 | 17 857 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 857 332,00 | |
| 91 | 27 | Белгород г, Преображенская ул, 20 | 9 856 534,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 856 534,75 | |
| 92 | 28 | Белгород г, Преображенская ул, 61 | 16 158 686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 158 686,56 | |
| 93 | 29 | Белгород г, Преображенская ул, 78а | 13 066 658,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066 658,34 | |
| 94 | 30 | Белгород г, Р.Люксембург ул, 21а | 2 922 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 189,84 | |
| 95 | 31 | Белгород г, Садовая ул, 19 | 10 453 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 453 691,05 | |
| 96 | 32 | Белгород г, Садовая ул, 21 | 8 983 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 983 351,29 | |
| 97 | 33 | Белгород г, Садовая ул, 23 | 9 088 054,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 088 054,93 | |
| 98 | 34 | Белгород г, Садовая ул, 39 | 10 407 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407 983,41 | |
| 99 | 35 | Белгород г, Садовая ул, 43 | 10 202 067,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 202 067,44 | |
| 100 | 36 | Белгород г, Садовая ул, 53 | 10 303 636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 303 636,03 | |
| 101 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 67а | 9 013 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 013 276,80 | |
| 102 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 71 | 9 488 166,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 488 166,05 | |
| 103 | 39 | Белгород г, Степная ул, 2 | 6 845 459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 845 459,04 | |
| 104 | 40 | Белгород г, Степная ул, 4 | 6 687 993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687 993,89 | |
| 105 | 41 | Белгород г, Степная ул, 6 | 6 524 116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524 116,13 | |
| 106 | 42 | Белгород г, Серафимовича ул, 68 | 9 237 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 237 753,71 | |
| 107 | 43 | Белгород г, Студенческая ул, 6 | 14 726 198,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 726 198,01 | |
| 108 | 44 | Белгород г, Щорса ул, 16 | 11 811 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 811 667,68 | |
| 109 | 45 | Белгород г, Щорса ул, 18 | 6 778 611,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 611,06 | |
| 110 | 46 | Белгород г, Щорса ул, 20 | 5 684 733,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 733,57 | |
| 111 | 47 | Белгород г, Щорса ул, 31 | 15 562 865,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 562 865,23 | |
| 112 | 48 | Белгород г, Щорса ул, 39 | 1 992 411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 411,43 | |
| 113 | 49 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 13 | 4 406 468,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 468,62 | |
| 114 | 50 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 13Б | 4 406 468,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 468,62 | |
| 115 | 51 | Белгород г, Советская ул, 53 | 128 112 000,00 | 50 171 137,64 | 12 542 784,41 | 12 542 784,41 | 12 542 784,41 | 0,00 | 12 542 784,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 542 784,41 | 0,00 | 12 542 784,41 | 0,00 | 12 542 784,41 | 0,00 | 0,00 | 12 542 784,41 | 0,00 | 12 542 784,41 | 0,00 | 12 542 784,41 | 2 684 155,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | 52 | Белгород г, Чичерина ул, 1 | 174 873 100,00 | 68 483 689,04 | 17 120 922,26 | 17 120 922,26 | 17 120 922,26 | 0,00 | 17 120 922,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 120 922,26 | 0,00 | 17 120 922,26 | 0,00 | 17 120 922,26 | 0,00 | 0,00 | 17 120 922,26 | 0,00 | 17 120 922,26 | 0,00 | 17 120 922,26 | 3 663 877,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | 53 | Белгород г, Народный б-р, 109 | 2 425 827,38 | 2 425 827,38 | 0,00 | 0,00 | 1 156 288,38 | 1 269 539,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2027 год:** | | | **681 366 839,58** | **292 530 513,86** | **102 856 634,65** | **68 951 765,45** | **50 343 912,78** | **0,00** | **70 378 200,98** | | **0,00** | **0,00** | **29 727,97** | **182 051 558,60** | **0,00** | **62 653 548,05** | **0,00** | **47 743 382,66** | **462,00** | **258 192,26** | **27 469 861,63** | **0,00** | **27 728 053,89** | **0,00** | **27 469 861,63** | **13 461 867,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 118 | 1 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 12 | 1 987 204,02 | 1 011 695,80 | 291 835,33 | 252 923,95 | 194 556,88 | 0,00 | 272 379,64 | | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 719 860,47 | 0,00 | 136 189,82 | 0,00 | 77 822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 635,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 119 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 30 | 9 851 273,70 | 8 534 503,48 | 1 428 567,41 | 4 820 228,22 | 952 378,27 | 0,00 | 1 333 329,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 346,83 | 0,00 | 320 023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 400,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | 3 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 6 | 3 042 359,62 | 1 548 880,95 | 446 792,58 | 387 220,24 | 297 861,72 | 0,00 | 417 006,41 | | 0,00 | 0,00 | 992,10 | 1 102 088,37 | 0,00 | 208 503,21 | 0,00 | 119 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 742,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 121 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 60 | 747 427,51 | 365 883,84 | 91 470,96 | 91 470,96 | 91 470,96 | 0,00 | 91 470,96 | | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 91 470,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 470,96 | 0,00 | 91 470,96 | 0,00 | 0,00 | 91 470,96 | 0,00 | 0,00 | 15 659,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130а | 4 630 983,91 | 2 357 657,75 | 680 093,58 | 589 414,44 | 453 395,72 | 0,00 | 634 754,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 564,17 | 0,00 | 317 377,01 | 0,00 | 181 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 026,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 138 | 10 033 751,42 | 5 108 234,52 | 1 473 529,19 | 1 277 058,63 | 982 352,79 | 0,00 | 1 375 293,91 | | 0,00 | 0,00 | 1 042,60 | 3 634 705,33 | 0,00 | 687 646,95 | 0,00 | 392 941,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 223,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 140 | 9 799 539,11 | 4 988 995,82 | 1 439 133,41 | 1 247 248,96 | 959 422,27 | 0,00 | 1 343 191,18 | | 0,00 | 0,00 | 1 035,30 | 3 549 862,41 | 0,00 | 671 595,59 | 0,00 | 383 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 316,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 142 | 8 998 142,08 | 4 581 000,47 | 1 321 442,44 | 1 145 250,12 | 880 961,63 | 0,00 | 1 233 346,28 | | 0,00 | 0,00 | 1 047,20 | 3 259 558,03 | 0,00 | 616 673,14 | 0,00 | 352 384,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 525,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 3 381 203,36 | 1 721 388,04 | 496 554,24 | 430 347,01 | 331 036,16 | 0,00 | 463 450,63 | | 0,00 | 0,00 | 1 047,20 | 1 224 833,80 | 0,00 | 231 725,31 | 0,00 | 132 414,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 841,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145а | 6 063 492,69 | 3 086 955,35 | 890 467,89 | 771 738,84 | 593 645,26 | 0,00 | 831 103,36 | | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 2 196 487,46 | 0,00 | 415 551,68 | 0,00 | 237 458,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 040,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 128 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149а | 5 972 448,22 | 3 040 604,15 | 877 097,35 | 760 151,04 | 584 731,57 | 0,00 | 818 624,19 | | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 2 163 506,80 | 0,00 | 409 312,10 | 0,00 | 233 892,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 132,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150 | 3 441 530,96 | 1 789 596,09 | 516 229,64 | 447 399,02 | 344 153,10 | 0,00 | 481 814,33 | | 0,00 | 0,00 | 1 044,30 | 1 273 366,46 | 0,00 | 240 907,17 | 0,00 | 137 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157а | 6 108 723,44 | 3 109 982,56 | 897 110,35 | 777 495,64 | 598 073,57 | 0,00 | 837 303,00 | | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 2 212 872,21 | 0,00 | 418 651,50 | 0,00 | 239 229,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 987,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 177 | 5 210 966,73 | 2 652 930,00 | 765 268,27 | 663 232,50 | 510 178,85 | 0,00 | 714 250,38 | | 0,00 | 0,00 | 676,40 | 1 887 661,73 | 0,00 | 357 125,19 | 0,00 | 204 071,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 178,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | 15 | Белгород г, Губкина ул, 53а | 6 927 266,32 | 3 526 706,96 | 1 017 319,31 | 881 676,74 | 678 212,88 | 0,00 | 949 498,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 387,64 | 0,00 | 474 749,01 | 0,00 | 271 285,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 137,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | 16 | Белгород г, Горького ул, 58 | 3 968 578,44 | 2 020 423,72 | 582 814,54 | 505 105,93 | 388 543,02 | 0,00 | 543 960,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 609,19 | 0,00 | 271 980,12 | 0,00 | 155 417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 148,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | 17 | Белгород г, Горького ул, 60 | 5 942 408,69 | 3 025 310,87 | 872 685,83 | 756 327,72 | 581 790,55 | 0,00 | 814 506,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 625,04 | 0,00 | 407 253,39 | 0,00 | 232 716,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 503,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | 18 | Белгород г, Горького ул, 62 | 5 932 807,02 | 3 020 422,60 | 871 275,75 | 755 105,65 | 580 850,50 | 0,00 | 813 190,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 146,85 | 0,00 | 406 595,35 | 0,00 | 232 340,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 302,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 136 | 19 | Белгород г, Горького ул, 64 | 4 043 334,35 | 2 058 482,33 | 593 792,98 | 514 620,58 | 395 861,99 | 0,00 | 554 206,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 689,36 | 0,00 | 277 103,39 | 0,00 | 158 344,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 714,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | 20 | Белгород г, Горького ул, 66 | 5 403 343,17 | 2 750 869,83 | 793 520,14 | 687 717,46 | 529 013,43 | 0,00 | 740 618,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 349,69 | 0,00 | 370 309,40 | 0,00 | 211 605,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 208,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | 21 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 2 | 3 307 434,47 | 1 683 831,92 | 485 720,75 | 420 957,98 | 323 813,83 | 0,00 | 453 339,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 111,17 | 0,00 | 226 669,68 | 0,00 | 129 525,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 296,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | 22 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 | 6 646 417,29 | 3 383 725,28 | 976 074,60 | 845 931,32 | 650 716,40 | 0,00 | 911 002,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 650,67 | 0,00 | 455 501,48 | 0,00 | 260 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 253,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | 23 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 4 | 3 146 606,39 | 1 601 953,52 | 462 101,98 | 400 488,38 | 308 067,98 | 0,00 | 431 295,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 851,54 | 0,00 | 215 647,59 | 0,00 | 123 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 926,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | 24 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 | 8 588 356,27 | 4 372 376,40 | 1 261 262,42 | 1 093 094,10 | 840 841,62 | 0,00 | 1 177 178,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 113,98 | 0,00 | 588 589,13 | 0,00 | 336 336,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 940,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | 25 | Белгород г, Железнякова ул, 15 | 3 248 645,73 | 1 689 295,78 | 487 296,86 | 422 323,95 | 324 864,57 | 0,00 | 454 810,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 998,92 | 0,00 | 227 405,20 | 0,00 | 129 945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | 26 | Белгород г, Железнякова ул, 17б | 3 372 447,33 | 1 753 672,61 | 505 867,10 | 438 418,15 | 337 244,73 | 0,00 | 472 142,63 | | 0,00 | 0,00 | 810,30 | 1 247 805,52 | 0,00 | 236 071,31 | 0,00 | 134 897,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | 27 | Белгород г, Костюкова ул, 13 | 4 602 117,60 | 2 342 961,77 | 675 854,36 | 585 740,44 | 450 569,57 | 0,00 | 630 797,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 107,41 | 0,00 | 315 398,70 | 0,00 | 180 227,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 421,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | 28 | Белгород г, Костюкова ул, 37 | 19 728 700,84 | 10 043 983,20 | 2 897 302,85 | 2 510 995,80 | 1 931 535,23 | 0,00 | 2 704 149,32 | | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 7 146 680,35 | 0,00 | 1 352 074,66 | 0,00 | 772 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 348,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | 29 | Белгород г, Костюкова ул, 49 | 9 284 477,78 | 4 726 775,45 | 1 363 492,92 | 1 181 693,86 | 908 995,28 | 0,00 | 1 272 593,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 282,53 | 0,00 | 636 296,69 | 0,00 | 363 598,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 524,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | 30 | Белгород г, Костюкова ул, 51 | 484 221,43 | 251 795,14 | 72 633,21 | 62 948,79 | 48 422,14 | 0,00 | 67 791,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 161,93 | 0,00 | 33 895,50 | 0,00 | 19 368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | 31 | Белгород г, Мичурина ул, 50 | 1 971 737,55 | 1 025 303,53 | 295 760,63 | 256 325,88 | 197 173,76 | 0,00 | 276 043,26 | | 0,00 | 0,00 | 771,70 | 729 542,89 | 0,00 | 138 021,63 | 0,00 | 78 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 149 | 32 | Белгород г, Макаренко ул, 4а | 10 802 399,88 | 5 499 557,40 | 1 586 410,79 | 1 374 889,35 | 1 057 607,19 | 0,00 | 1 480 650,07 | | 0,00 | 0,00 | 1 110,50 | 3 913 146,62 | 0,00 | 740 325,04 | 0,00 | 423 042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 327,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | 33 | Белгород г, Молодежная ул, 8а | 3 696 645,26 | 1 881 981,13 | 542 879,17 | 470 495,28 | 361 919,45 | 0,00 | 506 687,23 | | 0,00 | 0,00 | 648,20 | 1 339 101,96 | 0,00 | 253 343,61 | 0,00 | 144 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 450,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 34 | Белгород г, Народный б-р, 36 | 5 382 615,81 | 2 777 136,48 | 801 097,06 | 694 284,12 | 534 064,71 | 0,00 | 747 690,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 039,42 | 0,00 | 373 845,30 | 0,00 | 255 594,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 17В | 2 995 429,11 | 1 557 623,14 | 449 314,37 | 389 405,78 | 299 542,91 | 0,00 | 419 360,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 308,77 | 0,00 | 209 680,04 | 0,00 | 119 817,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 24 | 9 930 190,49 | 5 055 511,12 | 1 458 320,51 | 1 263 877,78 | 972 213,68 | 0,00 | 1 361 099,15 | | 0,00 | 0,00 | 1 042,60 | 3 597 190,60 | 0,00 | 680 549,57 | 0,00 | 388 885,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 053,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | 37 | Белгород г, Некрасова ул, 25б | 9 879 198,73 | 5 029 550,95 | 1 450 832,00 | 1 257 387,74 | 967 221,34 | 0,00 | 1 354 109,87 | | 0,00 | 0,00 | 1 103,15 | 3 578 718,94 | 0,00 | 677 054,94 | 0,00 | 386 888,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 985,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | 38 | Белгород г, Некрасова ул, 36 | 6 526 608,13 | 3 322 729,80 | 958 479,75 | 830 682,45 | 638 986,50 | 0,00 | 894 581,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 250,06 | 0,00 | 447 290,55 | 0,00 | 255 594,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 743,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | 39 | Белгород г, Пушкина ул, 12 | 16 162 706,96 | 8 228 517,35 | 2 373 610,77 | 2 057 129,34 | 1 582 407,18 | 0,00 | 2 215 370,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 906,57 | 0,00 | 1 107 685,03 | 0,00 | 632 962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 635,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | 40 | Белгород г, Парковая ул, 3 | 658 046,75 | 322 129,80 | 80 532,45 | 80 532,45 | 80 532,45 | 0,00 | 80 532,45 | | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 80 532,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 532,45 | 277,00 | 80 532,45 | 0,00 | 0,00 | 80 532,45 | 0,00 | 0,00 | 13 787,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | 41 | Белгород г, Парковая ул, 3а | 704 266,33 | 344 755,40 | 86 188,85 | 86 188,85 | 86 188,85 | 0,00 | 86 188,85 | | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 86 188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 188,85 | 185,00 | 86 188,85 | 0,00 | 0,00 | 86 188,85 | 0,00 | 0,00 | 14 755,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | 42 | Белгород г, Привольная ул, 11 | 1 140 940,88 | 593 289,25 | 171 141,13 | 148 322,31 | 114 094,09 | 0,00 | 159 731,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 148,13 | 0,00 | 79 865,86 | 0,00 | 45 637,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160 | 43 | Белгород г, Привольная ул, 19 | 15 070 962,11 | 7 672 704,42 | 2 213 280,12 | 1 918 176,11 | 1 475 520,08 | 0,00 | 2 065 728,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 424,30 | 0,00 | 1 032 864,06 | 0,00 | 590 208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 761,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 | 44 | Белгород г, Привольная ул, 23 | 9 224 570,18 | 4 696 276,18 | 1 354 695,05 | 1 174 069,05 | 903 130,03 | 0,00 | 1 264 382,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 581,13 | 0,00 | 632 191,02 | 0,00 | 361 252,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 269,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | 45 | Белгород г, Славы пр-кт, 129 | 62 719 155,30 | 31 930 644,95 | 9 210 762,97 | 7 982 661,24 | 6 140 508,64 | 0,00 | 8 596 712,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 719 881,99 | 0,00 | 4 298 356,05 | 0,00 | 2 456 203,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 068,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 163 | 46 | Белгород г, Славы пр-кт, 150 | 4 858 848,45 | 2 473 664,76 | 713 557,14 | 618 416,19 | 475 704,76 | 0,00 | 665 986,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 107,62 | 0,00 | 332 993,33 | 0,00 | 190 281,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 800,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | 47 | Белгород г, Садовая ул, 49 | 9 090 798,25 | 4 628 172,20 | 1 335 049,67 | 1 157 043,05 | 890 033,12 | 0,00 | 1 246 046,36 | | 0,00 | 0,00 | 1 026,85 | 3 293 122,53 | 0,00 | 623 023,18 | 0,00 | 356 013,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 467,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | 48 | Белгород г, Садовая ул, 51 | 9 120 460,57 | 4 643 273,44 | 1 339 405,80 | 1 160 818,36 | 892 937,20 | 0,00 | 1 250 112,08 | | 0,00 | 0,00 | 1 034,57 | 3 303 867,64 | 0,00 | 625 056,04 | 0,00 | 357 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 088,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | 49 | Белгород г, Садовая ул, 55 | 9 989 515,13 | 5 085 713,60 | 1 467 032,77 | 1 271 428,40 | 978 021,85 | 0,00 | 1 369 230,58 | | 0,00 | 0,00 | 1 042,90 | 3 618 680,83 | 0,00 | 684 615,29 | 0,00 | 391 208,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 296,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 | 50 | Белгород г, Садовая ул, 57 | 3 032 382,12 | 1 576 838,71 | 454 857,32 | 394 209,68 | 303 238,21 | 0,00 | 424 533,50 | | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 1 121 981,38 | 0,00 | 212 266,75 | 0,00 | 121 295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 | 51 | Белгород г, Садовая ул, 59 | 3 060 249,28 | 1 591 329,63 | 459 037,39 | 397 832,41 | 306 024,93 | 0,00 | 428 434,90 | | 0,00 | 0,00 | 1 064,50 | 1 132 292,23 | 0,00 | 214 217,45 | 0,00 | 122 409,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | 52 | Белгород г, Садовая ул, 61 | 3 379 633,70 | 1 757 409,52 | 506 945,05 | 439 352,38 | 337 963,37 | 0,00 | 473 148,72 | | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 1 250 464,47 | 0,00 | 236 574,36 | 0,00 | 135 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170 | 53 | Белгород г, Садовая ул, 65в | 3 517 002,70 | 1 828 841,40 | 527 550,40 | 457 210,35 | 351 700,27 | 0,00 | 492 380,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 291,00 | 0,00 | 246 190,19 | 0,00 | 140 680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 171 | 54 | Белгород г, Садовая ул, 69 | 2 974 392,10 | 1 546 683,89 | 446 158,82 | 386 670,97 | 297 439,21 | 0,00 | 416 414,89 | | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 1 100 525,08 | 0,00 | 208 207,45 | 0,00 | 118 975,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 172 | 55 | Белгород г, Садовая ул, 102 | 9 885 575,66 | 5 032 797,48 | 1 451 768,50 | 1 258 199,37 | 967 845,67 | 0,00 | 1 354 983,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 028,97 | 0,00 | 677 491,97 | 0,00 | 387 138,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 118,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 | 56 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 61 086 861,60 | 31 099 635,84 | 8 971 048,80 | 7 774 908,96 | 5 980 699,20 | 0,00 | 8 372 978,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 128 587,03 | 0,00 | 4 186 489,44 | 0,00 | 2 392 279,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 869,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | 57 | Белгород г, Тельмана ул, 19 | 8 667 913,01 | 4 412 879,16 | 1 272 945,91 | 1 103 219,79 | 848 630,61 | 0,00 | 1 188 082,85 | | 0,00 | 0,00 | 1 113,50 | 3 139 933,24 | 0,00 | 594 041,42 | 0,00 | 339 452,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 606,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | 58 | Белгород г, Чапаева пер, 77 корп. 2 | 1 167 632,39 | 594 447,67 | 171 475,29 | 148 611,92 | 114 316,86 | 0,00 | 160 043,60 | | 0,00 | 0,00 | 966,80 | 422 972,37 | 0,00 | 80 021,80 | 0,00 | 45 726,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 463,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | 59 | Белгород г, Шершнева ул, 9 | 8 784 847,71 | 4 472 411,21 | 1 290 118,62 | 1 118 102,80 | 860 079,08 | 0,00 | 1 204 110,71 | | 0,00 | 0,00 | 891,50 | 3 182 292,59 | 0,00 | 602 055,35 | 0,00 | 344 031,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 056,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 | 60 | Белгород г, Шершнева ул, 15 | 8 615 035,21 | 4 385 958,79 | 1 265 180,42 | 1 096 489,70 | 843 453,61 | 0,00 | 1 180 835,06 | | 0,00 | 0,00 | 891,50 | 3 120 778,37 | 0,00 | 590 417,53 | 0,00 | 337 381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 499,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 6 | 1 365 495,49 | 695 180,79 | 200 532,92 | 173 795,20 | 133 688,61 | 0,00 | 187 164,06 | | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 494 647,87 | 0,00 | 93 582,03 | 0,00 | 53 475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 609,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | 62 | Белгород г, Щорса ул, 7 | 9 338 590,08 | 4 754 324,30 | 1 371 439,70 | 1 188 581,08 | 914 293,13 | 0,00 | 1 280 010,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 884,60 | 0,00 | 640 005,19 | 0,00 | 365 717,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 658,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 180 | 63 | Белгород г, Щорса ул, 22 | 5 516 716,75 | 2 808 588,91 | 810 169,88 | 702 147,23 | 540 113,25 | 0,00 | 756 158,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 419,03 | 0,00 | 378 079,28 | 0,00 | 216 045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 584,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | 64 | Белгород г, Щорса ул, 24 | 6 841 297,44 | 3 482 939,76 | 1 004 694,16 | 870 734,94 | 669 796,11 | 0,00 | 937 714,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 245,60 | 0,00 | 468 857,28 | 0,00 | 267 918,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 336,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | 65 | Белгород г, Щорса ул, 26 | 5 023 661,74 | 2 557 572,06 | 737 761,17 | 639 393,02 | 491 840,78 | 0,00 | 688 577,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 810,89 | 0,00 | 344 288,55 | 0,00 | 196 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 253,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | 66 | Белгород г, Щорса ул, 30 | 6 097 407,18 | 3 104 221,39 | 895 448,48 | 776 055,35 | 596 965,65 | 0,00 | 835 751,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 772,92 | 0,00 | 417 875,96 | 0,00 | 238 786,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 750,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | 67 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 844 539,66 | 439 160,62 | 126 680,95 | 109 790,15 | 84 453,97 | 0,00 | 118 235,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 479,67 | 0,00 | 59 117,78 | 0,00 | 33 781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 185 | 68 | Белгород г, Железнякова ул, 18 | 168 346 300,00 | 27 469 861,63 | 27 469 861,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 469 861,63 | 0,00 | 27 469 861,62 | 0,00 | 0,00 | 27 469 861,63 | 0,00 | 27 469 861,63 | 0,00 | 27 469 861,63 | 3 527 130,23 | 0,00 | 0,00 | |
| **Руководитель департамента**  **городского хозяйства** | | | | | | | | | | | **К.А. Радченко** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |