О внесении изменений в постановление администрации   
города Белгорода от 30 апреля 2021 года № 123

В целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской   
области на 2019 – 2048 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, уточнения стоимости планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения объема государственной поддержки капитального ремонта **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации города Белгорода  
от 30 апреля 2021 года № 123 «Об утверждении плана реализации   
в 2022 – 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде   
на 2019 – 2048 годы» (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 5 августа 2022 года № 146, от 14 сентября 2022 года № 170,   
от 21 марта 2023 года № 28, от 31 марта 2023 года № 42, от 03 июля 2023 года  
№ 85, от 04 августа 2023 года № 106, от 13 октября 2023 года № 162) изменения следующего содержания:

- план реализации в 2022 – 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2019 – 2048 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города  
(Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления   
в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному   
хозяйству Голикова В.Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации**  **города Белгорода** |  | **В.В. Демидов** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение  к постановлению администрации города Белгорода**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_** |

|  |
| --- |
| **План реализации в 2022 – 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2019 – 2048 годы**   1. **Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы**   **проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2022 – 2024 годы** |

| **№ п\п** | **№ п/п по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | | **Материал стен** | **Количе-ство этажей** | **Коли-чество подъез-дов** | **Способ формирования фонда капитального ремонта** | **Общая площадь МКД** | **Суммарная площадь жилых  и нежилых помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистри-рованных  в МКД  на дату утверждения программы** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | **Вид капитального ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ввода в эксплуа-тацию** | **проведения**  **последнего**  **капитально-го ремонта** | **Всего:** | **в том числе:** | | | |
| **Иной источник финансиро-вания** | **За счет бюджета Белгородской области** | **За счет средств местного бюджета** | **За счет средств собственников помещений  в МКД** |
| **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **Итого по городу Белгороду на 2022-2024 годы:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 582 723,40** | **1 096 293,62** | **47 685,00** | **2 942 715 447,56** | **22 596 713,85** | **1 551 269 108,02** | **0,00** | **1 368 849 625,69** | **X** | **X** |
| **Итого по городу Белгороду на 2022 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **850 500,47** | **585 476,91** | **23 985** | **1 721 607 574,78** | **0,00** | **1 171 493 102,49** | **0,00** | **550 114 472,29** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 4 | 1970 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 682,06 | 4 337,22 | 123 | 23 731 949,09 | 0,00 | 15 652 164,88 | 0,00 | 8 079 784,21 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 2 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 20 | 1971 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 260,72 | 4 146,10 | 121 | 20 921 284,92 | 0,00 | 14 218 656,41 | 0,00 | 6 702 628,51 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 3 | 3 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17б | 1959 | 2021 | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 018,10 | 788,70 | 11 | 3 420 072,31 | 0,00 | 3 420 072,31 | 0,00 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 4 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 71а | 1963 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 638,90 | 2 519,00 | 109 | 19 769 059,62 | 0,00 | 13 693 775,37 | 0,00 | 6 075 284,25 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 5 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146а | 1973 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 599,50 | 2 758,70 | 140 | 29 866 449,57 | 0,00 | 22 418 542,65 | 0,00 | 7 447 906,92 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 6 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 165 | 1962 | 2022 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 638,60 | 1 074,50 | 55 | 8 981 428,33 | 0,00 | 6 293 069,51 | 0,00 | 2 688 358,82 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 7 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 201 | 1973 | 2022 | Пеноблок | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 991,00 | 910,70 | 59 | 7 167 460,04 | 0,00 | 4 919 513,73 | 0,00 | 2 247 946,31 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 8 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 205 | 1970 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 972,70 | 900,70 | 54 | 7 064 201,04 | 0,00 | 4 769 077,18 | 0,00 | 2 295 123,86 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 9 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 207 | 1970 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 975,00 | 903,30 | 49 | 7 220 846,56 | 0,00 | 4 961 042,18 | 0,00 | 2 259 804,38 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 10 | 10 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 32 | 1970 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 455,27 | 3 653,87 | 151 | 23 646 303,05 | 0,00 | 15 619 767,54 | 0,00 | 8 026 535,51 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 11 | 11 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 34 | 1968 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 185,90 | 4 109,80 | 117 | 20 403 902,54 | 0,00 | 12 457 117,27 | 0,00 | 7 946 785,27 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 12 | 12 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 40а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 913,10 | 853,90 | 42 | 12 250 709,92 | 0,00 | 10 977 950,24 | 0,00 | 1 272 759,68 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 13 | 13 | Белгород г, Белгородского полка ул, 42 | 1940 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 581,40 | 859,20 | 37 | 21 588 808,50 | 0,00 | 19 053 601,77 | 0,00 | 2 535 206,73 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 14 | 14 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 7 | 1966 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 373,92 | 2 509,62 | 82 | 9 280 073,31 | 0,00 | 5 118 569,58 | 0,00 | 4 161 503,73 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 15 | 15 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 53 | 1953 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 159,80 | 1 885,30 | 48 | 25 115 645,19 | 0,00 | 19 891 544,68 | 0,00 | 5 224 100,51 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 16 | 16 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 68 | 1973 | 2022 | Кирпич | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 339,60 | 5 754,90 | 233 | 41 867 523,65 | 0,00 | 27 875 897,59 | 0,00 | 13 991 626,06 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 17 | 17 | Белгород г, Котлозаводской 2-й пер, 8 | 1960 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 531,50 | 617,49 | 47 | 7 208 917,40 | 0,00 | 5 559 305,33 | 0,00 | 1 649 612,07 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 18 | 18 | Белгород г, Курская ул, 8 | 1960 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 008,50 | 1 494,11 | 96 | 13 537 563,46 | 0,00 | 9 838 041,98 | 0,00 | 3 699 521,48 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 19 | 19 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 3 | 1974 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 029,56 | 949,16 | 52 | 7 255 988,17 | 0,00 | 4 322 930,96 | 0,00 | 2 933 057,21 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 20 | 20 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 4 | 1974 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 002,60 | 922,20 | 51 | 7 327 843,53 | 0,00 | 4 483 361,63 | 0,00 | 2 844 481,90 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 21 | 21 | Белгород г, Маяковского ул, 20а | 1970 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 326,34 | 3 101,74 | 125 | 20 301 848,72 | 0,00 | 13 667 011,24 | 0,00 | 6 634 837,48 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 22 | 22 | Белгород г, Михайловское ш, 18 | 1962 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 284,35 | 1 313,65 | 64 | 13 329 490,86 | 0,00 | 9 302 110,63 | 0,00 | 4 027 380,23 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 23 | 23 | Белгород г, Михайловское ш, 20 | 1966 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 229,39 | 1 258,59 | 71 | 11 267 262,48 | 0,00 | 7 920 192,97 | 0,00 | 3 347 069,51 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 24 | 24 | Белгород г, Михайловское ш, 22 | 1965 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 228,26 | 1 259,96 | 62 | 11 067 770,28 | 0,00 | 7 726 184,17 | 0,00 | 3 341 586,11 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 25 | 25 | Белгород г, Мокроусова ул, 5а | 1974 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 623,64 | 4 403,24 | 227 | 36 718 148,35 | 0,00 | 27 548 386,54 | 0,00 | 9 169 761,81 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 26 | 26 | Белгород г, Мокроусова ул, 7 | 1974 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 651,00 | 5 799,45 | 310 | 39 852 245,87 | 0,00 | 27 124 061,90 | 0,00 | 12 728 183,97 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 27 | 27 | Белгород г, Народный б-р, 3б | 1936 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 443,80 | 800,70 | 31 | 11 028 012,32 | 0,00 | 8 553 141,37 | 0,00 | 2 474 870,95 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 28 | 28 | Белгород г, Народный б-р, 39а | 1968 | 2022 | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 438,19 | 1 981,24 | 88 | 12 206 755,94 | 0,00 | 10 153 200,62 | 0,00 | 2 053 555,32 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 29 | 29 | Белгород г, Народный б-р, 93 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 239,60 | 1 830,80 | 72 | 17 643 234,54 | 0,00 | 11 795 323,68 | 0,00 | 5 847 910,86 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 30 | 30 | Белгород г, Некрасова ул, 7а | 1969 | 2020 | Несущие панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 692,30 | 2 721,17 | 128 | 6 118 525,98 | 0,00 | 6 118 525,98 | 0,00 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 31 | 31 | Белгород г, Некрасова ул, 8а | 1968 | 2022 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 833,05 | 3 553,02 | 155 | 22 416 744,17 | 0,00 | 14 879 904,01 | 0,00 | 7 536 840,16 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 23 | 1965 | 2022 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 687,60 | 3 529,60 | 161 | 27 274 074,29 | 0,00 | 16 786 546,58 | 0,00 | 10 487 527,71 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 29 | 1967 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 175,90 | 3 160,40 | 143 | 24 309 071,76 | 0,00 | 14 306 887,45 | 0,00 | 10 002 184,31 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 34 | 34 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 24б | 1963 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 373,85 | 2 511,30 | 98 | 18 296 426,30 | 0,00 | 14 771 593,66 | 0,00 | 3 524 832,64 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 35 | 35 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 66 | 1973 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 556,60 | 3 033,30 | 123 | 20 487 807,41 | 0,00 | 13 045 633,23 | 0,00 | 7 442 174,18 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 36 | 36 | Белгород г, Первомайская ул, 17 | 1977 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 3 | Счёт регионального оператора | 8 198,90 | 5 663,30 | 296 | 51 797 407,07 | 0,00 | 40 076 220,16 | 0,00 | 11 721 186,91 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 37 | 37 | Белгород г, Пирогова ул, 52 | 1963 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 290,90 | 593,50 | 21 | 5 238 199,33 | 0,00 | 3 967 975,55 | 0,00 | 1 270 223,78 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 38 | 38 | Белгород г, Попова ул, 28 | 1917 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 963,50 | 767,61 | 25 | 11 293 896,09 | 0,00 | 9 339 806,71 | 0,00 | 1 954 089,38 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 39 | 39 | Белгород г, Попова ул, 100 | 1976 | 2022 | Кирпич | 5 | 5 | Счёт регионального оператора | 6 180,80 | 4 927,60 | 223 | 26 389 159,11 | 0,00 | 17 946 407,96 | 0,00 | 8 442 751,15 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 40 | 40 | Белгород г, Садовая ул, 25а | 1969 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 065,24 | 3 099,11 | 156 | 21 633 219,17 | 0,00 | 14 795 782,99 | 0,00 | 6 837 436,18 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 41 | 41 | Белгород г, Садовая ул, 65 | 1967 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 485,60 | 3 535,40 | 194 | 24 936 961,98 | 0,00 | 17 251 152,78 | 0,00 | 7 685 809,20 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 42 | 42 | Белгород г, Славы пр-кт, 38 | 1958 | 2022 | Кирпич | 3 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 640,34 | 2 045,24 | 59 | 15 633 926,48 | 0,00 | 11 060 548,28 | 0,00 | 4 573 378,20 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 43 | 43 | Белгород г, Славы пр-кт, 40 | 1960 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 263,06 | 1 291,66 | 43 | 16 284 158,48 | 0,00 | 13 484 732,22 | 0,00 | 2 799 426,26 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 44 | 44 | Белгород г, Студенческая ул, 15 | 1963 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 910,80 | 3 155,34 | 138 | 23 624 927,23 | 0,00 | 15 847 422,30 | 0,00 | 7 777 504,93 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 45 | 45 | Белгород г, Студенческая ул, 17 | 1963 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 835,90 | 2 502,80 | 152 | 30 005 196,44 | 0,00 | 22 669 136,00 | 0,00 | 7 336 060,44 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 46 | 46 | Белгород г, Шершнева ул, 30 | 1962 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 661,44 | 3 415,91 | 152 | 21 292 802,87 | 0,00 | 14 599 649,44 | 0,00 | 6 693 153,43 | Плановый | Декабрь 2022 |
| 47 | 47 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17в | 1959 | 2022 | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 973,20 | 918,20 | 32 | 5 646 937,20 | 0,00 | 5 646 937,20 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 48 | 48 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 1969 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 796,30 | 2 929,40 | 145 | 6 664 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 207,24 | Внеплановый | Июнь 2023 |
| 49 | 49 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 163 | 1962 | 2022 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 661,68 | 1 082,30 | 58 | 13 676 571,62 | 0,00 | 13 676 571,62 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 50 | 50 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 38а | 1960 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 354,37 | 831,27 | 38 | 13 711 046,98 | 0,00 | 12 368 893,47 | 0,00 | 1 342 153,51 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 51 | 51 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 67а | 1967 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 794,98 | 2 700,35 | 116 | 8 554 629,37 | 0,00 | 8 554 629,37 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 52 | 52 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 95 | 1955 | 2022 | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 939,03 | 806,92 | 19 | 5 780 395,02 | 0,00 | 5 780 395,02 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 53 | 53 | Белгород г, Белгородского полка ул, 24 | 1962 | 2022 | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 810,54 | 1 988,14 | 97 | 9 436 099,48 | 0,00 | 9 436 099,48 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 54 | 54 | Белгород г, Гагарина ул, 27 | 1960 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 7 108,40 | 4 397,90 | 126 | 14 407 313,78 | 0,00 | 14 407 313,78 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 55 | 55 | Белгород г, Гоголя ул, 41 | 1982 | 2022 | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 960,30 | 2 538,10 | 205 | 3 679 004,34 | 0,00 | 3 679 004,34 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 56 | 56 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 32 | 1964 | 2022 | Кирпич | 5 | 7 | Счёт регионального оператора | 7 743,80 | 5 989,80 | 218 | 22 571 604,73 | 0,00 | 22 571 604,73 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 57 | 57 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 2 | 1981 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 11 363,30 | 9 564,11 | 505 | 85 869 737,51 | 0,00 | 85 869 737,51 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 58 | 58 | Белгород г, Макаренко ул, 1а | 1967 | 2022 | Кирпич | 3 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 103,57 | 1 581,47 | 67 | 5 307 557,29 | 0,00 | 5 307 557,29 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 59 | 59 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 13 | 1959 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 151,87 | 1 495,17 | 62 | 9 409 814,82 | 0,00 | 9 212 663,81 | 0,00 | 197 151,01 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 60 | 60 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 18 | 1959 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 338,21 | 1 418,81 | 55 | 10 157 670,93 | 0,00 | 9 944 851,12 | 0,00 | 212 819,81 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 61 | 61 | Белгород г, Народный б-р, 41 | 1966 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 920,50 | 2 945,00 | 135 | 11 370 970,20 | 0,00 | 11 370 970,20 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 62 | 62 | Белгород г, Народный б-р, 81 | 1952 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 014,50 | 2 774,10 | 81 | 12 796 223,59 | 0,00 | 12 796 223,59 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 63 | 63 | Белгород г, Некрасова ул, 16 | 1968 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 457,38 | 3 414,40 | 150 | 11 938 025,76 | 0,00 | 11 938 025,76 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 64 | 64 | Белгород г, Победы ул, 12 | 1966 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 265,50 | 3 232,50 | 132 | 11 643 858,79 | 0,00 | 11 643 858,79 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 65 | 65 | Белгород г, Попова ул, 65 | 1967 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 806,40 | 2 888,54 | 166 | 2 976 535,53 | 0,00 | 2 976 535,53 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 66 | 66 | Белгород г, Попова ул, 98 | 1971 | 2022 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 894,80 | 3 224,80 | 233 | 79 477 995,27 | 0,00 | 79 477 995,27 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 67 | 67 | Белгород г, Преображенская ул, 7а | 1963 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 200,20 | 1 342,50 | 61 | 8 188 827,72 | 0,00 | 8 188 827,72 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 68 | 68 | Белгород г, Славы пр-кт, 23 | 1939 | 2022 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 896,45 | 641,81 | 22 | 2 082 581,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 581,08 | Внеплановый | Июнь 2023 |
| 69 | 69 | Белгород г, Советская ул, 55 | 1995 | 2022 | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 7 617,50 | 4 630,00 | 187 | 27 792 749,27 | 0,00 | 27 792 749,27 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 70 | 70 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133Б корп. 2 | 1975 | 2022 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 752,00 | 2 411,90 | 298 | 94 114 978,40 | 0,00 | 94 114 978,40 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2022 |
| 71 | 71 | Белгород г, Железнякова ул, 14 | 1984 | 2022 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 956,40 | 1 808,80 | 190 | 94 455 138,01 | 0,00 | 94 455 138,01 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2022 |
| 72 | 72 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 8 | 1991 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 11 | Счёт регионального оператора | 30 202,20 | 20 228,20 | 926 | 20 095 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 095 125,03 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 73 | 73 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 11 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 13 | Счёт регионального оператора | 36 856,50 | 24 122,50 | 460 | 29 026 291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 026 291,71 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 74 | 74 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 14 | 1990 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 13 839,62 | 9 007,62 | 459 | 8 918 387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 918 387,43 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 75 | 75 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 6 | 1988 | 2022 | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 377,57 | 3 804,27 | 203 | 4 622 292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 622 292,02 | Лифты | Февраль 2023 |
| 76 | 76 | Белгород г, Губкина ул, 31 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 14 | Счёт регионального оператора | 41 062,20 | 26 198,40 | 1 502 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 259 083,38 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 77 | 77 | Белгород г, Губкина ул, 35 | 1991 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 8 | Счёт регионального оператора | 27 198,13 | 19 119,53 | 99 | 17 862 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862 333,36 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 78 | 78 | Белгород г, Губкина ул, 44а | 1987 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 144,70 | 3 948,00 | 200 | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 791,67 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 79 | 79 | Белгород г, Губкина ул, 44б | 1987 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 386,20 | 3 189,50 | 195 | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 791,67 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 80 | 80 | Белгород г, Маяковского ул, 30 | 1989 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 3 | Счёт регионального оператора | 9 302,10 | 6 470,20 | 301 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 375,01 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 81 | 81 | Белгород г, Народный б-р, 38а | 1996 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 495,70 | 2 774,90 | 51 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 296,26 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 82 | 82 | Белгород г, Свято-Троицкий б-р, 25 | 1989 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 3 | Счёт регионального оператора | 7 255,20 | 5 694,25 | 273 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 375,01 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 83 | 83 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 1987 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 14 | Счёт регионального оператора | 39 867,50 | 26 337,90 | 1 462 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 259 083,38 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 84 | 84 | Белгород г, Спортивная ул, 7 | 1988 | 2022 | ж/б блок | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 14 110,88 | 9 225,88 | 524 | 11 163 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 163 958,35 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 85 | 85 | Белгород г, Чапаева ул, 1 | 1988 | 2022 | Кирпич | 14 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 857,30 | 4 732,90 | 214 | 5 328 985,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328 985,78 | Лифты | Февраль 2023 |
| 86 | 86 | Белгород г, Чапаева ул, 9 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 4 | Счёт регионального оператора | 9 884,38 | 7 157,18 | 387 | 8 931 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 931 166,68 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 87 | 87 | Белгород г, Чапаева ул, 32 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 6 | Счёт регионального оператора | 18 405,48 | 12 848,46 | 719 | 13 396 750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 396 750,02 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 88 | 88 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 1975 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 125,23 | 2 320,33 | 85 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 296,26 | Лифты | Декабрь 2022 |
| 89 | 89 | Белгород г, Попова ул, 102 | 2011 | 2022 | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 8 396,40 | 6 726,30 | 67 | 278 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 427,23 | Спецсчёт, Лифты | Декабрь 2022 |
| 90 | 90 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 7 | 1984 | 2022 | Кирпич | 12 | 2 | Специальный счёт регионального оператора | 10 227,50 | 7 767,10 | 345 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 91 | 91 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 127 | 2005 | 2022 | Кирпич | 16 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 6 941,70 | 5 204,60 | 104 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 92 | 92 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 36 | 2003 | 2022 | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 128,90 | 2 205,80 | 34 | 424 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 809,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 93 | 93 | Белгород г, Буденного ул, 10 | 2000 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 13 304,20 | 9 155,30 | 436 | 2 369 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 784,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 94 | 94 | Белгород г, Буденного ул, 11 | 1994 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 14 289,60 | 9 939,70 | 338 | 3 812 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 125,20 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 95 | 95 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 1994 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 834,20 | 3 237,10 | 172 | 2 530 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 486,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 96 | 96 | Белгород г, Губкина ул, 15а | 1997 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 4 082,90 | 3 458,40 | 173 | 2 493 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 444,80 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 97 | 97 | Белгород г, Губкина ул, 18д | 1997 | 2022 | Кирпич | 20 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 6 988,75 | 5 006,70 | 195 | 2 499 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 788,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 98 | 98 | Белгород г, Губкина ул, 32 | 2004 | 2022 | Кирпич | 11 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 5 216,10 | 2 561,30 | 112 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 99 | 99 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 52 | 1983 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 13 749,93 | 10 006,23 | 466 | 4 838 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 237,60 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 100 | 100 | Белгород г, Нагорная ул, 2 | 2003 | 2022 | Кирпич | 16 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 18 917,50 | 13 624,00 | 311 | 6 281 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 281 316,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 101 | 101 | Белгород г, Народный б-р, 32 | 1999 | 2022 | Кирпич | 12 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 9 582,50 | 6 205,20 | 130 | 1 782 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 912,64 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 102 | 102 | Белгород г, Октябрьская ул, 59 | 2004 | 2022 | Кирпич | 7 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 766,90 | 2 469,70 | 30 | 2 080 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 602,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 103 | 103 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 1979 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Специальный счёт регионального оператора | 12 826,75 | 9 366,45 | 424 | 5 329 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 150,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 104 | 104 | Белгород г, Семашко ул, 40 | 2004 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Специальный счёт регионального оператора | 7 307,60 | 5 418,80 | 249 | 6 789 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 789 488,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 105 | 105 | Белгород г, Спортивная ул, 20 | 1991 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 12 | Специальный счёт регионального оператора | 36 464,89 | 24 373,89 | 1 092 | 4 690 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 644,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 106 | 106 | Белгород г, Тимирязева ул, 3 | 1992 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 866,50 | 2 833,00 | 171 | 1 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 107 | 107 | Белгород г, Харьковский пер, 36г | 2004 | 2022 | Кирпич | 10 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 9 061,60 | 8 769,40 | 40 | 2 372 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 545,20 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 108 | 108 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 1985 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 11 | Специальный счёт регионального оператора | 32 038,60 | 20 132,50 | 961 | 6 039 772,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039 772,88 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 109 | 109 | Белгород г, Щорса ул, 47б | 2008 | 2022 | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 10 111,50 | 7 595,60 | 84 | 1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 110 | 110 | Белгород г, Щорса ул, 56 | 2004 | 2022 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 7 476,10 | 5 282,10 | 137 | 1 650 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 795,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 111 | 111 | Белгород г, Щорса ул, 57 | 2003 | 2022 | Несущие панели | 14 | 10 | Специальный счёт регионального оператора | 41 184,70 | 26 062,34 | 788 | 22 079 336,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 079 336,56 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 112 | 112 | Белгород г, Юности б-р, 39 | 2008 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 8 | Специальный счёт регионального оператора | 28 845,00 | 20 134,99 | 674 | 2 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 750,00 | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| **Итого по городу Белгороду на 2023 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **426 004,00** | **296 322,11** | **13 329** | **558 790 099,79** | **18 476 213,85** | **149 349 929,10** | **0,00** | **390 963 956,84** | **X** | **X** |
| 113 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 20а | 1977 | 2005 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 638,40 | 2 673,20 | 129 | 5 746 841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 746 841,52 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 114 | 2 | Белгород г, Александра Невского ул, 1а | 1964 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 497,30 | 1 992,70 | 100 | 3 182 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182 783,89 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 115 | 3 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 112 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 684,37 | 3 530,77 | 198 | 6 442 502,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 442 502,21 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 116 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 124 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 700,06 | 3 543,56 | 160 | 6 412 411,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 411,75 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 117 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 203 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 609,00 | 909,20 | 56 | 3 001 855,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 855,64 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 118 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 65а | 1960 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 249,21 | 2 447,41 | 68 | 3 797 543,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 543,51 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 119 | 7 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 71 | 1967 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 575,53 | 3 550,23 | 170 | 5 205 661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 661,28 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 120 | 8 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 88 | 1957 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 367,80 | 1 843,79 | 52 | 5 529 133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 133,70 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 121 | 9 | Белгород г, Ватутина ул, 2б | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 705,26 | 2 737,76 | 146 | 5 093 815,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 093 815,55 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 122 | 10 | Белгород г, Вокзальная ул, 33 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 874,00 | 3 244,80 | 132 | 8 918 191,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 918 191,96 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 123 | 11 | Белгород г, Гагарина ул, 21 | 1961 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 860,60 | 2 545,40 | 92 | 4 545 739,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 739,76 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 124 | 12 | Белгород г, Гагарина ул, 25 | 1960 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 171,40 | 1 605,60 | 69 | 3 366 556,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 556,45 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 125 | 13 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 157,70 | 1 593,30 | 90 | 3 138 440,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 440,32 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 126 | 14 | Белгород г, Горького ул, 2в | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 523,93 | 733,23 | 58 | 2 298 020,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 020,94 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 127 | 15 | Белгород г, Горького ул, 2д | 1974 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 236,56 | 2 753,06 | 134 | 8 668 835,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 668 835,33 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 128 | 16 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 5 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 884,28 | 2 017,63 | 83 | 5 359 798,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 798,47 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 129 | 17 | Белгород г, Губкина ул, 14 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 905,35 | 2 752,65 | 121 | 6 373 902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373 902,80 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 130 | 18 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 6а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 023,20 | 684,10 | 34 | 1 978 725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 725,39 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 131 | 19 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 10 | 1967 | 2021 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 127,70 | 3 168,84 | 154 | 6 226 659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 226 659,85 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 132 | 20 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39а | 1966 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 140,60 | 1 275,40 | 40 | 3 103 218,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 218,68 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 133 | 21 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21а | 1958 | - | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 997,20 | 553,00 | 33 | 2 002 467,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 467,48 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 134 | 22 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21б | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 968,50 | 532,10 | 33 | 1 926 757,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 757,53 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 135 | 23 | Белгород г, Кутузова ул, 1 | 1962 | - | Блоки | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 158,60 | 1 090,20 | 62 | 3 384 378,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 378,76 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 136 | 24 | Белгород г, Михайловское ш, 32а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 246,40 | 3 136,00 | 162 | 3 872 481,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 481,12 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 137 | 25 | Белгород г, Михайловское ш, 36 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 326,87 | 3 202,17 | 162 | 4 785 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 106,92 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 138 | 26 | Белгород г, Мичурина ул, 62а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 601,00 | 3 647,00 | 118 | 7 377 358,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 358,68 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 139 | 27 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 6 | 1965 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 181,50 | 2 584,20 | 133 | 5 753 130,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 753 130,46 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 140 | 28 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 16 | 1957 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 394,75 | 969,95 | 46 | 2 930 779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 779,13 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 141 | 29 | Белгород г, Молодежная ул, 6 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 853,80 | 793,60 | 45 | 2 263 276,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 276,34 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 142 | 30 | Белгород г, Молодежная ул, 8 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 788,00 | 729,50 | 54 | 2 641 594,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 594,21 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 143 | 31 | Белгород г, Молодежная ул, 12 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 806,94 | 745,74 | 51 | 2 700 407,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 407,70 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 144 | 32 | Белгород г, Народный б-р, 43 | 1963 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 903,76 | 5 911,56 | 287 | 9 095 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 361,98 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 145 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 5б/8 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 770,50 | 3 486,60 | 115 | 8 335 720,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335 720,99 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 146 | 34 | Белгород г, Октябрьская ул, 82 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 740,35 | 4 407,15 | 217 | 7 270 644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 270 644,60 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 147 | 35 | Белгород г, Победы ул, 18 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 667,20 | 2 693,90 | 133 | 8 432 824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 432 824,55 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 148 | 36 | Белгород г, Попова ул, 30 | 1968 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 252,18 | 1 669,98 | 67 | 3 968 794,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 794,25 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 149 | 37 | Белгород г, Попова ул, 42 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 614,29 | 1 886,39 | 77 | 3 600 841,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 841,77 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 150 | 38 | Белгород г, Попова ул, 48 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 773,56 | 1 818,36 | 67 | 3 283 203,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 203,07 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 151 | 39 | Белгород г, Преображенская ул, 9 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 254,50 | 1 148,23 | 36 | 3 501 857,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 857,63 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 152 | 40 | Белгород г, Преображенская ул, 72а | 1974 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 911,40 | 4 397,50 | 205 | 10 566 879,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 566 879,31 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 153 | 41 | Белгород г, Преображенская ул, 74 | 1964 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 821,59 | 3 132,29 | 119 | 7 524 232,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 524 232,04 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 154 | 42 | Белгород г, Привольная ул, 20 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 543,00 | 2 578,50 | 119 | 6 013 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 013 789,82 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 155 | 43 | Белгород г, Привольная ул, 24 | 1977 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 827,61 | 4 229,41 | 260 | 9 054 464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 054 464,61 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 156 | 44 | Белгород г, Пушкина ул, 26 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 089,00 | 2 711,80 | 124 | 7 635 766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 635 766,14 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 157 | 45 | Белгород г, Садовая ул, 29 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 141,40 | 3 179,69 | 137 | 7 073 699,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 073 699,79 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 158 | 46 | Белгород г, Славы пр-кт, 21а | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 666,08 | 3 522,03 | 142 | 8 734 211,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 734 211,17 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 159 | 47 | Белгород г, Славы пр-кт, 23а | 1963 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 599,53 | 1 084,53 | 76 | 3 635 082,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 082,32 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 160 | 48 | Белгород г, Славы пр-кт, 47 | 1976 | 2016 | Кирпич | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 12 343,00 | 7 055,12 | 205 | 11 572 830,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 572 830,53 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 161 | 49 | Белгород г, Славы пр-кт, 67 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 037,50 | 2 598,70 | 134 | 8 108 872,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 108 872,94 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 162 | 50 | Белгород г, Славы пр-кт, 74 | 1960 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 018,10 | 1 220,30 | 23 | 3 840 687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 687,68 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 163 | 51 | Белгород г, Центральная 1-я ул, 1 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 175,00 | 1 102,60 | 43 | 3 471 437,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 437,97 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 164 | 52 | Белгород г, Центральная 1-я ул, 3 | 1962 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 134,95 | 1 085,19 | 46 | 3 339 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 131,52 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 165 | 53 | Белгород г, Центральная 2-я ул, 4 | 1969 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 679,32 | 1 107,36 | 46 | 4 582 589,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 589,97 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 166 | 54 | Белгород г, Щорса пер, 20 | 1975 | 2012 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 972,90 | 2 942,90 | 146 | 5 106 059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 106 059,78 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 167 | 55 | Белгород г, Щорса ул, 1 | 1972 | 2012 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 581,03 | 2 839,43 | 141 | 8 843 157,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 843 157,08 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 168 | 56 | Белгород г, Щорса ул, 23 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 954,23 | 2 279,23 | 105 | 7 031 188,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 188,27 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 169 | 57 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 518,20 | 2 712,50 | 128 | 8 262 916,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262 916,71 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 170 | 58 | Белгород г, Щорса ул, 27 | 1972 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 482,15 | 2 694,57 | 148 | 6 268 320,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 268 320,33 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 171 | 59 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 1975 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 125,23 | 2 320,33 | 85 | 3 885 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 117,70 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 172 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 37 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 191,81 | 2 814,91 | 114 | 7 841 440,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841 440,82 | Плановый | Декабрь 2023 |
| 173 | 61 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 1а | 2001 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 107,40 | 4 246,60 | 121 | 4 017 012,41 | 4 017 012,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 174 | 62 | Белгород г, Губкина ул, 13б | 1996 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счёт регионального оператора | 7 699,80 | 6 417,50 | 364 | 3 519 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 360,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 175 | 63 | Белгород г, Губкина ул, 42б | 1994 | - | Панели железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 8 123,20 | 5 504,00 | 214 | 3 165 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 436,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 176 | 64 | Белгород г, Железнякова ул, 19а | 1976 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 686,00 | 3 108,70 | 91 | 8 504 225,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 504 225,85 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 177 | 65 | Белгород г, Н. Островского ул, 2а | 1967 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 159,10 | 1 271,35 | 57 | 2 859 353,64 | 2 859 353,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 178 | 66 | Белгород г, Н. Островского ул, 19б | 1959 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 121,40 | 586,60 | 24 | 1 024 113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 113,10 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 179 | 67 | Белгород г, Привольная ул, 9 | 1978 | - | ж/б блок | 6 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 897,70 | 4 376,40 | 233 | 3 329 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 361,60 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 180 | 68 | Белгород г, Привольная ул, 26 | 1980 | - | Блоки | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 728,09 | 2 760,09 | 134 | 2 878 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 695,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 181 | 69 | Белгород г, Садовая ул, 31 | 1966 | 2015 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 852,70 | 3 689,26 | 161 | 3 018 128,40 | 3 018 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 182 | 70 | Белгород г, Садовая ул, 112а | 1974 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 557,50 | 3 370,40 | 175 | 465 945,00 | 465 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 183 | 71 | Белгород г, Садовая ул, 114а | 1973 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 474,86 | 2 614,46 | 117 | 2 372 834,40 | 2 372 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 184 | 72 | Белгород г, Шершнева ул, 1 | 1961 | 2021 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 230,20 | 2 713,53 | 114 | 5 742 940,00 | 5 742 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 185 | 73 | Белгород г, Щорса ул, 44 | 1983 | 2021 | Панели железобетонные | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 13 353,00 | 11 505,00 | 595 | 1 862 358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 358,50 | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 186 | 74 | Белгород г, Б. Хмельницкого пр-кт, 133 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 190,40 | 2 392,10 | 226 | 39 103 614,80 | 0,00 | 39 103 614,80 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 187 | 75 | Белгород г, Гагарина ул, 19 | 1959 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 125,50 | 2 171,80 | 239 | 39 718 848,56 | 0,00 | 39 718 848,56 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 188 | 76 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 27а | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 804,30 | 2 376,70 | 333 | 37 210 839,91 | 0,00 | 37 210 839,91 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 189 | 77 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 18 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 714,50 | 980,90 | 138 | 20 098 627,09 | 0,00 | 20 098 627,09 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 190 | 78 | Белгород г, Коммунальная ул, 8 | 1962 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 850,00 | 535,30 | 80 | 13 217 998,74 | 0,00 | 13 217 998,74 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 191 | 79 | Белгород г, Буденного ул, 2 | 1986 | 2009 | Панели железобетонные | 9 | 7 | Специальный счёт регионального оператора | 20 630,82 | 13 551,82 | 771 | 7 677 248,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 677 248,04 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 192 | 80 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 1994 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 834,20 | 3 237,10 | 172 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 193 | 81 | Белгород г, Губкина ул, 38а | 2009 | - | Кирпич | 12 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 5 395,90 | 3 961,60 | 90 | 2 738 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 530,00 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 194 | 82 | Белгород г, Есенина ул, 12 | 1996 | - | Панели железобетонные | 9 | 11 | Специальный счёт регионального оператора | 33 015,20 | 21 783,20 | 789 | 13 303 228,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 303 228,07 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 195 | 83 | Белгород г, Костюкова ул, 36а | 2004 | - | Кирпич | 12 | 2 | Специальный счёт регионального оператора | 13 610,00 | 9 206,80 | 211 | 6 967 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 967 796,80 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 196 | 84 | Белгород г, Лермонтова ул, 15а | 2006 | - | Кирпич | 17 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 8 088,90 | 6 477,20 | 128 | 3 099 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 580,80 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 197 | 85 | Белгород г, Молодежная ул, 16б | 2006 | - | Панели железобетонные | 10 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 9 876,40 | 7 165,70 | 198 | 207 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 720,00 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 198 | 86 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 1979 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Специальный счёт регионального оператора | 12 826,75 | 9 366,45 | 424 | 1 636 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 304,40 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 199 | 87 | Белгород г, Славянская ул, 7 | 2004 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 7 | Специальный счёт регионального оператора | 27 005,00 | 16 734,40 | 600 | 2 782 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 496,00 | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| **Итого по городу Белгороду на 2024 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **306 218,93** | **214 494,60** | **10 371,00** | **662 317 772,99** | **4 120 500,00** | **230 426 076,43** | **0,00** | **427 771 196,56** | **X** | **X** |
| 200 | 1 | Белгород г, 1-го Салюта бул, 9 | 1979 | - | Панели железобетонные | 5 | 12 | Счёт регионального оператора | 10 556,60 | 7 255,00 | 350 | 8 302 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 302 052,00 | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 201 | 2 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 35 | 1977 | 2009 | Панели железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 462,45 | 3 787,95 | 176 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 202 | 3 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 37 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 646,70 | 4 308,80 | 177 | 10 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 385 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 203 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 12 | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 683,59 | 2 707,59 | 131 | 6 141 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 141 203,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 204 | 5 | Белгород г, 5 Августа ул, 30 | 1972 | - | Панели железобетонные | 6 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 858,12 | 4 558,19 | 208 | 8 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 530 000,00 | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 205 | 6 | Белгород г, 5 Августа ул, 36 корп. 2 | 1984 | 2020 | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 124,24 | 4 017,94 | 200 | 4 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 500,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 206 | 7 | Белгород г, Апанасенко ул, 56 | 1974 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 315,18 | 3 152,58 | 157 | 6 820 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 820 560,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 207 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 685,21 | 3 531,24 | 168 | 8 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 400,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 208 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 168,36 | 1 096,36 | 52 | 3 638 062,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 062,35 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 209 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 680,50 | 1 104,80 | 54 | 3 666 068,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 666 068,89 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 210 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 084,20 | 3 161,40 | 157 | 10 490 505,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 490 505,23 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 211 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 637,90 | 1 071,70 | 46 | 3 556 232,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 232,83 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 212 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 171 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 176,40 | 1 100,00 | 53 | 3 650 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 141,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 213 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 175 | 1962 | - | Панели железобетонные | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 174,60 | 1 096,40 | 60 | 3 638 195,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 195,08 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 214 | 15 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 187 | 1962 | 2010 | Панели железобетонные | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 143,50 | 1 081,90 | 55 | 3 590 079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 079,59 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 215 | 16 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 57 | 1976 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 916,27 | 4 738,37 | 226 | 7 250 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 120,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 216 | 17 | Белгород г, Белгородского полка ул, 22а | 1963 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 692,30 | 2 550,15 | 140 | 6 940 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 250,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 217 | 18 | Белгород г, Белгородского полка ул, 33 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 111,40 | 3 618,90 | 149 | 6 954 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954 020,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 218 | 19 | Белгород г, Гагарина ул, 4 | 1963 | 2011 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 477,70 | 1 697,90 | 86 | 5 896 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896 540,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 219 | 20 | Белгород г, Гагарина ул, 5 | 1975 | 2009 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 046,00 | 3 160,40 | 198 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 220 | 21 | Белгород г, Гагарина ул, 6 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 055,60 | 1 366,50 | 70 | 4 534 470,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 470,62 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 221 | 22 | Белгород г, Горького ул, 2г | 1972 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 154,59 | 1 074,29 | 68 | 3 564 827,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564 827,25 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 222 | 23 | Белгород г, Железнякова ул, 15а | 1973 | - | Панели железобетонные | 4 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 372,30 | 5 669,40 | 247 | 13 320 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 320 250,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 223 | 24 | Белгород г, Костюкова ул, 3 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 6 088,93 | 4 191,23 | 121 | 8 994 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 994 200,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 224 | 25 | Белгород г, Костюкова ул, 5 | 1975 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 941,20 | 3 298,60 | 175 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 225 | 26 | Белгород г, Костюкова ул, 10 | 1970 | 2008 | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 342,67 | 6 327,57 | 334 | 12 220 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220 052,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 226 | 27 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21в | 1958 | - | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 944,50 | 547,32 | 47 | 1 816 177,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 177,43 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 227 | 28 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21д | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 394,80 | 557,80 | 32 | 1 850 953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 953,32 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 228 | 29 | Белгород г, Луначарского ул, 129 | 1977 | - | Панели железобетонные | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 822,00 | 1 337,20 | 78 | 4 437 244,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 244,13 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 229 | 30 | Белгород г, Макаренко пер, 1 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 504,10 | 3 360,10 | 169 | 7 241 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 241 720,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 230 | 31 | Белгород г, Макаренко ул, 4б | 1975 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 486,20 | 3 189,90 | 168 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 231 | 32 | Белгород г, Макаренко ул, 6 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 080,50 | 3 096,50 | 182 | 6 250 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 420,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 232 | 33 | Белгород г, Мичурина ул, 17 | 1974 | - | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 502,46 | 5 721,46 | 284 | 15 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 460 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 233 | 34 | Белгород г, Мичурина ул, 54а | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 445,98 | 2 555,30 | 116 | 6 940 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 250,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 234 | 35 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 7 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 522,68 | 2 679,68 | 127 | 6 101 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101 203,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 235 | 36 | Белгород г, Мокроусова ул, 8 | 1959 | - | Блоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 431,00 | 627,50 | 30 | 2 082 239,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 239,53 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 236 | 37 | Белгород г, Мокроусова ул, 17а | 1974 | 2018 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 744,66 | 4 399,36 | 237 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 237 | 38 | Белгород г, Мокроусова ул, 19 | 1976 | 2023 | Панели железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 422,39 | 3 773,69 | 170,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | Допработы | Декабрь 2024 |
| 238 | 39 | Белгород г, Мокроусова ул, 21 | 1972 | 2018 | Панели железобетонные | 6 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 711,32 | 6 297,02 | 323 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 239 | 40 | Белгород г, Некрасова ул, 4 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 180,78 | 2 001,42 | 101 | 5 741 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741 203,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 240 | 41 | Белгород г, Некрасова ул, 5а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 902,70 | 1 795,26 | 77 | 5 556 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 556 047,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 241 | 42 | Белгород г, Некрасова ул, 17 | 1965 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 695,34 | 3 540,34 | 160 | 8 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 500,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 242 | 43 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 123 | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 711,50 | 4 448,60 | 220 | 6 574 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 574 025,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 243 | 44 | Белгород г, Октябрьская ул, 84 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 581,70 | 5 744,20 | 298 | 13 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 550 500,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 244 | 45 | Белгород г, Октябрьская ул, 86 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 529,80 | 5 701,50 | 282 | 13 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 550 500,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 245 | 46 | Белгород г, Победы ул, 73 | 1977 | 2009 | Панели железобетонные | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 15 813,20 | 11 292,80 | 453 | 11 985 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 985 005,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 246 | 47 | Белгород г, Попова ул, 54 | 1961 | 2008 | Кирпич | 5 | 5 | Счёт регионального оператора | 5 514,40 | 3 218,50 | 106 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 247 | 48 | Белгород г, Преображенская ул, 61 | 1973 | 2010 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 4 578,10 | 3 298,50 | 47 | 5 320 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 400,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 248 | 49 | Белгород г, Привольная ул, 18 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 916,70 | 4 403,80 | 237 | 10 050 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050 120,00 | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 249 | 50 | Белгород г, Рабочая ул, 14 | 1974 | - | Кирпич | 3 | 2 | - | 1 752,00 | 1 448,30 | 16 | 4 120 500,00 | 4 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 250 | 51 | Белгород г, Садовая ул, 15 | 1971 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 658,50 | 2 690,43 | 127 | 5 900 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 203,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 251 | 52 | Белгород г, Садовая ул, 33 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 714,77 | 3 550,94 | 189 | 8 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 252 | 53 | Белгород г, Садовая ул, 41 | 1966 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 344,43 | 2 609,68 | 123 | 8 320 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320 250,00 | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 253 | 54 | Белгород г, Садовая ул, 116 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 553,80 | 3 360,40 | 142 | 7 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 254 | 55 | Белгород г, Садовый 2-й пер, 2 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 934,40 | 4 407,09 | 203 | 9 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 255 | 56 | Белгород г, Семашко ул, 30 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 487,60 | 736,80 | 37 | 2 608 640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 640,80 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 256 | 57 | Белгород г, Семашко ул, 32 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 528,20 | 837,80 | 43 | 2 634 650,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 650,12 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 257 | 58 | Белгород г, Студенческая ул, 9 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 8 212,00 | 5 319,30 | 251 | 14 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 150 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 258 | 59 | Белгород г, Шершнева ул, 11 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 961,50 | 2 691,09 | 96 | 6 141 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 141 203,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 259 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 2а | 1973 | 2012 | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 259,92 | 6 195,32 | 306 | 13 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 240 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 260 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 13 | 1973 | 2021 | Кирпич | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 6 514,67 | 4 549,67 | 217 | 4 505 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505 200,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 261 | 62 | Белгород г, Щорса ул, 29 | 1972 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 323,42 | 3 236,67 | 137 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 | Плановый | Декабрь 2024 |
| 262 | 63 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 1973 | 2023 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 518,20 | 2 712,50 | 128 | 1 795 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 812,40 | Допработы | Декабрь 2024 |
| 263 | 64 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 157,70 | 1 593,30 | 90 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | Допработы | Декабрь 2024 |
| 264 | 65 | Белгород г, Горького ул, 70 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 446,80 | 1 056,90 | 169 | 67 229 850,00 | 0,00 | 67 229 850,00 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2024 |
| 265 | 66 | Белгород г, Студенческая ул, 12 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 817,70 | 3 185,50 | 295 | 163 196 226,43 | 0,00 | 163 196 226,43 | 0,00 | 0,00 | Бывшие общежития | Декабрь 2024 |

|  |
| --- |
| 1. **Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Белгородской области на 2022-2024 годы, по видам ремонта** |

| **№**  **пп** | **№ пп по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Стоимость капиталь-ного ремонта, ВСЕГО** | **Виды, установленные п. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации** | | | | | | | **Иные виды работ, по решению общего собрания собственни- ков помещений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | | **Ремонт крыши** | | **Ремонт подвальных помещений** | | **Ремонт фасада** | | **Ремонт фундамента** | | **Утепление фасадов** | **Пере-устройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю** | **Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ** | **Устройство пандусов** | **Капитальный ремонт мест общего поль- зования, в домах ранее имевших статус общежитий** | **Строи-тельный контроль** | **Проектные работы** |
| **Всего** | **Электро-снабже-ние** | **Тепло-снабжение** | **Водоснабжение** | | **Водоотве-дение** | |
| **ХВС** | **ГВС** |
| **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | | **ед.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2022-2024 годы:** | | | **2 942 715 447,56** | **671 704 904,74** | **171 608 786,93** | **152 394 427,44** | **135 181 541,36** | **61 468 496,53** | **153 446 678,50** | | **92,00** | **195 632 089,23** | **7 942,30** | **522 152 529,72** | **100,00** | **99 394 491,24** | **0,00** | **380 011 628,00** | **0,00** | **0,00** | **558 879 249,06** | **0,00** | **67 973 282,74** | **480 988,37** | **302 913 750,33** | **52 307 730,32** | **86 613 659,82** | **2 256 118,00** | |
| **Итого по городу Белгороду на 2022 год:** | | | **1 721 607 574,78** | **201 684 066,38** | **68 129 233,22** | **48 256 139,60** | **30 863 392,05** | **18 953 090,35** | **35 482 211,16** | | **92,00** | **195 632 089,23** | **0,00** | **208 845 847,37** | **0,00** | **27 453 516,09** | **0,00** | **333 683 787,35** | **0,00** | **0,00** | **480 463 608,02** | **0,00** | **55 450 606,74** | **480 988,37** | **151 038 940,61** | **29 323 997,94** | **35 294 008,68** | **2 256 118,00** | |
| 1 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 4 | 23 731 949,09 | 2 498 464,40 | 0,00 | 2 098 444,40 | 0,00 | 0,00 | 400 020,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 932,80 | 0,00 | 233 679,00 | 0,00 | 5 239 460,20 | 0,00 | 0,00 | 8 266 410,02 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 480 747,69 | 786 355,98 | 0,00 | |
| 2 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 20 | 20 921 284,92 | 998 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 580,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 189 537,64 | 0,00 | 278 302,20 | 0,00 | 5 203 259,84 | 0,00 | 0,00 | 8 109 648,04 | 0,00 | 0,00 | 62 552,40 | 0,00 | 424 616,23 | 654 788,57 | 0,00 | |
| 3 | 3 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17б | 3 420 072,31 | 3 025 633,00 | 1 011 375,00 | 1 327 748,00 | 239 660,00 | 0,00 | 446 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 656,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 71а | 19 769 059,62 | 1 478 802,02 | 1 478 802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 555,94 | 0,00 | 4 334,00 | 0,00 | 3 864 166,27 | 0,00 | 0,00 | 8 061 790,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 401 711,11 | 595 801,28 | 0,00 | |
| 5 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146а | 29 866 449,57 | 4 145 928,03 | 178 862,00 | 0,00 | 1 063 952,01 | 1 737 834,02 | 1 165 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 232,48 | 0,00 | 1 668 342,60 | 0,00 | 5 069 076,70 | 0,00 | 0,00 | 12 834 795,00 | 0,00 | 1 973 365,00 | 24 310,80 | 0,00 | 610 457,49 | 729 941,47 | 0,00 | |
| 6 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 165 | 8 981 428,33 | 748 305,90 | 748 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 786,36 | 0,00 | 392 288,20 | 0,00 | 1 559 863,23 | 0,00 | 0,00 | 4 071 135,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 127,92 | 240 920,87 | 0,00 | |
| 7 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 201 | 7 167 460,04 | 38 222,36 | 38 222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 061,15 | 0,00 | 0,00 | 3 403 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 290,81 | 232 879,32 | 0,00 | |
| 8 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 205 | 7 064 201,04 | 38 222,36 | 38 222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 588,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 022,11 | 0,00 | 0,00 | 3 488 687,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 241,32 | 227 439,70 | 0,00 | |
| 9 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 207 | 7 220 846,56 | 38 222,36 | 38 222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 701,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 738,20 | 0,00 | 0,00 | 3 603 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 786,43 | 234 167,83 | 0,00 | |
| 10 | 10 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 32 | 23 646 303,05 | 2 084 826,00 | 154 362,00 | 0,00 | 883 164,00 | 0,00 | 1 047 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 598,80 | 0,00 | 45 804,00 | 0,00 | 5 467 850,14 | 0,00 | 0,00 | 8 223 227,04 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 449 133,74 | 908 964,33 | 0,00 | |
| 11 | 11 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 34 | 20 403 902,54 | 2 079 258,00 | 154 362,00 | 0,00 | 883 164,00 | 0,00 | 1 041 732,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 707,04 | 0,00 | 0,00 | 6 376 414,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 408 968,56 | 884 253,64 | 0,00 | |
| 12 | 12 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 40а | 12 250 709,92 | 2 238 526,51 | 576 476,87 | 1 101 792,40 | 295 300,24 | 0,00 | 264 957,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 326,00 | 0,00 | 170 250,05 | 0,00 | 1 842 916,30 | 0,00 | 0,00 | 3 897 145,20 | 0,00 | 925 851,60 | 0,00 | 0,00 | 107 053,67 | 432 640,59 | 0,00 | |
| 13 | 13 | Белгород г, Белгородского полка ул, 42 | 21 588 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 859 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 447 052,14 | 251 469,76 | 0,00 | |
| 14 | 14 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 7 | 9 280 073,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 970,00 | 0,00 | 76 728,24 | 0,00 | 1 186 112,66 | 0,00 | 0,00 | 2 266 212,32 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 218 331,30 | 469 819,79 | 0,00 | |
| 15 | 15 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 53 | 25 115 645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 559,60 | 0,00 | 276 477,00 | 0,00 | 12 472 872,60 | 0,00 | 0,00 | 5 244 875,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 515 369,43 | 517 592,56 | 0,00 | |
| 16 | 16 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 68 | 41 867 523,65 | 4 639 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 272,00 | 908 400,00 | 2 037 528,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 736 504,00 | 0,00 | 272 151,00 | 0,00 | 11 702 703,61 | 0,00 | 0,00 | 12 569 035,20 | 0,00 | 2 121 798,00 | 0,00 | 0,00 | 856 885,79 | 969 246,05 | 0,00 | |
| 17 | 17 | Белгород г, Котлозаводской 2-й пер, 8 | 7 208 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699 634,00 | 0,00 | 64 839,40 | 0,00 | 1 060 571,32 | 0,00 | 0,00 | 1 926 765,04 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 151 256,78 | 244 951,86 | 0,00 | |
| 18 | 18 | Белгород г, Курская ул, 8 | 13 537 563,46 | 706 987,80 | 706 987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 967,30 | 0,00 | 334 796,82 | 0,00 | 2 640 027,20 | 0,00 | 0,00 | 5 311 145,20 | 0,00 | 1 043 042,40 | 0,00 | 0,00 | 274 197,49 | 450 399,25 | 0,00 | |
| 19 | 19 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 3 | 7 255 988,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 365,55 | 0,00 | 71 125,00 | 0,00 | 765 684,89 | 0,00 | 0,00 | 2 313 533,15 | 0,00 | 858 487,00 | 0,00 | 0,00 | 183 131,93 | 232 660,65 | 0,00 | |
| 20 | 20 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 4 | 7 327 843,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 978,43 | 0,00 | 71 125,00 | 0,00 | 792 276,30 | 0,00 | 0,00 | 2 448 296,40 | 0,00 | 858 487,00 | 0,00 | 0,00 | 181 283,25 | 231 397,15 | 0,00 | |
| 21 | 21 | Белгород г, Маяковского ул, 20а | 20 301 848,72 | 2 031 988,04 | 0,00 | 0,00 | 917 803,84 | 0,00 | 1 114 184,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 070,00 | 0,00 | 330 953,80 | 0,00 | 4 142 286,40 | 0,00 | 0,00 | 7 418 268,00 | 0,00 | 986 832,00 | 0,00 | 0,00 | 409 561,72 | 753 888,76 | 0,00 | |
| 22 | 22 | Белгород г, Михайловское ш, 18 | 13 329 490,86 | 1 937 135,78 | 959 717,80 | 28 280,00 | 446 831,98 | 0,00 | 502 306,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 100,00 | 0,00 | 557 968,46 | 0,00 | 3 950 874,90 | 0,00 | 0,00 | 3 216 280,40 | 0,00 | 1 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 267 541,82 | 559 995,00 | 0,00 | |
| 23 | 23 | Белгород г, Михайловское ш, 20 | 11 267 262,48 | 1 238 829,20 | 970 449,60 | 28 280,00 | 0,00 | 0,00 | 240 099,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 920,00 | 0,00 | 507 433,63 | 0,00 | 2 499 035,46 | 0,00 | 0,00 | 3 362 508,72 | 0,00 | 1 055 594,51 | 0,00 | 0,00 | 224 514,27 | 551 426,69 | 0,00 | |
| 24 | 24 | Белгород г, Михайловское ш, 22 | 11 067 770,28 | 1 233 764,80 | 965 663,60 | 28 280,00 | 0,00 | 0,00 | 239 821,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 920,00 | 0,00 | 475 041,66 | 0,00 | 2 344 672,34 | 0,00 | 0,00 | 3 361 238,97 | 0,00 | 1 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 220 382,17 | 549 155,84 | 0,00 | |
| 25 | 25 | Белгород г, Мокроусова ул, 5а | 36 718 148,35 | 4 810 317,76 | 2 902 905,20 | 0,00 | 358 200,00 | 0,00 | 1 549 212,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 500,00 | 0,00 | 747 170,78 | 0,00 | 13 776 120,07 | 0,00 | 0,00 | 10 601 585,70 | 0,00 | 1 105 782,30 | 220 179,57 | 0,00 | 750 255,13 | 909 237,04 | 0,00 | |
| 26 | 26 | Белгород г, Мокроусова ул, 7 | 39 852 245,87 | 5 996 741,40 | 3 820 492,90 | 0,00 | 716 400,00 | 0,00 | 1 459 848,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 574,80 | 0,00 | 69 737,15 | 0,00 | 11 287 737,99 | 0,00 | 0,00 | 13 431 986,40 | 0,00 | 1 024 102,80 | 118 047,60 | 0,00 | 855 585,07 | 1 025 732,66 | 0,00 | |
| 27 | 27 | Белгород г, Народный б-р, 3б | 11 028 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 380,00 | 0,00 | 401 746,78 | 0,00 | 2 157 977,99 | 0,00 | 0,00 | 3 559 364,56 | 0,00 | 832 034,40 | 0,00 | 0,00 | 226 470,93 | 278 037,66 | 0,00 | |
| 28 | 28 | Белгород г, Народный б-р, 39а | 12 206 755,94 | 1 881 579,00 | 0,00 | 0,00 | 769 278,00 | 408 780,00 | 703 521,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 519,96 | 0,00 | 2 650 041,54 | 0,00 | 0,00 | 5 521 840,42 | 0,00 | 932 548,80 | 0,00 | 0,00 | 246 025,74 | 464 200,48 | 0,00 | |
| 29 | 29 | Белгород г, Народный б-р, 93 | 17 643 234,54 | 1 716 715,80 | 1 716 715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857 266,00 | 0,00 | 816 727,77 | 0,00 | 3 846 976,55 | 0,00 | 0,00 | 5 562 860,00 | 0,00 | 988 527,60 | 0,00 | 0,00 | 359 286,18 | 494 874,64 | 0,00 | |
| 30 | 30 | Белгород г, Некрасова ул, 7а | 6 118 525,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 502,02 | 0,00 | 0,00 | 4 758 243,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 780,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 31 | Белгород г, Некрасова ул, 8а | 22 416 744,17 | 4 048 122,20 | 1 622 780,20 | 0,00 | 1 271 650,00 | 0,00 | 1 153 692,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 428,00 | 0,00 | 66 502,61 | 0,00 | 4 490 040,28 | 0,00 | 0,00 | 8 498 439,36 | 0,00 | 1 105 782,30 | 0,00 | 0,00 | 453 879,33 | 753 550,09 | 0,00 | |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 23 | 27 274 074,29 | 6 708 564,60 | 1 868 667,60 | 2 431 560,00 | 1 142 355,00 | 0,00 | 1 265 982,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 327,60 | 0,00 | 647 942,98 | 0,00 | 6 357 129,28 | 0,00 | 0,00 | 8 121 908,85 | 0,00 | 955 751,54 | 0,00 | 0,00 | 556 691,57 | 703 757,87 | 0,00 | |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 29 | 24 309 071,76 | 6 212 329,20 | 1 707 851,20 | 2 247 990,00 | 1 083 038,00 | 0,00 | 1 173 450,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 457,00 | 0,00 | 661 158,47 | 0,00 | 4 255 281,27 | 0,00 | 0,00 | 7 794 222,50 | 0,00 | 922 982,13 | 0,00 | 0,00 | 493 750,01 | 742 891,18 | 0,00 | |
| 34 | 34 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 24б | 18 296 426,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526 522,00 | 0,00 | 429 036,04 | 0,00 | 4 340 170,61 | 0,00 | 0,00 | 6 848 716,34 | 0,00 | 1 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 369 435,63 | 726 951,18 | 0,00 | |
| 35 | 35 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 66 | 20 487 807,41 | 2 016 642,00 | 154 362,00 | 0,00 | 810 108,00 | 0,00 | 1 052 172,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 501,70 | 0,00 | 149 803,22 | 0,00 | 5 063 464,17 | 0,00 | 0,00 | 6 017 477,50 | 0,00 | 1 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 411 553,74 | 844 770,58 | 0,00 | |
| 36 | 36 | Белгород г, Первомайская ул, 17 | 51 797 407,07 | 7 689 523,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 835,00 | 2 682 758,00 | 2 532 930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 512,00 | 0,00 | 280 720,00 | 0,00 | 12 935 354,60 | 0,00 | 0,00 | 21 995 371,92 | 0,00 | 3 334 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 912,15 | 1 126 996,40 | 0,00 | |
| 37 | 37 | Белгород г, Пирогова ул, 52 | 5 238 199,33 | 1 157 415,80 | 610 839,20 | 0,00 | 218 480,00 | 0,00 | 328 096,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 703,11 | 0,00 | 1 262 584,18 | 0,00 | 0,00 | 2 041 644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 832,96 | 237 018,68 | 0,00 | |
| 38 | 38 | Белгород г, Попова ул, 28 | 11 293 896,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 494,00 | 0,00 | 27 952,00 | 0,00 | 2 766 690,72 | 0,00 | 0,00 | 3 658 024,00 | 0,00 | 1 012 204,80 | 0,00 | 0,00 | 217 965,87 | 323 564,70 | 0,00 | |
| 39 | 39 | Белгород г, Попова ул, 100 | 26 389 159,11 | 7 974 043,20 | 2 654 340,60 | 0,00 | 1 620 434,80 | 2 511 362,80 | 1 187 905,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 475,16 | 0,00 | 6 095 641,48 | 0,00 | 0,00 | 9 520 201,20 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 554 471,79 | 872 427,28 | 0,00 | |
| 40 | 40 | Белгород г, Садовая ул, 25а | 21 633 219,17 | 2 483 162,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 060,00 | 0,00 | 1 202 102,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 040,00 | 0,00 | 1 215 642,34 | 0,00 | 5 608 478,53 | 0,00 | 0,00 | 6 109 956,38 | 0,00 | 1 055 594,51 | 0,00 | 0,00 | 437 627,30 | 745 718,11 | 0,00 | |
| 41 | 41 | Белгород г, Садовая ул, 65 | 24 936 961,98 | 3 732 758,06 | 19 267,00 | 2 763 528,00 | 0,00 | 0,00 | 949 963,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 126,40 | 0,00 | 259 354,83 | 0,00 | 6 095 697,25 | 0,00 | 0,00 | 9 014 598,00 | 0,00 | 1 111 339,00 | 0,00 | 0,00 | 506 556,69 | 759 531,75 | 0,00 | |
| 42 | 42 | Белгород г, Славы пр-кт, 38 | 15 633 926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391 088,00 | 0,00 | 76 254,60 | 0,00 | 2 540 865,70 | 0,00 | 0,00 | 7 953 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 877,54 | 329 632,64 | 0,00 | |
| 43 | 43 | Белгород г, Славы пр-кт, 40 | 16 284 158,48 | 275 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 178,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 952,00 | 0,00 | 155 288,24 | 0,00 | 4 233 870,30 | 0,00 | 0,00 | 7 413 575,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 330 603,52 | 504 792,42 | 0,00 | |
| 44 | 44 | Белгород г, Студенческая ул, 15 | 23 624 927,23 | 2 706 718,00 | 0,00 | 1 536 065,00 | 635 609,00 | 0,00 | 535 044,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 719,60 | 0,00 | 731 400,46 | 0,00 | 4 081 680,00 | 0,00 | 0,00 | 9 212 910,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 480 779,39 | 677 820,78 | 0,00 | |
| 45 | 45 | Белгород г, Студенческая ул, 17 | 30 005 196,44 | 4 202 942,60 | 1 382 813,60 | 943 746,00 | 864 255,60 | 0,00 | 1 012 127,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 222,90 | 0,00 | 810 223,96 | 0,00 | 9 589 550,94 | 0,00 | 0,00 | 10 269 435,30 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 611 896,08 | 800 025,66 | 0,00 | |
| 46 | 46 | Белгород г, Шершнева ул, 30 | 21 292 802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463 880,00 | 0,00 | 265 212,48 | 0,00 | 5 183 577,00 | 0,00 | 0,00 | 7 701 525,00 | 0,00 | 669 164,00 | 22 266,00 | 0,00 | 451 284,41 | 535 893,98 | 0,00 | |
| 47 | 47 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17в | 5 646 937,20 | 3 265 534,60 | 637 464,40 | 1 773 907,20 | 310 548,00 | 0,00 | 543 615,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 150 542,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 48 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 6 664 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 626,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 49 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 163 | 13 676 571,62 | 3 949 573,52 | 0,00 | 2 950 680,80 | 467 016,00 | 0,00 | 531 876,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 993 564,40 | 0,00 | 97 116,00 | 0,00 | 1 148 148,79 | 0,00 | 0,00 | 4 005 480,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 100 254,28 | 321 535,63 | 0,00 | |
| 50 | 50 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 38а | 13 711 046,98 | 2 979 270,00 | 552 974,00 | 1 780 454,00 | 405 432,00 | 0,00 | 240 410,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 970,80 | 0,00 | 1 138 586,65 | 0,00 | 2 702 708,94 | 0,00 | 0,00 | 2 499 663,32 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 102 645,12 | 417 303,15 | 0,00 | |
| 51 | 51 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 67а | 8 554 629,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 124,80 | 0,00 | 2 224 221,10 | 0,00 | 0,00 | 6 067 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 233,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 52 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 95 | 5 780 395,02 | 3 403 665,04 | 765 048,04 | 1 784 454,00 | 310 548,00 | 0,00 | 543 615,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 321,20 | 0,00 | 0,00 | 156 715,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 53 | Белгород г, Белгородского полка ул, 24 | 9 436 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298 551,76 | 0,00 | 0,00 | 4 939 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 701,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 54 | Белгород г, Гагарина ул, 27 | 14 407 313,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 153,00 | 0,00 | 0,00 | 10 874 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 856,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 55 | Белгород г, Гоголя ул, 41 | 3 679 004,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 358,28 | 103 442,06 | 0,00 | |
| 56 | 56 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 32 | 22 571 604,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 761 120,56 | 0,00 | 0,00 | 12 208 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 912,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | 57 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 2 | 85 869 737,51 | 23 271 404,10 | 23 271 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 329,58 | 0,00 | 27 945 028,77 | 0,00 | 0,00 | 31 680 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 424,80 | 688 785,26 | 0,00 | |
| 58 | 58 | Белгород г, Макаренко ул, 1а | 5 307 557,29 | 5 179 007,98 | 0,00 | 4 025 254,98 | 0,00 | 0,00 | 1 153 753,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 59 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 13 | 9 409 814,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,00 | 0,00 | 2 533 939,47 | 0,00 | 0,00 | 6 676 557,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 151,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | 60 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 18 | 10 157 670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 136,36 | 0,00 | 2 816 296,40 | 0,00 | 0,00 | 6 801 418,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 819,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 61 | Белгород г, Народный б-р, 41 | 11 370 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 542,00 | 0,00 | 97 857,60 | 0,00 | 2 997 562,40 | 0,00 | 0,00 | 6 766 348,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 659,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 62 | Белгород г, Народный б-р, 81 | 12 796 223,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 336,89 | 0,00 | 6 694 095,08 | 0,00 | 0,00 | 5 742 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 868,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 63 | Белгород г, Некрасова ул, 16 | 11 938 025,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 086,00 | 0,00 | 2 478 741,80 | 0,00 | 0,00 | 9 067 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 121,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | 64 | Белгород г, Победы ул, 12 | 11 643 858,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 008,61 | 0,00 | 0,00 | 6 916 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 65 | Белгород г, Попова ул, 65 | 2 976 535,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 989,55 | 75 545,84 | 0,00 | |
| 66 | 66 | Белгород г, Попова ул, 98 | 79 477 995,27 | 10 355 823,38 | 3 290 304,11 | 4 696 288,82 | 778 000,79 | 855 340,04 | 735 889,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 955,34 | 0,00 | 1 748 191,43 | 0,00 | 5 605 037,15 | 0,00 | 0,00 | 9 346 040,48 | 0,00 | 1 469 888,61 | 0,00 | 42 341 323,01 | 550 569,19 | 965 166,68 | 0,00 | |
| 67 | 67 | Белгород г, Преображенская ул, 7а | 8 188 827,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 916,80 | 0,00 | 2 911 386,99 | 0,00 | 0,00 | 3 737 055,60 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 171 569,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | 68 | Белгород г, Славы пр-кт, 23 | 2 082 581,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 633,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | 69 | Белгород г, Советская ул, 55 | 27 792 749,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267 224,00 | 0,00 | 525 634,81 | 0,00 | 5 300 138,24 | 0,00 | 0,00 | 17 041 870,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 873,25 | 472 008,72 | 0,00 | |
| 70 | 70 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133Б корп. 2 | 94 114 978,40 | 13 009 356,94 | 3 323 520,60 | 5 753 226,00 | 999 729,55 | 1 452 231,89 | 1 480 648,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 680,00 | 0,00 | 564 741,67 | 0,00 | 7 779 431,54 | 0,00 | 0,00 | 14 020 997,18 | 0,00 | 0,00 | 33 632,00 | 53 144 956,80 | 1 138 254,46 | 971 927,81 | 0,00 | |
| 71 | 71 | Белгород г, Железнякова ул, 14 | 94 455 138,01 | 14 225 725,20 | 3 326 014,20 | 7 924 160,00 | 770 034,00 | 1 231 542,00 | 973 975,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 496,00 | 0,00 | 575 626,80 | 0,00 | 4 137 131,60 | 0,00 | 0,00 | 12 817 400,00 | 0,00 | 2 552 698,00 | 0,00 | 55 552 660,80 | 1 022 841,43 | 910 558,18 | 0,00 | |
| 72 | 72 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 8 | 20 095 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,00 | 19 209 305,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 079,14 | 474 740,37 | 0,00 | |
| 73 | 73 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 11 | 29 026 291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,00 | 27 746 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 780,98 | 685 736,09 | 0,00 | |
| 74 | 74 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 14 | 8 918 387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,00 | 8 524 957,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 434,09 | 210 995,72 | 0,00 | |
| 75 | 75 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 6 | 4 622 292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | 4 422 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 634,22 | 105 497,86 | 0,00 | |
| 76 | 76 | Белгород г, Губкина ул, 31 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14,00 | 29 881 141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 456,44 | 738 485,02 | 0,00 | |
| 77 | 77 | Белгород г, Губкина ул, 35 | 17 862 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,00 | 17 074 938,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 403,68 | 421 991,44 | 0,00 | |
| 78 | 78 | Белгород г, Губкина ул, 44а | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 134 367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 675,46 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 79 | 79 | Белгород г, Губкина ул, 44б | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 134 367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 675,46 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 80 | 80 | Белгород г, Маяковского ул, 30 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | 6 403 101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 026,38 | 158 246,79 | 0,00 | |
| 81 | 81 | Белгород г, Народный б-р, 38а | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 204 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 173,60 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 82 | 82 | Белгород г, Свято-Троицкий б-р, 25 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | 6 403 101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 026,38 | 158 246,79 | 0,00 | |
| 83 | 83 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14,00 | 29 881 141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 456,44 | 738 485,02 | 0,00 | |
| 84 | 84 | Белгород г, Спортивная ул, 7 | 11 163 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | 10 671 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 377,30 | 263 744,65 | 0,00 | |
| 85 | 85 | Белгород г, Чапаева ул, 1 | 5 328 985,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | 5 114 047,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 440,62 | 105 497,86 | 0,00 | |
| 86 | 86 | Белгород г, Чапаева ул, 9 | 8 931 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,00 | 8 537 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 701,84 | 210 995,72 | 0,00 | |
| 87 | 87 | Белгород г, Чапаева ул, 32 | 13 396 750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,00 | 12 806 203,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 052,76 | 316 493,58 | 0,00 | |
| 88 | 88 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 204 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 173,60 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 89 | 89 | Белгород г, Попова ул, 102 | 278 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 278 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | 90 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 7 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 91 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 127 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 | 92 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 36 | 424 809,00 | 424 809,00 | 0,00 | 0,00 | 211 255,00 | 213 554,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 93 | Белгород г, Буденного ул, 10 | 2 369 784,00 | 2 055 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 853,00 | 0,00 | 507 787,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 94 | Белгород г, Буденного ул, 11 | 3 812 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | 95 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 2 530 486,00 | 605 101,00 | 605 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | 96 | Белгород г, Губкина ул, 15а | 2 493 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 653,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | 97 | Белгород г, Губкина ул, 18д | 2 499 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | 98 | Белгород г, Губкина ул, 32 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 99 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 52 | 4 838 237,60 | 4 838 237,60 | 0,00 | 0,00 | 1 114 167,20 | 2 414 967,60 | 1 309 102,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 100 | Белгород г, Нагорная ул, 2 | 6 281 316,00 | 6 281 316,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 340,00 | 2 589 320,00 | 1 581 656,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 101 | Белгород г, Народный б-р, 32 | 1 782 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | 102 | Белгород г, Октябрьская ул, 59 | 2 080 602,00 | 271 196,40 | 271 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | 103 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 5 329 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 104 | Белгород г, Семашко ул, 40 | 6 789 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 118,00 | |
| 105 | 105 | Белгород г, Спортивная ул, 20 | 4 690 644,00 | 4 690 644,00 | 4 690 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | 106 | Белгород г, Тимирязева ул, 3 | 1 937 000,00 | 1 320 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | 107 | Белгород г, Харьковский пер, 36г | 2 372 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 108 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 6 039 772,88 | 2 170 617,04 | 0,00 | 0,00 | 2 170 617,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 155,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | 109 | Белгород г, Щорса ул, 47б | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110 | 110 | Белгород г, Щорса ул, 56 | 1 650 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 | 111 | Белгород г, Щорса ул, 57 | 22 079 336,56 | 284 495,40 | 284 495,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 953,50 | 0,00 | 14 907 386,62 | 0,00 | 0,00 | 3 998 501,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | 112 | Белгород г, Юности б-р, 39 | 2 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2023 год:** | | | **558 790 099,79** | **178 057 121,26** | **36 026 383,43** | **32 600 714,56** | **40 714 408,03** | **18 017 111,18** | **53 093 530,06** | | **0,00** | **0,00** | **7 942,30** | **242 516 411,07** | **100,00** | **6 791 003,15** | **0,00** | **33 589 565,23** | **0,00** | **0,00** | **57 795 946,04** | **0,00** | **6 456 557,00** | **0,00** | **0,00** | **9 732 791,19** | **21 455 678,85** | **0,00** | |
| 113 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 20а | 5 746 841,52 | 2 810 819,79 | 2 398 479,40 | 0,00 | 248 340,00 | 0,00 | 164 000,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 213,31 | 343 286,42 | 0,00 | |
| 114 | 2 | Белгород г, Александра Невского ул, 1а | 3 182 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 096,47 | 75 796,42 | 0,00 | |
| 115 | 3 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 112 | 6 442 502,21 | 2 617 782,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 430,00 | 0,00 | 1 473 352,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 662,25 | 253 856,46 | 0,00 | |
| 116 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 124 | 6 412 411,75 | 2 617 782,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 430,00 | 0,00 | 1 473 352,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 671,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 094,51 | 250 863,54 | 0,00 | |
| 117 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 203 | 3 001 855,64 | 871 072,40 | 0,00 | 0,00 | 611 680,40 | 0,00 | 259 392,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 924,93 | 114 388,31 | 0,00 | |
| 118 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 65а | 3 797 543,51 | 636 343,00 | 0,00 | 0,00 | 324 613,00 | 0,00 | 311 730,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 380,02 | 199 732,49 | 0,00 | |
| 119 | 7 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 71 | 5 205 661,28 | 901 794,00 | 167 575,00 | 0,00 | 401 483,00 | 0,00 | 332 736,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 071,79 | 333 879,69 | 0,00 | |
| 120 | 8 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 88 | 5 529 133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 494,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 837,17 | 95 802,49 | 0,00 | |
| 121 | 9 | Белгород г, Ватутина ул, 2б | 5 093 815,55 | 2 160 858,00 | 0,00 | 0,00 | 940 629,00 | 0,00 | 1 220 229,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 128,93 | 219 306,62 | 0,00 | |
| 122 | 10 | Белгород г, Вокзальная ул, 33 | 8 918 191,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 822,00 | 0,00 | 1 337 204,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 866,51 | 571 993,25 | 0,00 | |
| 123 | 11 | Белгород г, Гагарина ул, 21 | 4 545 739,76 | 752 568,00 | 0,00 | 0,00 | 234 660,00 | 0,00 | 517 908,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 993,83 | 202 697,93 | 0,00 | |
| 124 | 12 | Белгород г, Гагарина ул, 25 | 3 366 556,45 | 3 084 622,00 | 1 409 340,00 | 1 050 510,00 | 0,00 | 0,00 | 624 772,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 010,91 | 215 923,54 | 0,00 | |
| 125 | 13 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 3 138 440,32 | 676 574,00 | 162 080,00 | 0,00 | 132 974,00 | 0,00 | 381 520,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 335,60 | 100,00 | 298 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 538,05 | 201 292,67 | 0,00 | |
| 126 | 14 | Белгород г, Горького ул, 2в | 2 298 020,94 | 2 111 790,00 | 0,00 | 1 121 545,00 | 384 392,00 | 0,00 | 605 853,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 192,31 | 141 038,63 | 0,00 | |
| 127 | 15 | Белгород г, Горького ул, 2д | 8 668 835,33 | 2 503 701,50 | 0,00 | 2 058 340,00 | 260 081,50 | 0,00 | 185 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 645 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 392,70 | 345 251,13 | 0,00 | |
| 128 | 16 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 5 | 5 359 798,47 | 1 434 738,00 | 162 080,00 | 0,00 | 560 386,00 | 0,00 | 712 272,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 706,67 | 266 798,80 | 0,00 | |
| 129 | 17 | Белгород г, Губкина ул, 14 | 6 373 902,80 | 3 060 076,00 | 0,00 | 1 558 200,00 | 269 035,00 | 543 257,00 | 689 584,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 479,14 | 384 912,66 | 0,00 | |
| 130 | 18 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 6а | 1 978 725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 473,65 | 46 959,74 | 0,00 | |
| 131 | 19 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 10 | 6 226 659,85 | 4 629 429,00 | 1 266 931,00 | 1 743 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 868,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 775,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 091,37 | 399 364,29 | 0,00 | |
| 132 | 20 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39а | 3 103 218,68 | 212 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 634,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 604,14 | 162 916,54 | 0,00 | |
| 133 | 21 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21а | 2 002 467,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 613,10 | 1 834 769,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 264,07 | 128 433,87 | 0,00 | |
| 134 | 22 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21б | 1 926 757,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 613,10 | 1 765 399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 779,56 | 123 578,00 | 0,00 | |
| 135 | 23 | Белгород г, Кутузова ул, 1 | 3 384 378,76 | 2 796 357,00 | 0,00 | 2 353 103,00 | 0,00 | 0,00 | 443 254,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 267,41 | 173 774,35 | 0,00 | |
| 136 | 24 | Белгород г, Михайловское ш, 32а | 3 872 481,12 | 3 548 177,68 | 0,00 | 1 656 468,61 | 697 456,00 | 0,00 | 1 194 253,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 931,00 | 248 372,44 | 0,00 | |
| 137 | 25 | Белгород г, Михайловское ш, 36 | 4 785 106,92 | 4 384 375,04 | 2 161 035,92 | 0,00 | 992 826,00 | 0,00 | 1 230 513,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 825,63 | 306 906,25 | 0,00 | |
| 138 | 26 | Белгород г, Мичурина ул, 62а | 7 377 358,68 | 3 807 524,00 | 1 264 448,00 | 974 700,00 | 479 559,00 | 0,00 | 1 088 817,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 876,00 | 0,00 | 62 874,00 | 0,00 | 164 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 654,09 | 473 167,59 | 0,00 | |
| 139 | 27 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 6 | 5 753 130,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 791,06 | 83 355,40 | 0,00 | |
| 140 | 28 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 16 | 2 930 779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 623,00 | 2 685 339,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 466,26 | 187 973,74 | 0,00 | |
| 141 | 29 | Белгород г, Молодежная ул, 6 | 2 263 276,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 527,40 | 2 073 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 377,97 | 145 161,58 | 0,00 | |
| 142 | 30 | Белгород г, Молодежная ул, 8 | 2 641 594,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 2 420 372,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 795,96 | 169 426,05 | 0,00 | |
| 143 | 31 | Белгород г, Молодежная ул, 12 | 2 700 407,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 2 474 260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 949,17 | 173 198,22 | 0,00 | |
| 144 | 32 | Белгород г, Народный б-р, 43 | 9 095 361,98 | 3 570 165,00 | 404 784,00 | 0,00 | 793 556,00 | 826 560,00 | 1 545 265,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 340,43 | 583 356,55 | 0,00 | |
| 145 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 5б/8 | 8 335 720,99 | 2 647 696,00 | 0,00 | 0,00 | 657 048,00 | 1 990 648,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955 670,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 274,00 | 0,00 | 0,00 | 163 445,51 | 534 634,84 | 0,00 | |
| 146 | 34 | Белгород г, Октябрьская ул, 82 | 7 270 644,60 | 3 084 066,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 394,00 | 0,00 | 1 623 672,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 693,66 | 269 106,94 | 0,00 | |
| 147 | 35 | Белгород г, Победы ул, 18 | 8 432 824,55 | 4 839 010,00 | 829 875,00 | 1 628 948,00 | 855 323,00 | 0,00 | 1 524 864,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 271,73 | 496 845,82 | 0,00 | |
| 148 | 36 | Белгород г, Попова ул, 30 | 3 968 794,25 | 1 537 911,00 | 390 285,00 | 888 060,00 | 46 932,00 | 0,00 | 212 634,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 932,00 | 0,00 | 11 238,00 | 0,00 | 117 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 819,50 | 254 549,75 | 0,00 | |
| 149 | 37 | Белгород г, Попова ул, 42 | 3 600 841,77 | 166 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 256,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 936,68 | 215 107,09 | 0,00 | |
| 150 | 38 | Белгород г, Попова ул, 48 | 3 283 203,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 272,36 | 72 362,71 | 0,00 | |
| 151 | 39 | Белгород г, Преображенская ул, 9 | 3 501 857,63 | 452 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 121,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 691,48 | 175 555,15 | 0,00 | |
| 152 | 40 | Белгород г, Преображенская ул, 72а | 10 566 879,31 | 5 242 442,00 | 2 066 910,00 | 0,00 | 1 165 168,00 | 0,00 | 2 010 364,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 462,92 | 426 242,39 | 0,00 | |
| 153 | 41 | Белгород г, Преображенская ул, 74 | 7 524 232,04 | 2 627 334,00 | 162 080,00 | 0,00 | 1 184 088,00 | 0,00 | 1 281 166,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 575,56 | 241 957,48 | 0,00 | |
| 154 | 42 | Белгород г, Привольная ул, 20 | 6 013 789,82 | 2 718 569,00 | 0,00 | 0,00 | 664 860,00 | 713 830,00 | 1 339 879,00 | | 0,00 | 0,00 | 785,70 | 2 791 592,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 917,45 | 385 711,28 | 0,00 | |
| 155 | 43 | Белгород г, Привольная ул, 24 | 9 054 464,61 | 4 352 568,61 | 0,00 | 0,00 | 1 095 360,00 | 1 130 278,18 | 2 126 930,43 | | 0,00 | 0,00 | 1 048,00 | 3 943 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 538,52 | 580 733,48 | 0,00 | |
| 156 | 44 | Белгород г, Пушкина ул, 26 | 7 635 766,14 | 4 324 149,40 | 2 050 442,00 | 0,00 | 964 370,60 | 0,00 | 1 309 336,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 478,84 | 453 565,90 | 0,00 | |
| 157 | 45 | Белгород г, Садовая ул, 29 | 7 073 699,79 | 2 526 986,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 358,00 | 0,00 | 1 400 628,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 952,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 865,09 | 254 895,98 | 0,00 | |
| 158 | 46 | Белгород г, Славы пр-кт, 21а | 8 734 211,17 | 942 371,00 | 0,00 | 0,00 | 285 503,00 | 0,00 | 656 868,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 212,00 | 7 060 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 259,04 | 560 193,13 | 0,00 | |
| 159 | 47 | Белгород г, Славы пр-кт, 23а | 3 635 082,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3 330 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 276,12 | 233 146,20 | 0,00 | |
| 160 | 48 | Белгород г, Славы пр-кт, 47 | 11 572 830,53 | 10 977 096,50 | 0,00 | 0,00 | 2 821 203,00 | 4 079 254,00 | 4 076 639,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 909,87 | 360 824,16 | 0,00 | |
| 161 | 49 | Белгород г, Славы пр-кт, 67 | 8 108 872,94 | 3 936 801,40 | 1 936 076,40 | 0,00 | 849 605,00 | 0,00 | 1 151 120,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 543,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 446,40 | 450 931,34 | 0,00 | |
| 162 | 50 | Белгород г, Славы пр-кт, 74 | 3 840 687,68 | 1 190 662,74 | 619 003,46 | 455 251,73 | 0,00 | 0,00 | 116 407,55 | | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 2 316 278,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 105,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 307,60 | 246 333,28 | 0,00 | |
| 163 | 51 | Белгород г, Центральная 1-я ул, 1 | 3 471 437,97 | 608 212,00 | 18 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 644,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 073,23 | 222 372,74 | 0,00 | |
| 164 | 52 | Белгород г, Центральная 1-я ул, 3 | 3 339 131,52 | 644 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 856,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 150,00 | 0,00 | 208 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 986,15 | 141 951,37 | 0,00 | |
| 165 | 53 | Белгород г, Центральная 2-я ул, 4 | 4 582 589,97 | 1 703 362,00 | 753 053,00 | 212 269,00 | 189 960,00 | 0,00 | 548 080,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 920,00 | 0,00 | 34 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 854,71 | 293 917,26 | 0,00 | |
| 166 | 54 | Белгород г, Щорса пер, 20 | 5 106 059,78 | 3 965 271,00 | 1 419 845,00 | 1 672 480,00 | 234 720,00 | 0,00 | 638 226,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 118,82 | 327 491,46 | 0,00 | |
| 167 | 55 | Белгород г, Щорса ул, 1 | 8 843 157,08 | 4 417 548,00 | 1 840 811,00 | 1 802 352,00 | 431 779,00 | 0,00 | 342 606,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 471,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 309,76 | 475 802,42 | 0,00 | |
| 168 | 56 | Белгород г, Щорса ул, 23 | 7 031 188,27 | 5 248 548,85 | 1 863 083,85 | 1 110 075,00 | 497 250,00 | 976 992,00 | 801 148,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 866,44 | 450 964,98 | 0,00 | |
| 169 | 57 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 8 262 916,71 | 3 914 878,00 | 167 575,00 | 1 726 800,00 | 709 135,00 | 0,00 | 1 311 368,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 582,00 | 0,00 | 450 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 017,97 | 529 965,34 | 0,00 | |
| 170 | 58 | Белгород г, Щорса ул, 27 | 6 268 320,33 | 2 569 539,00 | 0,00 | 1 726 800,00 | 269 035,00 | 0,00 | 573 704,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 678,09 | 365 292,24 | 0,00 | |
| 171 | 59 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 3 885 117,70 | 1 902 921,00 | 0,00 | 1 110 075,00 | 117 330,00 | 283 392,00 | 392 124,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 178,78 | 249 182,92 | 0,00 | |
| 172 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 37 | 7 841 440,82 | 2 593 636,00 | 0,00 | 1 624 500,00 | 265 948,00 | 0,00 | 703 188,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 054,77 | 393 107,05 | 0,00 | |
| 173 | 61 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 1а | 4 017 012,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 890,57 | 0,00 | 400 924,90 | 0,00 | 146 196,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | 62 | Белгород г, Губкина ул, 13б | 3 519 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | 63 | Белгород г, Губкина ул, 42б | 3 165 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | 64 | Белгород г, Железнякова ул, 19а | 8 504 225,85 | 5 511 098,45 | 752 531,00 | 4 278 156,42 | 181 396,03 | 299 015,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 455,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 494,00 | 0,00 | 0,00 | 178 177,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 | 65 | Белгород г, Н.Островского ул, 2а | 2 859 353,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 353,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | 66 | Белгород г, Н.Островского ул, 19б | 1 024 113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | 67 | Белгород г, Привольная ул, 9 | 3 329 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180 | 68 | Белгород г, Привольная ул, 26 | 2 878 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | 69 | Белгород г, Садовая ул, 31 | 3 018 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | 70 | Белгород г, Садовая ул, 112а | 465 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | 71 | Белгород г, Садовая ул, 114а | 2 372 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | 72 | Белгород г, Шершнева ул, 1 | 5 742 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 742 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 185 | 73 | Белгород г, Щорса ул, 44 | 1 862 358,50 | 1 862 358,50 | 0,00 | 0,00 | 1 862 358,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 186 | 74 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133 | 39 103 614,80 | 7 663 731,80 | 3 302 948,80 | 0,00 | 1 406 085,00 | 1 171 840,00 | 1 782 858,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840 728,00 | 0,00 | 273 542,32 | 0,00 | 6 284 961,04 | 0,00 | 0,00 | 15 267 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 876,62 | 974 055,02 | 0,00 | |
| 187 | 75 | Белгород г, Гагарина ул, 19 | 39 718 848,56 | 6 775 629,00 | 1 973 736,00 | 0,00 | 1 453 758,00 | 1 718 136,00 | 1 629 999,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 745 392,41 | 0,00 | 606 878,48 | 0,00 | 6 117 378,73 | 0,00 | 0,00 | 16 666 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 302,50 | 996 214,44 | 0,00 | |
| 188 | 76 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 27а | 37 210 839,91 | 8 610 008,10 | 3 823 387,10 | 0,00 | 1 517 823,00 | 1 311 056,00 | 1 957 742,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 148,10 | 0,00 | 525 709,90 | 0,00 | 6 382 146,30 | 0,00 | 0,00 | 12 021 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 300,17 | 970 223,34 | 0,00 | |
| 189 | 77 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 18 | 20 098 627,09 | 6 157 883,50 | 1 810 420,50 | 0,00 | 1 296 016,00 | 1 244 036,00 | 1 807 411,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 084,00 | 0,00 | 167 531,00 | 0,00 | 4 935 686,00 | 0,00 | 0,00 | 5 498 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 052,90 | 622 681,69 | 0,00 | |
| 190 | 78 | Белгород г, Коммунальная ул, 8 | 13 217 998,74 | 2 524 359,00 | 848 999,00 | 0,00 | 462 797,00 | 436 724,00 | 775 839,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 145,00 | 0,00 | 507 196,00 | 0,00 | 1 629 551,50 | 0,00 | 0,00 | 3 629 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 573,24 | 399 274,00 | 0,00 | |
| 191 | 79 | Белгород г, Буденного ул, 2 | 7 677 248,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 987,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 261,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 192 | 80 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 193 | 81 | Белгород г, Губкина ул, 38а | 2 738 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 194 | 82 | Белгород г, Есенина ул, 12 | 13 303 228,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 303 228,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | 83 | Белгород г, Костюкова ул, 36а | 6 967 796,80 | 5 417 162,80 | 0,00 | 1 848 450,80 | 1 426 347,80 | 1 292 093,00 | 850 271,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 196 | 84 | Белгород г, Лермонтова ул, 15а | 3 099 580,80 | 930 719,80 | 0,00 | 0,00 | 930 719,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 197 | 85 | Белгород г, Молодежная ул, 16б | 207 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 720,00 | 0,00 | |
| 198 | 86 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 1 636 304,40 | 1 636 304,40 | 0,00 | 0,00 | 1 636 304,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 199 | 87 | Белгород г, Славянская ул, 7 | 2 782 496,00 | 2 643 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 080,00 | 0,00 | 672 791,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2024 год:** | | | **662 317 772,99** | **291 963 717,10** | **67 453 170,28** | **71 537 573,28** | **63 603 741,28** | **24 498 295,00** | **64 870 937,28** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 790 271,28** | **0,00** | **65 149 972,00** | **0,00** | **12 738 275,42** | **0,00** | **0,00** | **20 619 695,00** | **0,00** | **6 066 119,00** | **0,00** | **151 874 809,72** | **13 250 941,19** | **29 863 972,29** | **0,00** | |
| 200 | 1 | Белгород г, 1-го Салюта бул, 9 | 8 302 052,00 | 5 433 422,34 | 1 086 684,47 | 1 086 684,47 | 1 086 684,47 | 1 086 684,47 | 1 086 684,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 684,47 | 0,00 | 1 086 684,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 785,33 | 532 475,39 | 0,00 | |
| 201 | 2 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 35 | 9 850 000,00 | 6 446 503,84 | 1 289 300,77 | 1 289 300,77 | 1 289 300,77 | 1 289 300,77 | 1 289 300,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 300,77 | 0,00 | 1 289 300,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 137,25 | 631 757,38 | 0,00 | |
| 202 | 3 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 37 | 10 385 000,00 | 6 796 643,89 | 1 359 328,78 | 1 359 328,78 | 1 359 328,78 | 1 359 328,78 | 1 359 328,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 328,78 | 0,00 | 1 359 328,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 627,45 | 666 071,10 | 0,00 | |
| 203 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 12 | 6 141 203,00 | 3 751 269,32 | 937 817,33 | 937 817,33 | 937 817,33 | 0,00 | 937 817,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 817,33 | 0,00 | 937 817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 415,75 | 393 883,28 | 0,00 | |
| 204 | 5 | Белгород г, 5 Августа ул, 30 | 8 530 000,00 | 5 210 433,08 | 1 302 608,27 | 1 302 608,27 | 1 302 608,27 | 0,00 | 1 302 608,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 608,27 | 0,00 | 1 302 608,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 254,90 | 547 095,47 | 0,00 | |
| 205 | 6 | Белгород г, 5 Августа ул, 36 корп. 2 | 4 200 500,00 | 2 749 090,29 | 549 818,06 | 549 818,06 | 549 818,06 | 549 818,06 | 549 818,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 818,06 | 0,00 | 549 818,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 362,75 | 269 410,85 | 0,00 | |
| 206 | 7 | Белгород г, Апанасенко ул, 56 | 6 820 560,00 | 4 166 245,19 | 1 041 561,30 | 1 041 561,30 | 1 041 561,30 | 0,00 | 1 041 561,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 561,30 | 0,00 | 1 041 561,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 736,47 | 437 455,74 | 0,00 | |
| 207 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130 | 8 150 400,00 | 4 978 559,65 | 1 244 639,91 | 1 244 639,91 | 1 244 639,91 | 0,00 | 1 244 639,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 639,91 | 0,00 | 1 244 639,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 811,76 | 522 748,76 | 0,00 | |
| 208 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145 | 3 638 062,35 | 2 222 260,31 | 555 565,08 | 555 565,08 | 555 565,08 | 0,00 | 555 565,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 565,08 | 0,00 | 555 565,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 334,56 | 233 337,33 | 0,00 | |
| 209 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149 | 3 666 068,89 | 2 239 367,72 | 559 841,93 | 559 841,93 | 559 841,93 | 0,00 | 559 841,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 841,93 | 0,00 | 559 841,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 883,70 | 235 133,61 | 0,00 | |
| 210 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150а | 10 490 505,23 | 6 407 980,72 | 1 601 995,18 | 1 601 995,18 | 1 601 995,18 | 0,00 | 1 601 995,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 995,18 | 0,00 | 1 601 995,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 696,18 | 672 837,98 | 0,00 | |
| 211 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157 | 3 556 232,83 | 2 172 275,87 | 543 068,97 | 543 068,97 | 543 068,97 | 0,00 | 543 068,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 068,97 | 0,00 | 543 068,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 730,06 | 228 088,97 | 0,00 | |
| 212 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 171 | 3 650 141,00 | 2 229 638,38 | 557 409,60 | 557 409,60 | 557 409,60 | 0,00 | 557 409,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 409,60 | 0,00 | 557 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 571,39 | 234 112,03 | 0,00 | |
| 213 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 175 | 3 638 195,08 | 2 222 341,39 | 555 585,35 | 555 585,35 | 555 585,35 | 0,00 | 555 585,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 585,35 | 0,00 | 555 585,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 337,16 | 233 345,85 | 0,00 | |
| 214 | 15 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 187 | 3 590 079,59 | 2 192 950,70 | 548 237,67 | 548 237,67 | 548 237,67 | 0,00 | 548 237,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 237,67 | 0,00 | 548 237,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 393,72 | 230 259,82 | 0,00 | |
| 215 | 16 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 57 | 7 250 120,00 | 4 744 967,15 | 948 993,43 | 948 993,43 | 948 993,43 | 948 993,43 | 948 993,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 993,43 | 0,00 | 948 993,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 159,22 | 465 006,78 | 0,00 | |
| 216 | 17 | Белгород г, Белгородского полка ул, 22а | 6 940 250,00 | 4 239 356,18 | 1 059 839,04 | 1 059 839,04 | 1 059 839,04 | 0,00 | 1 059 839,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 839,04 | 0,00 | 1 059 839,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 083,33 | 445 132,40 | 0,00 | |
| 217 | 18 | Белгород г, Белгородского полка ул, 33 | 6 954 020,00 | 4 551 179,35 | 910 235,87 | 910 235,87 | 910 235,87 | 910 235,87 | 910 235,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 235,87 | 0,00 | 910 235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 353,33 | 446 015,58 | 0,00 | |
| 218 | 19 | Белгород г, Гагарина ул, 4 | 5 896 540,00 | 3 601 820,29 | 900 455,07 | 900 455,07 | 900 455,07 | 0,00 | 900 455,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 455,07 | 0,00 | 900 455,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 618,43 | 378 191,13 | 0,00 | |
| 219 | 20 | Белгород г, Гагарина ул, 5 | 6 850 000,00 | 4 483 101,65 | 896 620,33 | 896 620,33 | 896 620,33 | 896 620,33 | 896 620,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 620,33 | 0,00 | 896 620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 313,73 | 439 343,96 | 0,00 | |
| 220 | 21 | Белгород г, Гагарина ул, 6 | 4 534 470,62 | 2 769 818,96 | 692 454,74 | 692 454,74 | 692 454,74 | 0,00 | 692 454,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 454,74 | 0,00 | 692 454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 911,19 | 290 830,99 | 0,00 | |
| 221 | 22 | Белгород г, Горького ул, 2г | 3 564 827,25 | 2 177 525,66 | 544 381,41 | 544 381,41 | 544 381,41 | 0,00 | 544 381,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 381,41 | 0,00 | 544 381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 898,57 | 228 640,19 | 0,00 | |
| 222 | 23 | Белгород г, Железнякова ул, 15а | 13 320 250,00 | 8 717 669,31 | 1 743 533,86 | 1 743 533,86 | 1 743 533,86 | 1 743 533,86 | 1 743 533,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 533,86 | 0,00 | 1 743 533,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 181,37 | 854 331,59 | 0,00 | |
| 223 | 24 | Белгород г, Костюкова ул, 3 | 8 994 200,00 | 5 886 410,64 | 1 177 282,13 | 1 177 282,13 | 1 177 282,13 | 1 177 282,13 | 1 177 282,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 282,13 | 0,00 | 1 177 282,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 356,86 | 576 868,24 | 0,00 | |
| 224 | 25 | Белгород г, Костюкова ул, 5 | 4 850 000,00 | 2 962 555,74 | 740 638,93 | 740 638,93 | 740 638,93 | 0,00 | 740 638,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 638,93 | 0,00 | 740 638,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 098,04 | 311 068,35 | 0,00 | |
| 225 | 26 | Белгород г, Костюкова ул, 10 | 12 220 052,00 | 7 464 450,55 | 1 866 112,64 | 1 866 112,64 | 1 866 112,64 | 0,00 | 1 866 112,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 112,64 | 0,00 | 1 866 112,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 608,86 | 783 767,31 | 0,00 | |
| 226 | 27 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21в | 1 816 177,43 | 1 109 386,98 | 277 346,75 | 277 346,75 | 277 346,75 | 0,00 | 277 346,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 346,75 | 0,00 | 277 346,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 611,32 | 116 485,63 | 0,00 | |
| 227 | 28 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21д | 1 850 953,32 | 1 130 629,36 | 282 657,34 | 282 657,34 | 282 657,34 | 0,00 | 282 657,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 657,34 | 0,00 | 282 657,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 293,20 | 118 716,08 | 0,00 | |
| 228 | 29 | Белгород г, Луначарского ул, 129 | 4 437 244,13 | 2 710 429,50 | 677 607,37 | 677 607,37 | 677 607,37 | 0,00 | 677 607,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 607,37 | 0,00 | 677 607,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 004,79 | 284 595,10 | 0,00 | |
| 229 | 30 | Белгород г, Макаренко пер, 1 | 7 241 720,00 | 4 739 469,62 | 947 893,92 | 947 893,92 | 947 893,92 | 947 893,92 | 947 893,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 893,92 | 0,00 | 947 893,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 994,51 | 464 468,02 | 0,00 | |
| 230 | 31 | Белгород г, Макаренко ул, 4б | 6 850 000,00 | 4 483 101,65 | 896 620,33 | 896 620,33 | 896 620,33 | 896 620,33 | 896 620,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 620,33 | 0,00 | 896 620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 313,73 | 439 343,96 | 0,00 | |
| 231 | 32 | Белгород г, Макаренко ул, 6 | 6 250 420,00 | 3 817 983,02 | 954 495,75 | 954 495,75 | 954 495,75 | 0,00 | 954 495,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 495,75 | 0,00 | 954 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 557,25 | 400 888,22 | 0,00 | |
| 232 | 33 | Белгород г, Мичурина ул, 17 | 15 460 000,00 | 10 118 065,92 | 2 023 613,18 | 2 023 613,18 | 2 023 613,18 | 2 023 613,18 | 2 023 613,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 613,18 | 0,00 | 2 023 613,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 137,25 | 991 570,46 | 0,00 | |
| 233 | 34 | Белгород г, Мичурина ул, 54а | 6 940 250,00 | 4 239 356,18 | 1 059 839,04 | 1 059 839,04 | 1 059 839,04 | 0,00 | 1 059 839,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 839,04 | 0,00 | 1 059 839,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 083,33 | 445 132,40 | 0,00 | |
| 234 | 35 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 7 | 6 101 203,00 | 3 993 038,43 | 798 607,69 | 798 607,69 | 798 607,69 | 798 607,69 | 798 607,69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 607,69 | 0,00 | 798 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 631,43 | 391 317,77 | 0,00 | |
| 235 | 36 | Белгород г, Мокроусова ул, 8 | 2 082 239,53 | 1 271 907,35 | 317 976,84 | 317 976,84 | 317 976,84 | 0,00 | 317 976,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 976,84 | 0,00 | 317 976,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 828,23 | 133 550,27 | 0,00 | |
| 236 | 37 | Белгород г, Мокроусова ул, 17а | 8 200 000,00 | 5 008 857,13 | 1 252 214,28 | 1 252 214,28 | 1 252 214,28 | 0,00 | 1 252 214,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 214,28 | 0,00 | 1 252 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 784,31 | 525 930,00 | 0,00 | |
| 237 | 38 | Белгород г, Мокроусова ул, 19 | 1 350 000,00 | 883 530,98 | 176 706,20 | 176 706,20 | 176 706,20 | 176 706,20 | 176 706,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 706,20 | 0,00 | 176 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 470,59 | 86 586,04 | 0,00 | |
| 238 | 39 | Белгород г, Мокроусова ул, 21 | 4 750 000,00 | 2 901 472,12 | 725 368,03 | 725 368,03 | 725 368,03 | 0,00 | 725 368,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 368,03 | 0,00 | 725 368,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 137,25 | 304 654,57 | 0,00 | |
| 239 | 40 | Белгород г, Некрасова ул, 4 | 5 741 203,00 | 3 506 934,82 | 876 733,71 | 876 733,71 | 876 733,71 | 0,00 | 876 733,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 733,71 | 0,00 | 876 733,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 572,61 | 368 228,16 | 0,00 | |
| 240 | 41 | Белгород г, Некрасова ул, 5а | 5 556 047,00 | 3 393 834,83 | 848 458,71 | 848 458,71 | 848 458,71 | 0,00 | 848 458,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 458,71 | 0,00 | 848 458,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 942,10 | 356 352,66 | 0,00 | |
| 241 | 42 | Белгород г, Некрасова ул, 17 | 8 180 500,00 | 4 996 945,82 | 1 249 236,45 | 1 249 236,45 | 1 249 236,45 | 0,00 | 1 249 236,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 236,45 | 0,00 | 1 249 236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 401,96 | 524 679,31 | 0,00 | |
| 242 | 43 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 123 | 6 574 025,00 | 4 302 485,01 | 860 497,00 | 860 497,00 | 860 497,00 | 860 497,00 | 860 497,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 497,00 | 0,00 | 860 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 902,45 | 421 643,53 | 0,00 | |
| 243 | 44 | Белгород г, Октябрьская ул, 84 | 13 550 500,00 | 8 868 360,43 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 672,09 | 0,00 | 1 773 672,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 696,08 | 869 099,32 | 0,00 | |
| 244 | 45 | Белгород г, Октябрьская ул, 86 | 13 550 500,00 | 8 868 360,43 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | 1 773 672,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 672,09 | 0,00 | 1 773 672,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 696,08 | 869 099,32 | 0,00 | |
| 245 | 46 | Белгород г, Победы ул, 73 | 11 985 005,00 | 7 843 794,99 | 1 568 759,00 | 1 568 759,00 | 1 568 759,00 | 1 568 759,00 | 1 568 759,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 759,00 | 0,00 | 1 568 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,10 | 768 691,91 | 0,00 | |
| 246 | 47 | Белгород г, Попова ул, 54 | 6 850 000,00 | 4 184 228,21 | 1 046 057,05 | 1 046 057,05 | 1 046 057,05 | 0,00 | 1 046 057,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 057,05 | 0,00 | 1 046 057,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 313,73 | 439 343,96 | 0,00 | |
| 247 | 48 | Белгород г, Преображенская ул, 61 | 5 320 400,00 | 3 482 028,33 | 696 405,67 | 696 405,67 | 696 405,67 | 696 405,67 | 696 405,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 405,67 | 0,00 | 696 405,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 321,57 | 341 238,78 | 0,00 | |
| 248 | 49 | Белгород г, Привольная ул, 18 | 10 050 120,00 | 6 138 977,46 | 1 534 744,37 | 1 534 744,37 | 1 534 744,37 | 0,00 | 1 534 744,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 744,37 | 0,00 | 1 534 744,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 061,18 | 644 592,63 | 0,00 | |
| 249 | 50 | Белгород г, Рабочая ул, 14 | 4 120 500,00 | 2 516 950,71 | 629 237,68 | 629 237,68 | 629 237,68 | 0,00 | 629 237,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 237,68 | 0,00 | 629 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 794,12 | 264 279,82 | 0,00 | |
| 250 | 51 | Белгород г, Садовая ул, 15 | 5 900 203,00 | 3 604 057,79 | 901 014,45 | 901 014,45 | 901 014,45 | 0,00 | 901 014,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 014,45 | 0,00 | 901 014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 690,25 | 378 426,07 | 0,00 | |
| 251 | 52 | Белгород г, Садовая ул, 33 | 8 360 000,00 | 5 106 590,92 | 1 276 647,73 | 1 276 647,73 | 1 276 647,73 | 0,00 | 1 276 647,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 647,73 | 0,00 | 1 276 647,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 921,57 | 536 192,05 | 0,00 | |
| 252 | 53 | Белгород г, Садовая ул, 41 | 8 320 250,00 | 5 082 310,18 | 1 270 577,55 | 1 270 577,55 | 1 270 577,55 | 0,00 | 1 270 577,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 577,55 | 0,00 | 1 270 577,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 142,16 | 533 642,57 | 0,00 | |
| 253 | 54 | Белгород г, Садовая ул, 116 | 7 450 000,00 | 4 550 729,95 | 1 137 682,49 | 1 137 682,49 | 1 137 682,49 | 0,00 | 1 137 682,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 682,49 | 0,00 | 1 137 682,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 078,43 | 477 826,64 | 0,00 | |
| 254 | 55 | Белгород г, Садовый 2-й пер, 2 | 9 120 000,00 | 5 570 826,46 | 1 392 706,62 | 1 392 706,62 | 1 392 706,62 | 0,00 | 1 392 706,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 706,62 | 0,00 | 1 392 706,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 823,53 | 584 936,78 | 0,00 | |
| 255 | 56 | Белгород г, Семашко ул, 30 | 2 608 640,80 | 1 593 452,32 | 398 363,08 | 398 363,08 | 398 363,08 | 0,00 | 398 363,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 363,08 | 0,00 | 398 363,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 149,82 | 167 312,49 | 0,00 | |
| 256 | 57 | Белгород г, Семашко ул, 32 | 2 634 650,12 | 1 609 339,76 | 402 334,94 | 402 334,94 | 402 334,94 | 0,00 | 402 334,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 334,94 | 0,00 | 402 334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 659,81 | 168 980,67 | 0,00 | |
| 257 | 58 | Белгород г, Студенческая ул, 9 | 14 150 000,00 | 8 643 332,72 | 2 160 833,18 | 2 160 833,18 | 2 160 833,18 | 0,00 | 2 160 833,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 833,18 | 0,00 | 2 160 833,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 450,98 | 907 549,94 | 0,00 | |
| 258 | 59 | Белгород г, Шершнева ул, 11 | 6 141 203,00 | 3 751 269,32 | 937 817,33 | 937 817,33 | 937 817,33 | 0,00 | 937 817,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 817,33 | 0,00 | 937 817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 415,75 | 393 883,28 | 0,00 | |
| 259 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 2а | 13 240 000,00 | 8 087 471,75 | 2 021 867,94 | 2 021 867,94 | 2 021 867,94 | 0,00 | 2 021 867,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 867,94 | 0,00 | 2 021 867,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 607,84 | 849 184,53 | 0,00 | |
| 260 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 13 | 4 505 200,00 | 2 948 506,51 | 589 701,30 | 589 701,30 | 589 701,30 | 589 701,30 | 589 701,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 701,30 | 0,00 | 589 701,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 337,25 | 288 953,64 | 0,00 | |
| 261 | 62 | Белгород г, Щорса ул, 29 | 6 523 000,00 | 3 984 484,76 | 996 121,19 | 996 121,19 | 996 121,19 | 0,00 | 996 121,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 121,19 | 0,00 | 996 121,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 901,96 | 418 370,90 | 0,00 | |
| 262 | 63 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 1 795 812,40 | 1 175 300,66 | 235 060,13 | 235 060,13 | 235 060,13 | 235 060,13 | 235 060,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 060,13 | 0,00 | 235 060,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 212,01 | 115 179,46 | 0,00 | |
| 263 | 64 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 350 000,00 | 229 063,59 | 45 812,72 | 45 812,72 | 45 812,72 | 45 812,72 | 45 812,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 812,72 | 0,00 | 45 812,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862,75 | 22 448,23 | 0,00 | |
| 264 | 65 | Белгород г, Горького ул, 70 | 67 229 850,00 | 7 619 777,00 | 2 645 447,00 | 3 266 250,00 | 377 196,00 | 617 208,00 | 713 676,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 940,00 | 0,00 | 2 299 381,50 | 0,00 | 5 538 232,50 | 0,00 | 0,00 | 7 544 390,00 | 0,00 | 3 222 664,00 | 0,00 | 36 020 001,09 | 1 389 360,46 | 917 103,45 | 0,00 | |
| 265 | 66 | Белгород г, Студенческая ул, 12 | 163 196 226,43 | 13 079 236,00 | 2 578 752,00 | 6 042 352,00 | 997 574,00 | 1 532 268,00 | 1 928 290,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 360,00 | 0,00 | 621 619,22 | 0,00 | 7 200 042,92 | 0,00 | 0,00 | 13 075 305,00 | 0,00 | 2 843 455,00 | 0,00 | 115 854 808,63 | 3 393 116,09 | 1 246 283,57 | 0,00 | |
| **Заместитель руководителя**  **департамента городского хозяйства** | | | | | | | | | | | **С.А. Новикова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |