**Об утверждении плана реализации**

**в 2025 – 2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы на территории города Белгорода**

В целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской   
области на 2022 – 2051 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, уточнения стоимости планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения объема государственной поддержки капитального ремонта **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить план реализации в 2025 – 2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы на территории города Белгорода (прилагается).

2. Управлению информационной политики администрации города  
(Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления   
в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному   
хозяйству Голикова В.Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации**  **города Белгорода** |  | **В.В. Демидов** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **УТВЕРЖДЕН**  **постановлением администрации**  **города Белгорода**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **План реализации в 2025 – 2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**  **в Белгородской области на 2022 – 2051 годы на территории города Белгорода**   1. **Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы  проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 - 2051** |

| **№ п\п** | **№ п/п по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | | **Материал стен** | **Количе-ство этажей** | **Коли-чество подъез-дов** | **Способ формирования фонда капитального ремонта** | **Общая площадь МКД** | **Суммарная площадь жилых  и нежилых помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистри-рованных  в МКД  на дату утверждения программы** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | | **Вид капитального ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ввода в эксплуа-тацию** | **проведения**  **последнего**  **капитально-го ремонта** | **Всего:** | **в том числе:** | | | | |
| **за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **За счет бюджета Белгородской области** | **За счет средств местного бюджета** | **За счет средств собственников помещений в МКД** | **За счет средств иного источника** |
| **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **Итого по Белгородской области на 2025-2027 годы:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **768 722,19** | **498 746,03** | **30 514** | **1438339351,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1438339351,35** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Итого по городу Белгороду на 2025 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **200 719,82** | **130 826,52** | **7 751** | **447 672 186,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **447 672 186,73** | **0,00** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 6 | 1970 | 2005 | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 928,59 | 4 402,79 | 220 | 15 097 915,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 097 915,38 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 2 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 8 | 1970 | 2019 | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 927,71 | 4 400,52 | 166 | 12 295 346,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 295 346,83 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 3 | 3 | Белгород г, 5 Августа ул, 28 | 1971 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 830,40 | 4 526,76 | 233 | 15 523 029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 523 029,59 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 4 | 4 | Белгород г, Александра Невского ул, 1б | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 688,50 | 2 721,10 | 138 | 9 331 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 114,49 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 5 | 5 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 69а | 1964 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 048,27 | 1 281,67 | 55 | 4 395 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395 064,31 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 6 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 152 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 692,50 | 3 602,40 | 364 | 12 630 734,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 630 734,88 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 7 | 7 | Белгород г, Вокзальная ул, 19 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 186,50 | 2 009,50 | 248 | 7 045 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 045 708,90 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 8 | 8 | Белгород г, Гагарина ул, 17 | 1963 | 2009 | Кирпич | 1 | 5 | Счёт регионального оператора | 2 141,60 | 1 575,50 | 72 | 5 402 657,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 657,34 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 9 | 9 | Белгород г, Горького ул, 63 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 883,90 | 1 973,90 | 290 | 6 920 888,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920 888,18 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 10 | 10 | Белгород г, Горького ул, 67 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 105,60 | 1 953,30 | 265 | 6 848 660,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 848 660,46 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 11 | 11 | Белгород г, Горького ул, 74 | 1984 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 281,30 | 2 076,90 | 277 | 7 282 026,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 026,78 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 12 | 12 | Белгород г, Горького ул, 76 | 1983 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 385,40 | 2 808,80 | 355 | 9 848 214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 848 214,56 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 13 | 13 | Белгород г, Горького ул, 78 | 1983 | - | Кирпич | 14 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 134,00 | 3 183,10 | 348 | 11 160 585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160 585,22 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 14 | 14 | Белгород г, Железнякова ул, 1 | 1980 | - | Кирпич | 10 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 149,90 | 3 749,80 | 443 | 13 147 548,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 147 548,76 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 15 | 15 | Белгород г, Железнякова ул, 3 | 1973 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 499,20 | 2 714,30 | 137 | 9 307 796,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 307 796,13 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 16 | 16 | Белгород г, Железнякова ул, 11 | 1972 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 520,50 | 2 698,50 | 113 | 9 253 615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253 615,25 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 17 | 17 | Белгород г, Железнякова ул, 13 | 1971 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 410,40 | 2 704,40 | 111 | 9 273 847,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 273 847,35 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 18 | 18 | Белгород г, Железнякова ул, 18 | 1983 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 549,90 | 2 286,50 | 239 | 8 016 926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016 926,30 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 19 | 19 | Белгород г, Железнякова ул, 21 | 1970 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 426,70 | 2 674,10 | 144 | 9 169 943,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 169 943,50 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 20 | 20 | Белгород г, Железнякова ул, 22 | 1987 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 363,60 | 2 236,30 | 221 | 7 840 915,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840 915,06 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 21 | 21 | Белгород г, Костюкова ул, 1а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 499,40 | 2 820,90 | 111 | 9 673 345,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 673 345,65 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 22 | 22 | Белгород г, Костюкова ул, 4 | 1969 | 2008 | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 894,18 | 4 365,53 | 189 | 14 970 144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 970 144,51 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 23 | 23 | Белгород г, Костюкова ул, 41 | 1984 | 2017 | Панели  железобетонные | 9 | 7 | Счёт регионального оператора | 25 651,81 | 19 906,91 | 640 | 69 797 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 797 607,84 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 24 | 24 | Белгород г, Костюкова ул, 47 | 1975 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 631,50 | 2 700,20 | 132 | 9 259 444,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 259 444,83 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 25 | 25 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 37 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 320,59 | 1 253,79 | 60 | 4 299 459,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 459,05 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 26 | 26 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 255,97 | 1 251,87 | 61 | 4 292 875,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 875,05 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 27 | 27 | Белгород г, Константина Заслонова ул, 179 | 1969 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 608,50 | 571,70 | 21 | 1 960 456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 456,49 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 28 | 28 | Белгород г, Молодежная ул, 10 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 794,30 | 735,90 | 51 | 2 523 526,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 526,21 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 29 | 29 | Белгород г, Михайловское ш, 30 | 1963 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 962,90 | 1 224,20 | 10 | 4 197 989,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 989,91 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 30 | 30 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 8 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 784,69 | 3 134,49 | 169 | 10 748 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 748 699,07 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 31 | 31 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 2 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 786,50 | 728,10 | 32 | 2 496 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 778,68 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 12 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 373,59 | 2 632,81 | 113 | 9 028 353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 353,07 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 14 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 363,57 | 2 612,14 | 107 | 8 957 472,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 957 472,12 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 34 | 34 | Белгород г, Некрасова ул, 30а | 1973 | - | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 736,20 | 4 430,60 | 186 | 15 193 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 193 280,60 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 35 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 30б | 1974 | - | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 700,60 | 4 404,70 | 207 | 15 104 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 104 465,10 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 36 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 40а | 1970 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 473,30 | 2 715,00 | 129 | 9 310 196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 310 196,55 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 37 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 23а | 1966 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 099,51 | 2 593,51 | 96 | 8 893 586,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 893 586,69 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 38 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 35 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 782,38 | 2 913,55 | 108 | 9 991 058,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 991 058,25 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 39 | 39 | Белгород г, Садовая ул, 37 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 768,28 | 2 898,78 | 121 | 9 940 409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 940 409,41 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 40 | 40 | Белгород г, Садовая ул, 104 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 213,89 | 1 246,81 | 54 | 4 275 523,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 523,45 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 41 | 41 | Белгород г, Серафимовича ул, 66а | 1977 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 595,61 | 2 629,61 | 181 | 9 017 379,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 017 379,71 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 42 | 42 | Белгород г, Чичерина ул, 1 | 1981 | - | Кирпич | 1 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 726,30 | 3 061,30 | 346 | 10 497 718,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 497 718,12 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| 43 | 43 | Белгород г, Щорса ул, 19 | 1969 | 2018 | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 541,78 | 4 413,98 | 188 | 13 449 877,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 449 877,10 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2025 |
| **Итого по Белгородской области на 2026 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **226 711,76** | **141 291,39** | **9 782** | **467 191 288,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **467 191 288,16** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Итого по городу Белгороду на 2026 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **226 711,76** | **141 291,39** | **9 782** | **467 191 288,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **467 191 288,16** | **0,00** | **X** | **X** |
| 44 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 2 | 1976 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 438,10 | 1 844,20 | 231 | 6 466 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 134,04 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 45 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 34 | 1975 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 957,90 | 2 236,20 | 231 | 7 840 564,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840 564,44 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 46 | 3 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 96 | 1969 | 2008 | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 009,72 | 4 465,62 | 170 | 15 313 370,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 370,14 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 47 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 136 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 754,50 | 2 889,60 | 139 | 9 908 929,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 908 929,63 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 48 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 143а | 1968 | - | Монолитный  железобетон | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 909,78 | 1 809,18 | 89 | 6 203 985,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 203 985,78 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 49 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 806,80 | 2 937,90 | 160 | 10 074 558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 074 558,54 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 50 | 7 | Белгород г, Белгородского полка ул, 35 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 813,70 | 2 589,30 | 151 | 8 879 149,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879 149,88 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 51 | 8 | Белгород г, Белгородского полка ул, 47 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 951,90 | 2 652,30 | 340 | 9 095 187,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 187,59 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 52 | 9 | Белгород г, Ватутина ул, 1а | 1981 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 4 751,00 | 3 534,70 | 275 | 8 472 450,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 450,32 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 53 | 10 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 18а | 1984 | 2020 | Панели  железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 8 716,70 | 5 562,80 | 436 | 15 038 706,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 038 706,02 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 54 | 11 | Белгород г, Володарского пер, 30 | 1968 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 497,65 | 863,85 | 49 | 2 962 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 288,50 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 55 | 12 | Белгород г, Железнякова ул, 19 | 1971 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 531,90 | 2 710,50 | 122 | 9 294 765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 294 765,29 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 56 | 13 | Белгород г, Железнякова ул, 24 | 1989 | 2019 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 182,20 | 2 418,50 | 229 | 8 479 744,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 479 744,70 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 57 | 14 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 2 | 1958 | 2021 | Кирпич | 3 | 5 | Счёт регионального оператора | 6 473,21 | 3 145,36 | 125 | 10 785 974,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 974,15 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 58 | 15 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 4 | 1971 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 333,30 | 2 887,20 | 250 | 9 900 699,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 699,62 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 59 | 16 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 4б | 1971 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 156,40 | 2 935,40 | 333 | 10 065 985,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065 985,62 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 60 | 17 | Белгород г, Королева ул, 31 | 1978 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 962,30 | 2 660,30 | 130 | 9 122 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 122 620,95 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 61 | 18 | Белгород г, Костюкова ул, 11 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 898,80 | 2 868,50 | 327 | 10 057 534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 057 534,70 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 62 | 19 | Белгород г, Костюкова ул, 71 | 1976 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 654,70 | 2 689,40 | 137 | 9 222 409,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222 409,80 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 63 | 20 | Белгород г, Костюкова ул, 79/2 | 1978 | 2017 | Панели  железобетонные | 9 | 8 | Счёт регионального оператора | 17 665,28 | 15 142,48 | 749 | 53 092 563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 092 563,38 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 64 | 21 | Белгород г, Красносельская ул, 31 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 372,70 | 230,40 | 14 | 864 951,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 951,55 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 65 | 22 | Белгород г, Мичурина ул, 43 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 032,10 | 1 789,90 | 145 | 6 137 871,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 871,38 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 66 | 23 | Белгород г, Народный б-р, 17 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 275,50 | 2 221,50 | 266 | 7 617 901,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 617 901,16 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 67 | 24 | Белгород г, Некрасова ул, 15 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 061,26 | 2 516,01 | 98 | 8 627 826,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 627 826,01 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 68 | 25 | Белгород г, Некрасова ул, 38 | 1970 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 556,20 | 2 723,90 | 132 | 9 340 716,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 340 716,16 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 69 | 26 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 46 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 824,50 | 2 537,50 | 85 | 8 701 518,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701 518,88 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 70 | 27 | Белгород г, Октябрьская ул, 23 | 1996 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 7 219,10 | 5 012,50 | 217 | 17 574 827,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 574 827,50 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 71 | 28 | Белгород г, Преображенская ул, 20 | 1978 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 4 793,70 | 2 766,70 | 356 | 9 487 484,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 487 484,64 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 72 | 29 | Белгород г, Преображенская ул, 78а | 1986 | 2020 | Панели  железобетонные | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 7 978,50 | 4 817,89 | 301 | 12 414 123,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 414 123,32 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 73 | 30 | Белгород г, Р.Люксембург ул, 21а | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 385,65 | 820,25 | 36 | 2 812 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 776,69 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 74 | 31 | Белгород г, Садовая ул, 19 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 813,72 | 2 934,32 | 139 | 10 062 282,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 062 282,11 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 75 | 32 | Белгород г, Садовая ул, 21 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 059,10 | 2 521,60 | 112 | 8 646 995,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 995,07 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 76 | 33 | Белгород г, Садовая ул, 23 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 100,79 | 2 550,99 | 111 | 8 747 778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 747 778,38 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 77 | 34 | Белгород г, Садовая ул, 39 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 796,99 | 2 921,49 | 133 | 10 018 285,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 018 285,86 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 78 | 35 | Белгород г, Садовая ул, 43 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 732,59 | 2 863,69 | 119 | 9 820 079,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 820 079,84 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 79 | 36 | Белгород г, Садовая ул, 53 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 705,60 | 2 892,20 | 126 | 9 917 845,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 917 845,47 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 80 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 67а | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 895,50 | 2 530,00 | 286 | 8 675 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 675 800,10 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 81 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 71 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 416,50 | 2 663,30 | 119 | 9 132 908,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 132 908,46 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 82 | 39 | Белгород г, Степная ул, 2 | 1978 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 969,60 | 1 921,50 | 250 | 6 737 163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737 163,30 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 83 | 40 | Белгород г, Степная ул, 4 | 1974 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 222,30 | 1 877,30 | 270 | 6 582 189,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 582 189,26 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 84 | 41 | Белгород г, Степная ул, 6 | 1980 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 041,10 | 1 831,30 | 267 | 6 420 904,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420 904,06 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 85 | 42 | Белгород г, Серафимовича ул, 68 | 1977 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 559,01 | 2 593,01 | 196 | 8 891 872,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891 872,10 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 86 | 43 | Белгород г, Студенческая ул, 6 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 7 421,20 | 4 133,60 | 296 | 14 174 817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 174 817,11 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 87 | 44 | Белгород г, Щорса ул, 16 | 1983 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 732,80 | 3 315,50 | 373 | 11 624 806,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624 806,10 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 88 | 45 | Белгород г, Щорса ул, 18 | 1981 | 2017 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 205,40 | 2 364,90 | 235 | 6 458 309,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458 309,01 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 89 | 46 | Белгород г, Щорса ул, 20 | 1987 | 2021 | Кирпич | 9 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 533,80 | 2 193,80 | 186 | 281 545,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 545,52 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 90 | 47 | Белгород г, Щорса ул, 31 | 1972 | - | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 644,61 | 4 368,45 | 211 | 14 980 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980 157,69 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| 91 | 48 | Белгород г, Щорса ул, 39 | 1977 | - | Панели  железобетонные | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 896,10 | 534,60 | 30 | 2 159 928,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 928,34 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2026 |
| **Итого по Белгородской области на 2027 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **341 290,61** | **226 628,12** | **12 981** | **523 475 876,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **523 475 876,46** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Итого по городу Белгороду на 2027 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **341 290,61** | **226 628,12** | **12 981** | **523 475 876,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **523 475 876,46** | **0,00** | **X** | **X** |
| 92 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 30 | 1972 | - | Панели  железобетонные | 6 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 858,12 | 4 558,19 | 208 | 9 851 273,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 851 273,70 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 93 | 2 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 6 | 1950 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 731,00 | 887,20 | 60 | 3 042 359,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 359,62 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 94 | 3 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130а | 1976 | 2021 | Слоистые  железобетонные  панели  ныпанели | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 767,90 | 4 390,10 | 206 | 4 630 983,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 983,91 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 95 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 138 | 1968 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 788,10 | 2 926,00 | 154 | 10 033 751,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 033 751,42 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 96 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 140 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 712,90 | 2 857,70 | 142 | 9 799 539,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 799 539,11 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 97 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 142 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 449,50 | 2 624,00 | 110 | 8 998 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998 142,08 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 98 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 1969 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 796,30 | 2 929,40 | 145 | 3 381 203,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 203,36 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 99 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145а | 1968 | - | Панели  железобетонные | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 905,41 | 1 768,21 | 92 | 6 063 492,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 492,69 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 100 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149а | 1972 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 905,26 | 1 741,66 | 76 | 5 972 448,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 448,22 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 101 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт  регионального оператора | 3 785,20 | 2 926,00 | 151 | 3 441 530,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 530,96 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 102 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157а | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 926,24 | 1 781,40 | 116 | 6 108 723,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 723,44 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 103 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 177 | 1962 | - | Панели  железобетонные | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 388,61 | 1 519,60 | 99 | 5 210 966,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 966,73 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 104 | 13 | Белгород г, Губкина ул, 53а | 1984 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 182,40 | 2 020,10 | 97 | 6 927 266,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927 266,32 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 105 | 14 | Белгород г, Горького ул, 58 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 916,50 | 1 157,30 | 152 | 3 968 578,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 578,44 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 106 | 15 | Белгород г, Горького ул, 60 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 905,00 | 1 732,90 | 169 | 5 942 408,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 408,69 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 107 | 16 | Белгород г, Горького ул, 62 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 946,10 | 1 730,10 | 154 | 5 932 807,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 807,02 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 108 | 17 | Белгород г, Горького ул, 64 | 1977 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 642,10 | 1 179,10 | 160 | 4 043 334,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 334,35 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 109 | 18 | Белгород г, Горького ул, 66 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 970,60 | 1 575,70 | 197 | 5 403 343,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 343,17 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 110 | 19 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 2 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 287,00 | 964,50 | 105 | 3 307 434,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 434,47 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 111 | 20 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 198,70 | 1 938,20 | 203 | 6 646 417,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 646 417,29 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 112 | 21 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 4 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 352,50 | 917,60 | 76 | 3 146 606,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 606,39 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 113 | 22 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 403,40 | 2 504,50 | 232 | 8 588 356,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588 356,27 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 114 | 23 | Белгород г, Железнякова ул, 15 | 1969 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Специальный счёт  регионального оператора | 3 552,90 | 2 777,70 | 116 | 3 248 645,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 645,73 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 115 | 24 | Белгород г, Железнякова ул, 17б | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт  регионального оператора | 3 807,70 | 2 891,30 | 145 | 3 372 447,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 447,33 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 116 | 25 | Белгород г, Костюкова ул, 13 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 428,05 | 1 342,05 | 54 | 4 602 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 117,60 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 117 | 26 | Белгород г, Костюкова ул, 37 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 489,20 | 5 753,20 | 276 | 19 728 700,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 728 700,84 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 118 | 27 | Белгород г, Костюкова ул, 49 | 1975 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 626,50 | 2 707,50 | 124 | 9 284 477,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 284 477,78 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 119 | 28 | Белгород г, Костюкова ул, 51 | 1975 | - | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Специальный счёт  регионального оператора | 5 862,10 | 4 487,30 | 229 | 484 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 221,43 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 120 | 29 | Белгород г, Мичурина ул, 50 | 1963 | - | Кирпич | 4 | 2 | Специальный счёт  регионального оператора | 2 853,70 | 1 747,10 | 66 | 1 971 737,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 737,55 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 121 | 30 | Белгород г, Макаренко ул, 4а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 010,45 | 3 150,15 | 150 | 10 802 399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 802 399,88 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 122 | 31 | Белгород г, Молодежная ул, 8а | 1975 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 167,40 | 1 078,00 | 24 | 3 696 645,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 645,26 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 123 | 32 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 12 | 1956 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 978,00 | 579,50 | 77 | 1 987 204,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 204,02 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 124 | 33 | Белгород г, Народный б-р, 36 | 1997 | - | Кирпич | 12 | 1 | Специальный счёт  регионального оператора | 6 318,02 | 4 759,52 | 69 | 5 382 615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 615,81 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 125 | 34 | Белгород г, Некрасова ул, 17В | 1996 | - | Панели  железобетонные | 9 | 1 | Специальный счёт  регионального оператора | 4 064,60 | 2 756,00 | 112 | 2 995 429,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 429,11 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 126 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 24 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 771,00 | 2 895,80 | 118 | 9 930 190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 930 190,49 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 127 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 25б | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 730,59 | 2 880,93 | 138 | 9 879 198,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 879 198,73 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 128 | 37 | Белгород г, Некрасова ул, 36 | 1969 | 2018 | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 444,80 | 2 684,10 | 129 | 6 526 608,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 608,13 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 129 | 38 | Белгород г, Пушкина ул, 12 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 588,80 | 4 713,30 | 457 | 16 162 706,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 162 706,96 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 130 | 39 | Белгород г, Привольная ул, 11 | 1977 | 2021 | Кирпич | 5 | 6 | Специальный счёт  регионального оператора | 5 010,90 | 3 603,20 | 207 | 1 140 940,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 940,88 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 131 | 40 | Белгород г, Привольная ул, 19 | 1979 | - | Панели  железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 927,43 | 4 394,93 | 260 | 15 070 962,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 070 962,11 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 132 | 41 | Белгород г, Привольная ул, 23 | 1984 | 2014 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 323,03 | 2 690,03 | 162 | 9 224 570,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 224 570,18 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 133 | 42 | Белгород г, Славы пр-кт, 129 | 1985 | 2017 | Панели  железобетонные | 9 | 13 | Счёт регионального оператора | 35 399,29 | 24 505,04 | 1 282 | 62 719 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 719 155,30 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 134 | 43 | Белгород г, Славы пр-кт, 150 | 1988 | 2021 | Панели  железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 019,80 | 2 022,60 | 263 | 4 858 848,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 848,45 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 135 | 44 | Белгород г, Садовая ул, 49 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 387,94 | 2 651,02 | 129 | 9 090 798,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 798,25 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 136 | 45 | Белгород г, Садовая ул, 51 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 413,31 | 2 659,67 | 101 | 9 120 460,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120 460,57 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 137 | 46 | Белгород г, Садовая ул, 55 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 779,80 | 2 913,10 | 128 | 9 989 515,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989 515,13 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 138 | 47 | Белгород г, Садовая ул, 57 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт  регионального оператора | 3 460,20 | 2 640,30 | 124 | 3 032 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 382,12 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 139 | 48 | Белгород г, Садовая ул, 59 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт  регионального оператора | 3 439,60 | 2 656,20 | 105 | 3 060 249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 249,28 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 140 | 49 | Белгород г, Садовая ул, 61 | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт  регионального оператора | 3 807,80 | 2 941,50 | 91 | 3 379 633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379 633,70 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 141 | 50 | Белгород г, Садовая ул, 65в | 1979 | - | Кирпич | 9 | 1 | Специальный счёт  регионального оператора | 4 167,10 | 2 977,90 | 135 | 3 517 002,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 002,70 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 142 | 51 | Белгород г, Садовая ул, 69 | 1970 | - | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Специальный счёт  регионального оператора | 3 523,50 | 2 714,60 | 114 | 2 974 392,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 392,10 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 143 | 52 | Белгород г, Садовая ул, 102 | 1968 | 2021 | Слоистые  железобетонные  панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 746,57 | 3 580,82 | 160 | 9 885 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885 575,66 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 144 | 53 | Белгород г, Советская ул, 53 | 1985 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 202,80 | 1 808,40 | 180 | 6 201 311,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 201 311,03 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 145 | 54 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 1987 | 2022 | Панели  железобетонные | 9 | 14 | Счёт регионального оператора | 39 867,50 | 26 337,90 | 1 462 | 61 086 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 086 861,60 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 146 | 55 | Белгород г, Тельмана ул, 19 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 458,50 | 2 527,70 | 129 | 8 667 913,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 913,01 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 147 | 56 | Белгород г, Толстого ул, 50 | 1985 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 002,51 | 2 472,21 | 265 | 6 363 766,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363 766,44 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 148 | 57 | Белгород г, Чапаева пер, 77 корп. 2 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 425,40 | 340,50 | 27 | 1 167 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 632,39 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 149 | 58 | Белгород г, Шершнева ул, 9 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 112,60 | 2 561,80 | 103 | 8 784 847,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 784 847,71 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 150 | 59 | Белгород г, Шершнева ул, 15 | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 052,40 | 2 512,28 | 121 | 8 615 035,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 615 035,21 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 151 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 6 | 1963 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 592,30 | 398,20 | 13 | 1 365 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 495,49 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 152 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 7 | 1970 | 2015 | Панели  железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 698,68 | 2 723,28 | 139 | 9 338 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338 590,08 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 153 | 62 | Белгород г, Щорса ул, 22 | 1984 | 2020 | Панели  железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 657,50 | 2 210,23 | 209 | 5 516 716,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 716,75 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 154 | 63 | Белгород г, Щорса ул, 24 | 1985 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 593,80 | 1 951,20 | 248 | 6 841 297,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 841 297,44 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 155 | 64 | Белгород г, Щорса ул, 26 | 1986 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 767,70 | 2 090,00 | 284 | 5 023 661,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 661,74 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 156 | 65 | Белгород г, Щорса ул, 30 | 1986 | 1986 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 901,40 | 1 778,10 | 191 | 6 097 407,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 407,18 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |
| 157 | 66 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 1985 | 2022 | Панели  железобетонные | 9 | 11 | Специальный счёт  регионального оператора | 32 038,60 | 20 132,50 | 961 | 844 539,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 539,66 | 0,00 | Плановый | Декабрь 2027 |

|  |
| --- |
| 1. **Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Белгородской области на 2022-2051 годы** |

| **№**  **пп** | **№ пп по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Стоимость капиталь-ного ремонта, ВСЕГО** | **Виды, установленные п. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации** | | | | | | | **Иные виды работ, по решению общего собрания собственни- ков помещений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | | **Ремонт крыши** | | **Ремонт подвальных помещений** | | **Ремонт фасада** | | **Ремонт фундамента** | | **Утепление фасадов** | **Пере-устройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю** | **Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ** | **Устройство пандусов** | **Капитальный ремонт мест общего поль- зования, в домах ранее имевших статус общежитий** | **Строи-тельный контроль** | **Проектные работы** |
| **Всего** | **Электро-снабже-ние** | **Тепло-снабжение** | **Водоснабжение** | | **Водоотве-дение** | |
| **ХВС** | **ГВС** |
| **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | | **ед.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| **Итого по Белгородской области на 2025-2027 годы:** | | | **1 438 339 351,35** | **736 186 535,31** | **211 328 191,95** | **186 733 236,21** | **140 885 461,30** | **0,00** | **197 239 645,85** | | **1,00** | **0,00** | **61 616,38** | **517 752 407,28** | **0,00** | **98 743 505,00** | **0,00** | **56 335 224,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 321 678,79** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого по Белгородской области на 2025 год:** | | | **447 672 186,73** | **227 912 215,72** | **65 743 908,40** | **56 978 053,93** | **43 829 272,25** | **0,00** | **61 360 981,14** | | **0,00** | **0,00** | **11 257,20** | **162 168 307,33** | **0,00** | **30 680 490,59** | **0,00** | **17 531 708,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 379 464,26** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого по городу Белгороду на 2025 год:** | | | **447 672 186,73** | **227 912 215,72** | **65 743 908,40** | **56 978 053,93** | **43 829 272,25** | **0,00** | **61 360 981,14** | | **0,00** | **0,00** | **11 257,20** | **162 168 307,33** | **0,00** | **30 680 490,59** | **0,00** | **17 531 708,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 379 464,26** | **0,00** | **0,00** | |
| 1 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 6 | 15 097 915,38 | 7 686 426,48 | 2 217 238,41 | 1 921 606,62 | 1 478 158,94 | 0,00 | 2 069 422,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 469 188,07 | 0,00 | 1 034 711,26 | 0,00 | 591 263,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 326,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 8 | 12 295 346,83 | 6 259 624,39 | 1 805 660,88 | 1 564 906,10 | 1 203 773,92 | 0,00 | 1 685 283,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 963,51 | 0,00 | 842 641,74 | 0,00 | 481 509,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 607,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | Белгород г, 5 Августа ул, 28 | 15 523 029,59 | 7 902 854,30 | 2 279 669,51 | 1 975 713,58 | 1 519 779,67 | 0,00 | 2 127 691,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 623 184,79 | 0,00 | 1 063 845,77 | 0,00 | 607 911,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 232,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 4 | Белгород г, Александра Невского ул, 1б | 9 331 114,49 | 4 750 518,44 | 1 370 341,86 | 1 187 629,61 | 913 561,24 | 0,00 | 1 278 985,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 176,58 | 0,00 | 639 492,87 | 0,00 | 365 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 502,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 5 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 69а | 4 395 064,31 | 2 237 549,87 | 645 447,08 | 559 387,47 | 430 298,05 | 0,00 | 602 417,27 | | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 1 592 102,80 | 0,00 | 301 208,64 | 0,00 | 172 119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 083,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 152 | 12 630 734,88 | 6 430 372,17 | 1 854 915,05 | 1 607 593,04 | 1 236 610,03 | 0,00 | 1 731 254,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575 457,12 | 0,00 | 865 627,02 | 0,00 | 494 644,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 634,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 7 | Белгород г, Вокзальная ул, 19 | 7 045 708,90 | 3 587 006,69 | 1 034 713,47 | 896 751,67 | 689 808,98 | 0,00 | 965 732,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 293,22 | 0,00 | 482 866,28 | 0,00 | 275 923,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 619,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 8 | Белгород г, Гагарина ул, 17 | 5 402 657,34 | 2 750 520,67 | 793 419,42 | 687 630,17 | 528 946,28 | 0,00 | 740 524,80 | | 0,00 | 0,00 | 480,10 | 1 957 101,25 | 0,00 | 370 262,40 | 0,00 | 211 578,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 194,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 9 | Белгород г, Горького ул, 63 | 6 920 888,18 | 3 523 459,82 | 1 016 382,64 | 880 864,95 | 677 588,43 | 0,00 | 948 623,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 077,18 | 0,00 | 474 311,90 | 0,00 | 271 035,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 003,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 10 | Белгород г, Горького ул, 67 | 6 848 660,46 | 3 486 688,31 | 1 005 775,47 | 871 672,08 | 670 516,98 | 0,00 | 938 723,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 912,84 | 0,00 | 469 361,89 | 0,00 | 268 206,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 490,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 11 | Белгород г, Горького ул, 74 | 7 282 026,78 | 3 707 317,33 | 1 069 418,46 | 926 829,33 | 712 945,64 | 0,00 | 998 123,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 898,87 | 0,00 | 499 061,95 | 0,00 | 285 178,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 570,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 12 | Белгород г, Горького ул, 76 | 9 848 214,56 | 5 013 776,75 | 1 446 281,75 | 1 253 444,19 | 964 187,84 | 0,00 | 1 349 862,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 494,99 | 0,00 | 674 931,49 | 0,00 | 385 675,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 336,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 13 | Белгород г, Горького ул, 78 | 11 160 585,22 | 5 681 911,41 | 1 639 012,91 | 1 420 477,85 | 1 092 675,27 | 0,00 | 1 529 745,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 898,50 | 0,00 | 764 872,69 | 0,00 | 437 070,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 832,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 14 | Белгород г, Железнякова ул, 1 | 13 147 548,76 | 6 693 484,79 | 1 930 812,92 | 1 673 371,20 | 1 287 208,61 | 0,00 | 1 802 092,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 671,86 | 0,00 | 901 046,03 | 0,00 | 514 883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 462,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 15 | Белгород г, Железнякова ул, 3 | 9 307 796,13 | 4 738 646,95 | 1 366 917,39 | 1 184 661,74 | 911 278,26 | 0,00 | 1 275 789,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371 729,56 | 0,00 | 637 894,78 | 0,00 | 364 511,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 013,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 16 | Белгород г, Железнякова ул, 11 | 9 253 615,25 | 4 711 063,17 | 1 358 960,53 | 1 177 765,79 | 905 973,69 | 0,00 | 1 268 363,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 102,64 | 0,00 | 634 181,58 | 0,00 | 362 389,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 878,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 17 | Белгород г, Железнякова ул, 13 | 9 273 847,35 | 4 721 363,44 | 1 361 931,76 | 1 180 340,86 | 907 954,51 | 0,00 | 1 271 136,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 431,68 | 0,00 | 635 568,16 | 0,00 | 363 181,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 302,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 18 | Белгород г, Железнякова ул, 18 | 8 016 926,30 | 4 081 458,47 | 1 177 343,79 | 1 020 364,62 | 784 895,86 | 0,00 | 1 098 854,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 114,68 | 0,00 | 549 427,10 | 0,00 | 313 958,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 967,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 19 | Белгород г, Железнякова ул, 21 | 9 169 943,50 | 4 668 465,46 | 1 346 672,73 | 1 167 116,36 | 897 781,82 | 0,00 | 1 256 894,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 792,73 | 0,00 | 628 447,27 | 0,00 | 359 112,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 125,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 20 | Белгород г, Железнякова ул, 22 | 7 840 915,06 | 3 991 850,24 | 1 151 495,26 | 997 962,56 | 767 663,51 | 0,00 | 1 074 728,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 354,98 | 0,00 | 537 364,45 | 0,00 | 307 065,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 279,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | Белгород г, Костюкова ул, 1а | 9 673 345,65 | 4 924 750,08 | 1 420 600,99 | 1 231 187,52 | 947 067,32 | 0,00 | 1 325 894,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 149,10 | 0,00 | 662 947,13 | 0,00 | 378 826,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 672,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 22 | Белгород г, Костюкова ул, 4 | 14 970 144,51 | 7 621 377,67 | 2 198 474,33 | 1 905 344,42 | 1 465 649,55 | 0,00 | 2 051 909,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 903,34 | 0,00 | 1 025 954,69 | 0,00 | 586 259,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 649,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 23 | Белгород г, Костюкова ул, 41 | 69 797 607,84 | 35 534 321,60 | 10 250 285,08 | 8 883 580,40 | 6 833 523,38 | 0,00 | 9 566 932,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 284 036,52 | 0,00 | 4 783 466,37 | 0,00 | 2 733 409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 374,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 24 | Белгород г, Костюкова ул, 47 | 9 259 444,83 | 4 714 031,05 | 1 359 816,65 | 1 178 507,76 | 906 544,43 | 0,00 | 1 269 162,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 214,40 | 0,00 | 634 581,10 | 0,00 | 362 617,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 25 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 37 | 4 299 459,05 | 2 188 876,75 | 631 406,75 | 547 219,19 | 420 937,84 | 0,00 | 589 312,97 | | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 1 557 469,99 | 0,00 | 294 656,49 | 0,00 | 168 375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 080,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 26 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39 | 4 292 875,05 | 2 185 524,79 | 630 439,84 | 546 381,20 | 420 293,23 | 0,00 | 588 410,52 | | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 1 555 084,95 | 0,00 | 294 205,26 | 0,00 | 168 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 942,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | Белгород г, Константина Заслонова ул, 179 | 1 960 456,49 | 998 078,49 | 287 907,26 | 249 519,62 | 191 938,17 | 0,00 | 268 713,44 | | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 710 171,24 | 0,00 | 134 356,72 | 0,00 | 76 775,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 074,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 28 | Белгород г, Молодежная ул, 10 | 2 523 526,21 | 1 284 740,19 | 370 598,13 | 321 185,05 | 247 065,42 | 0,00 | 345 891,59 | | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 914 142,06 | 0,00 | 172 945,79 | 0,00 | 98 826,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 29 | Белгород г, Михайловское ш, 30 | 4 197 989,91 | 2 137 218,28 | 616 505,27 | 534 304,57 | 411 003,52 | 0,00 | 575 404,92 | | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 1 520 713,01 | 0,00 | 287 702,46 | 0,00 | 164 401,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 954,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 30 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 8 | 10 748 699,07 | 5 472 218,06 | 1 578 524,44 | 1 368 054,51 | 1 052 349,63 | 0,00 | 1 473 289,48 | | 0,00 | 0,00 | 1 112,40 | 3 893 693,61 | 0,00 | 736 644,74 | 0,00 | 420 939,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 202,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 31 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 2 | 2 496 778,68 | 1 271 122,88 | 366 670,06 | 317 780,72 | 244 446,71 | 0,00 | 342 225,39 | | 0,00 | 0,00 | 649,60 | 904 452,82 | 0,00 | 171 112,70 | 0,00 | 97 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 311,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 12 | 9 028 353,07 | 4 596 381,04 | 1 325 879,15 | 1 149 095,26 | 883 919,43 | 0,00 | 1 237 487,20 | | 0,00 | 0,00 | 1 038,38 | 3 270 501,89 | 0,00 | 618 743,60 | 0,00 | 353 567,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 158,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 14 | 8 957 472,12 | 4 560 295,19 | 1 315 469,77 | 1 140 073,80 | 876 979,84 | 0,00 | 1 227 771,78 | | 0,00 | 0,00 | 1 035,03 | 3 244 825,42 | 0,00 | 613 885,89 | 0,00 | 350 791,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 673,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 34 | Белгород г, Некрасова ул, 30а | 15 193 280,60 | 7 734 977,39 | 2 231 243,48 | 1 933 744,35 | 1 487 495,65 | 0,00 | 2 082 493,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 733,92 | 0,00 | 1 041 246,96 | 0,00 | 594 998,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 324,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 30б | 15 104 465,10 | 7 689 760,97 | 2 218 200,28 | 1 922 440,24 | 1 478 800,19 | 0,00 | 2 070 320,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471 560,69 | 0,00 | 1 035 160,13 | 0,00 | 591 520,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 463,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 40а | 9 310 196,55 | 4 739 869,01 | 1 367 269,91 | 1 184 967,25 | 911 513,27 | 0,00 | 1 276 118,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 599,10 | 0,00 | 638 059,29 | 0,00 | 364 605,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 063,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 23а | 8 893 586,69 | 4 527 770,79 | 1 306 087,73 | 1 131 942,70 | 870 725,15 | 0,00 | 1 219 015,21 | | 0,00 | 0,00 | 950,56 | 3 221 683,06 | 0,00 | 609 507,61 | 0,00 | 348 290,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 335,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 35 | 9 991 058,25 | 5 086 499,20 | 1 467 259,39 | 1 271 624,80 | 978 172,92 | 0,00 | 1 369 442,09 | | 0,00 | 0,00 | 1 119,59 | 3 619 239,82 | 0,00 | 684 721,05 | 0,00 | 391 269,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 329,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 39 | Белгород г, Садовая ул, 37 | 9 940 409,41 | 5 060 713,63 | 1 459 821,24 | 1 265 178,41 | 973 214,16 | 0,00 | 1 362 499,82 | | 0,00 | 0,00 | 1 120,47 | 3 600 892,39 | 0,00 | 681 249,91 | 0,00 | 389 285,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 267,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 40 | Белгород г, Садовая ул, 104 | 4 275 523,45 | 2 176 691,00 | 627 891,64 | 544 172,75 | 418 594,42 | 0,00 | 586 032,19 | | 0,00 | 0,00 | 614,07 | 1 548 799,37 | 0,00 | 293 016,10 | 0,00 | 167 437,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 579,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 41 | Белгород г, Серафимовича ул, 66а | 9 017 379,71 | 4 590 794,45 | 1 324 267,63 | 1 147 698,61 | 882 845,09 | 0,00 | 1 235 983,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 526,82 | 0,00 | 617 991,56 | 0,00 | 353 138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 928,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 42 | Белгород г, Чичерина ул, 1 | 10 497 718,12 | 5 344 442,36 | 1 541 666,06 | 1 336 110,59 | 1 027 777,38 | 0,00 | 1 438 888,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 776,29 | 0,00 | 719 444,16 | 0,00 | 411 110,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 944,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 43 | Белгород г, Щорса ул, 19 | 13 449 877,10 | 6 847 401,70 | 1 975 212,03 | 1 711 850,42 | 1 316 808,02 | 0,00 | 1 843 531,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 189,67 | 0,00 | 921 765,61 | 0,00 | 526 723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 796,92 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по Белгородской области на 2026 год:** | | | **467 191 288,16** | **237 849 490,76** | **68 610 430,01** | **59 462 372,68** | **45 740 286,68** | **0,00** | **64 036 401,39** | | **0,00** | **0,00** | **22 954,21** | **169 239 060,74** | **0,00** | **32 018 200,69** | **0,00** | **18 296 114,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 788 421,35** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого по городу Белгороду на 2026 год:** | | | **467 191 288,16** | **237 849 490,76** | **68 610 430,01** | **59 462 372,68** | **45 740 286,68** | **0,00** | **64 036 401,39** | | **0,00** | **0,00** | **22 954,21** | **169 239 060,74** | **0,00** | **32 018 200,69** | **0,00** | **18 296 114,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 788 421,35** | **0,00** | **0,00** | |
| 44 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 2 | 6 466 134,04 | 3 291 942,13 | 949 598,69 | 822 985,53 | 633 065,80 | 0,00 | 886 292,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 343,45 | 0,00 | 443 146,06 | 0,00 | 253 226,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 476,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 34 | 7 840 564,44 | 3 991 671,73 | 1 151 443,77 | 997 917,93 | 767 629,18 | 0,00 | 1 074 680,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 227,96 | 0,00 | 537 340,43 | 0,00 | 307 051,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 272,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 3 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 96 | 15 313 370,14 | 7 796 115,60 | 2 248 879,50 | 1 949 028,90 | 1 499 253,00 | 0,00 | 2 098 954,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 547 236,10 | 0,00 | 1 049 477,10 | 0,00 | 599 701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 840,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 136 | 9 908 929,63 | 5 044 687,11 | 1 455 198,20 | 1 261 171,78 | 970 132,14 | 0,00 | 1 358 184,99 | | 0,00 | 0,00 | 1 038,20 | 3 589 488,90 | 0,00 | 679 092,49 | 0,00 | 388 052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 608,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 143а | 6 203 985,78 | 3 158 481,11 | 911 100,32 | 789 620,28 | 607 400,21 | 0,00 | 850 360,30 | | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 2 247 380,79 | 0,00 | 425 180,15 | 0,00 | 242 960,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 983,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146 | 10 074 558,54 | 5 129 009,64 | 1 479 522,01 | 1 282 252,41 | 986 348,01 | 0,00 | 1 380 887,21 | | 0,00 | 0,00 | 1 047,00 | 3 649 487,63 | 0,00 | 690 443,60 | 0,00 | 394 539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 078,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 7 | Белгород г, Белгородского полка ул, 35 | 8 879 149,88 | 4 520 420,93 | 1 303 967,58 | 1 130 105,23 | 869 311,72 | 0,00 | 1 217 036,40 | | 0,00 | 0,00 | 1 256,40 | 3 216 453,35 | 0,00 | 608 518,20 | 0,00 | 347 724,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 032,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 8 | Белгород г, Белгородского полка ул, 47 | 9 095 187,59 | 4 630 406,84 | 1 335 694,28 | 1 157 601,71 | 890 462,85 | 0,00 | 1 246 648,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 712,56 | 0,00 | 623 324,00 | 0,00 | 356 185,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 559,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 9 | Белгород г, Ватутина ул, 1а | 8 472 450,32 | 4 313 368,08 | 1 244 240,79 | 1 078 342,02 | 829 493,86 | 0,00 | 1 161 291,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 127,29 | 0,00 | 580 645,70 | 0,00 | 331 797,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 511,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 10 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 18а | 15 038 706,02 | 7 656 282,68 | 2 208 543,08 | 1 914 070,67 | 1 472 362,05 | 0,00 | 2 061 306,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 739,60 | 0,00 | 1 030 653,44 | 0,00 | 588 944,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 085,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 11 | Белгород г, Володарского пер, 30 | 2 962 288,50 | 1 508 116,33 | 435 033,56 | 377 029,08 | 290 022,37 | 0,00 | 406 031,32 | | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 1 073 082,78 | 0,00 | 203 015,66 | 0,00 | 116 008,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 064,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 12 | Белгород г, Железнякова ул, 19 | 9 294 765,29 | 4 732 012,88 | 1 365 003,71 | 1 183 003,22 | 910 002,48 | 0,00 | 1 274 003,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 009,16 | 0,00 | 637 001,73 | 0,00 | 364 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 740,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 13 | Белгород г, Железнякова ул, 24 | 8 479 744,70 | 4 317 081,70 | 1 245 312,03 | 1 079 270,42 | 830 208,02 | 0,00 | 1 162 291,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 769,67 | 0,00 | 581 145,61 | 0,00 | 332 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 664,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | 14 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 2 | 10 785 974,15 | 5 491 194,99 | 1 583 998,55 | 1 372 798,75 | 1 055 999,04 | 0,00 | 1 478 398,65 | | 0,00 | 0,00 | 1 890,00 | 3 907 196,43 | 0,00 | 739 199,33 | 0,00 | 422 399,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 983,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 15 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 4 | 9 900 699,62 | 5 040 497,17 | 1 453 989,57 | 1 260 124,29 | 969 326,38 | 0,00 | 1 357 056,93 | | 0,00 | 0,00 | 894,10 | 3 586 507,60 | 0,00 | 678 528,46 | 0,00 | 387 730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 435,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 16 | Белгород г, Заводской 1-й пер, 4б | 10 065 985,62 | 5 124 645,12 | 1 478 263,01 | 1 281 161,28 | 985 508,68 | 0,00 | 1 379 712,15 | | 0,00 | 0,00 | 894,80 | 3 646 382,10 | 0,00 | 689 856,07 | 0,00 | 394 203,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 898,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | 17 | Белгород г, Королева ул, 31 | 9 122 620,95 | 4 644 373,31 | 1 339 723,07 | 1 161 093,33 | 893 148,71 | 0,00 | 1 250 408,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 650,24 | 0,00 | 625 204,10 | 0,00 | 357 259,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 133,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 18 | Белгород г, Костюкова ул, 11 | 10 057 534,70 | 5 120 342,72 | 1 477 021,94 | 1 280 085,68 | 984 681,29 | 0,00 | 1 378 553,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 320,77 | 0,00 | 689 276,90 | 0,00 | 393 872,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 721,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 19 | Белгород г, Костюкова ул, 71 | 9 222 409,80 | 4 695 176,32 | 1 354 377,79 | 1 173 794,08 | 902 918,52 | 0,00 | 1 264 085,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 798,54 | 0,00 | 632 042,97 | 0,00 | 361 167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 224,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 20 | Белгород г, Костюкова ул, 79/2 | 53 092 563,38 | 27 029 697,43 | 7 797 028,10 | 6 757 424,36 | 5 198 018,74 | 0,00 | 7 277 226,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 232 669,33 | 0,00 | 3 638 613,12 | 0,00 | 2 079 207,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 376,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | 21 | Белгород г, Красносельская ул, 31 | 864 951,55 | 440 351,29 | 127 024,41 | 110 087,82 | 84 682,94 | 0,00 | 118 556,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 326,88 | 0,00 | 59 278,06 | 0,00 | 33 873,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 122,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 22 | Белгород г, Мичурина ул, 43 | 6 137 871,38 | 3 124 821,92 | 901 390,94 | 781 205,48 | 600 927,29 | 0,00 | 841 298,21 | | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 2 223 430,99 | 0,00 | 420 649,11 | 0,00 | 240 370,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 598,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 23 | Белгород г, Народный б-р, 17 | 7 617 901,16 | 3 878 312,71 | 1 118 744,05 | 969 578,18 | 745 829,37 | 0,00 | 1 044 161,11 | | 0,00 | 0,00 | 2 004,00 | 2 759 568,66 | 0,00 | 522 080,56 | 0,00 | 298 331,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 607,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | 24 | Белгород г, Некрасова ул, 15 | 8 627 826,01 | 4 392 470,65 | 1 267 058,84 | 1 098 117,66 | 844 705,90 | 0,00 | 1 182 588,25 | | 0,00 | 0,00 | 951,21 | 3 125 411,81 | 0,00 | 591 294,13 | 0,00 | 337 882,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 767,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | 25 | Белгород г, Некрасова ул, 38 | 9 340 716,16 | 4 755 406,70 | 1 371 751,93 | 1 188 851,68 | 914 501,29 | 0,00 | 1 280 301,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 654,77 | 0,00 | 640 150,90 | 0,00 | 365 800,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 703,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | 26 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 46 | 8 701 518,88 | 4 429 988,07 | 1 277 881,17 | 1 107 497,02 | 851 920,78 | 0,00 | 1 192 689,10 | | 0,00 | 0,00 | 881,30 | 3 152 106,90 | 0,00 | 596 344,55 | 0,00 | 340 768,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 311,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 27 | Белгород г, Октябрьская ул, 23 | 17 574 827,50 | 8 947 435,19 | 2 580 990,92 | 2 236 858,80 | 1 720 660,61 | 0,00 | 2 408 924,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 444,27 | 0,00 | 1 204 462,43 | 0,00 | 688 264,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 221,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | 28 | Белгород г, Преображенская ул, 20 | 9 487 484,64 | 4 830 127,29 | 1 393 305,95 | 1 207 531,82 | 928 870,63 | 0,00 | 1 300 418,89 | | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 3 436 821,34 | 0,00 | 650 209,44 | 0,00 | 371 548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 778,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | 29 | Белгород г, Преображенская ул, 78а | 12 414 123,32 | 6 320 094,11 | 1 823 104,07 | 1 580 023,53 | 1 215 402,71 | 0,00 | 1 701 563,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496 990,04 | 0,00 | 850 781,90 | 0,00 | 486 161,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 096,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | 30 | Белгород г, Р.Люксембург ул, 21а | 2 812 776,69 | 1 431 999,09 | 413 076,66 | 357 999,77 | 275 384,44 | 0,00 | 385 538,22 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 018 922,44 | 0,00 | 192 769,11 | 0,00 | 110 153,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 932,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | 31 | Белгород г, Садовая ул, 19 | 10 062 282,11 | 5 122 759,65 | 1 477 719,13 | 1 280 689,91 | 985 146,09 | 0,00 | 1 379 204,52 | | 0,00 | 0,00 | 1 120,05 | 3 645 040,52 | 0,00 | 689 602,26 | 0,00 | 394 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 821,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | 32 | Белгород г, Садовая ул, 21 | 8 646 995,07 | 4 402 229,72 | 1 269 873,96 | 1 100 557,43 | 846 582,64 | 0,00 | 1 185 215,69 | | 0,00 | 0,00 | 950,33 | 3 132 355,76 | 0,00 | 592 607,85 | 0,00 | 338 633,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 168,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | 33 | Белгород г, Садовая ул, 23 | 8 747 778,38 | 4 453 539,03 | 1 284 674,72 | 1 113 384,76 | 856 449,81 | 0,00 | 1 199 029,74 | | 0,00 | 0,00 | 958,19 | 3 168 864,30 | 0,00 | 599 514,87 | 0,00 | 342 579,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 280,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | 34 | Белгород г, Садовая ул, 39 | 10 018 285,86 | 5 100 360,93 | 1 471 257,96 | 1 275 090,23 | 980 838,64 | 0,00 | 1 373 174,10 | | 0,00 | 0,00 | 1 124,70 | 3 629 102,97 | 0,00 | 686 587,05 | 0,00 | 392 335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 899,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | 35 | Белгород г, Садовая ул, 43 | 9 820 079,84 | 4 999 453,22 | 1 442 149,97 | 1 249 863,30 | 961 433,31 | 0,00 | 1 346 006,64 | | 0,00 | 0,00 | 1 121,23 | 3 557 303,25 | 0,00 | 673 003,32 | 0,00 | 384 573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 746,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | 36 | Белгород г, Садовая ул, 53 | 9 917 845,47 | 5 049 226,21 | 1 456 507,56 | 1 262 306,55 | 971 005,04 | 0,00 | 1 359 407,06 | | 0,00 | 0,00 | 2 114,60 | 3 592 718,65 | 0,00 | 679 703,53 | 0,00 | 388 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 795,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 80 | 37 | Белгород г, Садовая ул, 67а | 8 675 800,10 | 4 416 894,52 | 1 274 104,19 | 1 104 223,63 | 849 402,79 | 0,00 | 1 189 163,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 142 790,32 | 0,00 | 594 581,95 | 0,00 | 339 761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 772,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | 38 | Белгород г, Садовая ул, 71 | 9 132 908,46 | 4 649 610,72 | 1 341 233,86 | 1 162 402,68 | 894 155,91 | 0,00 | 1 251 818,27 | | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 3 308 376,87 | 0,00 | 625 909,14 | 0,00 | 357 662,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 349,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | 39 | Белгород г, Степная ул, 2 | 6 737 163,30 | 3 429 924,53 | 989 401,31 | 857 481,13 | 659 600,87 | 0,00 | 923 441,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 523,22 | 0,00 | 461 720,61 | 0,00 | 263 840,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 154,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 83 | 40 | Белгород г, Степная ул, 4 | 6 582 189,26 | 3 351 026,44 | 966 642,24 | 837 756,61 | 644 428,16 | 0,00 | 902 199,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 384,20 | 0,00 | 451 099,71 | 0,00 | 257 771,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 907,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | 41 | Белгород г, Степная ул, 6 | 6 420 904,06 | 3 268 915,32 | 942 956,34 | 817 228,83 | 628 637,56 | 0,00 | 880 092,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 958,98 | 0,00 | 440 046,29 | 0,00 | 251 455,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 528,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | 42 | Белгород г, Серафимовича ул, 68 | 8 891 872,10 | 4 526 897,88 | 1 305 835,93 | 1 131 724,47 | 870 557,28 | 0,00 | 1 218 780,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 061,95 | 0,00 | 609 390,10 | 0,00 | 348 222,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 299,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | 43 | Белгород г, Студенческая ул, 6 | 14 174 817,11 | 7 216 472,39 | 2 081 674,73 | 1 804 118,10 | 1 387 783,15 | 0,00 | 1 942 896,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 797,66 | 0,00 | 971 448,21 | 0,00 | 555 113,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 985,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | 44 | Белгород г, Щорса ул, 16 | 11 624 806,10 | 5 918 248,65 | 1 707 187,11 | 1 479 562,16 | 1 138 124,74 | 0,00 | 1 593 374,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 061,54 | 0,00 | 796 687,32 | 0,00 | 455 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 558,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 | 45 | Белгород г, Щорса ул, 18 | 6 458 309,01 | 3 287 958,37 | 948 449,53 | 821 989,59 | 632 299,69 | 0,00 | 885 219,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 508,84 | 0,00 | 442 609,78 | 0,00 | 252 919,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 312,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | 46 | Белгород г, Щорса ул, 20 | 281 545,52 | 143 336,28 | 41 347,00 | 35 834,07 | 27 564,67 | 0,00 | 38 590,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 989,27 | 0,00 | 19 295,27 | 0,00 | 11 025,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | 47 | Белгород г, Щорса ул, 31 | 14 980 157,69 | 7 626 475,42 | 2 199 944,83 | 1 906 618,86 | 1 466 629,89 | 0,00 | 2 053 281,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 530,59 | 0,00 | 1 026 640,92 | 0,00 | 586 651,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 858,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 48 | Белгород г, Щорса ул, 39 | 2 159 928,34 | 1 099 630,64 | 317 201,15 | 274 907,66 | 211 467,43 | 0,00 | 296 054,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 429,50 | 0,00 | 148 027,20 | 0,00 | 84 586,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 254,03 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по Белгородской области на 2027 год:** | | | **523 475 876,46** | **270 424 828,83** | **76 973 853,54** | **70 292 809,60** | **51 315 902,37** | **0,00** | **71 842 263,32** | | **1,00** | **0,00** | **27 404,97** | **186 345 039,21** | **0,00** | **36 044 813,72** | **0,00** | **20 507 401,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 153 793,18** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого по городу Белгороду на 2027 год:** | | | **523 475 876,46** | **270 424 828,83** | **76 973 853,54** | **70 292 809,60** | **51 315 902,37** | **0,00** | **71 842 263,32** | | **1,00** | **0,00** | **27 404,97** | **186 345 039,21** | **0,00** | **36 044 813,72** | **0,00** | **20 507 401,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 153 793,18** | **0,00** | **0,00** | |
| 92 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 30 | 9 851 273,70 | 8 534 503,48 | 1 428 567,41 | 4 820 228,22 | 952 378,27 | 0,00 | 1 333 329,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 346,83 | 0,00 | 320 023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 400,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 2 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 6 | 3 042 359,62 | 1 548 880,95 | 446 792,58 | 387 220,24 | 297 861,72 | 0,00 | 417 006,41 | | 0,00 | 0,00 | 992,10 | 1 102 088,37 | 0,00 | 208 503,21 | 0,00 | 119 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 742,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 3 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130а | 4 630 983,91 | 2 357 657,75 | 680 093,58 | 589 414,44 | 453 395,72 | 0,00 | 634 754,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 564,17 | 0,00 | 317 377,01 | 0,00 | 181 358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 026,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | 4 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 138 | 10 033 751,42 | 5 108 234,52 | 1 473 529,19 | 1 277 058,63 | 982 352,79 | 0,00 | 1 375 293,91 | | 0,00 | 0,00 | 1 042,60 | 3 634 705,33 | 0,00 | 687 646,95 | 0,00 | 392 941,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 223,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | 5 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 140 | 9 799 539,11 | 4 988 995,82 | 1 439 133,41 | 1 247 248,96 | 959 422,27 | 0,00 | 1 343 191,18 | | 0,00 | 0,00 | 1 035,30 | 3 549 862,41 | 0,00 | 671 595,59 | 0,00 | 383 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 316,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | 6 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 142 | 8 998 142,08 | 4 581 000,47 | 1 321 442,44 | 1 145 250,12 | 880 961,63 | 0,00 | 1 233 346,28 | | 0,00 | 0,00 | 1 047,20 | 3 259 558,03 | 0,00 | 616 673,14 | 0,00 | 352 384,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 525,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 3 381 203,36 | 1 721 388,04 | 496 554,24 | 430 347,01 | 331 036,16 | 0,00 | 463 450,63 | | 0,00 | 0,00 | 1 047,20 | 1 224 833,80 | 0,00 | 231 725,31 | 0,00 | 132 414,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 841,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145а | 6 063 492,69 | 3 086 955,35 | 890 467,89 | 771 738,84 | 593 645,26 | 0,00 | 831 103,36 | | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 2 196 487,46 | 0,00 | 415 551,68 | 0,00 | 237 458,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 040,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149а | 5 972 448,22 | 3 040 604,15 | 877 097,35 | 760 151,04 | 584 731,57 | 0,00 | 818 624,19 | | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 2 163 506,80 | 0,00 | 409 312,10 | 0,00 | 233 892,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 132,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150 | 3 441 530,96 | 1 789 596,09 | 516 229,64 | 447 399,02 | 344 153,10 | 0,00 | 481 814,33 | | 0,00 | 0,00 | 1 044,30 | 1 273 366,46 | 0,00 | 240 907,17 | 0,00 | 137 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 157а | 6 108 723,44 | 3 109 982,56 | 897 110,35 | 777 495,64 | 598 073,57 | 0,00 | 837 303,00 | | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 2 212 872,21 | 0,00 | 418 651,50 | 0,00 | 239 229,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 987,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 177 | 5 210 966,73 | 2 652 930,00 | 765 268,27 | 663 232,50 | 510 178,85 | 0,00 | 714 250,38 | | 0,00 | 0,00 | 676,40 | 1 887 661,73 | 0,00 | 357 125,19 | 0,00 | 204 071,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 178,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 13 | Белгород г, Губкина ул, 53а | 6 927 266,32 | 3 526 706,96 | 1 017 319,31 | 881 676,74 | 678 212,88 | 0,00 | 949 498,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 387,64 | 0,00 | 474 749,01 | 0,00 | 271 285,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 137,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | 14 | Белгород г, Горького ул, 58 | 3 968 578,44 | 2 020 423,72 | 582 814,54 | 505 105,93 | 388 543,02 | 0,00 | 543 960,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 609,19 | 0,00 | 271 980,12 | 0,00 | 155 417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 148,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | 15 | Белгород г, Горького ул, 60 | 5 942 408,69 | 3 025 310,87 | 872 685,83 | 756 327,72 | 581 790,55 | 0,00 | 814 506,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 625,04 | 0,00 | 407 253,39 | 0,00 | 232 716,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 503,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | 16 | Белгород г, Горького ул, 62 | 5 932 807,02 | 3 020 422,60 | 871 275,75 | 755 105,65 | 580 850,50 | 0,00 | 813 190,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 146,85 | 0,00 | 406 595,35 | 0,00 | 232 340,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 302,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 17 | Белгород г, Горького ул, 64 | 4 043 334,35 | 2 058 482,33 | 593 792,98 | 514 620,58 | 395 861,99 | 0,00 | 554 206,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 689,36 | 0,00 | 277 103,39 | 0,00 | 158 344,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 714,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | 18 | Белгород г, Горького ул, 66 | 5 403 343,17 | 2 750 869,83 | 793 520,14 | 687 717,46 | 529 013,43 | 0,00 | 740 618,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 349,69 | 0,00 | 370 309,40 | 0,00 | 211 605,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 208,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 110 | 19 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 2 | 3 307 434,47 | 1 683 831,92 | 485 720,75 | 420 957,98 | 323 813,83 | 0,00 | 453 339,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 111,17 | 0,00 | 226 669,68 | 0,00 | 129 525,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 296,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 | 20 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 3 | 6 646 417,29 | 3 383 725,28 | 976 074,60 | 845 931,32 | 650 716,40 | 0,00 | 911 002,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 650,67 | 0,00 | 455 501,48 | 0,00 | 260 286,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 253,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | 21 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 4 | 3 146 606,39 | 1 601 953,52 | 462 101,98 | 400 488,38 | 308 067,98 | 0,00 | 431 295,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 851,54 | 0,00 | 215 647,59 | 0,00 | 123 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 926,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | 22 | Белгород г, Горького ул, 69 корп. 5 | 8 588 356,27 | 4 372 376,40 | 1 261 262,42 | 1 093 094,10 | 840 841,62 | 0,00 | 1 177 178,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 113,98 | 0,00 | 588 589,13 | 0,00 | 336 336,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 940,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | 23 | Белгород г, Железнякова ул, 15 | 3 248 645,73 | 1 689 295,78 | 487 296,86 | 422 323,95 | 324 864,57 | 0,00 | 454 810,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 998,92 | 0,00 | 227 405,20 | 0,00 | 129 945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | 24 | Белгород г, Железнякова ул, 17б | 3 372 447,33 | 1 753 672,61 | 505 867,10 | 438 418,15 | 337 244,73 | 0,00 | 472 142,63 | | 0,00 | 0,00 | 810,30 | 1 247 805,52 | 0,00 | 236 071,31 | 0,00 | 134 897,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | 25 | Белгород г, Костюкова ул, 13 | 4 602 117,60 | 2 342 961,77 | 675 854,36 | 585 740,44 | 450 569,57 | 0,00 | 630 797,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 107,41 | 0,00 | 315 398,70 | 0,00 | 180 227,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 421,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | 26 | Белгород г, Костюкова ул, 37 | 19 728 700,84 | 10 043 983,20 | 2 897 302,85 | 2 510 995,80 | 1 931 535,23 | 0,00 | 2 704 149,32 | | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 7 146 680,35 | 0,00 | 1 352 074,66 | 0,00 | 772 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 348,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 118 | 27 | Белгород г, Костюкова ул, 49 | 9 284 477,78 | 4 726 775,45 | 1 363 492,92 | 1 181 693,86 | 908 995,28 | 0,00 | 1 272 593,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 282,53 | 0,00 | 636 296,69 | 0,00 | 363 598,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 524,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 119 | 28 | Белгород г, Костюкова ул, 51 | 484 221,43 | 251 795,14 | 72 633,21 | 62 948,79 | 48 422,14 | 0,00 | 67 791,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 161,93 | 0,00 | 33 895,50 | 0,00 | 19 368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | 29 | Белгород г, Мичурина ул, 50 | 1 971 737,55 | 1 025 303,53 | 295 760,63 | 256 325,88 | 197 173,76 | 0,00 | 276 043,26 | | 0,00 | 0,00 | 771,70 | 729 542,89 | 0,00 | 138 021,63 | 0,00 | 78 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 121 | 30 | Белгород г, Макаренко ул, 4а | 10 802 399,88 | 5 499 557,40 | 1 586 410,79 | 1 374 889,35 | 1 057 607,19 | 0,00 | 1 480 650,07 | | 0,00 | 0,00 | 1 110,50 | 3 913 146,62 | 0,00 | 740 325,04 | 0,00 | 423 042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 327,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | 31 | Белгород г, Молодежная ул, 8а | 3 696 645,26 | 1 881 981,13 | 542 879,17 | 470 495,28 | 361 919,45 | 0,00 | 506 687,23 | | 0,00 | 0,00 | 648,20 | 1 339 101,96 | 0,00 | 253 343,61 | 0,00 | 144 767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 450,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | 32 | Белгород г, Мичуринский 1-й пер, 12 | 1 987 204,02 | 1 011 695,80 | 291 835,33 | 252 923,95 | 194 556,88 | 0,00 | 272 379,64 | | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 719 860,47 | 0,00 | 136 189,82 | 0,00 | 77 822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 635,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 | 33 | Белгород г, Народный б-р, 36 | 5 382 615,81 | 2 777 136,48 | 801 097,06 | 694 284,12 | 534 064,71 | 0,00 | 747 690,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 039,42 | 0,00 | 373 845,30 | 0,00 | 255 594,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | 34 | Белгород г, Некрасова ул, 17В | 2 995 429,11 | 1 557 623,14 | 449 314,37 | 389 405,78 | 299 542,91 | 0,00 | 419 360,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 308,77 | 0,00 | 209 680,04 | 0,00 | 119 817,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 24 | 9 930 190,49 | 5 055 511,12 | 1 458 320,51 | 1 263 877,78 | 972 213,68 | 0,00 | 1 361 099,15 | | 0,00 | 0,00 | 1 042,60 | 3 597 190,60 | 0,00 | 680 549,57 | 0,00 | 388 885,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 053,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 25б | 9 879 198,73 | 5 029 550,95 | 1 450 832,00 | 1 257 387,74 | 967 221,34 | 0,00 | 1 354 109,87 | | 0,00 | 0,00 | 1 103,15 | 3 578 718,94 | 0,00 | 677 054,94 | 0,00 | 386 888,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 985,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 128 | 37 | Белгород г, Некрасова ул, 36 | 6 526 608,13 | 3 322 729,80 | 958 479,75 | 830 682,45 | 638 986,50 | 0,00 | 894 581,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 250,06 | 0,00 | 447 290,55 | 0,00 | 255 594,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 743,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | 38 | Белгород г, Пушкина ул, 12 | 16 162 706,96 | 8 228 517,35 | 2 373 610,77 | 2 057 129,34 | 1 582 407,18 | 0,00 | 2 215 370,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 906,57 | 0,00 | 1 107 685,03 | 0,00 | 632 962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 635,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | 39 | Белгород г, Привольная ул, 11 | 1 140 940,88 | 593 289,25 | 171 141,13 | 148 322,31 | 114 094,09 | 0,00 | 159 731,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 148,13 | 0,00 | 79 865,86 | 0,00 | 45 637,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | 40 | Белгород г, Привольная ул, 19 | 15 070 962,11 | 7 672 704,42 | 2 213 280,12 | 1 918 176,11 | 1 475 520,08 | 0,00 | 2 065 728,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 424,30 | 0,00 | 1 032 864,06 | 0,00 | 590 208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 761,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | 41 | Белгород г, Привольная ул, 23 | 9 224 570,18 | 4 696 276,18 | 1 354 695,05 | 1 174 069,05 | 903 130,03 | 0,00 | 1 264 382,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 581,13 | 0,00 | 632 191,02 | 0,00 | 361 252,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 269,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | 42 | Белгород г, Славы пр-кт, 129 | 62 719 155,30 | 31 930 644,95 | 9 210 762,97 | 7 982 661,24 | 6 140 508,64 | 0,00 | 8 596 712,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 719 881,99 | 0,00 | 4 298 356,05 | 0,00 | 2 456 203,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 068,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | 43 | Белгород г, Славы пр-кт, 150 | 4 858 848,45 | 2 473 664,76 | 713 557,14 | 618 416,19 | 475 704,76 | 0,00 | 665 986,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 107,62 | 0,00 | 332 993,33 | 0,00 | 190 281,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 800,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | 44 | Белгород г, Садовая ул, 49 | 9 090 798,25 | 4 628 172,20 | 1 335 049,67 | 1 157 043,05 | 890 033,12 | 0,00 | 1 246 046,36 | | 0,00 | 0,00 | 1 026,85 | 3 293 122,53 | 0,00 | 623 023,18 | 0,00 | 356 013,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 467,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 136 | 45 | Белгород г, Садовая ул, 51 | 9 120 460,57 | 4 643 273,44 | 1 339 405,80 | 1 160 818,36 | 892 937,20 | 0,00 | 1 250 112,08 | | 0,00 | 0,00 | 1 034,57 | 3 303 867,64 | 0,00 | 625 056,04 | 0,00 | 357 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 088,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | 46 | Белгород г, Садовая ул, 55 | 9 989 515,13 | 5 085 713,60 | 1 467 032,77 | 1 271 428,40 | 978 021,85 | 0,00 | 1 369 230,58 | | 0,00 | 0,00 | 1 042,90 | 3 618 680,83 | 0,00 | 684 615,29 | 0,00 | 391 208,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 296,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | 47 | Белгород г, Садовая ул, 57 | 3 032 382,12 | 1 576 838,71 | 454 857,32 | 394 209,68 | 303 238,21 | 0,00 | 424 533,50 | | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 1 121 981,38 | 0,00 | 212 266,75 | 0,00 | 121 295,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | 48 | Белгород г, Садовая ул, 59 | 3 060 249,28 | 1 591 329,63 | 459 037,39 | 397 832,41 | 306 024,93 | 0,00 | 428 434,90 | | 0,00 | 0,00 | 1 064,50 | 1 132 292,23 | 0,00 | 214 217,45 | 0,00 | 122 409,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | 49 | Белгород г, Садовая ул, 61 | 3 379 633,70 | 1 757 409,52 | 506 945,05 | 439 352,38 | 337 963,37 | 0,00 | 473 148,72 | | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 1 250 464,47 | 0,00 | 236 574,36 | 0,00 | 135 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | 50 | Белгород г, Садовая ул, 65в | 3 517 002,70 | 1 828 841,40 | 527 550,40 | 457 210,35 | 351 700,27 | 0,00 | 492 380,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 291,00 | 0,00 | 246 190,19 | 0,00 | 140 680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | 51 | Белгород г, Садовая ул, 69 | 2 974 392,10 | 1 546 683,89 | 446 158,82 | 386 670,97 | 297 439,21 | 0,00 | 416 414,89 | | 0,00 | 0,00 | 1 037,60 | 1 100 525,08 | 0,00 | 208 207,45 | 0,00 | 118 975,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | 52 | Белгород г, Садовая ул, 102 | 9 885 575,66 | 5 032 797,48 | 1 451 768,50 | 1 258 199,37 | 967 845,67 | 0,00 | 1 354 983,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 028,97 | 0,00 | 677 491,97 | 0,00 | 387 138,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 118,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | 53 | Белгород г, Советская ул, 53 | 6 201 311,03 | 3 157 119,37 | 910 707,51 | 789 279,84 | 607 138,34 | 0,00 | 849 993,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 411,87 | 0,00 | 424 996,84 | 0,00 | 242 855,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 927,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | 54 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 61 086 861,60 | 31 099 635,84 | 8 971 048,80 | 7 774 908,96 | 5 980 699,20 | 0,00 | 8 372 978,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 128 587,03 | 0,00 | 4 186 489,44 | 0,00 | 2 392 279,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 869,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | 55 | Белгород г, Тельмана ул, 19 | 8 667 913,01 | 4 412 879,16 | 1 272 945,91 | 1 103 219,79 | 848 630,61 | 0,00 | 1 188 082,85 | | 0,00 | 0,00 | 1 113,50 | 3 139 933,24 | 0,00 | 594 041,42 | 0,00 | 339 452,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 606,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | 56 | Белгород г, Толстого ул, 50 | 6 363 766,44 | 3 239 826,27 | 934 565,27 | 809 956,57 | 623 043,51 | 0,00 | 872 260,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 261,00 | 0,00 | 436 130,46 | 0,00 | 249 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 331,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | 57 | Белгород г, Чапаева пер, 77 корп. 2 | 1 167 632,39 | 594 447,67 | 171 475,29 | 148 611,92 | 114 316,86 | 0,00 | 160 043,60 | | 0,00 | 0,00 | 966,80 | 422 972,37 | 0,00 | 80 021,80 | 0,00 | 45 726,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 463,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 149 | 58 | Белгород г, Шершнева ул, 9 | 8 784 847,71 | 4 472 411,21 | 1 290 118,62 | 1 118 102,80 | 860 079,08 | 0,00 | 1 204 110,71 | | 0,00 | 0,00 | 891,50 | 3 182 292,59 | 0,00 | 602 055,35 | 0,00 | 344 031,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 056,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | 59 | Белгород г, Шершнева ул, 15 | 8 615 035,21 | 4 385 958,79 | 1 265 180,42 | 1 096 489,70 | 843 453,61 | 0,00 | 1 180 835,06 | | 0,00 | 0,00 | 891,50 | 3 120 778,37 | 0,00 | 590 417,53 | 0,00 | 337 381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 499,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 6 | 1 365 495,49 | 695 180,79 | 200 532,92 | 173 795,20 | 133 688,61 | 0,00 | 187 164,06 | | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 494 647,87 | 0,00 | 93 582,03 | 0,00 | 53 475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 609,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 7 | 9 338 590,08 | 4 754 324,30 | 1 371 439,70 | 1 188 581,08 | 914 293,13 | 0,00 | 1 280 010,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 884,60 | 0,00 | 640 005,19 | 0,00 | 365 717,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 658,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | 62 | Белгород г, Щорса ул, 22 | 5 516 716,75 | 2 808 588,91 | 810 169,88 | 702 147,23 | 540 113,25 | 0,00 | 756 158,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 419,03 | 0,00 | 378 079,28 | 0,00 | 216 045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 584,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | 63 | Белгород г, Щорса ул, 24 | 6 841 297,44 | 3 482 939,76 | 1 004 694,16 | 870 734,94 | 669 796,11 | 0,00 | 937 714,55 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 245,60 | 0,00 | 468 857,28 | 0,00 | 267 918,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 336,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | 64 | Белгород г, Щорса ул, 26 | 5 023 661,74 | 2 557 572,06 | 737 761,17 | 639 393,02 | 491 840,78 | 0,00 | 688 577,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 810,89 | 0,00 | 344 288,55 | 0,00 | 196 736,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 253,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | 65 | Белгород г, Щорса ул, 30 | 6 097 407,18 | 3 104 221,39 | 895 448,48 | 776 055,35 | 596 965,65 | 0,00 | 835 751,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 772,92 | 0,00 | 417 875,96 | 0,00 | 238 786,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 750,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | 66 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 844 539,66 | 439 160,62 | 126 680,95 | 109 790,15 | 84 453,97 | 0,00 | 118 235,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 479,67 | 0,00 | 59 117,78 | 0,00 | 33 781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Руководитель департамента**  **городского хозяйства** | | | | | | | | | | | **К.А. Радченко** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |