О внесении изменений в постановление администрации   
города Белгорода от 30 апреля 2021 года № 123

В целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской   
области на 2019–2048 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, уточнения стоимости планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения объема государственной поддержки капитального ремонта **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации города Белгорода  
от 30 апреля 2021 года № 123 «Об утверждении плана реализации   
в 2022–2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта   
общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде   
на 2019–2048 годы» (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 5 августа 2022 года № 146, от 14 сентября 2022 года № 170,   
от 21 марта 2023 года № 28, от 31 марта 2023 года № 42, от 03 июля 2023 года  
№ 85, от 04 августа 2023 года № 106, от 13 октября 2023 года № 162, от 25 января 2024 года № 4, от 26 марта 2024 года № 45) изменения следующего содержания:

- план реализации в 2022–2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2019–2048 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города  
(Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления   
в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному   
хозяйству Голикова В.Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации**  **города Белгорода** |  | **В.В. Демидов** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение  к постановлению администрации города Белгорода**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_** |

|  |
| --- |
| **План реализации в 2022 – 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2019 – 2048 годы**   1. **Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы**   **проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Белгороде на 2022 – 2024 годы** |

| **№ п\п** | **№ п/п по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | | **Материал стен** | **Количе-ство этажей** | **Коли-чество подъез-дов** | **Способ формирования фонда капитального ремонта** | **Общая площадь МКД** | **Суммарная площадь жилых  и нежилых помещений МКД** | **Количество жителей, зарегистри-рованных  в МКД  на дату утверждения программы** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | | **Удельная стоимость капитального ремонта**  **1 кв.м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД** | **Вид кап. ремонта** | **Плановая дата завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ввода в эксплуа-тацию** | **проведения**  **последнего**  **капитального ремонта** | **Всего:** | **в том числе:** | | | | |
| **За счет средств Государственной корпарации – Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ** | **Иной источник финансиро-вания**  **За счет бюджета Белгородской области** | **За счет средств местного бюджета** | **За счет**  **средств собствен-**  **ников помещений  в МКД** | **Иной источник финансиро-вания** |
| **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб./кв.м** | **руб./кв.м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **Итого по городу Белгороду на 2022-2024 годы:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 881 383,74** | **1 307 772,68** | **54 683** | **3 431 316 918,78** | **0,00** | **2 000 070 270,62** | **0,00** | **1 412 652 622,32** | **18 685 911,26** | **2 623,86** | **X** | **X** | **X** |
| **Итого по городу Белгороду на 2022 год:** | | | **X** | **X** | X | **X** | **X** | **X** | **836 204,12** | **575 051,41** | **23 541** | **1 702 596 216,58** | **0,00** | **1 153 297 173,91** | **0,00** | **549 299 042,67** | **0,00** | **2 960,77** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | 1 | Белгород г, 4-й Магистральный пер, 3 | 1974 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 029,56 | 949,16 | 52 | 7 219 236,42 | 0,00 | 4 286 179,21 | 0,00 | 2 933 057,21 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 2 | 2 | Белгород г, 4-й Магистральный пер, 4 | 1974 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 002,60 | 922,20 | 51 | 7 294 544,77 | 0,00 | 4 450 062,87 | 0,00 | 2 844 481,90 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 3 | 3 | Белгород г, 5 Августа ул, 4 | 1970 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 682,06 | 4 337,22 | 123 | 23 567 930,99 | 0,00 | 15 652 164,88 | 0,00 | 7 915 766,11 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 4 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 20 | 1971 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 260,72 | 4 146,10 | 121 | 20 921 284,92 | 0,00 | 14 218 656,41 | 0,00 | 6 702 628,51 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 5 | 5 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17б | 1959 | 2022 | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 018,10 | 788,70 | 11 | 3 420 072,31 | 0,00 | 3 420 072,31 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 6 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 32 | 1970 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 455,27 | 3 653,87 | 151 | 23 604 513,99 | 0,00 | 15 647 601,39 | 0,00 | 7 956 912,60 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 7 | 7 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 34 | 1968 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 185,90 | 4 109,80 | 117 | 19 954 965,88 | 0,00 | 12 457 117,27 | 0,00 | 7 497 848,61 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 8 | 8 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 40а | 1961 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 913,10 | 853,90 | 42 | 12 235 869,25 | 0,00 | 10 963 109,57 | 0,00 | 1 272 759,68 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 9 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 71а | 1963 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 638,90 | 2 519,00 | 109 | 19 769 059,62 | 0,00 | 13 693 775,37 | 0,00 | 6 075 284,25 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 10 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146а | 1973 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 599,50 | 2 758,70 | 140 | 29 866 449,56 | 0,00 | 22 418 542,65 | 0,00 | 7 447 906,91 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 11 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 165 | 1962 | 2022 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 638,60 | 1 074,50 | 55 | 8 981 428,33 | 0,00 | 6 293 069,51 | 0,00 | 2 688 358,82 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 12 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 201 | 1973 | 2022 | Пенобетонные | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 991,00 | 910,70 | 59 | 7 167 460,04 | 0,00 | 4 919 513,73 | 0,00 | 2 247 946,31 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 13 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 205 | 1970 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 972,70 | 900,70 | 54 | 7 064 201,04 | 0,00 | 4 769 077,18 | 0,00 | 2 295 123,86 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 14 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 207 | 1970 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 975,00 | 903,30 | 49 | 7 219 412,43 | 0,00 | 4 959 608,05 | 0,00 | 2 259 804,38 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 15 | 15 | Белгород г, Белгородского полка ул, 42 | 1940 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 581,40 | 859,20 | 37 | 16 558 179,23 | 0,00 | 14 022 972,50 | 0,00 | 2 535 206,73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 16 | 16 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 7 | 1966 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 373,92 | 2 509,62 | 82 | 9 245 609,15 | 0,00 | 5 084 105,42 | 0,00 | 4 161 503,73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 17 | 17 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 53 | 1953 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 159,80 | 1 885,30 | 48 | 25 115 645,19 | 0,00 | 19 891 544,68 | 0,00 | 5 224 100,51 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 18 | 18 | Белгород г, Курская ул, 8 | 1960 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 008,50 | 1 494,11 | 96 | 13 537 563,46 | 0,00 | 9 838 041,98 | 0,00 | 3 699 521,48 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 19 | 19 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 68 | 1973 | 2022 | Кирпич | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 339,60 | 5 754,90 | 233 | 41 505 642,95 | 0,00 | 27 875 897,59 | 0,00 | 13 629 745,36 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 20 | 20 | Белгород г, Котлозаводской 2-й пер, 8 | 1960 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 531,50 | 617,49 | 47 | 7 203 452,59 | 0,00 | 5 553 840,52 | 0,00 | 1 649 612,07 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 21 | 21 | Белгород г, Мокроусова ул, 5а | 1974 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 623,64 | 4 403,24 | 227 | 36 718 148,35 | 0,00 | 27 548 386,54 | 0,00 | 9 169 761,81 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 22 | 22 | Белгород г, Мокроусова ул, 7 | 1974 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 651,00 | 5 799,45 | 310 | 39 809 238,66 | 0,00 | 27 081 054,69 | 0,00 | 12 728 183,97 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 23 | 23 | Белгород г, Маяковского ул, 20а | 1970 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 326,34 | 3 101,74 | 125 | 20 301 848,72 | 0,00 | 13 667 011,24 | 0,00 | 6 634 837,48 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 24 | 24 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 18 | 1962 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 284,35 | 1 313,65 | 64 | 13 329 490,86 | 0,00 | 9 302 110,63 | 0,00 | 4 027 380,23 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 25 | 25 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 20 | 1966 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 229,39 | 1 258,59 | 71 | 11 267 262,48 | 0,00 | 7 920 192,97 | 0,00 | 3 347 069,51 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 26 | 26 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 22 | 1965 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 228,26 | 1 259,96 | 62 | 11 067 770,28 | 0,00 | 7 726 184,17 | 0,00 | 3 341 586,11 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 27 | 27 | Белгород г, Народный б-р, 3б | 1936 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 443,80 | 800,70 | 31 | 11 020 004,98 | 0,00 | 8 545 134,03 | 0,00 | 2 474 870,95 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 28 | 28 | Белгород г, Народный б-р, 39а | 1968 | 2022 | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 438,19 | 1 981,24 | 88 | 11 848 465,85 | 0,00 | 10 153 200,61 | 0,00 | 1 695 265,24 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 29 | 29 | Белгород г, Народный б-р, 93 | 1963 | 2022 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 239,60 | 1 830,80 | 72 | 17 643 234,54 | 0,00 | 11 795 323,68 | 0,00 | 5 847 910,86 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 30 | 30 | Белгород г, Некрасова ул, 7а | 1969 | 2022 | Несущие панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 692,30 | 2 721,17 | 128 | 6 114 751,53 | 0,00 | 6 114 751,53 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 31 | 31 | Белгород г, Некрасова ул, 8а | 1968 | 2022 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 833,05 | 3 553,02 | 155 | 22 416 744,17 | 0,00 | 14 879 904,01 | 0,00 | 7 536 840,16 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 23 | 1965 | 2022 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 687,60 | 3 529,60 | 161 | 27 274 074,29 | 0,00 | 16 786 546,58 | 0,00 | 10 487 527,71 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 29 | 1967 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 175,90 | 3 160,40 | 143 | 24 309 071,76 | 0,00 | 14 306 887,45 | 0,00 | 10 002 184,31 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 34 | 34 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 24б | 1963 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 373,85 | 2 511,30 | 98 | 31 218 260,58 | 0,00 | 14 770 238,87 | 0,00 | 16 448 021,71 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 35 | 35 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 66 | 1973 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 556,60 | 3 033,30 | 123 | 19 837 992,32 | 0,00 | 13 045 633,23 | 0,00 | 6 792 359,09 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 36 | 36 | Белгород г, Попова ул, 28 | 1917 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 963,50 | 767,61 | 25 | 11 306 030,84 | 0,00 | 9 351 941,46 | 0,00 | 1 954 089,38 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 37 | 37 | Белгород г, Попова ул, 100 | 1976 | 2022 | Кирпич | 5 | 5 | Счёт регионального оператора | 6 180,80 | 4 927,60 | 223 | 26 368 879,68 | 0,00 | 17 926 128,53 | 0,00 | 8 442 751,15 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 38 | 38 | Белгород г, Пирогова ул, 52 | 1963 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 290,90 | 593,50 | 21 | 5 203 420,61 | 0,00 | 3 933 196,83 | 0,00 | 1 270 223,78 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 39 | 39 | Белгород г, Первомайская ул, 17 | 1977 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 3 | Счёт регионального оператора | 8 198,90 | 5 663,30 | 296 | 51 849 196,79 | 0,00 | 40 128 021,28 | 0,00 | 11 721 175,51 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 40 | 40 | Белгород г, Славы пр-кт, 38 | 1958 | 2022 | Кирпич | 3 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 640,34 | 2 045,24 | 59 | 14 619 139,84 | 0,00 | 10 045 761,64 | 0,00 | 4 573 378,20 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 41 | 41 | Белгород г, Славы пр-кт, 40 | 1960 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 263,06 | 1 291,66 | 43 | 13 231 204,44 | 0,00 | 10 431 778,18 | 0,00 | 2 799 426,26 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 42 | 42 | Белгород г, Садовая ул, 25а | 1969 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 065,24 | 3 099,11 | 156 | 18 800 982,30 | 0,00 | 11 963 546,12 | 0,00 | 6 837 436,18 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 43 | 43 | Белгород г, Садовая ул, 65 | 1967 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 485,60 | 3 535,40 | 194 | 24 936 961,98 | 0,00 | 17 251 152,78 | 0,00 | 7 685 809,20 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 44 | 44 | Белгород г, Студенческая ул, 15 | 1963 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 910,80 | 3 155,34 | 138 | 23 624 927,23 | 0,00 | 15 847 422,30 | 0,00 | 7 777 504,93 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 45 | 45 | Белгород г, Студенческая ул, 17 | 1963 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 835,90 | 2 502,80 | 152 | 26 637 982,50 | 0,00 | 19 301 922,06 | 0,00 | 7 336 060,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 46 | 46 | Белгород г, Шершнева ул, 30 | 1962 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 661,44 | 3 415,91 | 152 | 19 432 201,84 | 0,00 | 14 582 905,39 | 0,00 | 4 849 296,45 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2022 |
| 47 | 47 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 13 | 1959 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 151,87 | 1 495,17 | 62 | 9 409 814,82 | 0,00 | 9 409 814,82 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 48 | 48 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 18 | 1959 | 2022 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 338,21 | 1 418,81 | 55 | 10 157 670,93 | 0,00 | 10 157 670,93 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 49 | 49 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17в | 1959 | 2022 | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 973,20 | 918,20 | 32 | 5 614 017,65 | 0,00 | 5 614 017,65 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 50 | 50 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 38а | 1960 | 2022 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 354,37 | 831,27 | 38 | 11 800 546,29 | 0,00 | 10 458 392,78 | 0,00 | 1 342 153,51 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 51 | 51 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 67а | 1967 | 2022 | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 794,98 | 2 700,35 | 116 | 8 554 629,37 | 0,00 | 8 554 629,37 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 52 | 52 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 95 | 1955 | 2022 | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 939,03 | 806,92 | 19 | 5 744 025,77 | 0,00 | 5 744 025,77 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 53 | 53 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 1969 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 796,30 | 2 929,40 | 145 | 6 664 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 207,24 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 54 | 54 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 163 | 1962 | 2022 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 661,68 | 1 082,30 | 58 | 13 661 413,05 | 0,00 | 13 661 413,05 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 55 | 55 | Белгород г, Белгородского полка ул, 24 | 1962 | 2022 | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 810,54 | 1 988,14 | 97 | 9 436 099,48 | 0,00 | 9 436 099,48 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 56 | 56 | Белгород г, Гоголя ул, 41 | 1982 | 2022 | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 960,30 | 2 538,10 | 205 | 3 679 004,34 | 0,00 | 3 679 004,34 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 57 | 57 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 2 | 1981 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 11 363,30 | 9 564,11 | 505 | 85 761 724,09 | 0,00 | 85 761 724,09 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 58 | 58 | Белгород г, Гагарина ул, 27 | 1960 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 7 108,40 | 4 397,90 | 126 | 14 407 313,78 | 0,00 | 14 407 313,78 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 59 | 59 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 32 | 1964 | 2022 | Кирпич | 5 | 7 | Счёт регионального оператора | 7 743,80 | 5 989,80 | 218 | 22 439 843,97 | 0,00 | 22 439 843,97 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 60 | 60 | Белгород г, Макаренко ул, 1а | 1967 | 2022 | Кирпич | 3 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 103,57 | 1 581,47 | 67 | 5 288 679,12 | 0,00 | 5 288 679,12 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 61 | 61 | Белгород г, Народный б-р, 41 | 1966 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 920,50 | 2 945,00 | 135 | 11 334 792,87 | 0,00 | 11 334 792,87 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 62 | 62 | Белгород г, Народный б-р, 81 | 1952 | 2022 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 014,50 | 2 774,10 | 81 | 12 760 663,03 | 0,00 | 12 760 663,03 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 63 | 63 | Белгород г, Некрасова ул, 16 | 1968 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 457,38 | 3 414,40 | 150 | 11 938 025,76 | 0,00 | 11 938 025,76 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 64 | 64 | Белгород г, Победы ул, 12 | 1966 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 265,50 | 3 232,50 | 132 | 11 615 730,33 | 0,00 | 11 615 730,33 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 65 | 65 | Белгород г, Попова ул, 65 | 1967 | 2022 | Панели железобетонные | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 806,40 | 2 888,54 | 166 | 2 977 484,53 | 0,00 | 2 977 484,53 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 66 | 66 | Белгород г, Попова ул, 98 | 1971 | 2022 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 894,80 | 3 224,80 | 233 | 79 477 995,27 | 0,00 | 79 477 995,27 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 67 | 67 | Белгород г, Преображенская ул, 7а | 1963 | 2022 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 200,20 | 1 342,50 | 61 | 8 188 827,72 | 0,00 | 8 188 827,72 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 68 | 68 | Белгород г, Славы пр-кт, 23 | 1939 | 2022 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 896,45 | 641,81 | 22 | 1 939 641,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 641,14 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 69 | 69 | Белгород г, Советская ул, 55 | 1995 | 2022 | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 7 617,50 | 4 630,00 | 187 | 27 781 081,88 | 0,00 | 27 781 081,88 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2022 |
| 70 | 70 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133Б корп. 2 | 1975 | 2022 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 752,00 | 2 411,90 | 298 | 93 790 075,67 | 0,00 | 93 790 075,67 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2022 |
| 71 | 71 | Белгород г, Железнякова ул, 14 | 1984 | 2022 | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 956,40 | 1 808,80 | 190 | 93 998 577,81 | 0,00 | 93 998 577,81 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2022 |
| 72 | 72 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 8 | 1991 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 11 | Счёт регионального оператора | 30 202,20 | 20 228,20 | 926 | 20 095 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 095 125,03 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 73 | 73 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 11 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 13 | Счёт регионального оператора | 36 856,50 | 24 122,50 | 460 | 29 026 291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 026 291,71 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 74 | 74 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 14 | 1990 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 13 839,62 | 9 007,62 | 459 | 8 918 387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 918 387,43 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 75 | 75 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 6 | 1988 | 2022 | Кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 377,57 | 3 804,27 | 203 | 4 622 292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 622 292,02 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 76 | 76 | Белгород г, Губкина ул, 31 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 14 | Счёт регионального оператора | 41 062,20 | 26 198,40 | 1 502 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 259 083,38 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 77 | 77 | Белгород г, Губкина ул, 35 | 1991 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 8 | Счёт регионального оператора | 27 198,13 | 19 119,53 | 99 | 17 862 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862 333,36 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 78 | 78 | Белгород г, Губкина ул, 44а | 1987 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 144,70 | 3 948,00 | 200 | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 791,67 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 79 | 79 | Белгород г, Губкина ул, 44б | 1987 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 386,20 | 3 189,50 | 195 | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 791,67 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 80 | 80 | Белгород г, Маяковского ул, 30 | 1989 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 3 | Счёт регионального оператора | 9 302,10 | 6 470,20 | 301 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 375,01 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 81 | 81 | Белгород г, Народный б-р, 38а | 1996 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 495,70 | 2 774,90 | 51 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 296,26 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 82 | 82 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 1987 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 14 | Счёт регионального оператора | 39 867,50 | 26 337,90 | 1 462 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 259 083,38 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 83 | 83 | Белгород г, Спортивная ул, 7 | 1988 | 2022 | ж/б блок | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 14 110,88 | 9 225,88 | 524 | 11 163 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 163 958,35 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 84 | 84 | Белгород г, Свято-Троицкий б-р, 25 | 1989 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 3 | Счёт регионального оператора | 7 255,20 | 5 694,25 | 273 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 375,01 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 85 | 85 | Белгород г, Чапаева ул, 1 | 1988 | 2022 | Кирпич | 14 | 1 | Счёт регионального оператора | 5 857,30 | 4 732,90 | 214 | 5 328 985,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328 985,78 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 86 | 86 | Белгород г, Чапаева ул, 9 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 4 | Счёт регионального оператора | 9 884,38 | 7 157,18 | 387 | 8 931 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 931 166,68 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 87 | 87 | Белгород г, Чапаева ул, 32 | 1988 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 6 | Счёт регионального оператора | 18 405,48 | 12 848,46 | 719 | 13 396 750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 396 750,02 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 88 | 88 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 1975 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 125,23 | 2 320,33 | 85 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 296,26 |  | X | X | Лифты | Декабрь 2022 |
| 89 | 89 | Белгород г, Попова ул, 102 | 2011 | 2022 | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 8 396,40 | 6 726,30 | 67 | 278 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 427,23 |  | X | X | Спецсчёт, Лифты | Декабрь 2022 |
| 90 | 90 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 7 | 1984 | 2022 | Кирпич | 12 | 2 | Специальный счёт регионального оператора | 10 227,50 | 7 767,10 | 345 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 91 | 91 | Белгород г, Буденного ул, 10 | 2000 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 13 304,20 | 9 155,30 | 436 | 2 369 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 784,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 92 | 92 | Белгород г, Буденного ул, 11 | 1994 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 14 289,60 | 9 939,70 | 338 | 3 812 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 125,20 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 93 | 93 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 36 | 2003 | 2022 | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 128,90 | 2 205,80 | 34 | 424 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 809,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 94 | 94 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 127 | 2005 | 2022 | Кирпич | 16 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 6 941,70 | 5 204,60 | 104 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 95 | 95 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 1994 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 834,20 | 3 237,10 | 172 | 2 530 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 486,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 96 | 96 | Белгород г, Губкина ул, 15а | 1997 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 4 082,90 | 3 458,40 | 173 | 2 493 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 444,80 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 97 | 97 | Белгород г, Губкина ул, 32 | 2004 | 2022 | Кирпич | 11 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 5 216,10 | 2 561,30 | 112 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 98 | 98 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 52 | 1983 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 13 749,93 | 10 006,23 | 466 | 4 838 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 237,60 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 99 | 99 | Белгород г, Нагорная ул, 2 | 2003 | 2022 | Кирпич | 16 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 18 917,50 | 13 624,00 | 311 | 6 281 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 281 316,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 100 | 100 | Белгород г, Народный б-р, 32 | 1999 | 2022 | Кирпич | 12 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 9 582,50 | 6 205,20 | 130 | 1 782 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 912,64 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 101 | 101 | Белгород г, Октябрьская ул, 59 | 2004 | 2022 | Кирпич | 7 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 766,90 | 2 469,70 | 30 | 2 080 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 602,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 102 | 102 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 1979 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Специальный счёт регионального оператора | 12 826,75 | 9 366,45 | 424 | 5 329 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 150,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 103 | 103 | Белгород г, Спортивная ул, 20 | 1991 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 12 | Специальный счёт регионального оператора | 36 464,89 | 24 373,89 | 1 092 | 4 690 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 644,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 104 | 104 | Белгород г, Тимирязева ул, 3 | 1992 | 2022 | Кирпич | 5 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 3 866,50 | 2 833,00 | 171 | 1 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 000,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 105 | 105 | Белгород г, Харьковский пер, 36г | 2004 | 2022 | Кирпич | 10 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 9 061,60 | 8 769,40 | 40 | 2 372 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 545,20 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 106 | 106 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 1985 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 11 | Специальный счёт регионального оператора | 32 038,60 | 20 132,50 | 961 | 6 039 772,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039 772,88 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 107 | 107 | Белгород г, Щорса ул, 47б | 2008 | 2022 | Кирпич | 15 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 10 111,50 | 7 595,60 | 84 | 1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 000,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 108 | 108 | Белгород г, Щорса ул, 56 | 2004 | 2022 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 7 476,10 | 5 282,10 | 137 | 1 650 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 795,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 109 | 109 | Белгород г, Щорса ул, 57 | 2003 | 2022 | Несущие панели | 14 | 10 | Специальный счёт регионального оператора | 41 184,70 | 26 062,34 | 788 | 22 079 336,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 079 336,56 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| 110 | 110 | Белгород г, Юности б-р, 39 | 2008 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 8 | Специальный счёт регионального оператора | 28 845,00 | 20 134,99 | 674 | 2 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 750,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2022 |
| **Итого по городу Белгороду на 2023 год:** | | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **682 322,65** | **479 585,14** | **19 437** | **934 444 883,50** | **0,00** | **454 990 713,26** | **0,00** | **460 768 258,98** | **18 685 911,26** | **1 948,64** | **X** | **X** | **X** |
| 111 | 1 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 6а | 1961 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 023,20 | 684,10 | 34 | 1 918 483,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 483,21 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 112 | 2 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 10 | 1967 | 2021 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 127,70 | 3 168,84 | 154 | 6 732 963,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 963,56 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 113 | 3 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 6 | 1965 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 181,50 | 2 584,20 | 133 | 5 548 129,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548 129,34 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 114 | 4 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 16 | 1957 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 394,75 | 969,95 | 46 | 2 795 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 505,83 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 115 | 5 | Белгород г, 1-я Центральная ул, 1 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 175,00 | 1 102,60 | 43 | 3 604 310,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 310,87 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 116 | 6 | Белгород г, 1-я Центральная ул, 3 | 1962 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 134,95 | 1 085,19 | 46 | 3 527 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 841,30 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 117 | 7 | Белгород г, 2-я Центральная ул, 4 | 1969 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 679,32 | 1 107,36 | 46 | 4 582 589,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 589,97 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 118 | 8 | Белгород г, 5 Августа ул, 20а | 1977 | 2005 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 638,40 | 2 673,20 | 129 | 5 746 841,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 746 841,52 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 119 | 9 | Белгород г, Александра Невского ул, 1а | 1964 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 497,30 | 1 992,70 | 100 | 3 182 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182 783,89 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 120 | 10 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 65а | 1960 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 249,21 | 2 447,41 | 68 | 3 797 543,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 543,51 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 121 | 11 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 71 | 1967 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 575,53 | 3 550,23 | 170 | 5 205 661,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 661,27 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 122 | 12 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 88 | 1957 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 367,80 | 1 843,79 | 52 | 5 529 133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 133,70 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 123 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 112 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 684,37 | 3 530,77 | 198 | 6 532 187,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532 187,77 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 124 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 124 | 1964 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 700,06 | 3 543,56 | 160 | 6 789 660,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 789 660,03 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 125 | 15 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 203 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 609,00 | 909,20 | 56 | 3 001 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 418,71 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 126 | 16 | Белгород г, Ватутина ул, 2б | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 705,26 | 2 737,76 | 146 | 5 226 366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 366,99 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 127 | 17 | Белгород г, Вокзальная ул, 33 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 874,00 | 3 244,80 | 132 | 8 093 989,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 093 989,31 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 128 | 18 | Белгород г, Губкина ул, 14 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 905,35 | 2 752,65 | 121 | 6 715 527,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 715 527,12 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 129 | 19 | Белгород г, Гагарина ул, 21 | 1961 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 2 860,60 | 2 545,40 | 92 | 4 291 801,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291 801,24 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 130 | 20 | Белгород г, Гагарина ул, 25 | 1960 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 171,40 | 1 605,60 | 69 | 2 726 286,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 286,59 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 131 | 21 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 157,70 | 1 593,30 | 90 | 2 535 236,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 236,94 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 132 | 22 | Белгород г, Горького ул, 2в | 1969 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 523,93 | 733,23 | 58 | 2 298 020,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 020,93 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 133 | 23 | Белгород г, Горького ул, 2д | 1974 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 236,56 | 2 753,06 | 134 | 8 498 843,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 498 843,30 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 134 | 24 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 5 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 884,28 | 2 017,63 | 83 | 5 359 798,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 798,47 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 135 | 25 | Белгород г, Кутузова ул, 1 | 1962 | - | Блоки | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 158,60 | 1 090,20 | 62 | 3 121 176,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 176,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 136 | 26 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21а | 1958 | - | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 997,20 | 553,00 | 33 | 1 678 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 682,73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 137 | 27 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21б | 1958 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 968,50 | 532,10 | 33 | 1 617 016,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 016,59 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 138 | 28 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39а | 1966 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 140,60 | 1 275,40 | 40 | 3 103 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 218,67 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 139 | 29 | Белгород г, Мичурина ул, 62а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 4 601,00 | 3 647,00 | 118 | 7 851 007,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 851 007,48 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 140 | 30 | Белгород г, Молодежная ул, 6 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 853,80 | 793,60 | 45 | 2 163 680,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 680,34 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 141 | 31 | Белгород г, Молодежная ул, 8 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 788,00 | 729,50 | 54 | 2 198 959,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 959,13 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 142 | 32 | Белгород г, Молодежная ул, 12 | 1973 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 806,94 | 745,74 | 51 | 2 239 681,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 681,36 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 143 | 33 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 32а | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 246,40 | 3 136,00 | 162 | 4 629 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 192,40 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 144 | 34 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 36 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 326,87 | 3 202,17 | 162 | 4 763 213,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 213,46 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 145 | 35 | Белгород г, Народный б-р, 43 | 1963 | - | Кирпич | 12 | 1 | Счёт регионального оператора | 8 903,76 | 5 911,56 | 287 | 9 095 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 361,98 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 146 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 5б/8 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 770,50 | 3 486,60 | 115 | 8 229 781,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 229 781,92 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 147 | 37 | Белгород г, Октябрьская ул, 82 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 740,35 | 4 407,15 | 217 | 7 065 804,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 065 804,13 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 148 | 38 | Белгород г, Победы ул, 18 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 667,20 | 2 693,90 | 133 | 7 526 924,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 526 924,63 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 149 | 39 | Белгород г, Попова ул, 30 | 1968 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 252,18 | 1 669,98 | 67 | 4 221 878,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 878,67 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 150 | 40 | Белгород г, Попова ул, 42 | 1969 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 614,29 | 1 886,39 | 77 | 3 461 533,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 533,53 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 151 | 41 | Белгород г, Попова ул, 48 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 773,56 | 1 818,36 | 67 | 3 146 031,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 031,09 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 152 | 42 | Белгород г, Пушкина ул, 26 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 089,00 | 2 711,80 | 124 | 7 635 766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 635 766,14 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 153 | 43 | Белгород г, Привольная ул, 20 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 543,00 | 2 578,50 | 119 | 4 540 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 129,61 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 154 | 44 | Белгород г, Привольная ул, 24 | 1977 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 827,61 | 4 229,41 | 260 | 6 486 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 486 137,79 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 155 | 45 | Белгород г, Преображенская ул, 9 | 1959 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 254,50 | 1 148,23 | 36 | 3 615 546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615 546,58 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 156 | 46 | Белгород г, Преображенская ул, 72а | 1974 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 911,40 | 4 397,50 | 205 | 9 980 979,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 979,38 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 157 | 47 | Белгород г, Преображенская ул, 74 | 1964 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 821,59 | 3 132,29 | 119 | 7 177 958,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 177 958,44 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 158 | 48 | Белгород г, Славы пр-кт, 21а | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 666,08 | 3 522,03 | 142 | 6 946 549,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 946 549,08 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 159 | 49 | Белгород г, Славы пр-кт, 23а | 1963 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 599,53 | 1 084,53 | 76 | 2 920 579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 579,95 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 160 | 50 | Белгород г, Славы пр-кт, 47 | 1976 | 2016 | Кирпич | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 12 343,00 | 7 055,12 | 205 | 10 960 720,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960 720,40 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 161 | 51 | Белгород г, Славы пр-кт, 67 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 037,50 | 2 598,70 | 134 | 8 404 125,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 404 125,14 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 162 | 52 | Белгород г, Славы пр-кт, 74 | 1960 | - | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 018,10 | 1 220,30 | 23 | 3 840 687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 687,68 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 163 | 53 | Белгород г, Садовая ул, 29 | 1966 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 141,40 | 3 179,69 | 137 | 7 283 696,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 283 696,85 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 164 | 54 | Белгород г, Щорса ул, 1 | 1972 | 2012 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 581,03 | 2 839,43 | 141 | 8 278 869,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 278 869,47 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 165 | 55 | Белгород г, Щорса пер, 20 | 1975 | 2012 | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 972,90 | 2 942,90 | 146 | 5 106 059,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 106 059,84 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 166 | 56 | Белгород г, Щорса ул, 23 | 1977 | - | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 954,23 | 2 279,23 | 105 | 5 917 307,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 307,52 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 167 | 57 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 518,20 | 2 712,50 | 128 | 6 265 232,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265 232,04 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 168 | 58 | Белгород г, Щорса ул, 27 | 1972 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 482,15 | 2 694,57 | 148 | 6 268 320,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 268 320,33 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 169 | 59 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 1975 | 2022 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 125,23 | 2 320,33 | 85 | 3 885 117,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 117,69 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 170 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 37 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 191,81 | 2 814,91 | 114 | 7 841 440,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841 440,82 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 171 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 44 | 1983 | 2021 | Панели железобетонные | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 13 353,00 | 11 505,00 | 595 | 1 661 436,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 436,82 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2023 |
| 172 | 62 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 1а | 2001 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 107,40 | 4 246,60 | 121 | 4 202 926,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 926,60 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 173 | 63 | Белгород г, Губкина ул, 13б | 1996 | - | Кирпич | 10 | 3 | Счёт регионального оператора | 7 699,80 | 6 417,50 | 364 | 3 535 923,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 923,54 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 174 | 64 | Белгород г, Губкина ул, 42б | 1994 | - | Панели железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 8 123,20 | 5 504,00 | 214 | 3 420 355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 355,75 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 175 | 65 | Белгород г, Железнякова ул, 19а | 1976 | 2021 | Кирпич | 9 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 686,00 | 3 108,70 | 91 | 8 504 225,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 504 225,85 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 176 | 66 | Белгород г, Н.Островского ул, 2а | 1967 | 2017 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 159,10 | 1 271,35 | 57 | 2 859 353,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 353,64 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 177 | 67 | Белгород г, Н.Островского ул, 19б | 1959 | - | Кирпич | 3 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 121,40 | 586,60 | 24 | 1 362 231,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 231,78 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 178 | 68 | Белгород г, Привольная ул, 9 | 1978 | - | ж/б блок | 6 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 897,70 | 4 376,40 | 233 | 3 965 790,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 790,83 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 179 | 69 | Белгород г, Привольная ул, 26 | 1980 | - | Блоки | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 728,09 | 2 760,09 | 134 | 2 940 299,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 299,07 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 180 | 70 | Белгород г, Садовая ул, 31 | 1966 | 2015 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 852,70 | 3 689,26 | 161 | 3 317 974,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 974,97 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 181 | 71 | Белгород г, Садовая ул, 112а | 1974 | 2016 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 557,50 | 3 370,40 | 175 | 436 554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 554,58 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 182 | 72 | Белгород г, Садовая ул, 114а | 1973 | 2015 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 474,86 | 2 614,46 | 117 | 2 372 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 834,40 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 183 | 73 | Белгород г, Шершнева ул, 1 | 1961 | 2021 | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 230,20 | 2 713,53 | 114 | 5 496 267,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 267,07 | X | X | Внеплановый | Декабрь 2023 |
| 184 | 74 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133 | 1960 | 2009 | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 190,40 | 2 392,10 | 226 | 97 721 330,17 | 0,00 | 97 721 330,17 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 185 | 75 | Белгород г, Гагарина ул, 19 | 1959 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 4 125,50 | 2 171,80 | 239 | 103 826 674,21 | 0,00 | 103 826 674,21 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 186 | 76 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 27а | 1975 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 3 804,30 | 2 376,70 | 333 | 95 064 986,09 | 0,00 | 95 064 986,09 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 187 | 77 | Белгород г, Коммунальная ул, 8 | 1962 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 850,00 | 535,30 | 80 | 23 168 466,00 | 0,00 | 23 168 466,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 188 | 78 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 18 | 1962 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 1 714,50 | 980,90 | 138 | 50 209 256,79 | 0,00 | 50 209 256,79 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2023 |
| 189 | 79 | Белгород г, Шаландина ул, 15 | 1982 | 2019 | Панели железобетонные | 9 | 3 | Счёт регионального оператора | 8 377,80 | 5 645,90 | 313 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | ЧС | Декабрь 2023 |
| 190 | 80 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 3 | 1977 | 2019 | Панели железобетонные | 9 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 8 033,50 | 5 652,30 | 250 | 2 346 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 348,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 191 | 81 | Белгород г, Буденного ул, 2 | 1986 | 2009 | Панели железобетонные | 9 | 7 | Специальный счёт регионального оператора | 20 630,82 | 13 551,82 | 771 | 7 473 661,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473 661,48 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 192 | 82 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 1994 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 3 834,20 | 3 237,10 | 172 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 193 | 83 | Белгород г, Губкина ул, 18д | 1997 | 2022 | Кирпич | 20 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 6 988,75 | 5 006,70 | 195 | 723 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 932,40 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 194 | 84 | Белгород г, Губкина ул, 32 | 2004 | 2022 | Кирпич | 11 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 5 216,10 | 2 561,30 | 112 | 832 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 182,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 195 | 85 | Белгород г, Губкина ул, 38а | 2009 | - | Кирпич | 12 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 5 395,90 | 3 961,60 | 90 | 2 738 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 530,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 196 | 86 | Белгород г, Горького ул, 52б | 2007 | - | Кирпич | 10 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 19 098,30 | 15 165,60 | 194 | 13 492 616,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 492 616,01 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 197 | 87 | Белгород г, Есенина ул, 12 | 1996 | - | Панели железобетонные | 9 | 11 | Специальный счёт регионального оператора | 33 015,20 | 21 783,20 | 789 | 13 886 662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 886 662,65 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 198 | 88 | Белгород г, Есенина ул, 24 | 1997 | 2020 | Панели железобетонные | 10 | 6 | Специальный счёт регионального оператора | 21 291,10 | 14 845,80 | 548 | 8 127 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127 946,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 199 | 89 | Белгород г, Есенина ул, 32 | 2004 | 2019 | Кирпич | 10 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 4 467,70 | 3 161,70 | 86 | 1 399 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 536,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 200 | 90 | Белгород г, Есенина ул, 48 | 2007 | 2021 | Панели железобетонные | 10 | 8 | Специальный счёт регионального оператора | 28 664,50 | 19 889,33 | 743 | 5 311 879,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 879,86 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 201 | 91 | Белгород г, Конева ул, 7 | 1999 | 2019 | Кирпич | 14 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 6 586,20 | 5 478,60 | 149 | 348 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 598,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 202 | 92 | Белгород г, Конева ул, 27 | 2001 | - | Панели железобетонные | 10 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 10 552,60 | 7 224,30 | 270 | 1 034 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 738,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 203 | 93 | Белгород г, Костюкова ул, 36а | 2004 | - | Кирпич | 12 | 2 | Специальный счёт регионального оператора | 13 610,00 | 9 206,80 | 211 | 6 967 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 967 796,80 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 204 | 94 | Белгород г, Лермонтова ул, 15а | 2006 | - | Кирпич | 17 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 8 088,90 | 6 477,20 | 128 | 3 099 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 580,80 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 205 | 95 | Белгород г, Молодежная ул, 16б | 2006 | - | Панели железобетонные | 10 | 3 | Специальный счёт регионального оператора | 9 876,40 | 7 165,70 | 198 | 207 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 720,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 206 | 96 | Белгород г, Нагорная ул, 2 | 2003 | 2022 | Кирпич | 16 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 18 917,50 | 13 624,00 | 311 | 2 368 721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 721,70 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 207 | 97 | Белгород г, Пушкина ул, 67 | 2004 | 2020 | Кирпич | 14 | 2 | Специальный счёт регионального оператора | 8 800,70 | 7 373,90 | 130 | 2 061 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 926,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 208 | 98 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 1979 | 2022 | Панели железобетонные | 9 | 5 | Специальный счёт регионального оператора | 12 826,75 | 9 366,45 | 424 | 1 636 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 304,40 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 209 | 99 | Белгород г, Славянская ул, 7 | 2004 | 2022 | Панели железобетонные | 10 | 7 | Специальный счёт регионального оператора | 27 005,00 | 16 734,40 | 600 | 2 782 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 496,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 210 | 100 | Белгород г, Спортивная ул, 3 | 1988 | 2021 | Панели железобетонные | 9 | 8 | Специальный счёт регионального оператора | 22 846,20 | 14 927,60 | 789 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 211 | 101 | Белгород г, Юности б-р, 33 | 2010 | - | Панели железобетонные | 14 | 4 | Специальный счёт регионального оператора | 17 943,20 | 13 965,20 | 236 | 15 421 366,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 421 366,57 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 212 | 102 | Белгород г, Юности б-р, 35а | 2005 | - | Панели железобетонные | 10 | 5 | Специальный счёт регионального оператора | 17 416,50 | 12 156,50 | 467 | 11 894 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 894 770,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 213 | 103 | Белгород г, Юности б-р, 41 | 2009 | 2021 | Панели железобетонные | 10 | 8 | Специальный счёт регионального оператора | 37 467,80 | 25 106,60 | 768 | 12 263 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 263 388,00 |  | X | X | Спецсчёт | Декабрь 2023 |
| 214 | 104 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 1 | 1981 | 2017 | Панели железобетонные | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 13 650,20 | 11 477,70 | 547 | 55 000 000,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | - | Декабрь 2023 |
| **Итого по городу Белгороду на 2024 год:** | | | **X** | **X** | X | **X** | **X** | **X** | **350 513,97** | **246 081,01** | **11 500** | **793 248 994,99** | **0,00** | **391 782 383,45** | **0,00** | **401 466 611,54** | **0,00** | **3 223,53** | **X** | **X** | **X** |
| 215 | 1 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 7 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 522,68 | 2 679,68 | 127 | 5 705 514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 514,66 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 216 | 2 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 35 | 1977 | - | Панели железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 462,45 | 3 788,00 | 176 | 9 217 950,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 217 950,43 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 217 | 3 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 37 | 1976 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 646,70 | 4 308,80 | 177 | 9 631 430,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631 430,01 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 218 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 12 | 1970 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 683,59 | 2 707,37 | 131 | 5 747 319,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747 319,73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 219 | 5 | Белгород г, Апанасенко ул, 56 | 1974 | 2011 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 315,18 | 3 151,95 | 157 | 6 383 104,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383 104,25 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 220 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 57 | 1976 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 916,27 | 4 738,37 | 226 | 6 748 992,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748 992,43 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 221 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 685,21 | 3 531,24 | 168 | 7 626 711,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 626 711,88 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 222 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 168,36 | 1 096,36 | 52 | 3 359 483,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 483,27 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 223 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149 | 1961 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 680,50 | 1 104,80 | 54 | 3 425 415,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 415,25 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 224 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150а | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 084,20 | 3 161,40 | 157 | 9 816 463,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 816 463,36 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 225 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 171 | 1962 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 176,40 | 1 100,00 | 53 | 3 406 890,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406 890,98 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 226 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 175 | 1962 | - | Панели железобетонные | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 174,60 | 1 096,40 | 60 | 3 343 073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 073,86 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 227 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 187 | 1962 | 2010 | Панели железобетонные | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 143,50 | 1 081,90 | 55 | 3 356 781,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 781,54 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 228 | 14 | Белгород г, Белгородского полка ул, 22а | 1963 | - | Кирпич | 4 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 692,30 | 2 550,15 | 140 | 6 494 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 494 395,20 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 229 | 15 | Белгород г, Белгородского полка ул, 33 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 111,40 | 3 618,90 | 149 | 6 496 253,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 253,12 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 230 | 16 | Белгород г, Гагарина ул, 4 | 1963 | 2011 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 477,70 | 1 697,90 | 86 | 5 289 557,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289 557,09 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 231 | 17 | Белгород г, Гагарина ул, 5 | 1975 | 2009 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 046,00 | 3 160,40 | 198 | 6 392 562,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 392 562,84 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 232 | 18 | Белгород г, Гагарина ул, 6 | 1963 | 2011 | Кирпич | 4 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 055,60 | 1 366,50 | 70 | 4 213 064,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 064,59 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 233 | 19 | Белгород г, Горького ул, 2г | 1972 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 154,59 | 1 076,55 | 68 | 3 336 187,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 187,01 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 234 | 20 | Белгород г, Железнякова ул, 15а | 1973 | - | Панели железобетонные | 4 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 372,30 | 5 669,40 | 247 | 12 465 483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 465 483,66 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 235 | 21 | Белгород г, Костюкова ул, 3 | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 6 088,93 | 5 140,53 | 121 | 8 414 711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 414 711,97 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 236 | 22 | Белгород г, Костюкова ул, 5 | 1975 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 941,20 | 3 299,34 | 175 | 4 468 549,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 549,42 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 237 | 23 | Белгород г, Костюкова ул, 10 | 1970 | 2008 | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 342,67 | 6 270,12 | 334 | 11 436 232,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 232,78 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 238 | 24 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21в | 1958 | - | Шлакоблоки | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 944,50 | 547,32 | 47 | 1 699 691,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 691,52 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 239 | 25 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21д | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 394,80 | 557,80 | 32 | 1 731 581,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 581,87 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 240 | 26 | Белгород г, Луначарского ул, 129 | 1977 | - | Панели железобетонные | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 822,00 | 1 338,20 | 78 | 4 150 968,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 968,58 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 241 | 27 | Белгород г, Мичурина ул, 17 | 1974 | - | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 502,46 | 5 732,26 | 284 | 14 466 260,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 466 260,82 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 242 | 28 | Белгород г, Мичурина ул, 54а | 1964 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 445,98 | 2 554,80 | 116 | 6 493 682,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 493 682,26 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 243 | 29 | Белгород г, Макаренко пер, 1 | 1976 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 504,10 | 3 360,10 | 169 | 6 776 436,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776 436,63 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 244 | 30 | Белгород г, Макаренко ул, 4б | 1975 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 486,20 | 3 168,00 | 168 | 6 410 529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 410 529,27 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 245 | 31 | Белгород г, Макаренко ул, 6 | 1974 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 080,50 | 3 096,50 | 182 | 5 643 320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 643 320,80 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 246 | 32 | Белгород г, Мокроусова ул, 8 | 1959 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 431,00 | 627,50 | 30 | 1 947 322,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 322,59 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 247 | 33 | Белгород г, Мокроусова ул, 17а | 1974 | 2018 | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 744,66 | 4 399,36 | 237 | 7 673 960,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 673 960,21 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 248 | 34 | Белгород г, Мокроусова ул, 21 | 1972 | 2018 | Панели железобетонные | 6 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 711,32 | 6 297,02 | 323 | 4 312 010,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 010,88 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 249 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 4 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | Счёт регионального оператора | 2 180,78 | 2 001,42 | 101 | 5 371 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 371 451,70 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 250 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 5а | 1970 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 902,70 | 1 795,26 | 77 | 5 198 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198 229,46 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 251 | 37 | Белгород г, Некрасова ул, 17 | 1965 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 695,34 | 3 540,34 | 160 | 7 655 811,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 655 811,98 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 252 | 38 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 123 | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 6 711,50 | 4 448,60 | 220 | 6 114 463,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114 463,41 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 253 | 39 | Белгород г, Октябрьская ул, 84 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 581,70 | 5 748,60 | 298 | 12 602 964,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 602 964,92 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 254 | 40 | Белгород г, Октябрьская ул, 86 | 1975 | - | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 7 529,80 | 5 701,50 | 282 | 12 363 943,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 363 943,43 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 255 | 41 | Белгород г, Победы ул, 73 | 1977 | 2009 | Панели железобетонные | 9 | 6 | Счёт регионального оператора | 15 813,20 | 11 292,80 | 453 | 15 148 418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 148 418,13 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 256 | 42 | Белгород г, Попова ул, 54 | 1961 | 2008 | Кирпич | 5 | 5 | Счёт регионального оператора | 5 514,40 | 3 218,50 | 106 | 6 403 754,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403 754,12 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 257 | 43 | Белгород г, Преображенская ул, 61 | 1973 | 2010 | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 4 578,10 | 3 269,00 | 47 | 4 967 960,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 960,39 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 258 | 44 | Белгород г, Садовая ул, 15 | 1971 | - | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 658,50 | 2 690,43 | 127 | 5 520 853,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 853,92 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 259 | 45 | Белгород г, Садовая ул, 33 | 1966 | 2011 | Слоистые железобетонные панели | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 714,77 | 3 550,94 | 189 | 7 823 767,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823 767,93 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 260 | 46 | Белгород г, Садовая ул, 116 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 553,80 | 3 360,40 | 142 | 6 972 100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972 100,10 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 261 | 47 | Белгород г, Семашко ул, 30 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 487,60 | 736,80 | 37 | 2 439 955,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 955,56 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 262 | 48 | Белгород г, Семашко ул, 32 | 1979 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1 528,20 | 750,80 | 43 | 2 464 469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 469,67 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 263 | 49 | Белгород г, Садовый 2-й пер, 2 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 934,40 | 4 407,09 | 203 | 8 529 878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 529 878,91 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 264 | 50 | Белгород г, Студенческая ул, 9 | 1963 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 8 212,00 | 5 319,30 | 251 | 13 242 091,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 242 091,06 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 265 | 51 | Белгород г, Шершнева ул, 11 | 1965 | - | Кирпич | 5 | 3 | Счёт регионального оператора | 3 961,50 | 2 691,09 | 96 | 5 745 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 745 524,70 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 266 | 52 | Белгород г, Щорса ул, 2а | 1973 | 2012 | Панели железобетонные | 5 | 8 | Счёт регионального оператора | 8 259,92 | 6 430,18 | 306 | 12 390 815,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 390 815,46 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 267 | 53 | Белгород г, Щорса ул, 13 | 1973 | 2021 | Кирпич | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 6 514,67 | 4 548,35 | 217 | 4 216 246,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 246,36 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 268 | 54 | Белгород г, Щорса ул, 29 | 1972 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 323,42 | 3 033,47 | 137 | 6 102 170,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 170,65 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2024 |
| 269 | 55 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 9 | 1979 | - | Кирпич | 5 | 12 | Счёт регионального оператора | 10 556,60 | 7 330,30 | 350 | 8 479 715,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 479 715,91 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 270 | 56 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 1961 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 2 157,70 | 1 593,30 | 90 | 305 092,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 092,18 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 271 | 57 | Белгород г, Есенина ул, 8 | 2007 | - | Кирпич | 15 | 4 | Счёт регионального оператора | 15 563,70 | 11 533,10 | 295 | 1 167 143,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 143,30 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 272 | 58 | Белгород г, Красносельская ул, 3 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 399,50 | 365,10 | 21 | 1 515 800,00 | 0,00 | 1 515 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 273 | 59 | Белгород г, Левобережная ул, 24 | 1993 | 2009 | Кирпич | 14 | 1 | Счёт регионального оператора | 6 991,90 | 4 761,40 | 247 | 41 826 194,47 | 0,00 | 41 826 194,47 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 274 | 60 | Белгород г, Левобережная ул, 24а | 1999 | - | Кирпич | 6 | 2 | Счёт регионального оператора | 3 970,80 | 2 472,50 | 71 | 22 552 386,25 | 0,00 | 22 552 386,25 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 275 | 61 | Белгород г, Мокроусова ул, 19 | 1976 | 2021 | Панели железобетонные | 9 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 422,39 | 3 773,69 | 170 | 1 263 413,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 413,97 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 276 | 62 | Белгород г, Привольная ул, 3 | 1978 | - | Блоки | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 605,50 | 2 637,50 | 148 | 3 260 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 962,50 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 277 | 63 | Белгород г, Привольная ул, 5 | 1978 | - | Несущие панели | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 926,10 | 4 396,50 | 224 | 5 392 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392 452,70 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 278 | 64 | Белгород г, Привольная ул, 18 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5 916,70 | 4 403,80 | 237 | 9 405 527,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 405 527,37 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 279 | 65 | Белгород г, Славы пр-кт, 21а | 1967 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 5 666,08 | 3 522,03 | 142 | 2 040 986,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 986,13 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 280 | 66 | Белгород г, Славы пр-кт, 23а | 1963 | - | Кирпич | 3 | 3 | Счёт регионального оператора | 1 599,53 | 1 084,53 | 76 | 545 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 591,02 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 281 | 67 | Белгород г, Садовая ул, 41 | 1966 | 2013 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4 344,43 | 2 609,68 | 123 | 8 470 006,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 006,42 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 282 | 68 | Белгород г, Чапаева ул, 11 | 1996 | - | Монолит | 20 | 1 | Счёт регионального оператора | 7 438,99 | 5 248,69 | 209 | 57 451 720,16 | 0,00 | 57 451 720,16 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Ноябрь 2024 |
| 283 | 69 | Белгород г, Чапаева ул, 13 | 2002 | - | Монолит | 14 | 1 | Счёт регионального оператора | 7 505,20 | 5 784,20 | 166 | 38 010 206,14 | 0,00 | 38 010 206,14 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 284 | 70 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 1973 | - | Панели железобетонные | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3 518,20 | 2 712,50 | 128 | 1 778 953,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 953,42 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |
| 285 | 71 | Белгород г, Горького ул, 70 | 1980 | - | Кирпич | 5 | 1 | Счёт регионального оператора | 2 446,80 | 1 056,90 | 169 | 67 229 850,00 | 0,00 | 67 229 850,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2024 |
| 286 | 72 | Белгород г, Студенческая ул, 12 | 1973 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 5 817,70 | 3 185,50 | 295 | 163 196 226,43 | 0,00 | 163 196 226,43 | 0,00 | 0,00 |  | X | X | Бывшие общежития | Декабрь 2024 |
| 287 | 73 | Белгород г, Славы пр-кт, 47 | 1976 | 2016 | Кирпич | 9 | 5 | Счёт регионального оператора | 12 343,00 | 7 055,12 | 205 | 1 026 823,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 823,71 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2024 |

|  |
| --- |
| 1. **Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Белгороде на 2022-2024 годы, по видам ремонта** |

| **№**  **пп** | **№ пп по**  **годам** | **Адрес многоквартирного дома** | **Стоимость капиталь-ного ремонта, ВСЕГО** | **Виды, установленные п. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации** | | | | | | | **Иные виды работ, по решению общего собрания собственни- ков помещений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | | **Ремонт крыши** | | **Ремонт подвальных помещений** | | **Ремонт фасада** | | **Ремонт фундамента** | | **Утепление фасадов** | **Пере-устройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю** | **Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ** | **Устройство пандусов** | **Капитальный ремонт мест общего поль- зования, в домах ранее имевших**  **статус общежитий** | **Строи-тельный контроль** | **Проектные работы** |
| **Всего** | **Электро-снабже-ние** | **Тепло-снабжение** | **Водоснабжение** | | **Водоотве-дение** | |
| **ХВС** | **ГВС** |
| **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | | **ед.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Итого по городу Белгороду на 2022-2024 годы: | | | **3 431 316 918,78** | **594 354 241,23** | **152 597 421,09** | **157 904 677,32** | **99 835 424,45** | **46 932 803,32** | **137 083 915,05** | | **92,00** | **195 632 089,23** | **73 774,47** | **662 592 512,64** | **0,00** | **44 842 381,44** | **0,00** | **481 589 969,90** | **0,00** | **0,00** | **746 220 603,83** | **0,00** | **91 124 218,23** | **614 371,37** | **491 706 945,00** | **55 268 226,37** | **67 371 359,63** | **0,00** | |
| Итого по городу Белгороду на 2022 год: | | | **1 702 596 216,58** | **201 403 526,16** | **68 103 742,82** | **47 900 584,00** | **30 918 346,18** | **19 391 284,86** | **35 089 568,30** | | **92,00** | **195 632 089,23** | **34 464,87** | **200 133 998,44** | **0,00** | **25 659 522,83** | **0,00** | **320 655 811,36** | **0,00** | **0,00** | **477 463 359,64** | **0,00** | **67 608 683,69** | **480 988,37** | **151 038 940,61** | **27 302 098,50** | **35 217 197,75** | **0,00** | |
| 1 | 1 | Белгород г, 4-й Магистральный пер, 3 | 7 219 236,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 298,60 | 2 831 365,55 | 0,00 | 71 125,00 | 0,00 | 765 684,89 | 0,00 | 0,00 | 2 313 533,15 | 0,00 | 858 487,00 | 0,00 | 0,00 | 146 380,18 | 232 660,65 | 0,00 | |
| 2 | 2 | Белгород г, 4-й Магистральный пер, 4 | 7 294 544,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 640,40 | 2 744 978,43 | 0,00 | 71 125,00 | 0,00 | 792 276,30 | 0,00 | 0,00 | 2 448 296,40 | 0,00 | 858 487,00 | 0,00 | 0,00 | 147 984,49 | 231 397,15 | 0,00 | |
| 3 | 3 | Белгород г, 5 Августа ул, 4 | 23 567 930,99 | 2 498 464,40 | 0,00 | 2 098 444,40 | 0,00 | 0,00 | 400 020,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 325,00 | 5 165 932,80 | 0,00 | 233 679,00 | 0,00 | 5 239 460,20 | 0,00 | 0,00 | 8 266 410,02 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 316 729,59 | 786 355,98 | 0,00 | |
| 4 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 20 | 20 921 284,92 | 998 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 580,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 732,00 | 5 189 537,64 | 0,00 | 278 302,20 | 0,00 | 5 203 259,84 | 0,00 | 0,00 | 8 109 648,04 | 0,00 | 0,00 | 62 552,40 | 0,00 | 424 616,23 | 654 788,57 | 0,00 | |
| 5 | 5 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17б | 3 420 072,31 | 3 025 633,00 | 1 011 375,00 | 1 327 748,00 | 239 660,00 | 0,00 | 446 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 656,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 32 | 23 604 513,99 | 2 258 136,60 | 154 362,00 | 0,00 | 963 931,00 | 0,00 | 1 139 843,60 | | 0,00 | 0,00 | 1 256,40 | 5 164 124,00 | 0,00 | 45 804,00 | 0,00 | 5 467 850,14 | 0,00 | 0,00 | 8 223 227,04 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 475 508,88 | 908 964,33 | 0,00 | |
| 7 | 7 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 34 | 19 954 965,88 | 2 106 604,80 | 135 964,80 | 0,00 | 931 692,00 | 0,00 | 1 038 948,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 118,50 | 4 876 524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 707,04 | 0,00 | 0,00 | 6 376 414,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 399 562,60 | 884 253,64 | 0,00 | |
| 8 | 8 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 40а | 12 235 869,25 | 2 238 526,51 | 576 476,87 | 1 101 792,40 | 295 300,24 | 0,00 | 264 957,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 326,00 | 0,00 | 170 250,05 | 0,00 | 1 842 916,30 | 0,00 | 0,00 | 3 897 145,20 | 0,00 | 925 851,60 | 0,00 | 0,00 | 92 213,00 | 432 640,59 | 0,00 | |
| 9 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 71а | 19 769 059,62 | 1 478 802,02 | 1 478 802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 235,80 | 4 301 555,94 | 0,00 | 4 334,00 | 0,00 | 3 864 166,27 | 0,00 | 0,00 | 8 061 790,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 401 711,11 | 595 801,28 | 0,00 | |
| 10 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 146а | 29 866 449,56 | 4 145 928,03 | 178 862,00 | 0,00 | 1 063 952,01 | 1 737 834,02 | 1 165 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 232,48 | 0,00 | 1 668 342,60 | 0,00 | 5 069 076,70 | 0,00 | 0,00 | 12 834 795,00 | 0,00 | 1 973 365,00 | 24 310,80 | 0,00 | 610 457,48 | 729 941,47 | 0,00 | |
| 11 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 165 | 8 981 428,33 | 748 305,90 | 748 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 1 785 786,36 | 0,00 | 392 288,20 | 0,00 | 1 559 863,23 | 0,00 | 0,00 | 4 071 135,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 127,92 | 240 920,87 | 0,00 | |
| 12 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 201 | 7 167 460,04 | 38 222,36 | 38 222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 061,15 | 0,00 | 0,00 | 3 403 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 290,81 | 232 879,32 | 0,00 | |
| 13 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 205 | 7 064 201,04 | 38 222,36 | 38 222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 588,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 022,11 | 0,00 | 0,00 | 3 488 687,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 241,32 | 227 439,70 | 0,00 | |
| 14 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 207 | 7 219 412,43 | 38 222,36 | 38 222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 701,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 738,20 | 0,00 | 0,00 | 3 603 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 352,30 | 234 167,83 | 0,00 | |
| 15 | 15 | Белгород г, Белгородского полка ул, 42 | 16 558 179,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 3 970 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 933 842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 341 652,23 | 251 469,76 | 0,00 | |
| 16 | 16 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 7 | 9 245 609,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 4 001 970,00 | 0,00 | 76 728,24 | 0,00 | 1 186 112,66 | 0,00 | 0,00 | 2 266 212,32 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 183 867,14 | 469 819,79 | 0,00 | |
| 17 | 17 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 53 | 25 115 645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 111,80 | 5 027 559,60 | 0,00 | 104 689,20 | 0,00 | 11 797 114,36 | 0,00 | 0,00 | 6 142 090,75 | 0,00 | 1 011 229,29 | 0,00 | 0,00 | 515 369,43 | 517 592,56 | 0,00 | |
| 18 | 18 | Белгород г, Курская ул, 8 | 13 537 563,46 | 706 987,80 | 706 987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 337,00 | 2 776 967,30 | 0,00 | 334 796,82 | 0,00 | 2 640 027,20 | 0,00 | 0,00 | 5 311 145,20 | 0,00 | 1 043 042,40 | 0,00 | 0,00 | 274 197,49 | 450 399,25 | 0,00 | |
| 19 | 19 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 68 | 41 505 642,95 | 4 639 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 272,00 | 908 400,00 | 2 037 528,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 932,40 | 8 382 205,30 | 0,00 | 272 151,00 | 0,00 | 11 702 703,61 | 0,00 | 0,00 | 12 569 035,20 | 0,00 | 2 121 798,00 | 0,00 | 0,00 | 849 303,79 | 969 246,05 | 0,00 | |
| 20 | 20 | Белгород г, Котлозаводской 2-й пер, 8 | 7 203 452,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 562,10 | 2 699 634,00 | 0,00 | 64 839,40 | 0,00 | 1 060 571,32 | 0,00 | 0,00 | 1 926 765,04 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 145 791,97 | 244 951,86 | 0,00 | |
| 21 | 21 | Белгород г, Мокроусова ул, 5а | 36 718 148,35 | 4 810 317,76 | 2 902 905,20 | 0,00 | 358 200,00 | 0,00 | 1 549 212,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 500,00 | 0,00 | 747 170,78 | 0,00 | 13 776 120,07 | 0,00 | 0,00 | 10 601 585,70 | 0,00 | 1 105 782,30 | 220 179,57 | 0,00 | 750 255,13 | 909 237,04 | 0,00 | |
| 22 | 22 | Белгород г, Мокроусова ул, 7 | 39 809 238,66 | 5 996 741,40 | 3 820 492,90 | 0,00 | 716 400,00 | 0,00 | 1 459 848,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 574,80 | 0,00 | 69 737,15 | 0,00 | 11 287 737,99 | 0,00 | 0,00 | 13 431 986,40 | 0,00 | 1 024 102,80 | 118 047,60 | 0,00 | 812 577,86 | 1 025 732,66 | 0,00 | |
| 23 | 23 | Белгород г, Маяковского ул, 20а | 20 301 848,72 | 2 031 988,04 | 0,00 | 0,00 | 917 803,84 | 0,00 | 1 114 184,20 | | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 4 228 070,00 | 0,00 | 330 953,80 | 0,00 | 4 142 286,40 | 0,00 | 0,00 | 7 418 268,00 | 0,00 | 986 832,00 | 0,00 | 0,00 | 409 561,72 | 753 888,76 | 0,00 | |
| 24 | 24 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 18 | 13 329 490,86 | 1 937 135,78 | 959 717,80 | 28 280,00 | 446 831,98 | 0,00 | 502 306,00 | | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 1 784 100,00 | 0,00 | 557 968,46 | 0,00 | 3 950 874,90 | 0,00 | 0,00 | 3 216 280,40 | 0,00 | 1 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 267 541,82 | 559 995,00 | 0,00 | |
| 25 | 25 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 20 | 11 267 262,48 | 1 238 829,20 | 970 449,60 | 28 280,00 | 0,00 | 0,00 | 240 099,60 | | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 1 827 920,00 | 0,00 | 507 433,63 | 0,00 | 2 499 035,46 | 0,00 | 0,00 | 3 362 508,72 | 0,00 | 1 055 594,51 | 0,00 | 0,00 | 224 514,27 | 551 426,69 | 0,00 | |
| 26 | 26 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 22 | 11 067 770,28 | 1 233 764,80 | 965 663,60 | 28 280,00 | 0,00 | 0,00 | 239 821,20 | | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 1 827 920,00 | 0,00 | 475 041,66 | 0,00 | 2 344 672,34 | 0,00 | 0,00 | 3 361 238,97 | 0,00 | 1 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 220 382,17 | 549 155,84 | 0,00 | |
| 27 | 27 | Белгород г, Народный б-р, 3б | 11 020 004,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 3 572 380,00 | 0,00 | 401 746,78 | 0,00 | 2 157 977,99 | 0,00 | 0,00 | 3 559 364,56 | 0,00 | 832 034,40 | 0,00 | 0,00 | 218 463,59 | 278 037,66 | 0,00 | |
| 28 | 28 | Белгород г, Народный б-р, 39а | 11 848 465,85 | 1 530 795,68 | 0,00 | 0,00 | 501 357,27 | 382 486,81 | 646 951,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 519,96 | 0,00 | 2 650 041,54 | 0,00 | 0,00 | 5 521 840,42 | 0,00 | 932 548,80 | 0,00 | 0,00 | 238 518,97 | 464 200,48 | 0,00 | |
| 29 | 29 | Белгород г, Народный б-р, 93 | 17 643 234,54 | 1 716 715,80 | 1 716 715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 3 857 266,00 | 0,00 | 816 727,77 | 0,00 | 3 846 976,55 | 0,00 | 0,00 | 5 562 860,00 | 0,00 | 988 527,60 | 0,00 | 0,00 | 359 286,18 | 494 874,64 | 0,00 | |
| 30 | 30 | Белгород г, Некрасова ул, 7а | 6 114 751,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 502,02 | 0,00 | 0,00 | 4 758 243,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 006,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 31 | Белгород г, Некрасова ул, 8а | 22 416 744,17 | 4 048 122,20 | 1 622 780,20 | 0,00 | 1 271 650,00 | 0,00 | 1 153 692,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 428,00 | 0,00 | 66 502,61 | 0,00 | 4 490 040,28 | 0,00 | 0,00 | 8 498 439,36 | 0,00 | 1 105 782,30 | 0,00 | 0,00 | 453 879,33 | 753 550,09 | 0,00 | |
| 32 | 32 | Белгород г, Некрасова ул, 23 | 27 274 074,29 | 6 708 564,60 | 1 868 667,60 | 2 431 560,00 | 1 142 355,00 | 0,00 | 1 265 982,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 327,60 | 0,00 | 647 942,98 | 0,00 | 6 357 129,28 | 0,00 | 0,00 | 8 121 908,85 | 0,00 | 955 751,54 | 0,00 | 0,00 | 556 691,57 | 703 757,87 | 0,00 | |
| 33 | 33 | Белгород г, Некрасова ул, 29 | 24 309 071,76 | 6 212 329,20 | 1 707 851,20 | 2 247 990,00 | 1 083 038,00 | 0,00 | 1 173 450,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 215,61 | 3 226 457,00 | 0,00 | 661 158,47 | 0,00 | 4 255 281,27 | 0,00 | 0,00 | 7 794 222,50 | 0,00 | 922 982,13 | 0,00 | 0,00 | 493 750,01 | 742 891,18 | 0,00 | |
| 34 | 34 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 24б | 31 218 260,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 4 526 522,00 | 0,00 | 429 036,04 | 0,00 | 4 340 170,61 | 0,00 | 0,00 | 6 848 716,34 | 0,00 | 14 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 368 080,84 | 650 140,25 | 0,00 | |
| 35 | 35 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 66 | 19 837 992,32 | 1 961 723,70 | 147 268,80 | 0,00 | 805 505,90 | 0,00 | 1 008 949,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 347 219,60 | 0,00 | 149 803,22 | 0,00 | 5 063 464,17 | 0,00 | 0,00 | 6 017 477,50 | 0,00 | 1 055 594,50 | 0,00 | 0,00 | 397 939,05 | 844 770,58 | 0,00 | |
| 36 | 36 | Белгород г, Попова ул, 28 | 11 306 030,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 594,60 | 3 287 494,00 | 0,00 | 27 952,00 | 0,00 | 2 766 690,72 | 0,00 | 0,00 | 3 658 024,00 | 0,00 | 1 012 204,80 | 0,00 | 0,00 | 230 100,62 | 323 564,70 | 0,00 | |
| 37 | 37 | Белгород г, Попова ул, 100 | 26 368 879,68 | 7 974 043,20 | 2 654 340,60 | 0,00 | 1 620 434,80 | 2 511 362,80 | 1 187 905,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 475,16 | 0,00 | 6 095 641,48 | 0,00 | 0,00 | 9 520 201,20 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 534 192,36 | 872 427,28 | 0,00 | |
| 38 | 38 | Белгород г, Пирогова ул, 52 | 5 203 420,61 | 1 157 415,80 | 610 839,20 | 0,00 | 218 480,00 | 0,00 | 328 096,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 703,11 | 0,00 | 1 262 584,18 | 0,00 | 0,00 | 2 041 644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 054,24 | 237 018,68 | 0,00 | |
| 39 | 39 | Белгород г, Первомайская ул, 17 | 51 849 196,79 | 7 969 582,60 | 0,00 | 0,00 | 2 672 016,96 | 3 147 245,70 | 2 150 319,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 441,24 | 0,00 | 280 720,00 | 0,00 | 12 935 354,60 | 0,00 | 0,00 | 21 995 371,92 | 0,00 | 3 334 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 713,03 | 1 126 996,40 | 0,00 | |
| 40 | 40 | Белгород г, Славы пр-кт, 38 | 14 619 139,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 4 391 088,00 | 0,00 | 163 887,84 | 0,00 | 2 350 377,62 | 0,00 | 0,00 | 7 084 765,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 388,54 | 329 632,64 | 0,00 | |
| 41 | 41 | Белгород г, Славы пр-кт, 40 | 13 231 204,44 | 275 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 178,00 | | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 2 309 952,00 | 0,00 | 131 802,26 | 0,00 | 3 112 777,02 | 0,00 | 0,00 | 5 746 062,00 | 0,00 | 884 001,60 | 0,00 | 0,00 | 266 639,14 | 504 792,42 | 0,00 | |
| 42 | 42 | Белгород г, Садовая ул, 25а | 18 800 982,30 | 2 483 162,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 060,00 | 0,00 | 1 202 102,00 | | 0,00 | 0,00 | 950,56 | 3 977 040,00 | 0,00 | 395 866,85 | 0,00 | 3 820 414,40 | 0,00 | 0,00 | 6 118 639,87 | 0,00 | 881 853,77 | 0,00 | 0,00 | 378 287,30 | 745 718,11 | 0,00 | |
| 43 | 43 | Белгород г, Садовая ул, 65 | 24 936 961,98 | 3 732 758,06 | 19 267,00 | 2 763 528,00 | 0,00 | 0,00 | 949 963,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 126,40 | 0,00 | 259 354,83 | 0,00 | 6 095 697,25 | 0,00 | 0,00 | 9 014 598,00 | 0,00 | 1 111 339,00 | 0,00 | 0,00 | 506 556,69 | 759 531,75 | 0,00 | |
| 44 | 44 | Белгород г, Студенческая ул, 15 | 23 624 927,23 | 2 706 718,00 | 0,00 | 1 536 065,00 | 635 609,00 | 0,00 | 535 044,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 124,90 | 4 672 719,60 | 0,00 | 731 400,46 | 0,00 | 4 081 680,00 | 0,00 | 0,00 | 9 212 910,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 480 779,39 | 677 820,78 | 0,00 | |
| 45 | 45 | Белгород г, Студенческая ул, 17 | 26 637 982,50 | 4 202 942,60 | 1 382 813,60 | 943 746,00 | 864 255,60 | 0,00 | 1 012 127,40 | | 0,00 | 0,00 | 885,70 | 2 660 222,90 | 0,00 | 792 937,01 | 0,00 | 8 689 634,36 | 0,00 | 0,00 | 8 215 384,80 | 0,00 | 760 182,00 | 0,00 | 0,00 | 516 653,17 | 800 025,66 | 0,00 | |
| 46 | 46 | Белгород г, Шершнева ул, 30 | 19 432 201,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 123,50 | 4 658 654,84 | 0,00 | 265 212,48 | 0,00 | 5 183 577,00 | 0,00 | 0,00 | 7 701 525,00 | 0,00 | 669 164,00 | 22 266,00 | 0,00 | 395 908,54 | 535 893,98 | 0,00 | |
| 47 | 47 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 13 | 9 409 814,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167,00 | 0,00 | 2 533 939,47 | 0,00 | 0,00 | 6 676 557,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 151,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 48 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 18 | 10 157 670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 136,36 | 0,00 | 2 816 296,40 | 0,00 | 0,00 | 6 801 418,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 819,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 49 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17в | 5 614 017,65 | 3 265 534,60 | 637 464,40 | 1 773 907,20 | 310 548,00 | 0,00 | 543 615,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 961,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 117 622,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 50 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 38а | 11 800 546,29 | 2 623 714,40 | 552 974,00 | 1 424 898,40 | 405 432,00 | 0,00 | 240 410,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 666,00 | 0,00 | 289 296,37 | 0,00 | 1 775 079,62 | 0,00 | 0,00 | 3 183 522,00 | 0,00 | 920 506,80 | 0,00 | 0,00 | 90 457,95 | 417 303,15 | 0,00 | |
| 51 | 51 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 67а | 8 554 629,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 124,80 | 0,00 | 2 224 221,10 | 0,00 | 0,00 | 6 067 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 233,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 52 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 95 | 5 744 025,77 | 3 403 665,04 | 765 048,04 | 1 784 454,00 | 310 548,00 | 0,00 | 543 615,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 321,20 | 0,00 | 0,00 | 120 346,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 53 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 144 | 6 664 207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 047,20 | 6 524 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 626,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 54 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 163 | 13 661 413,05 | 3 949 573,52 | 0,00 | 2 950 680,80 | 467 016,00 | 0,00 | 531 876,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 993 564,40 | 0,00 | 97 116,00 | 0,00 | 1 148 148,79 | 0,00 | 0,00 | 4 005 480,00 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 85 095,71 | 321 535,63 | 0,00 | |
| 55 | 55 | Белгород г, Белгородского полка ул, 24 | 9 436 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298 551,76 | 0,00 | 0,00 | 4 939 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 701,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 56 | Белгород г, Гоголя ул, 41 | 3 679 004,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 358,28 | 103 442,06 | 0,00 | |
| 57 | 57 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 2 | 85 761 724,09 | 23 271 404,10 | 23 271 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 329,58 | 0,00 | 27 945 028,77 | 0,00 | 0,00 | 31 680 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 411,38 | 688 785,26 | 0,00 | |
| 58 | 58 | Белгород г, Гагарина ул, 27 | 14 407 313,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 153,00 | 0,00 | 0,00 | 10 874 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 856,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 59 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 32 | 22 439 843,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 761 120,56 | 0,00 | 0,00 | 12 208 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 151,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | 60 | Белгород г, Макаренко ул, 1а | 5 288 679,12 | 5 179 007,98 | 0,00 | 4 025 254,98 | 0,00 | 0,00 | 1 153 753,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 611,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 61 | Белгород г, Народный б-р, 41 | 11 334 792,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 542,00 | 0,00 | 97 857,60 | 0,00 | 2 997 562,40 | 0,00 | 0,00 | 6 766 348,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 482,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 62 | Белгород г, Народный б-р, 81 | 12 760 663,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 336,89 | 0,00 | 6 694 095,08 | 0,00 | 0,00 | 5 742 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 308,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 63 | Белгород г, Некрасова ул, 16 | 11 938 025,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 086,00 | 0,00 | 2 478 741,80 | 0,00 | 0,00 | 9 067 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 121,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | 64 | Белгород г, Победы ул, 12 | 11 615 730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 008,61 | 0,00 | 0,00 | 6 916 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 368,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 65 | Белгород г, Попова ул, 65 | 2 977 484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 938,55 | 75 545,84 | 0,00 | |
| 66 | 66 | Белгород г, Попова ул, 98 | 79 477 995,27 | 10 355 823,38 | 3 290 304,11 | 4 696 288,82 | 778 000,79 | 855 340,04 | 735 889,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 955,34 | 0,00 | 1 748 191,43 | 0,00 | 5 605 037,15 | 0,00 | 0,00 | 9 346 040,48 | 0,00 | 1 469 888,61 | 0,00 | 42 341 323,01 | 550 569,19 | 965 166,68 | 0,00 | |
| 67 | 67 | Белгород г, Преображенская ул, 7а | 8 188 827,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 916,80 | 0,00 | 2 911 386,99 | 0,00 | 0,00 | 3 737 055,60 | 0,00 | 1 060 899,00 | 0,00 | 0,00 | 171 569,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | 68 | Белгород г, Славы пр-кт, 23 | 1 939 641,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 1 899 002,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 638,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | 69 | Белгород г, Советская ул, 55 | 27 781 081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267 224,00 | 0,00 | 525 634,81 | 0,00 | 5 300 138,24 | 0,00 | 0,00 | 17 041 870,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 205,86 | 472 008,72 | 0,00 | |
| 70 | 70 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133Б корп. 2 | 93 790 075,67 | 13 009 356,94 | 3 323 520,60 | 5 753 226,00 | 999 729,55 | 1 452 231,89 | 1 480 648,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 680,00 | 0,00 | 564 741,67 | 0,00 | 7 779 431,54 | 0,00 | 0,00 | 14 020 997,18 | 0,00 | 0,00 | 33 632,00 | 53 144 956,80 | 813 351,73 | 971 927,81 | 0,00 | |
| 71 | 71 | Белгород г, Железнякова ул, 14 | 93 998 577,81 | 14 225 725,20 | 3 326 014,20 | 7 924 160,00 | 770 034,00 | 1 231 542,00 | 973 975,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 496,00 | 0,00 | 575 626,80 | 0,00 | 4 137 122,60 | 0,00 | 0,00 | 12 817 400,00 | 0,00 | 2 552 192,00 | 0,00 | 55 552 660,80 | 566 796,23 | 910 558,18 | 0,00 | |
| 72 | 72 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 8 | 20 095 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,00 | 19 209 305,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 079,14 | 474 740,37 | 0,00 | |
| 73 | 73 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 11 | 29 026 291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,00 | 27 746 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 780,98 | 685 736,09 | 0,00 | |
| 74 | 74 | Белгород г, 60 лет Октября ул, 14 | 8 918 387,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,00 | 8 524 957,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 434,09 | 210 995,72 | 0,00 | |
| 75 | 75 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 6 | 4 622 292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | 4 422 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 634,22 | 105 497,86 | 0,00 | |
| 76 | 76 | Белгород г, Губкина ул, 31 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14,00 | 29 881 141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 456,44 | 738 485,02 | 0,00 | |
| 77 | 77 | Белгород г, Губкина ул, 35 | 17 862 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,00 | 17 074 938,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 403,68 | 421 991,44 | 0,00 | |
| 78 | 78 | Белгород г, Губкина ул, 44а | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 134 367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 675,46 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 79 | 79 | Белгород г, Губкина ул, 44б | 2 232 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 134 367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 675,46 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 80 | 80 | Белгород г, Маяковского ул, 30 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | 6 403 101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 026,38 | 158 246,79 | 0,00 | |
| 81 | 81 | Белгород г, Народный б-р, 38а | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 204 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 173,60 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 82 | 82 | Белгород г, Спортивная ул, 1 | 31 259 083,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14,00 | 29 881 141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 456,44 | 738 485,02 | 0,00 | |
| 83 | 83 | Белгород г, Спортивная ул, 7 | 11 163 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | 10 671 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 377,30 | 263 744,65 | 0,00 | |
| 84 | 84 | Белгород г, Свято-Троицкий б-р, 25 | 6 698 375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | 6 403 101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 026,38 | 158 246,79 | 0,00 | |
| 85 | 85 | Белгород г, Чапаева ул, 1 | 5 328 985,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | 5 114 047,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 440,62 | 105 497,86 | 0,00 | |
| 86 | 86 | Белгород г, Чапаева ул, 9 | 8 931 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,00 | 8 537 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 701,84 | 210 995,72 | 0,00 | |
| 87 | 87 | Белгород г, Чапаева ул, 32 | 13 396 750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,00 | 12 806 203,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 052,76 | 316 493,58 | 0,00 | |
| 88 | 88 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 2 304 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 2 204 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 173,60 | 52 748,93 | 0,00 | |
| 89 | 89 | Белгород г, Попова ул, 102 | 278 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | 278 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | 90 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 7 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 91 | Белгород г, Буденного ул, 10 | 2 369 784,00 | 2 055 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 853,00 | 0,00 | 507 787,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 | 92 | Белгород г, Буденного ул, 11 | 3 812 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 93 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 36 | 424 809,00 | 424 809,00 | 0,00 | 0,00 | 211 255,00 | 213 554,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 94 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 127 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | 95 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 2 530 486,00 | 605 101,00 | 605 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | 96 | Белгород г, Губкина ул, 15а | 2 493 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 653,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | 97 | Белгород г, Губкина ул, 32 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | 98 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 52 | 4 838 237,60 | 4 838 237,60 | 0,00 | 0,00 | 1 114 167,20 | 2 414 967,60 | 1 309 102,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 99 | Белгород г, Нагорная ул, 2 | 6 281 316,00 | 6 281 316,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 340,00 | 2 589 320,00 | 1 581 656,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 100 | Белгород г, Народный б-р, 32 | 1 782 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 912,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 101 | Белгород г, Октябрьская ул, 59 | 2 080 602,00 | 271 196,40 | 271 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | 102 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 5 329 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | 103 | Белгород г, Спортивная ул, 20 | 4 690 644,00 | 4 690 644,00 | 4 690 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 104 | Белгород г, Тимирязева ул, 3 | 1 937 000,00 | 1 320 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | 105 | Белгород г, Харьковский пер, 36г | 2 372 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | 106 | Белгород г, Щорса ул, 46 | 6 039 772,88 | 2 170 617,04 | 0,00 | 0,00 | 2 170 617,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 155,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | 107 | Белгород г, Щорса ул, 47б | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 108 | Белгород г, Щорса ул, 56 | 1 650 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | 109 | Белгород г, Щорса ул, 57 | 22 079 336,56 | 284 495,40 | 284 495,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 953,50 | 0,00 | 14 907 386,62 | 0,00 | 0,00 | 3 998 501,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110 | 110 | Белгород г, Юности б-р, 39 | 2 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2023 год:** | | | **934 444 883,50** | **206 276 088,28** | **34 741 018,90** | **62 346 685,64** | **41 362 588,99** | **17 512 647,46** | **50 313 147,29** | | **0,00** | **0,00** | **23 200,14** | **244 704 486,06** | **0,00** | **5 503 039,46** | **0,00** | **83 883 785,61** | **0,00** | **0,00** | **157 518 970,21** | **0,00** | **16 444 105,47** | **0,00** | **188 793 194,67** | **11 582 258,18** | **19 738 955,65** | **0,00** | |
| 111 | 1 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 6а | 1 918 483,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 211,47 | 46 959,74 | 0,00 | |
| 112 | 2 | Белгород г, 1-й Заводской пер, 10 | 6 732 963,56 | 5 297 080,55 | 1 777 305,60 | 2 309 254,72 | 0,00 | 0,00 | 1 210 520,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 819,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 699,26 | 399 364,29 | 0,00 | |
| 113 | 3 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 6 | 5 548 129,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 5 350 277,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 495,95 | 83 355,40 | 0,00 | |
| 114 | 4 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 16 | 2 795 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 2 685 339,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 466,26 | 52 700,45 | 0,00 | |
| 115 | 5 | Белгород г, 1-я Центральная ул, 1 | 3 604 310,87 | 698 351,00 | 18 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 783,00 | | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 2 612 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 857,13 | 222 372,74 | 0,00 | |
| 116 | 6 | Белгород г, 1-я Центральная ул, 3 | 3 527 841,30 | 655 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 956,00 | | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 2 612 730,00 | 0,00 | 46 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 939,93 | 141 951,37 | 0,00 | |
| 117 | 7 | Белгород г, 2-я Центральная ул, 4 | 4 582 589,97 | 1 509 984,19 | 605 404,20 | 136 753,99 | 291 272,00 | 0,00 | 476 554,00 | | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 2 612 730,00 | 0,00 | 76 103,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 854,71 | 293 917,26 | 0,00 | |
| 118 | 8 | Белгород г, 5 Августа ул, 20а | 5 746 841,52 | 2 810 819,79 | 2 398 479,40 | 0,00 | 248 340,00 | 0,00 | 164 000,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 213,31 | 343 286,42 | 0,00 | |
| 119 | 9 | Белгород г, Александра Невского ул, 1а | 3 182 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 883,50 | 3 041 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 096,47 | 75 796,42 | 0,00 | |
| 120 | 10 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 65а | 3 797 543,51 | 636 343,00 | 0,00 | 0,00 | 324 613,00 | 0,00 | 311 730,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 380,02 | 199 732,49 | 0,00 | |
| 121 | 11 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 71 | 5 205 661,27 | 901 794,00 | 167 575,00 | 0,00 | 401 483,00 | 0,00 | 332 736,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 071,78 | 333 879,69 | 0,00 | |
| 122 | 12 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 88 | 5 529 133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 145,00 | 5 319 494,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 837,17 | 95 802,49 | 0,00 | |
| 123 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 112 | 6 532 187,77 | 2 833 634,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 550,00 | 0,00 | 1 650 084,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 541,31 | 253 856,46 | 0,00 | |
| 124 | 14 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 124 | 6 789 660,03 | 2 668 902,01 | 0,00 | 0,00 | 1 095 641,00 | 0,00 | 1 573 261,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 998,48 | 250 863,54 | 0,00 | |
| 125 | 15 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 203 | 3 001 418,71 | 871 072,40 | 0,00 | 0,00 | 611 680,40 | 0,00 | 259 392,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 488,00 | 114 388,31 | 0,00 | |
| 126 | 16 | Белгород г, Ватутина ул, 2б | 5 226 366,99 | 2 391 104,37 | 0,00 | 0,00 | 980 005,00 | 0,00 | 1 411 099,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 049,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 906,10 | 219 306,62 | 0,00 | |
| 127 | 17 | Белгород г, Вокзальная ул, 33 | 8 093 989,31 | 2 395 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 822,00 | 0,00 | 1 337 204,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 126,35 | 260 407,36 | 0,00 | |
| 128 | 18 | Белгород г, Губкина ул, 14 | 6 715 527,12 | 3 563 877,74 | 0,00 | 1 878 016,17 | 413 900,00 | 688 402,00 | 583 559,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 636,72 | 384 912,66 | 0,00 | |
| 129 | 19 | Белгород г, Гагарина ул, 21 | 4 291 801,24 | 752 568,00 | 0,00 | 0,00 | 234 660,00 | 0,00 | 517 908,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 861,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 673,40 | 202 697,93 | 0,00 | |
| 130 | 20 | Белгород г, Гагарина ул, 25 | 2 726 286,59 | 2 457 766,84 | 1 025 631,58 | 884 380,60 | 0,00 | 0,00 | 547 754,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 596,21 | 215 923,54 | 0,00 | |
| 131 | 21 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 2 535 236,94 | 587 231,25 | 148 983,25 | 0,00 | 132 974,00 | 0,00 | 305 274,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 338,02 | 180 383,67 | 0,00 | |
| 132 | 22 | Белгород г, Горького ул, 2в | 2 298 020,93 | 2 111 790,00 | 0,00 | 1 121 545,00 | 384 392,00 | 0,00 | 605 853,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 192,30 | 141 038,63 | 0,00 | |
| 133 | 23 | Белгород г, Горького ул, 2д | 8 498 843,30 | 2 503 701,50 | 0,00 | 2 058 340,00 | 260 081,50 | 0,00 | 185 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 135,00 | 5 645 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 392,69 | 175 259,11 | 0,00 | |
| 134 | 24 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 5 | 5 359 798,47 | 1 434 738,00 | 162 080,00 | 0,00 | 560 386,00 | 0,00 | 712 272,00 | | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 3 551 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 706,67 | 266 798,80 | 0,00 | |
| 135 | 25 | Белгород г, Кутузова ул, 1 | 3 121 176,44 | 2 885 649,20 | 0,00 | 2 438 045,20 | 0,00 | 0,00 | 447 604,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 752,89 | 173 774,35 | 0,00 | |
| 136 | 26 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21а | 1 678 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,40 | 1 595 451,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 142,66 | 49 088,30 | 0,00 | |
| 137 | 27 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21б | 1 617 016,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 1 535 130,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 851,79 | 49 034,39 | 0,00 | |
| 138 | 28 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 39а | 3 103 218,67 | 212 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 634,00 | | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 2 666 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 604,13 | 162 916,54 | 0,00 | |
| 139 | 29 | Белгород г, Мичурина ул, 62а | 7 851 007,48 | 4 402 420,98 | 1 272 744,00 | 1 471 226,58 | 594 932,40 | 0,00 | 1 063 518,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 423,60 | 2 604 717,34 | 0,00 | 51 860,76 | 0,00 | 164 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 577,81 | 473 167,59 | 0,00 | |
| 140 | 30 | Белгород г, Молодежная ул, 6 | 2 163 680,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 377,97 | 45 565,57 | 0,00 | |
| 141 | 31 | Белгород г, Молодежная ул, 8 | 2 198 959,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 648,60 | 2 104 671,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 039,97 | 49 247,69 | 0,00 | |
| 142 | 32 | Белгород г, Молодежная ул, 12 | 2 239 681,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 2 151 530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 042,76 | 42 107,90 | 0,00 | |
| 143 | 33 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 32а | 4 629 192,40 | 3 548 177,74 | 0,00 | 1 656 468,67 | 697 456,00 | 0,00 | 1 194 253,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 310,01 | 321 704,65 | 0,00 | |
| 144 | 34 | Белгород г, Михайловское шоссе ул, 36 | 4 763 213,46 | 4 384 375,04 | 2 161 035,92 | 0,00 | 992 826,00 | 0,00 | 1 230 513,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 825,63 | 285 012,79 | 0,00 | |
| 145 | 35 | Белгород г, Народный б-р, 43 | 9 095 361,98 | 3 570 165,00 | 404 784,00 | 0,00 | 793 556,00 | 826 560,00 | 1 545 265,00 | | 0,00 | 0,00 | 563,80 | 4 763 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 340,43 | 583 356,55 | 0,00 | |
| 146 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 5б/8 | 8 229 781,92 | 3 391 500,43 | 0,00 | 0,00 | 567 486,10 | 1 999 700,80 | 824 313,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 237,95 | 0,00 | 0,00 | 163 924,72 | 306 127,45 | 0,00 | |
| 147 | 37 | Белгород г, Октябрьская ул, 82 | 7 065 804,13 | 2 898 791,08 | 0,00 | 0,00 | 1 275 119,08 | 0,00 | 1 623 672,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 282,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 545,18 | 453 185,17 | 0,00 | |
| 148 | 38 | Белгород г, Победы ул, 18 | 7 526 924,63 | 4 067 642,95 | 829 874,99 | 976 135,99 | 921 816,60 | 0,00 | 1 339 815,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 701,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 149 | 39 | Белгород г, Попова ул, 30 | 4 221 878,67 | 2 127 083,21 | 530 057,88 | 1 367 950,24 | 52 798,50 | 0,00 | 176 276,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 975,68 | 0,00 | 22 476,00 | 0,00 | 58 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 122,03 | 254 549,75 | 0,00 | |
| 150 | 40 | Белгород г, Попова ул, 42 | 3 461 533,53 | 169 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 138,50 | | 0,00 | 0,00 | 633,00 | 3 009 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 017,94 | 215 107,09 | 0,00 | |
| 151 | 41 | Белгород г, Попова ул, 48 | 3 146 031,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 652,20 | 3 009 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 398,38 | 72 362,71 | 0,00 | |
| 152 | 42 | Белгород г, Пушкина ул, 26 | 7 635 766,14 | 4 324 149,40 | 2 050 442,00 | 0,00 | 964 370,60 | 0,00 | 1 309 336,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 478,84 | 453 565,90 | 0,00 | |
| 153 | 43 | Белгород г, Привольная ул, 20 | 4 540 129,61 | 1 339 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 879,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 592,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 413,48 | 320 245,03 | 0,00 | |
| 154 | 44 | Белгород г, Привольная ул, 24 | 6 486 137,79 | 2 126 930,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 930,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 909,86 | 285 673,50 | 0,00 | |
| 155 | 45 | Белгород г, Преображенская ул, 9 | 3 615 546,58 | 436 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 198,50 | | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 2 931 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 073,43 | 175 555,15 | 0,00 | |
| 156 | 46 | Белгород г, Преображенская ул, 72а | 9 980 979,38 | 5 388 666,77 | 2 079 795,97 | 0,00 | 1 304 498,70 | 0,00 | 2 004 372,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 882,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 187,36 | 426 242,39 | 0,00 | |
| 157 | 47 | Белгород г, Преображенская ул, 74 | 7 177 958,44 | 2 389 788,40 | 162 080,00 | 0,00 | 1 001 280,40 | 0,00 | 1 226 428,00 | | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 4 400 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 320,56 | 241 957,48 | 0,00 | |
| 158 | 48 | Белгород г, Славы пр-кт, 21а | 6 946 549,08 | 947 910,00 | 0,00 | 0,00 | 340 257,00 | 0,00 | 607 653,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 212,40 | 5 583 215,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 766,09 | 275 657,47 | 0,00 | |
| 159 | 49 | Белгород г, Славы пр-кт, 23а | 2 920 579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 2 796 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 845,10 | 64 234,85 | 0,00 | |
| 160 | 50 | Белгород г, Славы пр-кт, 47 | 10 960 720,40 | 10 042 807,85 | 0,00 | 0,00 | 2 825 517,21 | 3 814 837,04 | 3 402 453,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 916,09 | 702 996,55 | 0,00 | |
| 161 | 51 | Белгород г, Славы пр-кт, 67 | 8 404 125,14 | 4 355 464,90 | 2 232 888,02 | 0,00 | 837 188,53 | 0,00 | 1 285 388,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 326,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 632,41 | 450 931,34 | 0,00 | |
| 162 | 52 | Белгород г, Славы пр-кт, 74 | 3 840 687,68 | 1 190 662,74 | 619 003,46 | 455 251,73 | 0,00 | 0,00 | 116 407,55 | | 0,00 | 0,00 | 351,20 | 2 316 278,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 105,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 307,60 | 246 333,28 | 0,00 | |
| 163 | 53 | Белгород г, Садовая ул, 29 | 7 283 696,85 | 2 526 986,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 336,38 | 0,00 | 1 441 649,62 | | 0,00 | 0,00 | 1 205,04 | 4 354 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 264,87 | 254 895,98 | 0,00 | |
| 164 | 54 | Белгород г, Щорса ул, 1 | 8 278 869,47 | 3 853 260,39 | 1 276 523,39 | 1 802 352,00 | 431 779,00 | 0,00 | 342 606,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 471,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 309,76 | 475 802,42 | 0,00 | |
| 165 | 55 | Белгород г, Щорса пер, 20 | 5 106 059,84 | 4 113 720,55 | 1 276 523,39 | 2 063 881,29 | 207 552,56 | 0,00 | 565 763,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 118,88 | 327 491,46 | 0,00 | |
| 166 | 56 | Белгород г, Щорса ул, 23 | 5 917 307,52 | 4 110 040,23 | 1 362 483,23 | 1 629 915,00 | 265 948,00 | 511 680,00 | 340 014,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 528,81 | 450 964,98 | 0,00 | |
| 167 | 57 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 6 265 232,04 | 2 918 084,76 | 0,00 | 1 998 260,76 | 430 456,00 | 0,00 | 489 368,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 036,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 587,58 | 366 523,46 | 0,00 | |
| 168 | 58 | Белгород г, Щорса ул, 27 | 6 268 320,33 | 2 823 238,06 | 0,00 | 1 927 879,06 | 418 039,00 | 0,00 | 477 320,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 678,09 | 365 292,24 | 0,00 | |
| 169 | 59 | Белгород г, Щорса ул, 35 | 3 885 117,69 | 2 344 630,00 | 0,00 | 1 431 310,00 | 211 194,00 | 362 112,00 | 340 014,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 178,77 | 249 182,92 | 0,00 | |
| 170 | 60 | Белгород г, Щорса ул, 37 | 7 841 440,82 | 2 800 757,00 | 0,00 | 1 858 076,58 | 398 922,00 | 0,00 | 543 758,42 | | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 4 491 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 054,77 | 393 107,05 | 0,00 | |
| 171 | 61 | Белгород г, Щорса ул, 44 | 1 661 436,82 | 1 626 627,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 627,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 809,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 172 | 62 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 1а | 4 202 926,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 479,00 | 3 469 890,57 | 0,00 | 422 440,27 | 0,00 | 310 595,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 | 63 | Белгород г, Губкина ул, 13б | 3 535 923,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 160,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | 64 | Белгород г, Губкина ул, 42б | 3 420 355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 662,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | 65 | Белгород г, Железнякова ул, 19а | 8 504 225,85 | 5 511 098,45 | 752 531,00 | 4 278 156,42 | 181 396,03 | 299 015,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 455,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 494,00 | 0,00 | 0,00 | 178 177,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | 66 | Белгород г, Н.Островского ул, 2а | 2 859 353,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 573,70 | 2 859 353,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 | 67 | Белгород г, Н.Островского ул, 19б | 1 362 231,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 1 333 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 540,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | 68 | Белгород г, Привольная ул, 9 | 3 965 790,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 701,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 089,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | 69 | Белгород г, Привольная ул, 26 | 2 940 299,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 604,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 180 | 70 | Белгород г, Садовая ул, 31 | 3 317 974,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 974,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | 71 | Белгород г, Садовая ул, 112а | 436 554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | 72 | Белгород г, Садовая ул, 114а | 2 372 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | 73 | Белгород г, Шершнева ул, 1 | 5 496 267,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 123,60 | 5 496 267,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | 74 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 133 | 97 721 330,17 | 11 306 335,44 | 3 302 948,80 | 4 067 871,64 | 1 406 085,00 | 1 171 840,00 | 1 357 590,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 246 813,00 | 0,00 | 273 542,32 | 0,00 | 6 710 229,04 | 0,00 | 0,00 | 15 267 720,00 | 0,00 | 1 926 190,80 | 0,00 | 50 500 000,00 | 1 798 174,38 | 692 325,19 | 0,00 | |
| 185 | 75 | Белгород г, Гагарина ул, 19 | 103 826 674,21 | 11 758 746,23 | 2 023 381,00 | 5 114 927,23 | 1 453 758,00 | 1 718 136,00 | 1 448 544,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 819 264,41 | 0,00 | 606 878,48 | 0,00 | 8 671 628,13 | 0,00 | 0,00 | 16 666 053,00 | 0,00 | 1 926 190,80 | 0,00 | 52 000 000,00 | 669 837,81 | 708 075,35 | 0,00 | |
| 186 | 76 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 27а | 95 064 986,09 | 12 375 842,10 | 3 823 387,10 | 3 978 468,00 | 1 517 823,00 | 1 311 056,00 | 1 745 108,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606 141,80 | 0,00 | 525 709,90 | 0,00 | 6 930 786,60 | 0,00 | 0,00 | 12 021 304,00 | 0,00 | 1 926 190,80 | 0,00 | 52 500 000,00 | 611 566,69 | 567 444,20 | 0,00 | |
| 187 | 77 | Белгород г, Коммунальная ул, 8 | 23 168 466,00 | 4 430 364,59 | 841 521,00 | 2 126 117,59 | 462 797,00 | 436 724,00 | 563 205,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 894,40 | 0,00 | 507 196,00 | 0,00 | 1 717 951,50 | 0,00 | 0,00 | 2 731 452,80 | 0,00 | 736 867,32 | 0,00 | 8 418 188,03 | 162 760,98 | 283 790,38 | 0,00 | |
| 188 | 78 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 18 | 50 209 256,79 | 10 408 218,72 | 1 434 986,72 | 5 510 951,38 | 1 296 016,00 | 677 804,62 | 1 488 460,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 084,00 | 0,00 | 246 292,50 | 0,00 | 3 751 110,10 | 0,00 | 0,00 | 5 534 034,18 | 0,00 | 1 926 190,80 | 0,00 | 25 375 006,64 | 322 770,79 | 337 549,06 | 0,00 | |
| 189 | 79 | Белгород г, Шаландина ул, 15 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 487 630,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 235,29 | 1 924 134,14 | 0,00 | |
| 190 | 80 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 3 | 2 346 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | 81 | Белгород г, Буденного ул, 2 | 7 473 661,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 400,44 | 0,00 | 0,00 | 4 712 261,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 192 | 82 | Белгород г, Губкина ул, 15 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 193 | 83 | Белгород г, Губкина ул, 18д | 723 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 194 | 84 | Белгород г, Губкина ул, 32 | 832 182,00 | 832 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 182,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | 85 | Белгород г, Губкина ул, 38а | 2 738 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 196 | 86 | Белгород г, Горького ул, 52б | 13 492 616,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 492 616,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 197 | 87 | Белгород г, Есенина ул, 12 | 13 886 662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 303 228,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 434,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 198 | 88 | Белгород г, Есенина ул, 24 | 8 127 946,00 | 7 178 100,00 | 0,00 | 5 076 760,00 | 872 817,00 | 1 228 523,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 199 | 89 | Белгород г, Есенина ул, 32 | 1 399 536,00 | 1 266 063,00 | 0,00 | 531 341,00 | 206 484,00 | 341 982,00 | 186 256,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | 90 | Белгород г, Есенина ул, 48 | 5 311 879,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 879,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | 91 | Белгород г, Конева ул, 7 | 348 598,00 | 348 598,00 | 0,00 | 348 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 | 92 | Белгород г, Конева ул, 27 | 1 034 738,00 | 908 966,00 | 0,00 | 0,00 | 650 809,00 | 0,00 | 258 157,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | 93 | Белгород г, Костюкова ул, 36а | 6 967 796,80 | 5 417 162,80 | 0,00 | 1 848 450,80 | 1 426 347,80 | 1 292 093,00 | 850 271,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | 94 | Белгород г, Лермонтова ул, 15а | 3 099 580,80 | 930 719,80 | 0,00 | 0,00 | 930 719,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205 | 95 | Белгород г, Молодежная ул, 16б | 207 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 720,00 | 0,00 | |
| 206 | 96 | Белгород г, Нагорная ул, 2 | 2 368 721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | 97 | Белгород г, Пушкина ул, 67 | 2 061 926,00 | 155 440,00 | 0,00 | 0,00 | 155 440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 208 | 98 | Белгород г, Преображенская ул, 11 | 1 636 304,40 | 1 636 304,40 | 0,00 | 0,00 | 1 636 304,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 209 | 99 | Белгород г, Славянская ул, 7 | 2 782 496,00 | 2 643 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 080,00 | 0,00 | 672 791,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | 100 | Белгород г, Спортивная ул, 3 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | 101 | Белгород г, Юности б-р, 33 | 15 421 366,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 421 366,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | 102 | Белгород г, Юности б-р, 35а | 11 894 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 013,00 | 0,00 | 0,00 | 10 665 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | 103 | Белгород г, Юности б-р, 41 | 12 263 388,00 | 768 955,00 | 0,00 | 0,00 | 768 955,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 494 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214 | 104 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 1 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 951 675,38 | 0,00 | 0,00 | 46 048 324,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по городу Белгороду на 2024 год:** | | | **793 248 994,99** | **186 674 626,79** | **49 752 659,37** | **47 657 407,68** | **27 554 489,28** | **10 028 871,00** | **51 681 199,46** | | **0,00** | **0,00** | **16 109,46** | **217 754 028,14** | **0,00** | **13 679 819,15** | **0,00** | **77 050 372,93** | **0,00** | **0,00** | **111 238 273,98** | **0,00** | **6 066 119,00** | **133 383,00** | **151 874 809,72** | **16 362 356,05** | **12 415 206,23** | **0,00** | |
| 215 | 1 | Белгород г, 1-й Мичуринский пер, 7 | 5 705 514,66 | 2 765 005,00 | 921 113,00 | 0,00 | 707 420,00 | 0,00 | 1 136 472,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 539,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 216 | 2 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 35 | 9 217 950,43 | 5 994 011,00 | 1 150 157,00 | 1 150 948,00 | 1 255 614,00 | 1 243 320,00 | 1 193 972,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 424,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 131,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 217 | 3 | Белгород г, 3 Интернационала ул, 37 | 9 631 430,01 | 4 882 843,00 | 1 369 643,00 | 0,00 | 1 116 400,00 | 554 928,00 | 1 841 872,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 794,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 218 | 4 | Белгород г, 5 Августа ул, 12 | 5 747 319,73 | 2 121 278,98 | 293 009,00 | 980 348,00 | 242 585,98 | 0,00 | 605 336,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 415,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | 5 | Белгород г, Апанасенко ул, 56 | 6 383 104,25 | 2 711 327,78 | 1 284 833,78 | 876 524,00 | 203 786,00 | 0,00 | 346 184,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 736,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 220 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 57 | 6 748 992,43 | 6 559 102,00 | 1 633 372,00 | 0,00 | 1 101 890,00 | 1 904 670,00 | 1 919 170,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 402,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | 7 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 130 | 7 626 711,88 | 3 317 919,80 | 1 129 232,60 | 0,00 | 698 703,20 | 0,00 | 1 489 984,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 792,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | 8 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 145 | 3 359 483,27 | 2 139 050,60 | 1 453 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 269,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 297,00 | 0,00 | 900 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 386,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | 9 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 149 | 3 425 415,25 | 3 167 054,40 | 898 608,00 | 1 241 850,40 | 480 112,00 | 0,00 | 546 484,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 592,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 768,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | 10 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 150а | 9 816 463,36 | 7 588 552,00 | 1 869 783,00 | 3 708 061,00 | 746 100,00 | 0,00 | 1 264 608,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 078,00 | 0,00 | 1 063 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 670,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 225 | 11 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 171 | 3 406 890,98 | 907 896,04 | 0,00 | 0,00 | 596 725,04 | 0,00 | 311 171,00 | | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 2 427 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 379,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | 12 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 175 | 3 343 073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 885,80 | 3 273 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 042,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 227 | 13 | Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, 187 | 3 356 781,54 | 2 628 524,68 | 240 241,00 | 1 420 215,68 | 469 752,00 | 0,00 | 498 316,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 520,00 | 0,00 | 306 406,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 330,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | 14 | Белгород г, Белгородского полка ул, 22а | 6 494 395,20 | 498 297,00 | 498 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 5 860 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 068,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | 15 | Белгород г, Белгородского полка ул, 33 | 6 496 253,12 | 2 326 396,00 | 637 977,00 | 1 688 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 107,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | 16 | Белгород г, Гагарина ул, 4 | 5 289 557,09 | 1 748 320,00 | 0,00 | 814 350,00 | 243 176,00 | 0,00 | 690 794,00 | | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 2 935 366,98 | 0,00 | 68 731,74 | 0,00 | 426 313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 824,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | 17 | Белгород г, Гагарина ул, 5 | 6 392 562,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 258 628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 934,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | 18 | Белгород г, Гагарина ул, 6 | 4 213 064,59 | 879 101,00 | 0,00 | 450 607,00 | 69 080,00 | 0,00 | 359 414,00 | | 0,00 | 0,00 | 436,70 | 2 918 003,40 | 0,00 | 21 819,60 | 0,00 | 305 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 270,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | 19 | Белгород г, Горького ул, 2г | 3 336 187,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 3 266 288,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 898,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 234 | 20 | Белгород г, Железнякова ул, 15а | 12 465 483,66 | 1 256 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 660,00 | 562 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 818,00 | 0,00 | 1 276 815,40 | 0,00 | 3 759 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 172,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 235 | 21 | Белгород г, Костюкова ул, 3 | 8 414 711,97 | 2 513 984,00 | 0,00 | 0,00 | 435 240,00 | 950 640,00 | 1 128 104,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 203,00 | 5 724 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 301,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 236 | 22 | Белгород г, Костюкова ул, 5 | 4 468 549,42 | 4 374 926,00 | 70 613,00 | 2 101 023,00 | 764 752,00 | 0,00 | 1 438 538,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 623,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | 23 | Белгород г, Костюкова ул, 10 | 11 436 232,78 | 4 638 909,00 | 1 606 197,00 | 1 556 936,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 776,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 557 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 607,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 238 | 24 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21в | 1 699 691,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 1 664 080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 611,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 239 | 25 | Белгород г, Котлозаводская ул, 21д | 1 731 581,87 | 1 601 685,00 | 70 613,00 | 912 072,00 | 202 070,00 | 0,00 | 416 930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 279,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | 26 | Белгород г, Луначарского ул, 129 | 4 150 968,58 | 366 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 090,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 969,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | 27 | Белгород г, Мичурина ул, 17 | 14 466 260,82 | 7 491 577,00 | 2 120 813,00 | 1 620 808,00 | 1 477 012,00 | 0,00 | 2 272 944,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 091,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 242 | 28 | Белгород г, Мичурина ул, 54а | 6 493 682,26 | 2 734 879,00 | 300 417,00 | 727 486,00 | 635 570,00 | 0,00 | 1 071 406,00 | | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 3 251 600,00 | 0,00 | 371 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 053,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 243 | 29 | Белгород г, Макаренко пер, 1 | 6 776 436,63 | 1 292 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 964,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 594 515,20 | 0,00 | 746 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 977,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 30 | Белгород г, Макаренко ул, 4б | 6 410 529,27 | 1 009 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 950,00 | 536 328,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 214,00 | 4 285 461,00 | 0,00 | 773 344,00 | 0,00 | 208 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 311,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 245 | 31 | Белгород г, Макаренко ул, 6 | 5 643 320,80 | 1 489 429,00 | 946 069,00 | 0,00 | 276 320,00 | 0,00 | 267 040,00 | | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 3 621 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 236,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 246 | 32 | Белгород г, Мокроусова ул, 8 | 1 947 322,59 | 1 906 523,00 | 0,00 | 1 167 235,00 | 277 020,00 | 0,00 | 462 268,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 799,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 247 | 33 | Белгород г, Мокроусова ул, 17а | 7 673 960,21 | 6 509 927,20 | 3 259 529,60 | 2 119 481,60 | 276 320,00 | 0,00 | 854 596,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 782,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 248 | 34 | Белгород г, Мокроусова ул, 21 | 4 312 010,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 423,00 | 0,00 | 3 654 249,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 383,00 | 0,00 | 92 955,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 249 | 35 | Белгород г, Некрасова ул, 4 | 5 371 451,70 | 1 584 159,00 | 300 417,00 | 0,00 | 394 818,00 | 0,00 | 888 924,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 216,00 | 0,00 | 237 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 540,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | 36 | Белгород г, Некрасова ул, 5а | 5 198 229,46 | 2 461 030,00 | 525 459,00 | 971 791,00 | 290 160,00 | 0,00 | 673 620,00 | | 0,00 | 0,00 | 629,60 | 2 326 335,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 911,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 251 | 37 | Белгород г, Некрасова ул, 17 | 7 655 811,98 | 3 346 410,20 | 1 157 723,00 | 0,00 | 698 703,20 | 0,00 | 1 489 984,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 401,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 252 | 38 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 123 | 6 114 463,41 | 5 872 254,00 | 1 554 520,00 | 1 501 610,00 | 1 195 836,00 | 0,00 | 1 620 288,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 108,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 253 | 39 | Белгород г, Октябрьская ул, 84 | 12 602 964,92 | 6 034 909,00 | 2 334 413,00 | 0,00 | 1 566 816,00 | 0,00 | 2 133 680,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 052,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 254 | 40 | Белгород г, Октябрьская ул, 86 | 12 363 943,43 | 6 162 637,00 | 2 412 681,00 | 0,00 | 1 477 012,00 | 0,00 | 2 272 944,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 044,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 255 | 41 | Белгород г, Победы ул, 73 | 15 148 418,13 | 6 859 554,00 | 1 787 053,00 | 2 099 552,00 | 559 548,00 | 1 024 725,00 | 1 388 676,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 971 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 384,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 256 | 42 | Белгород г, Попова ул, 54 | 6 403 754,12 | 1 706 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 710,00 | 0,00 | 685 550,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 234,38 | 4 563 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 169,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 257 | 43 | Белгород г, Преображенская ул, 61 | 4 967 960,39 | 4 670 891,00 | 70 613,00 | 2 548 700,00 | 504 998,00 | 1 034 502,00 | 512 078,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 086,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 258 | 44 | Белгород г, Садовая ул, 15 | 5 520 853,92 | 1 915 413,00 | 1 049 429,00 | 0,00 | 207 240,00 | 0,00 | 658 744,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 670,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 259 | 45 | Белгород г, Садовая ул, 33 | 7 823 767,93 | 3 280 347,20 | 1 091 660,00 | 0,00 | 698 703,20 | 0,00 | 1 489 984,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 920,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 260 | 46 | Белгород г, Садовая ул, 116 | 6 972 100,10 | 2 983 588,20 | 843 257,00 | 0,00 | 650 347,20 | 0,00 | 1 489 984,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 076,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 261 | 47 | Белгород г, Семашко ул, 30 | 2 439 955,56 | 195 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 852,00 | | 0,00 | 0,00 | 593,50 | 2 192 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 121,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | 48 | Белгород г, Семашко ул, 32 | 2 464 469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 2 412 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 634,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 263 | 49 | Белгород г, Садовый 2-й пер, 2 | 8 529 878,91 | 3 777 364,00 | 1 413 207,00 | 1 786 141,00 | 0,00 | 0,00 | 578 016,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 714,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 264 | 50 | Белгород г, Студенческая ул, 9 | 13 242 091,06 | 5 396 591,00 | 570 570,00 | 2 382 041,00 | 802 398,00 | 0,00 | 1 641 582,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 812,00 | 7 297 825,60 | 0,00 | 270 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 443,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 265 | 51 | Белгород г, Шершнева ул, 11 | 5 745 524,70 | 2 353 476,00 | 894 324,00 | 0,00 | 481 860,00 | 0,00 | 977 292,00 | | 0,00 | 0,00 | 884,80 | 3 133 360,00 | 0,00 | 78 550,56 | 0,00 | 59 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 378,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 266 | 52 | Белгород г, Щорса ул, 2а | 12 390 815,46 | 10 640 880,62 | 4 469 297,00 | 2 839 616,00 | 825 919,62 | 0,00 | 2 506 048,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 607,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 267 | 53 | Белгород г, Щорса ул, 13 | 4 216 246,36 | 904 469,11 | 0,00 | 0,00 | 259 077,11 | 0,00 | 645 392,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 337,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 268 | 54 | Белгород г, Щорса ул, 29 | 6 102 170,65 | 5 974 320,20 | 2 189 230,20 | 1 682 990,00 | 713 632,00 | 0,00 | 1 388 468,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 850,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 269 | 55 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 9 | 8 479 715,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 302 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 663,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 270 | 56 | Белгород г, Гагарина ул, 29 | 305 092,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 392,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 271 | 57 | Белгород г, Есенина ул, 8 | 1 167 143,30 | 1 142 689,74 | 0,00 | 0,00 | 1 142 689,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 453,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 272 | 58 | Белгород г, Красносельская ул, 3 | 1 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 086,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 758,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 273 | 59 | Белгород г, Левобережная ул, 24 | 41 826 194,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 092,00 | 0,00 | 575 614,00 | 0,00 | 10 595 254,28 | 0,00 | 0,00 | 24 508 472,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 121,46 | 2 682 640,29 | 0,00 | |
| 274 | 60 | Белгород г, Левобережная ул, 24а | 22 552 386,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644 092,00 | 0,00 | 659 100,00 | 0,00 | 5 035 246,74 | 0,00 | 0,00 | 12 325 283,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 203,65 | 1 446 460,54 | 0,00 | |
| 275 | 61 | Белгород г, Мокроусова ул, 19 | 1 263 413,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 225,00 | 0,00 | 801 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 470,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 276 | 62 | Белгород г, Привольная ул, 3 | 3 260 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 322,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 277 | 63 | Белгород г, Привольная ул, 5 | 5 392 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 980,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 278 | 64 | Белгород г, Привольная ул, 18 | 9 405 527,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 208 466,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 061,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 279 | 65 | Белгород г, Славы пр-кт, 21а | 2 040 986,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 900,00 | 0,00 | 966 324,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 762,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 280 | 66 | Белгород г, Славы пр-кт, 23а | 545 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 431,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 281 | 67 | Белгород г, Садовая ул, 41 | 8 470 006,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 026,68 | 5 278 304,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 241,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 460,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 282 | 68 | Белгород г, Чапаева ул, 11 | 57 451 720,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 300,00 | 0,00 | 558 038,00 | 0,00 | 19 227 441,04 | 0,00 | 0,00 | 31 003 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 504,32 | 3 684 827,20 | 0,00 | |
| 283 | 69 | Белгород г, Чапаева ул, 13 | 38 010 206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 520,00 | 0,00 | 536 068,00 | 0,00 | 8 591 215,18 | 0,00 | 0,00 | 22 781 213,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 298,16 | 2 437 891,18 | 0,00 | |
| 284 | 70 | Белгород г, Щорса ул, 25 | 1 778 953,42 | 1 291 208,04 | 110 308,19 | 0,00 | 413 602,99 | 0,00 | 767 296,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 271,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 285 | 71 | Белгород г, Горького ул, 70 | 67 229 850,00 | 7 619 777,00 | 2 645 447,00 | 3 266 250,00 | 377 196,00 | 617 208,00 | 713 676,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 940,00 | 0,00 | 2 299 381,50 | 0,00 | 5 538 232,50 | 0,00 | 0,00 | 7 544 390,00 | 0,00 | 3 222 664,00 | 0,00 | 36 020 001,09 | 1 389 360,46 | 917 103,45 | 0,00 | |
| 286 | 72 | Белгород г, Студенческая ул, 12 | 163 196 226,43 | 13 079 236,00 | 2 578 752,00 | 6 042 352,00 | 997 574,00 | 1 532 268,00 | 1 928 290,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 360,00 | 0,00 | 621 619,22 | 0,00 | 7 200 042,92 | 0,00 | 0,00 | 13 075 305,00 | 0,00 | 2 843 455,00 | 0,00 | 115 854 808,63 | 3 393 116,09 | 1 246 283,57 | 0,00 | |
| 287 | 73 | Белгород г, Славы пр-кт, 47 | 1 026 823,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 310,07 | 0,00 | 0,00 | 21 513,64 | 0,00 | 0,00 | |
| **Руководитель департамента**  **городского хозяйства** | | | | | | | | | | | **К.А. Радченко** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |