О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

В целях корректировки объёмов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»
 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации города Белгорода от              11 ноября 2014 года № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (в редакции постановлений от 30 июля 2015 года № 91, от 14 сентября 2016 года
 № 149, от 21 апреля 2017 года № 93, от 3 августа 2017 года № 159, 
от 15 июня 2018 года № 73, от 8 ноября 2018 года № 178, от 8 мая 2019 года 
№ 60, от 9 августа 2019 года № 126, от 13 августа 2020 года № 159, от 
26 августа 2020 года № 170, от 30 декабря 2020 года № 277, от 19 мая 2021 года № 134, от 28 октября 2021 года № 238, от 25 ноября 2022 года № 218, 
от 14 сентября 2023 года № 139) изменения следующего содержания:

1.1 В пункте 4 постановления слова «в 2015 – 2025 годах» заменить словами «в 2015 – 2030 годах».

1.2. В пункте 7 постановления слова «первого заместителя главы администрации города» заменить словами «заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству».

1.3. В муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (далее – муниципальная программа):

1.3.1. В паспорте муниципальной программы:

- пункты 8, 9, 10.1 изложить в новой редакции:

| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2030 годы. I этап: 2015 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы; III этап: 2026 - 2030 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования по муниципальной программе в 2015-2030 годах составит 32 424 523,4 тыс. руб., в том числе: - за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 19 162 707 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 1 160 233 тыс. руб.; 2016 год – 848 523 тыс. руб.; 2017 год – 915 605 тыс. руб.; 2018 год – 623 531 тыс. руб.; 2019 год – 939 152 тыс. руб.; 2020 год – 865 051 тыс. руб.; II этап: 2021 год –1 437 690 тыс. руб.; 2022 год – 1 641 572,5 тыс. руб.; 2023 год – 1 311874 тыс. руб.; 2024 год – 1 485 056,6 тыс. руб.; 2025 год – 1 241 103,5 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 1 235 767,4 тыс. руб.; 2027 год – 1 285 199 тыс. руб.; 2028 год – 1 336 607 тыс. руб.; 2029 год – 1 390 070 тыс. руб.; 2030 год – 1 445 672 тыс. руб.; - за счёт средств федерального бюджета – 1 819 862,2 тыс. руб., из них: I этап: 2019 год – 230 000 тыс. руб.; 2020 год – 635 241,2 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 148 215 тыс. руб.; 2022 год – 217 041 тыс. руб.; 2023 год – 131 433,6 тыс. руб.; 2024 год – 32 767,8 тыс. руб.; 2025 год – 28 844,3 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 73 171,3 тыс. руб.; 2027 год – 76 098 тыс. руб.; 2028 год – 79 142 тыс. руб.; 2029 год – 82 308 тыс. руб.; 2030 год – 85 600 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области – 6 404 822,2 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 333 441 тыс. руб.; 2016 год – 49 631 тыс. руб.; 2017 год – 270 974 тыс. руб.; 2018 год – 608 189 тыс. руб.; 2019 год – 801 936,2 тыс. руб.; 2020 год – 1 024 160,8 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 1 165 997,5 тыс. руб.; 2022 год – 911 754,4 тыс. руб.; 2023 год – 619 920,5 тыс. руб.; 2024 год – 332 819,6 тыс. руб.; 2025 год – 10 844,1 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 50 801,1 тыс. руб.; 2027 год – 52 833 тыс. руб.; 2028 год – 54 946 тыс. руб.; 2029 год – 57 144 тыс. руб.; 2030 год – 59 430 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирования – 5 037 132 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 1 301 499 тыс. руб.; 2016 год – 1 081 054 тыс. руб.; 2017 год – 478 480 тыс. руб.; 2018 год – 1 361 988 тыс. руб.; 2019 год – 338 250 тыс. руб.; 2020 год – 375 861 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 42 500 тыс. руб.; 2022 год – 42 500 тыс. руб.; 2023 год – 2 000 тыс. руб.; 2024 год – 1 000 тыс. руб.; 2025 год – 2 000 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 2 000 тыс. руб.; 2027 год – 2 000 тыс. руб.; 2028 год – 2 000 тыс. руб.; 2029 год – 2 000 тыс. руб.; 2030 год – 2 000 тыс. руб. |
| 10.1 | Показатели конечного результата в | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей |
|  | соответствии со Стратегией социально- экономического развития города Белгорода на период до 2030 года | протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 10,2 % к 2030 году; - снижение количества мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (ДТП) (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ежегодно на 1 %; - удовлетворенность населения транспортным обслуживанием к 2030 году – не менее 68,16% |

### 1.3.2. Раздел 1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Характеристика сферы реализации муниципальной программы приводится по состоянию на 1 октября 2014 года.».

### 1.3.3. Раздел 2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

«2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Для комплексного развития благоустройства, дорожного и транспортного строительства, обеспечения безопасности в муниципальной программе выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи.

1. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений».

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

3. Подпрограмма «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС 
г. Белгорода».

4. Подпрограмма «Совершенствование транспортной системы города Белгорода».

Целью Программы является обеспечение развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа «Город Белгород».

Достижение цели возможно при решении следующих задач развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода:

1. Развитие улично-дорожной сети города.

2. Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения.

3. Обеспечение микрорайонов ИЖС дорогами и коммуникациями.

4. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения. 
          Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления города Белгорода и обеспечивает достижение стратегических целей и решение поставленных задач.

Индикаторами качества жизни, достижения целей и решения задач Программы являются:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 10,2 % к 2030 году;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ежегодно

на 1 %;

- удовлетворенность населения транспортным обслуживанием к 2030 году – не менее 68,16%.

Программа реализуется в период с 2015 по 2030 годы в 3 этапа:

- I этап – 2015 - 2020 годы;

- II этап – 2021 - 2025 годы;

- III этап – 2026 - 2030 годы.».

1.3.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации программы) изложить в новой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город

Белгород», а также по годам реализации программы)

Планируемый общий объем финансирования по муниципальной программе в 2015-2030 годах составит 32 424 523,4 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 
19 162 707 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 1 160 233 тыс. руб.;

2016 год – 848 523 тыс. руб.;

2017 год – 915 605 тыс. руб.;

2018 год – 623 531 тыс. руб.;

2019 год – 939 152 тыс. руб.;

2020 год – 865 051 тыс. руб.;

II этап:

2021 год –1 437 690 тыс. руб.;

2022 год – 1 641 572,5 тыс. руб.;

2023 год – 1 311874 тыс. руб.;

2024 год – 1 485 056,6 тыс. руб.;

2025 год – 1 241 103,5 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 1 235 767,4 тыс. руб.;

2027 год – 1 285 199 тыс. руб.;

2028 год – 1 336 607 тыс. руб.;

2029 год – 1 390 070 тыс. руб.;

2030 год – 1 445 672 тыс. руб.;

- за счёт средств федерального бюджета – 1 819 862,2 тыс. руб., из них:

I этап:

2019 год – 230 000 тыс. руб.;

2020 год – 635 241,2 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 148 215 тыс. руб.;

2022 год – 217 041 тыс. руб.;

2023 год – 131 433,6 тыс. руб.;

2024 год – 32 767,8 тыс. руб.;

2025 год – 28 844,3 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 73 171,3 тыс. руб.;

2027 год – 76 098 тыс. руб.;

2028 год – 79 142 тыс. руб.;

2029 год – 82 308 тыс. руб.;

2030 год – 85 600 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Белгородской области – 6 404 822,2 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 333 441 тыс. руб.;

2016 год – 49 631 тыс. руб.;

2017 год – 270 974 тыс. руб.;

2018 год – 608 189 тыс. руб.;

2019 год – 801 936,2 тыс. руб.;

2020 год – 1 024 160,8 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 1 165 997,5 тыс. руб.;

2022 год – 911 754,4 тыс. руб.;

2023 год – 619 920,5 тыс. руб.;

2024 год – 332 819,6 тыс. руб.;

2025 год – 10 844,1 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 50 801,1 тыс. руб.;

2027 год – 52 833 тыс. руб.;

2028 год – 54 946 тыс. руб.;

2029 год – 57 144 тыс. руб.;

2030 год – 59 430 тыс. руб.;

- за счет средств иных источников финансирования – 5 037 132 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 1 301 499 тыс. руб.;

2016 год – 1 081 054 тыс. руб.;

2017 год – 478 480 тыс. руб.;

2018 год – 1 361 988 тыс. руб.;

2019 год – 338 250 тыс. руб.;

2020 год – 375 861 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 42 500 тыс. руб.;

2022 год – 42 500 тыс. руб.;

2023 год – 2 000 тыс. руб.;

2024 год – 1 000 тыс. руб.;

2025 год – 2 000 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 2 000 тыс. руб.;

2027 год – 2 000 тыс. руб.;

2028 год – 2 000 тыс. руб.;

2029 год – 2 000 тыс. руб.;

2030 год – 2 000 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

1.3.5. В подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» (далее – подпрограмма 1):

1.3.5.1. В паспорте подпрограммы 1:

- пункты 6, 7, 8.1 изложить в новой редакции:

| 6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2030 годы. I этап: 2015 – 2020 годы; II этап: 2021 – 2025 годы; III этап 2026 – 2030 годы |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2030 годах за счет всех источников финансирования составит 26 634 461,8 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 16 217 727 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 988 865 тыс. руб.; 2016 год – 631 638 тыс. руб.; 2017 год – 720 319 тыс. руб.; 2018 год – 522 150 тыс. руб.; 2019 год – 799 250 тыс. руб.; 2020 год – 723 694 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 1 098 076 тыс. руб.; 2022 год – 1 244 820,9 тыс. руб.; 2023 год – 1 174 118,6 тыс. руб.; 2024 год – 1 343 595,5 тыс. руб.; 2025 год – 1 098 376 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 1 084 283 тыс. руб.; 2027 год – 1 127 654 тыс. руб.; 2028 год – 1 172 760 тыс. руб.; 2029 год – 1 219 670 тыс. руб.; 2030 год – 1 268 457 тыс. руб.; - за счёт средств федерального бюджета – 1 127 759,2 тыс. руб., из них: I этап: 2019 год – 230 000 тыс. руб.; 2020 год – 580 161 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 92 715 тыс. руб.; 2022 год – 147 571 тыс. руб.; 2023 год – 77 312,2 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области – 5 933 817,6 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 327 160 тыс. руб.; 2016 год – 42 803 тыс. руб.; 2017 год – 260 000 тыс. руб.; 2018 год – 597 215 тыс. руб.; 2019 год – 786 906,2 тыс. руб.; 2020 год – 994 116 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 1 095 428 тыс. руб.; 2022 год – 899 565,8 тыс. руб.; 2023 год – 608 811,6 тыс. руб.; 2024 год – 321 812 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирования – 3 355 158 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 965 132 тыс. руб.; 2016 год – 655 255 тыс. руб.; 2017 год – 234 621 тыс. руб.; 2018 год – 1 056 955 тыс. руб.; 2019 год – 199 028 тыс. руб.; 2020 год – 228 167 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 1 000 тыс. руб.; 2022 год – 1 000 тыс. руб.; 2023 год – 1 000 тыс. руб.; 2024 год – 1 000 тыс. руб.; 2025 год – 2 000 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 2 000 тыс. руб.; 2027 год – 2 000 тыс. руб.; 2028 год – 2 000 тыс. руб.; 2029 год – 2 000 тыс. руб.; 2030 год – 2 000 тыс. руб. |
| 8.1 | Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 10,2 % к 2030 году |

### 1.3.5.2. Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 приводится по состоянию на 1 октября 2014 года.».

- 1.3.5.3. Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

- «2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие улично-дорожной сети города.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города и искусственных сооружений;

- обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства.

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2030 годы в 3 этапа:

- I этап - 2015 - 2020 годы;

- II - этап - 2021 - 2025 годы;

- III - этап - 2026-2030 годы.».

#### 1.3.5.4. В разделе 5. Прогноз показателей результата подпрограммы слова «в 2015-2025 годах» заменить словами «в 2015-2030 годах».

1.3.5.5. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в новой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2030 годах за счет всех источников финансирования составит 
26 634 461,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 
16 217 727 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 988 865 тыс. руб.;

2016 год – 631 638 тыс. руб.;

2017 год – 720 319 тыс. руб.;

2018 год – 522 150 тыс. руб.;

2019 год – 799 250 тыс. руб.;

2020 год – 723 694 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 1 098 076 тыс. руб.;

2022 год – 1 244 820,9 тыс. руб.;

2023 год – 1 174 118,6 тыс. руб.;

2024 год – 1 343 595,5 тыс. руб.;

2025 год – 1 098 376 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 1 084 283 тыс. руб.;

2027 год – 1 127 654 тыс. руб.;

2028 год – 1 172 760 тыс. руб.;

2029 год – 1 219 670 тыс. руб.;

2030 год – 1 268 457 тыс. руб.;

- за счёт средств федерального бюджета – 1 127 759,2 тыс. руб., из них:

I этап:

2019 год – 230 000 тыс. руб.;

2020 год – 580 161 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 92 715 тыс. руб.;

2022 год – 147 571 тыс. руб.;

2023 год – 77 312,2 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Белгородской области – 5 933 817,6 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 327 160 тыс. руб.;

2016 год – 42 803 тыс. руб.;

2017 год – 260 000 тыс. руб.;

2018 год – 597 215 тыс. руб.;

2019 год – 786 906,2 тыс. руб.;

2020 год – 994 116 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 1 095 428 тыс. руб.;

2022 год – 899 565,8 тыс. руб.;

2023 год – 608 811,6 тыс. руб.;

2024 год – 321 812 тыс. руб.;

- за счет средств иных источников финансирования – 3 355 158 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 965 132 тыс. руб.;

2016 год – 655 255 тыс. руб.;

2017 год – 234 621 тыс. руб.;

2018 год – 1 056 955 тыс. руб.;

2019 год – 199 028 тыс. руб.;

2020 год – 228 167 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 1 000 тыс. руб.;

2022 год – 1 000 тыс. руб.;

2023 год – 1 000 тыс. руб.;

2024 год – 1 000 тыс. руб.;

2025 год – 2 000 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 2 000 тыс. руб.;

2027 год – 2 000 тыс. руб.;

2028 год – 2 000 тыс. руб.;

2029 год – 2 000 тыс. руб.;

2030 год – 2 000 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».

1.3.6. В подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2):

1.3.6.1. Пункты 6, 7, 8.1 паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

| 6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2030 годы. I этап: 2015 – 2020 годы; II этап: 2021 – 2025 годы; III этап 2026 – 2030 годы |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме 2 в 2015-2030 годах составит 1 831 705,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 864 532,3 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 13 530 тыс. руб.; 2016 год – 21 944 тыс. руб.; 2017 год – 38 022 тыс. руб.; 2018 год – 30 726 тыс. руб.; 2019 год – 40 846 тыс. руб.; 2020 год – 36 954 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 33 360 тыс. руб.; 2022 год – 38 483 тыс. руб.; 2023 год – 56 530 тыс. руб.; 2024 год – 68 323,2 тыс. руб.; 2025 год – 69 264,6 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 76 906,5 тыс. руб.; 2027 год – 79 983 тыс. руб.; 2028 год – 83 182 тыс. руб.; 2029 год – 86 509 тыс. руб.; 2030 год – 89 969 тыс. руб.; - за счёт средств федерального бюджета – 692 103 тыс. руб., из них: I этап: 2020 год – 55 080,2 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 55 500 тыс. руб.; 2022 год – 69 470 тыс. руб.; 2023 год – 54 121,4 тыс. руб.; 2024 год – 32 767,8 тыс. руб.; 2025 год – 28 844,3 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 73 171,3 тыс. руб.; 2027 год – 76 098 тыс. руб.; 2028 год – 79 142 тыс. руб.; 2029 год – 82 308 тыс. руб.; 2030 год – 85 600 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области – 225 496,2 тыс. руб., из них: II этап: 2024 год – 1 365,4 тыс. руб.; 2025 год – 1 201,9 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 41 158,9 тыс. руб.; 2027 год – 42 805 тыс. руб.; 2028 год – 44 517 тыс. руб.; 2029 год – 46 298 тыс. руб.; 2030 год – 48 150 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирования – 49 574 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 8 980 тыс. руб.; 2016 год – 14 020 тыс. руб.; 2017 год – 8 700 тыс. руб.; 2018 год – 3 074 тыс. руб.; 2019 год – 3 164 тыс. руб.; 2020 год – 11 636 тыс. руб. |
| 8.1 | Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года | - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ежегодно на 1 % |

### 1.3.6.2. Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 приводится по состоянию на 1 октября 2014 года.».

- 1.3.6.3. Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

- «2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, автоматизированной системы управления дорожным движением.

2. Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: дорожных знаков.

3. Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение изменений.

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2030 годы в 3 этапа:

- I - этап - 2015 - 2020 годы;

- II - этап - 2021 - 2025 годы;

- III - этап - 2026-2030 годы.».

1.3.6.4. Абзац второй пункта 2.1 раздела 4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы изложить в новой редакции:

«Комплексное использование технических средств, конструкций, автоматизированных систем организации и управления дорожным движением отвечает современным требованиям в вопросах обеспечения безопасности города: ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. приказом Росстандарта 
от 20 декабря 2019 года № 1425-ст).».

1.3.6.5. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в новой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа «Город

Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме 2 в 2015-2030 годах составит 1 831 705,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 
864 532,3 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 13 530 тыс. руб.;

2016 год – 21 944 тыс. руб.;

2017 год – 38 022 тыс. руб.;

2018 год – 30 726 тыс. руб.;

2019 год – 40 846 тыс. руб.;

2020 год – 36 954 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 33 360 тыс. руб.;

2022 год – 38 483 тыс. руб.;

2023 год – 56 530 тыс. руб.;

2024 год – 68 323,2 тыс. руб.;

2025 год – 69 264,6 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 76 906,5 тыс. руб.;

2027 год – 79 983 тыс. руб.;

2028 год – 83 182 тыс. руб.;

2029 год – 86 509 тыс. руб.;

2030 год – 89 969 тыс. руб.;

за счёт средств федерального бюджета – 692 103 тыс. руб., из них:

I этап:

2020 год – 55 080,2 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 55 500 тыс. руб.;

2022 год – 69 470 тыс. руб.;

2023 год – 54 121,4 тыс. руб.;

2024 год – 32 767,8 тыс. руб.;

2025 год – 28 844,3 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 73 171,3 тыс. руб.;

2027 год – 76 098 тыс. руб.;

2028 год – 79 142 тыс. руб.;

2029 год – 82 308 тыс. руб.;

2030 год – 85 600 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Белгородской области – 225 496,2 тыс. руб., из них:

II этап:

2024 год – 1 365,4 тыс. руб.;

2025 год – 1 201,9 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 41 158,9 тыс. руб.;

2027 год – 42 805 тыс. руб.;

2028 год – 44 517 тыс. руб.;

2029 год – 46 298 тыс. руб.;

2030 год – 48 150 тыс. руб.;

- за счет средств иных источников финансирования – 49 574 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 8 980 тыс. руб.;

2016 год – 14 020 тыс. руб.;

2017 год – 8 700 тыс. руб.;

2018 год – 3 074 тыс. руб.;

2019 год – 3 164 тыс. руб.;

2020 год – 11 636 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».

1.3.7. В подпрограмме 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС 
г. Белгорода» (далее – подпрограмма 3):

1.3.7.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме 3 в 2015-2030 годах составит 830 757,4 тыс. руб., в том числе: - за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 167 626,4 тыс. руб., из них: I этап: 2017 год – 11 213 тыс. руб.; 2018 год – 10 418 тыс. руб.; 2019 год – 915 тыс. руб.; 2020 год – 671 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 10 755 тыс. руб.; 2022 год – 126 677,6 тыс. руб.; 2023 год – 6 976,8 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области – 2 131 тыс. руб., из них: I этап: 2019 год – 2 131 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирова-ния – 661 000 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 96 167 тыс. руб.; 2016 год – 96 167 тыс. руб.; 2017 год – 96 167 тыс. руб.; 2018 год – 96 167 тыс. руб.; 2019 год – 96 166 тыс. руб.; 2020 год – 96 166 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 41 500 тыс. руб.; 2022 год – 41 500 тыс. руб.; 2023 год – 1 000 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

### 1.3.7.2. Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 приводится по состоянию на 1 октября 2014 года.».

1.3.7.3. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в новой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа «Город

Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме 3 в 2015-2030 годах составит 830 757,4 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 
167 626,4 тыс. руб., из них:

I этап:

2017 год – 11 213 тыс. руб.;

2018 год – 10 418 тыс. руб.;

2019 год – 915 тыс. руб.;

2020 год – 671 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 10 755 тыс. руб.;

2022 год – 126 677,6 тыс. руб.;

2023 год – 6 976,8 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Белгородской области – 2 131 тыс. руб., из них:

I этап:

2019 год – 2 131 тыс. руб.;

- за счет средств иных источников финансирования – 661 000 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 96 167 тыс. руб.;

2016 год – 96 167 тыс. руб.;

2017 год – 96 167 тыс. руб.;

2018 год – 96 167 тыс. руб.;

2019 год – 96 166 тыс. руб.;

2020 год – 96 166 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 41 500 тыс. руб.;

2022 год – 41 500 тыс. руб.;

2023 год – 1 000 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы 3 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».

1.3.8. В подпрограмме 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» (далее – подпрограмма 4):

1.3.8.1. В паспорте подпрограммы 4:

- пункты 6, 7, 8.1 изложить в новой редакции:

| 6 | Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2030 годы. I этап: 2015 – 2020 годы; II этап: 2021 – 2025 годы; III этап 2026 – 2030 годы |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) | Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме 4 в 2015-2030 годах составит 3 127 598,7 тыс. руб., в том числе: - за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 1 912 821,3 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 157 838 тыс. руб.; 2016 год – 194 941 тыс. руб.; 2017 год – 146 051 тыс. руб.; 2018 год – 60 237 тыс. руб.; 2019 год – 98 141 тыс. руб.; 2020 год – 103 732 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 295 499 тыс. руб.; 2022 год – 231 591 тыс. руб.; 2023 год – 74 248,6 тыс. руб.; 2024 год – 73 137,9 тыс. руб.; 2025 год – 73 462,9 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 74 577,9 тыс. руб.; 2027 год – 77 562 тыс. руб.; 2028 год – 80 665 тыс. руб.; 2029 год – 83 891 тыс. руб.; 2030 год – 87 246 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области – 243 377,4 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 6 281 тыс. руб.; 2016 год – 6 828 тыс. руб.; 2017 год – 10 974 тыс. руб.; 2018 год – 10 974 тыс. руб.; 2019 год – 12 899 тыс. руб.; 2020 год – 30 044,8 тыс. руб.; II этап: 2021 год – 70 569,5 тыс. руб.; 2022 год – 12 188,6 тыс. руб.; 2023 год – 11 108,9 тыс. руб.; 2024 год – 9 642,2 тыс. руб.; 2025 год – 9 642,2 тыс. руб.; III этап: 2026 год – 9 642,2 тыс. руб.; 2027 год – 10 028 тыс. руб.; 2028 год – 10 429 тыс. руб.; 2029 год – 10 846 тыс. руб.; 2030 год – 11 280 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирова-ния – 971 400 тыс. руб., из них: I этап: 2015 год – 231 220 тыс. руб.; 2016 год – 315 612 тыс. руб.; 2017 год – 138 992 тыс. руб.; 2018 год – 205 792 тыс. руб.; 2019 год – 39 892 тыс. руб.; 2020 год – 39 892 тыс. руб. |
| 8.1 | Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года | - удовлетворенность населения транспортным обслуживанием к 2030 году – не менее 68,16% |

### 1.3.8.2. Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 приводится по состоянию на 1 октября 2014 года.».

1.3.8.3. Абзацы пятый, шестой, седьмой раздела 2. Цель (цели), задачи, сроки и этап реализации подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2030 годы в 3 этапа:

- I этап – 2015-2020 годы;

- II этап – 2021-2025 годы;

- III этап – 2026-2030 годы.».

1.3.8.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных

распорядителей средств бюджета городского округа «Город

Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме 4 в 2015-2030 годах составит 3 127 598,7 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» – 
1 912 821,3 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 157 838 тыс. руб.;

2016 год – 194 941 тыс. руб.;

2017 год – 146 051 тыс. руб.;

2018 год – 60 237 тыс. руб.;

2019 год – 98 141 тыс. руб.;

2020 год – 103 732 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 295 499 тыс. руб.;

2022 год – 231 591 тыс. руб.;

2023 год – 74 248,6 тыс. руб.;

2024 год – 73 137,9 тыс. руб.;

2025 год – 73 462,9 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 74 577,9 тыс. руб.;

2027 год – 77 562 тыс. руб.;

2028 год – 80 665 тыс. руб.;

2029 год – 83 891 тыс. руб.;

2030 год – 87 246 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Белгородской области – 243 377,4 тыс. руб., из них:

I этап:

2015 год – 6 281 тыс. руб.;

2016 год – 6 828 тыс. руб.;

2017 год – 10 974 тыс. руб.;

2018 год – 10 974 тыс. руб.;

2019 год – 12 899 тыс. руб.;

2020 год – 30 044,8 тыс. руб.;

II этап:

2021 год – 70 569,5 тыс. руб.;

2022 год – 12 188,6 тыс. руб.;

2023 год – 11 108,9 тыс. руб.;

2024 год – 9 642,2 тыс. руб.;

2025 год – 9 642,2 тыс. руб.;

III этап:

2026 год – 9 642,2 тыс. руб.;

2027 год – 10 028 тыс. руб.;

2028 год – 10 429 тыс. руб.;

2029 год – 10 846 тыс. руб.;

2030 год – 11 280 тыс. руб.;

- за счет средств иных источников финансирования – 971 400 тыс. руб., из

них:

I этап:

2015 год – 231 220 тыс. руб.;

2016 год – 315 612 тыс. руб.;

2017 год – 138 992 тыс. руб.;

2018 год – 205 792 тыс. руб.;

2019 год – 39 892 тыс. руб.;

2020 год – 39 892 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы 4 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены 
соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».

1.4. В приложении 1 к постановлению администрации города Белгорода:

- таблицу 2 изложить в новой редакции;

- дополнить таблицей 3 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 2 к постановлению администрации города Белгорода:

- таблицу 2 изложить в новой редакции;

- дополнить таблицей 3 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 3 к постановлению администрации города Белгорода:

- таблицу 2 изложить в новой редакции;

- дополнить таблицей 3 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложения 4 и 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.) предусмотреть за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» финансирование мероприятий муниципальной программы с учетом внесенных настоящим постановлением изменений.

3. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации

города по жилищно-коммунальному

хозяйству                                                                     В.Г. Голиков

- Приложение 1

к постановлению администрации

города Белгорода

от «___»________________20___г. №__

- Таблица 2

- II этап реализации муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Срок реализации в рамках II этапа |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | завер-шение |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» Цель: обеспечение развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа «Город Белгород». | 2021 |  | 2025 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода), департамент городского хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 0,25 | 0,25 | 12,7 | 12,4 | 11,8 |
|  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % |  | 99,9 | 99,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, % |  | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), % |  | 62,5 | 63,0 | 56,2 | 57,6 | 58,7 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» | 2021 |  | 2025 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода), департамент городского хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 0,25 | 0,25 | 12,7 | 12,4 | 11,8 |
|  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % |  | 99,9 | 99,9 | - | - | - |
| Задача 1 «Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности» | 2021 |  | 2025 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.Белгорода) | Доля реконструирован-ных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных мостов, единиц |  | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода) | Обеспечение ремонта автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Мероприятие 1.1.3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2021 | 2025 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода) | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от утвержденного плана, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Мероприятие 1.1.4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2021 |  | 2024 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Доля реконструирован-ных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, от утвержденного плана, % |  | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.5. «Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства РФ с целью реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 2021 | 2021 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |  | 5,18 | - | - | - | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.6. Обеспечение дорожной деятельности | 2022 | 2022 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Протяженность приведенной улично-дорожной сети в нормативное состояние, км |  | - | 1,79 | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») | Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний периоды в рамках муниципального задания, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Мероприятие 1.2.1 «Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета» | 2021 | 2021 |  | Департамент городского хозяйства | Количество работ-ников бюджетной сферы муниципаль-ных учреждений, в отношении которых производится повышение оплаты труда, чел. |  | 5 | - | - | - | - |
| 12. | Мероприятие 1.2.2 «Предоставление ежемесячной выплаты работникам, принимающим участие в специальной военной операции в размере средней заработной платы» | 2023 | 2023 |  | Департамент городского хозяйства | Количество работ-ников бюджетной сферы муниципаль-ных учреждений, принимающих участие в специальной военной операции, в отношении которых производятся ежемесячные выплаты в размере средней заработной платы, чел. |  | - | - | 3 | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») | Обеспечение ремонта и содер-жания объектов внешнего благо-устройства на улично-дорожной сети в рамках муниципального задания, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Основное мероприятие 1.5. «Проект «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 15. | Мероприятие 1.5.1. «Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)» | 2021 | 2024 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного зна-чения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в соответствии с годовым планом, км |  | 12,55 | 12,93 | 3,22 | 2,00 | - |
| 16. | Мероприятие 1.5.2. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 2022 | 2023 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Протяженность приведенных в нормативное состояние искус-ственных сооруже-ний на автомобиль-ных дорогах мест-ного значения, пог. м |  | - | 195,54 | 164,1 | - | - |
| Задача 2 «Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов» | 2021 | 2025 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Увеличение протяженности веломаршрутов, % |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1 «Установка и содержание технических средств организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») | Содержание светофорных объектов, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание дорожных знаков |  | «+» | «+» | «+» | «+» | «+» |
| Задача 2 «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.2. «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») | Внесение изменений в проект организации дорожного движения |  | «+» | «+» | «+» | «+» | «+» |
| 21. | Основное мероприятие 2.3. Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во) | Регулирование транспортных потоков на улично-дорожной сети города |  | «+» | «+» | «+» | «+» | «+» |
| 22. | Подпрограмма 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода» | 2021 | 2023 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, % |  | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Задача 1 «Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.1. «Строительство автомобильных дорог и тротуаров» | 2021 | 2023 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») г. Белгорода) | Увеличение протяжённости построенных автомобильных дорог, км |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяжённости выложенных тротуаров, км |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| Задача 2 «Обеспечение строительства сети коммуникаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 3.2. «Прокладка сетей коммуникаций» | 2021 | 2023 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Увеличение протяжённости проложенного газопровода, км |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяжённости проложенных сетей водоснабжения, км |  | 4 | 4 | 4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяжённости проложенных сетей водоотведения, км |  | 4 | 4 | 4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение протяжённости линий электроснабжения, км |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 25. | Подпрограмма 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства | Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), % |  | 62,5 | 63,0 | 56,2 | 57,6 | 58,7 |
| Задача 1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 4.13 «Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок» | 2021 | 2022 |  | Департамент городского хозяйства | Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, % |  | 100 | 100 | - | - | - |
|  |  | 2021 | 2022 |  |  | Количество при-нятых нормативных правовых актов по регулированию тарифов на перевоз-ки по муниципаль-ным маршрутам, шт |  | 1 | 1 | - | - | - |
| Задача 2 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Основное мероприятие 4.8 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | Количество обслуживаемых платных парковочных мест, шт. | 2622 |  | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 |
| 28. | Мероприятие 4.8.1. «Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета» | 2021 | 2021 |  | Департамент городского хозяйства | Количество работников бюджетной сферы муниципальных учреждений, в отношении которых производится повышение оплаты труда, чел. | 1 |  | - | - | - | - |
| 29. | Основное мероприятие 4.11. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом» | 2021 | 2021 |  | Департамент городского хозяйства | Количество перевезенных пассажиров в электротранспорте, тыс.чел. | 1 500 |  | - | - | - | - |
| 30. | Основное мероприятие 4.12. «Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания» | 2021 | 2021 |  | Департамент городского хозяйства | Объем выполненных работ по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, тыс.км | 32 279 |  | - | - | - | - |
| 31. | Основное мероприятие 4.15 «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области» | 2021 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства | Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиран-ты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) от общего количества граждан относящихся к льготной категории, %. | 51 |  | 52 | 53 | 40 | 40 |
| 32. | Основное мероприятие 4.17 «Повышение эффективности функционирования платного парковочного пространства на территории города Белгорода» | 2021 | 2022 |  | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство» Администрации г. Белгорода) | Количество установленных программно-аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений, шт. | 40 |  | 60 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Количество созданных/обустроенных платных парковочных мест, шт. | 300 |  | 500 | - | - | - |
| 33. | Основное мероприятие 4.19 «Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | 2022 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства | Количество маршрутов, организованных в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни, шт. | - |  | 19 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 2023 | 2025 |  | Департамент городского хозяйства | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, чел. | - |  | - | 36 179 | 36 179 | 36 179 |

- Таблица 3

- III этап реализации муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Срок реализации в рамках II этапа |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | завер-шение |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» Цель: обеспечение развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа «Город Белгород». | 2026 |  | 2030 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода), департамент городского хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), % |  | 59,34 | 60,32 | 61,3 | 62,28 | 68,16 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» | 2026 |  | 2030 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода), департамент городского хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,2 |
| Задача 1 «Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . 4 | Мероприятие 1.1.1. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности» | 2026 |  | 2030 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.Белгорода) | Доля реконструирован-ных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода) | Обеспечение ремонта автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Мероприятие 1.1.3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2026 | 2030 |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода) | Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от утвержденного плана, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») | Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний периоды в рамках муниципального задания, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») | Обеспечение ремонта и содер-жания объектов внешнего благо-устройства на улично-дорожной сети в рамках муниципального задания, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1 «Установка и содержание технических средств организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во») | Содержание светофорных объектов, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание дорожных знаков |  | «+» | «+» | «+» | «+» | «+» |
| Задача 2 «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 2021 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во) | Регулирование транспортных потоков на улично-дорожной сети города |  | «+» | «+» | «+» | «+» | «+» |
| 12. | Подпрограмма 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства | Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), % |  | 59,34 | 60,32 | 61,3 | 62,28 | 68,16 |
| Задача 2 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 4.8 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | Количество обслуживаемых платных парковочных мест, шт. | 3122 |  | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 |
| 14. | Основное мероприятие 4.15 «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства | Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиран-ты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) от общего количества граждан относящихся к льготной категории, %. | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15. | Основное мероприятие 4.19 «Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | 2026 | 2030 |  | Департамент городского хозяйства | Количество маршрутов организованных в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни, шт. | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 2026 | 2030 |  |  | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, чел. | 36 179 |  | 36 179 | 36 179 | 36 179 | 36 179 |

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                                                                                             К.А. Радченко

Приложение 2

к постановлению администрации

города Белгорода

от «___»________________20___г. №__

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы финансирова-ния и источники | Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода | ВСЕГО | 2 794 402,5 |  |  | 2 812 867,9 | 2 065 228,1 | 1 851 644 | 1 282 791,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 148 215 |  |  | 217 041 | 131 433,6 | 32 767,8 | 28 844,3 |
|  |  | Областной бюджет | 1 165 997,5 |  |  | 911 754,4 | 619 920,5 | 332 819,6 | 10 844,1 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 1 437 690 |  |  | 1 641 572,5 | 1 311 874 | 1 485 056,6 | 1 241 103,5 |
|  |  | Иные источники | 42 500 |  |  | 42 500 | 2 000 | 1 000 | 2 000 |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 2 287 219 |  |  | 2 292 957,7 | 1 861 242,4 | 1 666 407,5 | 1 100 376 |
|  |  | Федеральный бюджет | 92 715 |  |  | 147 571 | 77 312,2 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 095 428 |  |  | 899 565,8 | 608 811,6 | 321 812 | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 1 098 076 |  |  | 1 244 820,9 | 1 174 118,6 | 1 343 595,5 | 1 098376 |
|  |  | Иные источники | 1 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 109 684,3 |  |  | 876 093,3 | 518 398,2 | 396 753,5 | 78 362 |
|  |  | Федеральный бюджет | 92 715 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 891 077 |  |  | 693 724 | 404 125,3 | 183 712 | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 205 766 |  |  | 182 369,3 | 114 272,9 | 213 041,5 | 77 362 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | 2 000 |
| Мероприятие 1.1.1. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | ВСЕГО | 9 230 |  |  | 40 672 | 874,7 | 100 | 1 000 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 9 230 |  |  | 40 672 | 874,7 | 100 | - |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | 1 000 |
| Мероприятие 1.1.2. | Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | ВСЕГО | 895 625 |  |  | 598 498,3 | 515 047,1 | 204 540 | 45 488 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 715 115 |  |  | 481 382 | 404 125,3 | 55 800 | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 180 510 |  |  | 117 116,3 | 110 921,8 | 148 740 | 45 488 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.3. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | ВСЕГО | 516 |  |  | 13 354 | 2 476,4 | 54 573,7 | 31 874 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 516 |  |  | 13 354 | 2 476,4 | 54 573,7 | 31 874 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.4. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО | 191 472 |  |  | 112 269 | - | 137 539,8 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 175 962 |  |  | 101 042 | - | 127 912 | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 15 510 |  |  | 11 227 | - | 9 627,8 | - |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства РФ с целью реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 92 715 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 92 715 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.6. | Обеспечение дорожной деятельности | ВСЕГО | - |  |  | 111 300 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | 111 300 | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 862 965,3 |  |  | 999 995,6 | 1 004 081,5 | 1 085 604 | 975 020 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 39 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 862 926,3 |  |  | 999 995,6 | 1 004 081,5 | 1 085 604 | 975 020 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1. | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета | ВСЕГО | 43,3 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 39 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 4,3 |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.2. | Предоставление ежемесячной выплаты работникам, принимающим участие в специальной военной операции в размере средней заработной платы | ВСЕГО | - |  |  | - | 1 670 | 650 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | - |  |  | - | 1 670 | 650 | - |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | ВСЕГО | 29 383,7 |  |  | 45 376 | 46 816 | 44 950 | 45 994 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 29 383,7 |  |  | 45 376 | 46 816 | 44 950 | 45 994 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов | ВСЕГО |  | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Основное мероприятие 1.5. | «Проект «Дорожная сеть» | ВСЕГО |  | 204 312 |  | 370 492,8 | 290 946,7 | 138 100 | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | 147 571 | 77 312,2 | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 204 312 |  | 205 841,8 | 204 686,3 | 138 100 | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - |  | 17 080 | 8 948,2 | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.5.1 | Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог) | ВСЕГО |  | 204 312 |  | 199 693 | 201 465 | 138 100 | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 204 312 |  | 199 693 | 201 465 | 138 100 | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.5.2 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | ВСЕГО |  | - |  | 170 799,8 | 89 481,7 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | 147 571 | 77 312,2 | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | 6 148,8 | 3 221,3 | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - |  | 17 080 | 8 948,2 | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ВСЕГО |  | 88 860 |  | 107 953 | 110 651,4 | 102 456,4 | 99 310,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 55 500 |  | 69 470 | 54 121,4 | 32 767,8 | 28 844,3 |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | 1 365,4 | 1 201,9 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 33 360 |  | 38 483 | 56 530 | 68 323,2 | 69 264,6 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков | ВСЕГО |  |  | 33 025 | 38 483 | 56 530 | 65 754 | 67 003 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 33 025 | 38 483 | 56 530 | 65 754 | 67 003 |
|  |  | Иные источники |  |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений | ВСЕГО |  | 335 |  | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 335 |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | ВСЕГО |  | 55 500 |  | 69 470 | 54 121,4 | 36 702,4 | 32 307,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 55 500 |  | 69 470 | 54 121,4 | 32 767,8 | 28 844,3 |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | 1 365,4 | 1 201,9 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - |  | - | - | 2 569,2 | 2 261,6 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Инженерное обустройство и строительство автомобильных | ВСЕГО |  | 52 255 |  | 168 177,6 | 7 976,8 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  | дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г.Белгорода | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 10 755 |  | 126 677,6 | 6 976,8 | - | - |
|  |  | Иные источники |  | 41 500 |  | 41 500 | 1 000 | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Строительство автомобильных дорог и тротуаров | ВСЕГО |  | 41 500 |  | 41 500 | 1 000 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | 41 500 |  | 41 500 | 1 000 | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Прокладка сетей коммуникаций | ВСЕГО |  | 10 755 |  | 126 677,6 | 6 976,8 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 10 755 |  | 126 677,6 | 6 976,8 | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование транспортной системы города Белгорода | ВСЕГО |  | 366 068,5 |  | 243 779,6 | 85 357,5 | 82 780,1 | 83 105,1 |
|  |  | Федеральный |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 70 569,5 |  | 12 188,6 | 11 108,9 | 9 642,2 | 9 642,2 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 295 499 |  | 231 591 | 74 248,6 | 73 137,9 | 73 462,9 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» | ВСЕГО |  | 41 839,4 |  | 45 227 | 72 998 | 72 412 | 72 737 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 6,4 |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 41 833 |  | 45 227 | 72 998 | 72 412 | 72 737 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.8.1 | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета | ВСЕГО |  | 7,1 |  | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 6,4 |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 0,7 |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основные мероприятия 4.11. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом | ВСЕГО |  | 8 461 |  | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 8 461 |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.12. | Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания» | ВСЕГО |  | 86 808 |  | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной Бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 86 808 |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.13 | Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок | ВСЕГО |  | 122 739,6 |  | 125 017,7 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 8,6 |  | 8,7 | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 122 731 |  | 125 009 | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.15 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения | ВСЕГО |  | 71 220,5 |  | 10 352,5 | 9 177,1 | 7 307,3 | 7 307,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 70 554,5 |  | 9 316,5 | 8 245,5 | 6 795,7 | 6795,7 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 666 |  | 1 036 | 931,6 | 511,6 | 511,6 |
|  | организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.17 | Повышение эффективности функционирования платного парковочного пространства на территории города Белгорода | ВСЕГО |  | 35 000 |  | 60 000 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 35 000 |  | 60 000 | - | - | - |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.19 | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | ВСЕГО |  | - |  | 3182,4 | 3 182,4 | 3 060,8 | 3 060,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2 863,4 | 2 863,4 | 2 846,5 | 2 846,5 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | - |  | 319 | 319 | 214,3 | 214,3 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |

Таблица 3

III этап реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы финансирова-ния и источники | Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальная программа | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода | ВСЕГО | 1 361 739,8 |  |  | 1 146 130 | 1 472 695 | 1 531 522 | 1 592 702 |
|  |  | Федеральный бюджет | 73 171,3 |  |  | 76 098 | 79 142 | 82 308 | 85 600 |
|  |  | Областной бюджет | 50 801,1 |  |  | 52 833 | 54 946 | 57 144 | 59 430 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 1 235767,4 |  |  | 1 285 199 | 1 336 607 | 1 390 070 | 1 445 672 |
|  |  | Иные источники | 2 000 |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 1 086 283 |  |  | 1 129 654 | 1 174 760 | 1 221 670 | 1 270 457 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 1 084 283 |  |  | 1 127 654 | 1 172 760 | 1 219 670 | 1 268 457 |
|  |  | Иные источники | 2 000 |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО | 47 935 |  |  | 49 772 | 51 683 | 53 670 | 55 737 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 45 935 |  |  | 47 772 | 49 683 | 51 670 | 53 737 |
|  |  | Иные источники | 2 000 |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Мероприятие 1.1.1. | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | ВСЕГО | 1 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 1 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Мероприятие 1.1.2. | Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | ВСЕГО | 45 935 |  |  | 47 772 | 49 683 | 51 670 | 53 737 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 45 935 |  |  | 47 772 | 49 683 | 51 670 | 53 737 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.3. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | ВСЕГО | 1 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 1 000 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 991 041 |  |  | 1 030 683 | 1 071 910 | 1 114 786 | 1 159 377 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 991 041 |  |  | 1 030 683 | 1 071 910 | 1 114 786 | 1 159 377 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства | ВСЕГО | 47 307 |  |  | 49 199 | 51 167 | 53 214 | 55 343 |
|  |  | Федеральный бюджет | - |  |  | - | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» | 47 307 |  |  | 49 199 | 51 167 | 53 214 | 55 343 |
|  |  | Иные источники | - |  |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ВСЕГО |  | 191 236,7 |  | 198 886 | 206 841 | 215 115 | 223 719 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 73 171,3 |  | 76 098 | 79 142 | 82 308 | 85 600 |
|  |  | Областной бюджет |  | 41 158,9 |  | 42 805 | 44 517 | 46 298 | 48 150 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 76 906,5 |  | 79 983 | 83 182 | 86 509 | 89 969 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков | ВСЕГО |  |  | 68 301 | 71 033 | 73 874 | 76 829 | 79 902 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 68 301 | 71 033 | 73 874 | 76 829 | 79 902 |
|  |  | Иные источники |  |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | ВСЕГО |  |  | 122 935,7 | 127 853 | 132 967 | 138 286 | 143 817 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 73 171,3 | 76 098 | 79 142 | 82 308 | 85 600 |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 41 158,9 | 42 805 | 44 517 | 46 298 | 48 150 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  |  | 8 605,5 | 8 950 | 9 308 | 9 680 | 10 067 |
|  |  | Иные источники |  |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование транспортной системы города Белгорода | ВСЕГО |  | 84 220,1 |  | 87 590 | 91 094 | 94 737 | 98 526 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 9 642,2 |  | 10 028 | 10 429 | 10 846 | 11 280 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 74 577,9 |  | 77 562 | 80 665 | 83 891 | 87 246 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» | ВСЕГО |  | 73 852 |  | 76 807 | 79 880 | 83 075 | 86 398 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 73 852 |  | 76 807 | 79 880 | 83 075 | 86 398 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.15 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | ВСЕГО |  | 7 307,3 |  | 7 600 | 7 904 | 8 220 | 8 549 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 6 795,7 |  | 7068 | 7351 | 7645 | 7951 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 511,6 |  | 532 | 553 | 575 | 598 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.19 | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | ВСЕГО |  | 3 060,8 |  | 3 183 | 3 310 | 3 442 | 3 579 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  | 2 846,5 |  | 2960 | 3078 | 3201 | 3329 |
|  |  | Бюджет городского округа «Город Белгород» |  | 214,3 |  | 223 | 232 | 241 | 250 |
|  |  | Иные источники |  | - |  | - | - | - | - |

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                                                                                             К.А. Радченко

- Приложение 3

- к постановлению администрации

- города Белгорода

- от «___»________________20___г. №__

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципаль-ная программа | «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы» | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 1 437 690 |  | 1 641 572,5 | 1 311 874 | 1 485 056,6 | 1 241 103,5 |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г .Белгорода), департамент городского хозяйства | 850 | 0408 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0409 |  |  | 176 098 |  | 113 597,7 | 79 270,1 | 159 760,5 | 31 874 |
|  |  |  | 850 | 0412 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0502 |  |  | 10 755 |  | 119 545,6 | 7 138,8 |  | - |
|  |  |  | 899 | 0408 |  |  | 218 666 |  | 126 364 | 1 250,6 | 725,9 | 725,9 |
|  |  |  | 850 | 0503 |  |  |  |  | 5 044 | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0409 |  |  | 1 032 171 |  | 1 277 021,2 | 1 224 214,5 | 1 324 570,2 | 1 208 503,6 |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично- дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 1 098 076 |  | 1 244 820,9 | 1 174 118,6 | 1 343 595,5 | 1 098 376 |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление | 850 | 0409 |  |  | 176 098 |  | 111 509,7 | 79 270,1 | 159 760,5 | 31 874 |
|  |  |  | 850 | 0502 |  |  |  |  |  | 162 |  |  |
|  |  | капитального строительства» Администрации г. Белгорода), департамент городского хозяйства | 899 | 0409 |  |  | 921 978 |  | 1 133 311,2 | 1 094 686,5 | 1 183 835 | 1 066 502 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений |  |  |  |  |  | 205 766 |  | 182 369,3 | 114 272,9 | 213 041,5 | 77 362 |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода), департамент городского хозяйства | 850 | 0409 | 03 1 01 40010 | 400 | 9 230 |  | 5 412 | 874,7 | 100 | - |
|  |  |  | 899 | 0409 | 03 1 01 40010 | 400 | - |  | 35 260 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.2. | Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | 899 | 0409 | 03 1 01 21110 | 600 | 24 057 |  | 50 758 | 43 789 | 53 281 | 45 488 |
|  |  |  |  |  | 03 1 01 S2140 | 600 | 5 611 |  | 1 921,6 | - | - | - |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») | 850 | 0409 | 03 1 01 21110 | 200 | 77 313 |  | 12 871 | 22 067,9 | 91 259 | - |
|  |  |  |  |  | 03 1 01 S2140 | 200 | 73 529 |  | 51 565,7 | 44 902,9 | 4 200 | - |
|  |  |  | 850 | 0502 | 03 1 01 21110 | 200 | - |  | - | 162 | - | - |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода), департамент городского хозяйства | 850 | 0409 | 03 1 01 24010 | 200 | 516 |  | 13 354 | 2 476,4 | 54 573,7 | 31 874 |
| 1.1.4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 03 1 01 S2130 | 400 | 15 510 |  | 11 227 | - | 9 627,8 | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети города | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго- устройство») | 899 | 0409 |  | 600 | 862 926,3 |  | 999 995,6 | 1 004 081,5 | 1 085 604 | 975 020 |
|  |  |  | 899 | 0409 | 03 1 02 21120 | 600 | 862 922 |  | 999 995,6 | 1 002 411,5 | 1 084 954 | 975 020 |
|  |  |  |  |  | 03 1 02 S0130 | 600 | 4,3 |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 03 1 02 10160 | 600 |  |  |  | 1 670 | 650 |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства | 899 | 0409 | 03 1 02 S0130 | 600 | 4,3 |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.2. | Предоставление ежемесячной выплаты работникам, принимающим участие в специальной военной операции в размере средней заработной платы | Департамент городского хозяйства | 899 | 0409 | 03 1 02 10160 | 600 | - |  | - | 1 670 | 650 | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению функционирова-ния объектов внешнего благоустройства | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | 899 | 0409 | 03 1 03 21030 | 600 | 29 383,7 |  | 45 376 | 46 816 | 44 950 | 45 994 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Проект «Дорожная сеть» | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 031R153940 | 200 | - |  | 17 080 | 8 948,2 | - | - |
| Мероприятие 1.5.2. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | 850 | 0409 | 031R153940 | 200 | - |  | 17 080 | 8 948,2 | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Департамент городского хозяйства |  | 0409 |  |  | 33 360 |  | 38 483 | 56 530 | 68 323,2 | 69 264,6 |
|  |  |  | 850 | 0409 |  | 600 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0409 |  | 600 | 33 360 |  | 38 483 | 56 530 | 68 323,2 | 69 264,6 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | 899 | 0409 | 03 2 01 21210 | 600 | 33 025 |  | 38 483 | 56 530 | 65 754 | 67 003 |
| Основное мероприятие 2.2. | Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесе- ние в него изменений | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | 899 | 0409 | 03 2 02 21220 | 600 | 335 |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство) | 899 | 0409 | 03 2 R2 54180 | 600 | - |  | - | - | 2 569,2 | 2 261,6 |
| Подпрограмма 3 | Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | 850 | 0502 |  |  | 10 755 |  | 119 545,6 | 6 976,8 | - | - |
|  |  |  |  | 0409 |  |  |  |  | 2 088 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0503 |  |  |  |  | 5044 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Прокладка сетей коммуникаций | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | 850 | 0502 | 03 3 01 40010 | 400 | 10 755 |  | 119 545,6 | 6 976,8 | - | - |
|  |  |  |  | 0409 | 03 3 01 40010 | 800 |  |  | 2 088 | - | - | - |
|  |  |  |  | 0503 | 03 3 01 40010 | 800 |  |  | 5 044 | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Совершенство-вание транспортной системы города Белгорода | Департамент городского хозяйства |  | 0400 |  |  | 295 499 |  | 231 591 | 74 248,6 | 73 137,9 | 73 462,9 |
|  |  |  | 850 | 0408 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0409 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0412 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0408 |  |  | 218 666 |  | 126 364 | 1 250,6 | 725,9 | 725,9 |
|  |  |  | 899 | 0409 |  |  | 76 833 |  | 105 227 | 72 998 | 72 412 | 72 737 |
| Основное мероприятие 4.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | 899 |  |  |  | 41 833 |  | 45 227 | 72 998 | 72 412 | 72 737 |
|  |  |  | 899 | 0409 | 03 4 05 S0130 | 100 | 0,7 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0409 | 03 4 05 00590 | 100 | 12 435,3 |  | 14 904 | 16 195 | 16 215 | 16 216 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 25 342 |  | 26 035 | 54 056 | 52 423 | 52 747 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 4 055 |  | 4 288 | 2 747 | 3 774 | 3 774 |
|  |  | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 05 00590 | 100 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 200 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 800 | - |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.8.1. | Расходы на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства | 899 | 0409 | 03 4 05 S0130 | 100 | 0,7 |  | - | - | - | - |
| Основные мероприятия 4.11. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электро-транспортом | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 09 60140 | 800 | 8 461 |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.12. | Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания» | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 10 40020 | 400 | 86 808 |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.13 | Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 11 21340 | 200 | 122 731 |  | 125 009 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.15 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставля-ющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 13 S3830 | 800 | 666 |  | 1 036 | 931,6 | 511,6 | 511,6 |
| Основное мероприятие 4.17 | Повышение эффективности функциониро-вания платного парковочного пространства на территории города Белгорода | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство» Администрации г .Белгорода) | 899 | 0409 | 03 4 15 21350 | 244 | 35 000 |  | 60 000 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.19 | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 16 S3860 | 800 | - |  | 319 | 319 | 214,3 | 214,3 |

Таблица 3

III этап реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципаль-ная программа | «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы» | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 1 235 767,4 |  | 1 285 199 | 1 336 607 | 1 390 070 | 1 445 672 |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.Белгорода), департамент городского хозяйства | 850 | 0408 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0409 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0412 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0502 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0408 |  |  | 725,9 |  | 755 | 785 | 816 | 848 |
|  |  |  | 850 | 0503 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0409 |  |  | 1 235 041,5 |  | 1 284 444 | 1 335 822 | 1 389 254 | 1 444 824 |
| Подпрограмма 1 | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично- дорожной сети города и искусственных сооружений | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 1 084 283 |  | 1 127 654 | 1 172 760 | 1 219 670 | 1 268 457 |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода), департамент городского хозяйства | 850 | 0409 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0409 |  |  | 1 084 283 |  | 1 127 654 | 1 172 760 | 1 219 670 | 1 268 457 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений |  |  |  |  |  | 45 935 |  | 47 772 | 49 683 | 51 670 | 53 737 |
| Мероприятие 1.1.2. | Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | 899 | 0409 | 03 1 01 21110 | 600 | 45 935 |  | 47 772 | 49 683 | 51 670 | 53 737 |
|  |  |  |  |  | 03 1 01 S2140 | 600 | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства») | 850 | 0409 | 03 1 01 21110 | 200 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0409 | 03 1 01 S2140 | 200 | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети города | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго- устройство») | 899 | 0409 |  | 600 | 991 041 |  | 1 030 683 | 1 071 910 | 1 114 786 | 1 159 377 |
|  |  |  | 899 | 0409 | 03 1 02 21120 | 600 | 991 041 |  | 1 030 683 | 1 071 910 | 1 114 786 | 1 159 377 |
|  |  |  |  |  | 03 1 02 S0130 | 600 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 03 1 02 10160 | 600 | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению функционирова-ния объектов внешнего благоустройства | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | 899 | 0409 | 03 1 03 21030 | 600 | 47 307 |  | 49 199 | 51 167 | 53 214 | 55 343 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности | Департамент городского |  | 0409 |  |  | 76 906,5 |  | 79 983 | 83 182 | 86 509 | 89 969 |
|  | дорожного движения | хозяйства | 850 | 0409 |  | 600 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0409 |  | 600 | 76 906,5 |  | 79 983 | 83 182 | 86 509 | 89 969 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | 899 | 0409 | 03 2 01 21210 | 600 | 68 301 |  | 71 033 | 73 874 | 76 829 | 79 902 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во) | 899 | 0409 | 03 2 R2 54180 | 600 | 8 605,5 |  | 8 950 | 9 308 | 9 680 | 10 067 |
| Подпрограмма 4 | Совершенство-вание транспортной системы города Белгорода | Департамент городского хозяйства |  | 0400 |  |  | 74 577,9 |  | 77 562 | 80 665 | 83 891 | 87 246 |
|  |  |  | 850 | 0408 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0409 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 850 | 0412 |  |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0408 |  |  | 725,9 |  | 755 | 785 | 816 | 848 |
|  |  |  | 899 | 0409 |  |  | 73 852 |  | 76 807 | 79 880 | 83 075 | 86 398 |
| Основное мероприятие 4.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | 899 |  |  |  | 73 852 |  | 76 807 | 79 880 | 83 075 | 86 398 |
|  |  |  | 899 | 0409 | 03 4 05 S0130 | 100 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 899 | 0409 | 03 4 05 00590 | 100 | 16 864 |  | 17 539 | 18 241 | 18 971 | 19 730 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 53 214 |  | 55 343 | 57 557 | 59 859 | 62 253 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 3 774 |  | 3 925 | 4 082 | 4 245 | 4 415 |
|  |  | Департамент городского | 899 | 0408 | 03 4 05 | 100 | - |  | - | - | - | - |
|  |  | хозяйства |  |  | 00590 | 200 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 800 | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.15 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставля-ющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 13 S3830 | 800 | 511,6 |  | 532 | 553 | 575 | 598 |
| Основное мероприятие 4.19 | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства | 899 | 0408 | 03 4 16 S3860 | 800 | 214,3 |  | 223 | 232 | 241 | 250 |

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                                                                                             К.А. Радченко

Приложение 4

к постановлению администрации

города Белгорода

от «___»________________20___г. №__

- Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Основные положения нормативного правового акта городского округа «Город Белгород» | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (внесения изменений) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Распоряжение администрации города Белгорода от 4 октября 2012 года № 3564 «Об утверждении Порядка формирования проекта титульного списка по объектам капитального строительства города Белгорода на очередной финансовый год» | Администрация города Белгорода (МКУ «УКС» Администрации г. Белгорода) | По мере необходимости |
|  | Правовой акт администрации города Белгорода, устанавливающий нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели | Департамент городского хозяйства (МБУ «УБГБ»), Администрация города Белгорода (МКУ «УКС» Администрации г. Белгорода) | Срок окончания разработки I полугодие 2024 года |
| Основное мероприятие 1.2 | Решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МБУ «УБГБ») | По мере необходимости |
|  | Решение Совета депутатов города Белгорода от 10 декабря 2013 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МБУ «УБГБ») | По мере изменения законодательства |
| Основное мероприятие 1.3 | Решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МБУ «УБГБ») | По мере изменения законодательства |
|  | Решение Совета депутатов города Белгорода от 10 декабря 2013 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МБУ «УБГБ») | По мере изменения законодательства |
| Основное мероприятие 2.1 | Решение Совета депутатов города Белгорода от 10 декабря 2013 года № 46 «Об утверждении Положения о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МБУ «УБГБ») | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 2.2 | Распоряжение администрации города Белгорода от 11 декабря 2017 года № 1465 «О создании межведомственной комиссии по проведению комплексной проверки улично-дорожной сети городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МБУ «УБГБ») | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 3.1 | Распоряжение администрации города Белгорода от 4 октября 2012 года № 3564 «Об утверждении Порядка формирования проекта титульного списка по объектам капитального строительства города Белгорода на очередной финансовый год» | Администрация города Белгорода (МКУ «УКС» Администрации г. Белгорода) | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 3.2 | Распоряжение администрации города Белгорода от 4 октября 2012 года № 3564 «Об утверждении Порядка формирования проекта титульного списка по объектам капитального строительства города Белгорода на очередной финансовый год» | Администрация города Белгорода (МКУ «УКС» Администрации г. Белгорода) | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 4.7 | Решение Совета депутатов города Белгорода от 25 марта 2014 года № 80 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | По мере изменения законодательства |
| Основное мероприятие 4.15 | - Постановление администрации города Белгорода от 30 октября 2020 года № 224 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам, на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории городского округа «Город Белгород» | Департамент городского хозяйства | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 4.19 | Постановление администрации города Белгорода от 3 августа 2021 года № 184 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов при предоставлении льгот на проезд автомобильным транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | Департамент городского хозяйства | По мере необходимости |

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                                                                                             К.А. Радченко

- Приложение 5

к постановлению администрации

города Белгорода

от «___»________________20___г. №__

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

МБУ «Управление Белгорблагоустройство» по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  | Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной |  | Первый год | Второй год планового пер. | Очередной |  | Первый год |  | Второй год планового пер. |
|  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети» |  |  |  |  | 53 281 |  | 45 488 |  | 45 935 |
| Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м² | 13000 |  | 13000 | 13000 | 14141 |  | 12073 |  | 12191 |
| Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт Мадпатчером), м² | 27500 |  | 27500 | 27500 | 36190 |  | 30896 |  | 31200 |
| Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (литой а/б смесью), м² | 6500 |  | 6500 | 6500 | 2950 |  | 2519 |  | 2544 |
| Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города»,,, |  |  |  |  | 1 085 604 | 975 020 |  |  | 991 041 |
| Зимняя уборка механизированная, м² | 462 704 243 |  | 462 704 243 | 462 704 243 | 467425 |  | 419695 |  | 426817 |
| Зимняя уборка ручная, м² | 54 646 407 |  | 54 646 407 | 546 464 407 | 93252 |  | 83942 |  | 85321 |
| Летняя уборка механизированная, м² | 167 755 708 |  | 167 755 708 | 167 755 708 | 418519 |  | 375848 |  | 382023 |
| Летняя уборка ручная, м² | 41 936 630 |  | 41 936 630 | 41 936 630 | 99786 |  | 89258 |  | 90352 |
| Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков | 1 |  | 1 | 1 | 6622 |  | 6277 |  | 6528 |
| Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  | 44 950 |  | 45 994 |  | 47 307 |
| Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м² | 16 307 |  | 16 307 | 16 307 | 10925 |  | 11205 |  | 11525 |
| Ремонт поврежденных турникетов, м.п. | 2 690 |  | 2 690 | 2 690 | 573 |  | 588 |  | 604 |
| Ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений, чел/час. | 20 477 |  | 20 477 | 20 477 | 33425 |  | 34201 |  | 35178 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков» |  |  |  |  | 65 754 |  |  | 67 003 | 68 301 |
| Содержание, ремонт светофорных объектов, шт. | 2 945 |  | 2 945 | 2 945 | 45894 |  |  | 30794 | 31391 |
| Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт. | 22 583 |  | 22 583 | 22 583 | 8947 |  |  | 18565 | 18926 |
| Ремонт дорожных знаков, шт. | 1 320 |  | 1 320 | 1 320 | 479 |  |  | 994 | 1012 |
| Установка дорожных знаков, шт | 796 |  | 796 | 796 | 3329 |  |  | 6905 | 7040 |
| Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м² | 67 785 |  | 67 785 | 67 785 | 7105 |  |  | 9745 | 9932 |
| Разметка термопластиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                                                                                             К.А. Радченко