О внесении изменений в постановление

администрации города Белгорода

от 15 июня 2022 года № 116

В целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории городского округа  «Город Белгород»,  постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 15 июня 2022 года № 116 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» изменения следующего содержания:

1.1. В Положении об управлении проектами в городском округе         «Город Белгород»:

1.1.1. По всему тексту слова «экспертная комиссия по рассмотрению проектов» заменить словами «межведомственная комиссия по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода» в соответствующих падежах.

1.1.2. В пункте 1.1 слова «и предприятиями» исключить.

1.1.3. В пункте 1.2 цифры «2025» заменить цифрами «2030».

1.1.4. В пункте 1.3 слова «, предприятий» исключить.

1.1.5. В пункте 2.9 слова «, предприятие» исключить.

1.1.6. Пункт 2.13 изложить в новой редакции:

«2.13. Межведомственная комиссия по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода – совещательно-консультационный орган по рассмотрению вопросов, касающихся проектной деятельности, созданный при главе администрации города.».

1.1.7. В пункте 2.16 слова «и предприятиях» исключить.

1.1.8. В пункте 3.4:

- абзац второй подпункта 3.4.2 изложить в новой редакции:

«Инициативная заявка отклоняется в случае отсутствия влияния проекта на достижение одного или нескольких показателей национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, региональных составляющих национальных проектов, Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, муниципальных программ городского округа «Город Белгород», показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород.»;

- в подпункте 3.4.8 слова «экспертной комиссией» заменить словами «межведомственной комиссией по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода»;

- абзац шестой подпункта 3.4.8 изложить в новой редакции:

«- результаты проекта влияют на достижение минимум одного целевого показателя. Перечень целевых показателей может включать: показатели национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, показатели региональных составляющих национальных проектов, индикаторы качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года; показатели муниципальных программ городского округа «Город Белгород»; показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород»;»;

- абзац шестнадцатый подпункта 3.4.8 изложить в новой редакции:

«- проект находится в сфере ответственности и влияния куратора проекта;»;

- абзац шестой подпункта 3.4.9 изложить в новой редакции:

«- результаты проекта влияют на достижение минимум одного целевого показателя. Перечень целевых показателей может включать: индикаторы качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года; муниципальных программ городского округа «Город Белгород»; показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород»;»;

- абзац шестнадцатый подпункта 3.4.9 изложить в новой редакции:

«- проект находится в сфере ответственности и влияния куратора проекта.»;

- в подпункте 3.4.10 слова «или при первом заместителе главы администрации города по экономике» исключить;

- подпункт 3.4.12 изложить в новой редакции:

«3.4.12. Этап инициации завершается утверждением паспорта проекта председателем или заместителем председателя межведомственной комиссии по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода и куратором проекта.».

1.1.9. В пункте 3.7:

- в абзаце первом слова «соответствующей экспертной комиссии по рассмотрению проектов» заменить словами «межведомственной комиссии по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода»;

- абзац седьмой подпункта 3.7.1 изложить в новой редакции:

«Решение межведомственной комиссии по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода о закрытии проекта является основанием подписания итогового отчета куратором проекта, руководителем проекта и заместителем председателя межведомственной комиссии по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода.»;

- подпункт 3.7.2 изложить в новой редакции:

«3.7.2. Этап закрытия проекта завершается подписанием итогового отчета.»;

- в подпункте 3.7.5 слова «и предприятия» исключить.

1.1.10. В подпункте 4.4.2 пункта 4.4:

- слова «решения экспертной комиссии,» исключить;

- абзац четвертый изложить в новой редакции:

«- протоколы заседаний межведомственной комиссии по вопросам проектной деятельности в администрации города Белгорода;».

2. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Бодякову Н.О.

| Глава администрации города Белгорода | В.В. Демидов |
| --- | --- |