**Порядок заключения концессионных соглашений**

1. Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения (до 1 февраля текущего года).

2. Формирование задания, которое устанавливается решением концедента (ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

3. Проведение технического обследования объектов, вошедших в перечень.

4. Получение от регулирующего органа значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов).

5. Принятие решения о заключении концессионного соглашения:

- условия соглашения (ст. 10, 42 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»);

- критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

- вид конкурса (открытый/закрытый);

- если закрытый конкурс – перечень лиц, которым направляются приглашения для участия в конкурсе;

- срок опубликования в печатном издании и на официальных сайтах в сети «Интернет» сообщения о проведении конкурса;

- орган, уполномоченный на:

а) утверждение конкурсной документации, внесение в неё изменений;

б) создание конкурсной комиссии, утверждение её персонального состава;

в) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные с уполномоченным органом.

6. Сообщение о проведении конкурса.

7. Представление заявок на участие в конкурсе.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Предварительный отбор участников конкурса.

10. Представление конкурсных предложений.

11. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

12. Рассмотрение конкурсных предложений.

13. Определение победителя конкурса.

14. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников о результатах проведенного конкурса.

15. Заключение концессионного соглашения.