Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

города Белгорода»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Белгород» и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода                  от 11 ноября 2024 года № 173 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Белгород», от 20 ноября 2024 года № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Белгород», планируемых к реализации с 1 января 2025 года» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (далее – Программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании бюджета городского округа «Город Белгород» на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия (результаты), процессные мероприятий могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа «Город Белгород».

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Белгорода:

- от 11 ноября 2014 года № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»;

- от 30 июля 2015 года № 91, от 14 сентября 2016 года № 149,                     от 21 апреля 2017 года № 93, от 3 августа 2017 года № 159,  от 15 июня         2018 года № 73, от 8 ноября 2018 года № 178, от 8 мая 2019 года № 60,               от 9 августа 2019 года № 126 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 г. № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы»;

- от 13 августа 2020 года № 159, от 26 августа 2020 года № 170,                 от 30 декабря 2020 года № 277, от 19 мая 2021 года № 134, от 28 октября      2021 года № 238, от 25 ноября 2022 года № 218, от 14 сентября 2023 года          № 139, от 25 июня 2024 года № 95, от 25 июля 2024 года № 110 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября   2014 года № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода».

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

6. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления                   в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Голикова В.Г.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно в соответствии со сроками, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Белгород», утвержденного постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 года № 173.

| Глава администрации города Белгорода | В.В. Демидов |
| --- | --- |

Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- города Белгорода

- от «___» __________20___г. №___

- Муниципальная программа

- «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Главной стратегической целью социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу согласно Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года является повышение качества жизни горожан.

Основным стратегическим направлением является обеспечение устойчивого развития города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности с умной инфраструктурой.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин соответствуют ключевым ориентирам, представленным в Стратегии развития города Белгорода до 2030 года.

Развитая дорожно-транспортная инфраструктура выступает одним из необходимых условий для обеспечения устойчивого развития города, высокого качества жизни населения.

Деятельность администрации города ориентирована на последовательное повышение уровня и качества транспортного обслуживания населения, обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети.

В городе ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и тротуаров тротуарной плиткой, выпускаемой по самым современным технологиям.

За период 2021-2023 годов выполнены работы на ключевых транспортных узлах, осуществлен капитальный ремонт основных транспортных артерий города:

- в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» за 2021-2023 годы отремонтировано 28,7 км автомобильных дорог городского округа «Город Белгород»;

- выполнены работы по капитальному ремонту моста через реку Северский Донец по ул. Волчанская в городе Белгороде (верховой, низовой мосты) и путепровода через железнодорожные пути Москва-Юг по ул. Студенческая в городе Белгороде.

По результатам выполненных мероприятий удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог городского округа составляет 95 %.

За истекший период после проведенной реконструкции ул. Щорса и просп. Б. Хмельницкого и организации специальных выделенных полос для движения общественного транспорта в 2020 году можно отметить положительные результаты: снизилось количество аварийных ситуаций на дороге, повышена безопасность дорожного движения и исключены конфликтные точки с иным транспортом.

Улучшения после реконструкции ул. Щорса заключаются в том числе и в организации работы общественного транспорта, которым пользуется большая часть жителей города. Выделенные полосы позволили увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта, а главное, обеспечить его регулярность и соблюдение расписания. Принятая конфигурация проезжей части «успокаивает» трафик, что также сказывается на повышении уровня безопасности.

Пассажиропоток в городском округе «Город Белгород» в 2022 году увеличился по сравнению с 2019 годом в четыре раза. В 2022 году общественным транспортом ежедневно (в среднем) пользуется 165 331 человек, а в 2019 году – 40 922. Организация выделенной полосы для движения наземного городского пассажирского транспорта позволяет сократить количество пересекающихся траекторий движения транспортных средств, а также увеличивает среднюю скорость движения общественного транспорта. На выделенной полосе возможно осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах проезжей части.

Для безопасности пешеходов пешеходные переходы с обеих сторон оборудованы платформами и имеют островки безопасности, что позволяет перейти проезжую часть в два этапа (через одну - две полосы, а не через четыре как раньше). Также все пешеходные переходы регулируются светофорными объектами, что значительно безопаснее нерегулируемых.

Указанные мероприятия планируется реализовывать при реконструкции участков улично-дорожной сети с наибольшей концентрацией общественного транспорта при наличии соответствующих условий.

Для обеспечения комфорта и доступности пассажиров во время ожидания общественного транспорта на маршрутной сети города Белгорода размещено и обустроено порядка 500 остановок общественного транспорта в прямом и обратном направлении.

На территории города Белгорода размещены 624 парковки на 11313 машино-мест, из них для парковки инвалидов предусмотрено 1100 машино-мест. Из общего количества машино-мест на территории платного парковочного пространства на парковках вдоль улично-дорожной сети из 2027 машино-мест 224 машино-места (11%) отведены для парковки инвалидов.

В 2025-2030 годах планируется продолжить работу по развитию территории платного парковочного пространства, а также бесплатного парковочного пространства в районе мест с массовым пребыванием людей (медицинские учреждения, общеобразовательные учреждения, социально значимые объекты).

Распоряжением администрации города Белгорода ежегодно утверждаются перечень аварийно-опасных участков улично-дорожной сети и План мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Белгорода. Также ежегодно утверждается и согласовывается с ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду программа мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Белгорода.

Ежегодно проводится комиссионное обследование маршрутов движения школьных автобусов, направленное на выявление недостатков в содержании улично-дорожной сети города Белгорода и разработку мероприятий по их устранению.

Одним из направлений работы по решению проблемы совершенствования улично-дорожной сети, улучшения качественного состояния и благоустройства дорог является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства.

Для обеспечения надлежащего уровня содержания улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства существует необходимость по ежегодному выполнению комплекса основных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания и эксплуатационных параметров, а именно: выполнение работ по эксплуатации и текущему содержанию, техническому обслуживанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства. Обозначенные работы включают в себя:

а) обеспечение зимней и летней уборки:

- зимнее и летнее содержание асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования, а также межквартальных проездов и площадок, расположенных на территории улично-дорожной сети;

- зимнее и летнее содержание тротуаров и пешеходных переходов, дорожек, расположенных вдоль автомобильных дорог города;

- комплексная санитарная уборка территорий от бытового и иного мусора с его последующим вывозом на полигон ТБО;

- санитарная уборка остановок общественного транспорта;

- побелка стволов деревьев известью;

- содержание газонов вдоль дорог. Приобретение, посадка и уход за цветочной рассадой, газонной травой для благоустройства территории общего пользования улично-дорожной сети. Уход за газонами, полив, покос;

б) содержание улично-дорожной сети:

- очистка, мойка и покраска турникетных и перильных ограждений, автопавильонов, скамеек, урн, криволинейного бруса, повышенного металлического борта;

- установка турникетов и криволинейного бруса, замена разрушенных и поврежденных объектов;

- ямочный ремонт твердого покрытия дорог и тротуаров плотной асфальтобетонной смесью и с применением Мадпатчера;

- установка урн, скамеек;

- очистка, мойка и покраска бордюрного камня;

в) содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации, ремонт решеток ливнеприемников и устройств отвода воды с территорий.

Для поступательного развития дорожно-транспортной инфраструктуры, превращения ее в действенный ресурс, обеспечивающий устойчивое развитие города и безопасную жизнедеятельность населения города Белгорода, необходимо преодолеть ряд проблем:

- недостаточная пропускная способность улично-дорожной сети города;

- неполное соответствие транспортной инфраструктуры современным требованиям и стандартам, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- недостаточно целостная система оценки качества транспортной инфраструктуры и состояния улично-дорожной сети затрудняет отслеживание социально-экономических показателей.

Поэтому основным направлением деятельности администрации города Белгорода в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры города является принятие мер для совершенствования улично-дорожной сети, улучшения качественного состояния и благоустройства территорий, обеспечения технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» включает мероприятия по:

1. Совершенствованию улично-дорожной сети (строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети).

2. Обеспечению технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения.

3. Обеспечению устойчивого функционирования и развития транспортной системы на территории города.

4. Обеспечению технических, организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа «Город Белгород».

Мероприятия муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» направлены на реализацию задачи 2 «Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности» приоритета 1 «Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды» Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года № 413.

Муниципальная программа учитывает основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства, направленные на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также цель государственной программы Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области                  от 18 декабря 2023 года № 730-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

Сведения о порядке сбора и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.

II. Паспорт

муниципальной программы городского округа «Город Белгород»

1. Основные положения

| № | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа «Город Белгород» |  |
| 2 | Структурные элементы муниципальной программы | Муниципальный проект 1 «Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода» Муниципальный проект 2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящий в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города» Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |
| 3 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |  |
| 4 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, за весь период реализации | Всего, из них: | 9 889 861,2 тысяч рублей |
|  |  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 191 028 тысяч рублей |
|  |  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 540 300,9 тысяч рублей |
|  |  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 9 158 532,3 тысяч рублей |
|  |  | внебюджетные источники | - |
|  |  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | - |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |
| 6 | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальный проект 1 – МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |  |
|  |  | Муниципальный проект 2 – департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий 1 – департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий 2 – департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройство»), МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода Комплекс процессных мероприятий 3 – департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |
| 7 | Национальные цели развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 8 | Цели государственных программ Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» 1. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области |  |
| 9 | Стратегические приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года | Приоритет 1. Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды Задача 2. Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименова-ние показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Признак возраста-ния/ убывания | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Результат национальных целей развития Российской Федерации | Показатели государствен-ных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значе-ние | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа «Город Белгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-ности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | % | регрес-сирующий | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департа-мент городского хозяйства администрации города Белгорода | Доля соответству-ющих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций, % | Доля автомобиль-ных дорог региональ-ного и межмуници-пального значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии |
| 2. | Удовлетворен-ность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | % | Прогрес-сирующий | 70,7 | 2023 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | Департа-мент городского хозяйства администра-ции города Белгорода | Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Пассажиро-оборот автомобиль-ным и железно-дорожным (в пригородном сообщении) транспортом |

3. Мероприятия (результаты) и процессные мероприятия муниципальной программы

| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значе-ние | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальный проект 1 «Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2025-2030 | % | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача муниципального проекта 1 «Повышение качества улично-дорожной сети города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | - | 2023 | 0,268 | - | - | - | - | - | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | - | 2023 | 0,195 | - | - | - | - | - | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | 4,16 | 2023 | 6,6 | - | - | - | - | - | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |
| Муниципальный проект 2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2025-2030 | % | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода, администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |
| Задача проекта 2 «Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» | 2025-2030 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | 2025-2030 | % | 70,7 | 2023 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города и улучшение качества транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Осуществление обслуживания платных парковочных мест» | 2025-2030 | Количес-тво обслужи-ваемых платных парко-вочных мест, штук | 2622 | 2023 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») |
| Процессное мероприятие 1.2. «Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области» | 2025-2030 | Доля пере-везенных граждан льготной категории (студен-ты, аспиран-ты очной формы обучения, студенты с ограни-ченными возмож-ностями здоровья и инвалид-ностью очно-заочной формы обучения организа-ций высшего и среднего профес-сиональ-ного образова-ния) от общего коли-чества граждан, относя-щихся к льготной категории, % | 53 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») |
| Процессное мероприятие 1.3. «Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | 2025-2030 | Количес-тво маршру-тов, органи-зованных в целях предоста-вления льготного проезда к дачным и садово-огород-ным участкам в выходные и празд-ничные дни, единиц | 17 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
|  |  | Количес-тво пере-везенных пассажи-ров на приго-родных автобус-ных маршру-тах к дачным и садово-огород-ным участкам, человек | 36179 | 2023 | 36179 | 36179 | 36179 | 36179 | 36179 | 36179 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | 2025-2030 | % | 70,7 | 2023 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача комплекса мероприятий 2 «Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети» | 2025-2030 | Площадь выполнен-ного ямочного ремонта, м2 | 47000 | 2023 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | 0,8 | 2023 | 0,01 | - | - | - | - | - | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечено содержание улично-дорожной сети города» | 2025-2030 | Площадь террито-рии, охваченная зимней уборкой механизи-рованной, м² | 479149609 | 2023 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  |  | Площадь террито-рии, охваченная уборкой от снега вручную, м² | 54646407 | 2023 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 |  |
|  |  | Площадь террито-рии, | 167 755 708 | 2023 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 |  |
|  |  | охваченная летней уборкой механизи-рованной, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь террито-рии, охваченная летней уборкой вручную, м² | 41 936 630 | 2023 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 |  |
|  |  | Количество объектов (содержа-ние Кашар-ского переезда), шт. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства» | 2025-2030 | Площадь объектов (покраска малых архитек-турных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных огражде-ний), м² | 16 307 | 2023 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | 16 307 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  |  | Протяжен-ность отремонти-рованных поврежден-ных турнике-тов, м.п. | 2 690 | 2023 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 | 2 690 |  |
|  |  | Трудоем-кость на текущий ремонт остановоч-ных павиль-онов, подпорных стенок, ступеней, перильных огражде-ний, человеко-часы | 20 477 | 2023 | 20 477 | 20 477 | 20 477 | 20 477 | 20 477 | 20 477 |  |
| Процессное мероприятие 2.4. «Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков» | 2025-2030 | Количест-во светофор-ных объектов (содержа-ние, текущий ремонт), шт. | 2 945 | 2023 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  |  | Количест- | 22 583 | 2023 | 22 583 | 22 583 | 22 583 | 22 583 | 22 583 | 22 583 |  |
|  |  | во дорожных знаков (содержа-ние), шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количест-во дорожных знаков (установка ремонт и замена повреж-денных), шт. | 2 116 | 2023 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 |  |
|  |  | Количе-ство потребля-емой электро-энергии для светофо-ров, кВт.ч. | 535 524 | 2023 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 |  |
|  |  | Площадь нанесен-ной горизон-тальной разметки силами учрежде-ния, м² | 67 785 | 2023 | 67 785 | 67 785 | 67 785 | 67 785 | 67 785 | 67 785 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса мероприятий 3 «Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирование платных парковок городского округа «Город Белгород» | 2025-2030 | Количест-во учрежде-ний, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы/задачи муниципальной программы/ подпрограммы/ результата/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода», всего, из них: |  |  | 02 0 00 00000 |  | 1834815,4 | 1574009 | 1604898,8 | 1562064 | 1624546 | 1689528 | 9889861,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 40778,6 | - | - | - | - | - | 40778,6 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | - | - | - | - | - | 398964 |
|  | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18865,1 | - | - | - | - | - | 18865,1 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 3069,4 | - | - | - | - | - | 3069,4 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 22648,5 | - | - | - | - | - | 22648,5 |
|  | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,3 | 6174,8 | - | - | - | 15576,9 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 56227 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 351220 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
|  | 899 | 0408 | 03 3 01 S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 71122 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 448722 |
|  | 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 691,5 | - | - | - | - | - | 691,5 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 969045,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7075092 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 67823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478520 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 87862 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 560018 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 1 «Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода» | 899 | 0409 | 02 2 01 |  | 514355,1 | - | - | - | - | - | 514355,1 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 40778,6 | - | - | - | - | - | 40778,6 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | - | - | - | - | - | 398964 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18865,1 | - | - | - | - | - | 18865,1 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 3069,4 | - | - | - | - | - | 3069,4 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 22648,5 | - | - | - | - | - | 22648,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 400 | 18865,1 | - | - | - | - | - | 18865,1 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18865,1 | - | - | - | - | - | 18865,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 400 | 43848 | - | - | - | - | - | 43848 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 40778,6 | - | - | - | - | - | 40778,6 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 3069,4 | - | - | - | - | - | 3069,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 200 | 428993,5 | - | - | - | - | - | 428993,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | - | - | - | - | - | 398964 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 200 | 22648,5 | - | - | - | - | - | 22648,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 22648,5 | - | - | - | - | - | 22648,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» | 899 | 0409 | 02 1 И9 |  | 31868,2 | 102447,6 | 102913,6 | - | - | - | 237229,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,3 | 6174,8 | - | - | - | 15576,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек», в том числе: | 899 | 0409 | 02 1 И9 |  | 31868,2 | 102447,6 | 102913,6 | - | - | - | 237229,4 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,3 | 6174,8 | - | - | - | 15576,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» | 899 |  | 02 3 01 |  | 68265,4 | 68265,4 | 68137,2 | 70863 | 73697 | 76646 | 425874 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01 73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 56227 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 351220 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
|  | 899 | 0408 | 03 3 01 S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.1 «Осуществлено обслуживание платных парковочных мест», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 01 | 200 | 56227 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 351220 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 56227 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 351220 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.2. «Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области», в том числе: | 899 | 0408 | 02 3 01 | 800 | 9263,7 | 9263,7 | 9165,1 | 9532 | 9913 | 10310 | 57447,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01 73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0408 | 02 3 01 S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.3. «Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни», в том числе: | 899 | 0408 | 02 3 01 | 800 | 2774,7 | 2774,7 | 2745,1 | 2855 | 2969 | 3088 | 17206,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01 73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0408 | 03 3 01 S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города» |  | 0409 | 02 3 02 |  | 1196543,7 | 1379303 | 1409072 | 1465434 | 1524051 | 1585012 | 8559415,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 71122 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 448722 |
|  | 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 691,5 | - | - | - | - | - | 691,5 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 969045,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7071464,2 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 67823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478520 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 87862 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 560018 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 71813,5 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 449413,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 71122 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 448722 |
|  | 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 691,5 | - | - | - | - | - | 691,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечено содержание улично-дорожной сети города», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 969045,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7071464,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 969045,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7071464,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 67823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478520 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 67823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478520 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.4. «Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 87862 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 560018 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 87862 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 560018 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» | 899 | 0409 | 02 3 03 |  | 23783 | 23993 | 24776 | 25767 | 26798 | 27870 | 152987 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирование платных парковок городского округа «Город Белгород», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 03 |  | 23783 | 23993 | 24776 | 25767 | 26798 | 27870 | 152987 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

5. План реализации

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» на 2025 год

| Наименование показателя, результата, процессного мероприятия, контрольной точки | Показатель, единица измерения (по ОКЕИ)/ результат выполнения контрольной точки / источники финансирования | Плановые значения (по кварталам) |  |  |  | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтвер-ждающего выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 373937,9 | 333030,6 | 388614,7 | 739232,2 | 1834815,4 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 3938,7 | 3324,8 | 442815,4 | 452716,5 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 371300,3 | 329091,9 | 357430,8 | 296416,8 | 1354239,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600 | - | 40913,6 | 472841,5 | 514355,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | 439742,6 | 439742,6 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 600 | - | 40913,6 | 33098,9 | 74612,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям (3)*, % | - | - | - | - | 12,7 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |  |  |
| Задача муниципального проекта 1 «Повышено качество улично-дорожной сети города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструирова-ны) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода» | Протяженность (1)*, км | - | - | 0,268 | - | 0,268 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 18865,1 | - | 18865,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 18865,1 | - | 18865,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Муници-пальный контракт |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | факт наступления события(1)*, +\- | + | - | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | План-график производства работ |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Протяженность (1)*, км | - | - | 0,268 | - | 0,268 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Акт приемки выполнен-ных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 18865,1 | - | 18865,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 18865,1 | - | 18865,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Объект передан на обслуживание и содержание» | факт наступления события (1)*, +\- | - | - | + | - | + | Администрация города Белгорода (Комитет имущественных и земельных отношений) | Распоряжение администра-ции города Белгорода |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Построены (реконструирова-ны) автомобильные дороги местного значения» | Протяженность (1)*, км | - | - | - | 0,195 | 0,195 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | 43848 | 43848 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | 40778,6 | 40778,6 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | - | 3069,4 | 3069,4 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события, +\- | + | - | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Муници-пальный контракт |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | План-график производства работ |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Количество (1)*, км | - | - | - | 0,195 | 0,195 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Акт приемки выполнен-ных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | 43848 | 43848 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | 40778,6 | 40778,6 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | - | 3069,4 | 3069,4 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Объект передан на обслуживание и содержание» | факт наступления события (1)*, +\- |  |  | - | + | + | Администрация города Белгорода (Комитет имущественных и земельных отношений) | Распоряжение администра-ции города Белгорода |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Протяженность (1)*, км |  |  |  | 6,6 | 6,6 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | - | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | 428993,5 | 428993,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | 398 964 | 398 964 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | - | 30029,5 | 30029,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события (1)*,, +\- | - | + | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Муници- пальный контракт | - |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | факт наступления события (1)*,, +\- | - | + | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | План-график производства работ | - |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Протяженность (1)*, км | - | - | - | 6,6 | 6,6 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Акт приемки выполненных работ | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | 428993,5 | 428993,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | 398964 | 398964 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | - | 30029,5 | 30029,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие результат 1.4 «Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети» | Протяженность (1)*, км | - | - | 0,2 | - | 0,2 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600 | - | 22048,5 | - | 22648,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 600 | - | 22048,5 | - | 22648,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события (1)*, +\- | + | + | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Муници-пальный контракт |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты, разработка ПСД начата» | факт наступления события (1)*, +\- | + | + | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | План-график производства работ |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, разработка ПСД завершена» | Протяженность (1)*, км | - | - | 0,05 | - | 0,05 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Акт приемки выполненных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600 | - | 22048,5 | - | 22648,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 600 | - | 22048,5 | - | 22648,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящий в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % (3)* | - | - | - | - | 12,7 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |  |  |
| Задача проекта 2 «Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматрива-ющих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем (1)*, единиц | - | - | 1 | - | 1 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Техническое задание | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС» | факт наступления события (1)*, +\- | - | + | - | - | + | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муниципаль-ный контракт | - |
| Контрольная точка «Выполнены условия контракта на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС» | факт наступления события (1)*, +\- | - | - | + | - | + | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Акт приемки по итогам выполнен-ного контракта | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенство-вание транспортной системы города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 14089,9 | 16043,1 | 15165,5 | 22966,9 | 68265,4 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 3938,7 | 1546,5 | 3072,8 | 11195,6 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 11452,3 | 12104,4 | 13619 | 19894,1 | 57069,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Показатель «Удовлетворен-ность населения транспортным обслуживанием (соцопрос)» | %, (3)* | - | - | - | - | 71,6 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | - | - |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города и улучшение качества транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Осуществлено обслуживание платных парковочных мест» | Количество обслуживаемых платных парковочных мест (1)*, штук | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») |  | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 11246 | 11808 | 13495 | 19678 | 56227 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 11246 | 11808 | 13495 | 19678 | 56227 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области» | Показатель «Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) от общего количества граждан, относящихся к льготной категории» (1)*, % | 40 | 40 | 15 | 40 | 40 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2843,9 | 2944,8 | 530 | 2945 | 9263,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 2738,7 | 500 | 2738,9 | 8615,2 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 206,3 | 206,1 | 30 | 206,1 | 648,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между администрацией городского округа «Город Белгород» и министерством транспорта Белгородской области о предоставлении субсидии на компенсацию потерь перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставле-нии субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставля-ющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограничен-ными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профес-сионального образования |  |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между администрацией городского округа «Город Белгород» и перевозчиками, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставле-нии субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчи-кам | - |
| Контрольная точка «Предоставление субсидии перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования» | факт наступления события (1)*, +\- | + | + | + | + | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Заявка на перечисле-ние субсидий в комитет финансов и бюджетных отношений | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2843,9 | 2944,8 | 530 | 2945 | 9263,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 2738,7 | 500 | 2738,9 | 8615,2 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 206,3 | 206,1 | 30 | 206,1 | 648,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | Показатель «Количество маршрутов, организованных в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» (1)*, штук | - | 17 | 17 | 17 | 17 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | - | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам |
|  | Показатель «Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам» (1)*, человек | - | 12 059 | 12 060 | 12 060 | 36 179 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 1 290,3 | 1 140,5 | 343,9 | 2774,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 1 200 | 1 046,5 | 333,9 | 2580,4 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 90,3 | 94 | 10 | 194,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между администрацией городского округа «Город Белгород» и министерством транспорта Белгородской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Белгород» на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | - | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Белгород» на возмещение недополучен-ных доходов на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | - |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между администрацией городского округа «Город Белгород» и перевозчиками, предоставляющими льготный проезд к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | - | + | - | - | + |  | Соглашение о предоставле-нии субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчи-кам | - |
| Контрольная точка «Утверждение льготного проезда в автомобильном транспорте на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | - | + | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Постановле-ние администра-ции города Белгорода о льготах на проезд автомобиль-ным транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | - |
| Контрольная точка «Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | - | + | + | + | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Заявка на перечисление субсидий в комитет финансов и бюджетных отношений |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 1 290,3 | 1 140,5 | 343,9 | 2774,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 1 200 | 1 046,5 | 333,9 | 2580,4 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 90,3 | 94 | 10 | 194,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение сохранности улично-дорожной сети» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 353353 | 311092,5 | 294761,4 | 237336,8 | 1196543,7 |  |  | - |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 353353 | 311092,5 | 294761,4 | 237336,8 | 1196543,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Удовлетворен-ность населения транспортным обслуживанием (соцопрос)» | % (3)* | - | - | - | - | 71,6 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача комплекса мероприятий 2 «Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети» | Площадь выполненного ямочного ремонта (1)*, квадратный метр | 3400 | 16200 | 19300 | 8100 | 47000 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | - | - |
|  | Протяженность (1)*, км | 0,01 | - | - | - | 0,01 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 14915,5 | 14935 | 17070 | 24893 | 71813,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 14915,5 | 14935 | 17070 | 24893 | 71813,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + |  |  |  | + | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Площадь выполненного ямочного ремонта (1)*, квадратный метр | 3400 | 16200 | 19300 | 8100 | 47000 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муници-пального задания | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 14224 | 14935 | 17070 | 24893 | 71122 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 14224 | 14935 | 17070 | 24893 | 71122 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Муници-пальный контракт | - |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | План-график производства работ |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Протяженность (1)*,, км | 0,01 | - | - | - | 0,01 | Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода) | Акт приемки выполненных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 691,5 | - | - | - | 691,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 691,5 | - | - | - | 691,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечено содержание улично-дорожной сети города» | Площадь территории, охваченная зимней уборкой механизированной (1)*, м² | 308469495 | - | - | 154234748 | 462704243 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | - | - |
|  | Площадь территории, охваченная уборкой от снега вручную (1)*, м² | 36430939 | - | - | 18215468 | 54646407 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой механизированной (1)*, м² | 27220666 | 56657188 | 56657188 | 27220666 | 167755708 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой вручную (1)*, м² | 5014324 | 18211297 | 13696685 | 5014324 | 41936630 |  |  |  |
|  | Количество объектов (содержание Кашарского переезда), (1)*, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 299727,5 | 258592,5 | 237146,4 | 173578,8 | 969045,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 299727,5 | 258592,5 | 237146,4 | 173578,8 | 969045,2 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + |  |  |  | + | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Площадь территории, охваченная зимней уборкой механизированной (1)*, м² | 308469495 | - | - | 154234748 | 462704243 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муници-пального задания | - |
|  | Площадь территории, охваченная уборкой от снега вручную (1)*, м² | 36430939 | - | - | 18215468 | 54646407 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой механизированной (1)*, м² | 27220666 | 56657188 | 56657188 | 27220666 | 167755708 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой вручную (1)*, м² | 5014324 | 18211297 | 13696685 | 5014324 | 41936630 |  |  |  |
|  | Количество объектов (содержания Кашарского переезда) (1)*, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 299727,5 | 258592,5 | 237146,4 | 173578,8 | 969045,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 299727,5 | 258592,5 | 237146,4 | 173578,8 | 969045,2 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства» | Площадь объектов (покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных ограждений), (1)*, м² | 1500 | 6654 | 6653 | 1500 | 16307 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |  | - |
|  | Протяженность отремонтированных поврежденных турникетов (1)*, м.п. | 670 | 675 | 675 | 670 | 2690 |  |  |  |
|  | Трудоемкость на текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений (1)*, человеко-часы | 5117 | 5120 | 5120 | 5120 | 20477 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 17630 | 15600 | 17700 | 16893 | 67823 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 17630 | 15600 | 17700 | 16893 | 67823 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Площадь объектов (покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных ограждений), (1)*, м² | 1500 | 6654 | 6653 | 1500 | 16307 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
|  | Протяженность отремонтированных поврежденных турникетов (1)*, м.п. | 670 | 675 | 675 | 670 | 2690 |  |  |  |
|  | Трудоемкость на текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений (1)*, человеко-часы | 5117 | 5120 | 5120 | 5120 | 20477 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 17630 | 15600 | 17700 | 16893 | 67823 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.4. «Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков» | Количество светофорных объектов (содержание, текущий ремонт), (1)*, шт. | + | + | + | + | 2945 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |  | - |
|  | Количество дорожных знаков (содержание), (1)*, шт. | + | + | + | + | 22583 |  |  |  |
|  | Количество дорожных знаков (установка ремонт и замена поврежденных), (1)*, шт. | 529 | 529 | 529 | 529 | 2116 |  |  |  |
|  | Количество потребляемой электроэнергии для светофоров (1)*, кВт.ч. | 134014 | 132734 | 135582 | 133194 | 535524 |  |  |  |
|  | Площадь нанесенной горизонтальной разметки силами учреждения (1)*, м2 | - | 45190 | 22595 | - | 67785 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 21080 | 21965 | 22845 | 21972 | 87862 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 21080 | 21965 | 22845 | 21972 | 87862 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Количество светофорных объектов (содержание, текущий ремонт), (1)*, шт. | + | + | + | + | 2945 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муници-пального задания | - |
|  | Количество дорожных знаков (содержание), (1)*, шт. | + | + | + | + | 22583 |  |  |  |
|  | Количество дорожных знаков (установка ремонт и замена поврежденных), (1)*, шт. | 529 | 529 | 529 | 529 | 2116 |  |  |  |
|  | Количество потребляемой электроэнергии для светофоров (1)*, кВт.ч. | 134014 | 132734 | 135582 | 133194 | 535524 |  |  |  |
|  | Площадь нанесенной горизонтальной разметки силами учреждения (1)*, м2 | - | 45190 | 22595 | - | 67785 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 21080 | 21965 | 22845 | 21972 | 87862 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 21080 | 21965 | 22845 | 21972 | 87862 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | - | - |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача комплекса мероприятий 3 «Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирова-ние платных парковок городского округа «Город Белгород» | Количество учреждений (1)*, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | - | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |

* Периодичность определения значения показателя в соответствии со следующими обозначениями:

(1)– за отчетный квартал;

(2) – квартальная периодичность с нарастающим итогом;

(3) – по итогам года

Руководитель департамента

городского хозяйства 	                           К.А. Радченко

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Периодичность предоставления отчета | Методика расчета показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Ежегодно | Дннт = Рннт / Ро x 100%, где: Дннт – доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов); Рннт – протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») (километров); Ро – общая протяжённость улично-дорожной сети муниципального образования (километров). (федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований») | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| 2 | Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | % | Ежегодно | Результаты социологического опроса | Муниципальное автономное учреждение «Институт муниципального развития и социальных технологий» |
|  | Руководитель департамента городского хозяйства |  |  |  | К.А. Радченко |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города Белгорода

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Белгород» и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода от                11 ноября 2024 года № 173 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Белгород», от 20 ноября 2024 года № 177 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Белгород», планируемых к реализации с 1 января 2025 года был разработан данный проект постановления администрации города Белгорода «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода».

Целью данной муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа «Город Белгород».

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                  К.А. Радченко