Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2025 г. N 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕЛГОРОДА"

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500021&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании [Устава](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=105053&dst=100014) городского округа "Город Белгород" и в целях реализации постановлений администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 года [N 173](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103589) "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Белгород", от 20 ноября 2024 года [N 177](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101551) "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа "Город Белгород", планируемых к реализации с 1 января 2025 года" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P44) "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода" (далее - Программа, прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия (результаты), процессные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород".

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Белгорода:

- от 11 ноября 2014 года [N 231](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=104094) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода";

- от 30 июля 2015 года [N 91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=45174), от 14 сентября 2016 года [N 149](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=52834), от 21 апреля 2017 года [N 93](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=55464), от 3 августа 2017 года [N 159](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=57198), от 15 июня 2018 года [N 73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=62641), от 8 ноября 2018 года [N 178](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=64921), от 8 мая 2019 года [N 60](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=67811), от 9 августа 2019 года [N 126](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=69164) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы";

- от 13 августа 2020 года [N 159](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=75136), от 26 августа 2020 года [N 170](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=75438), от 30 декабря 2020 года [N 277](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=77726), от 19 мая 2021 года [N 134](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=79632), от 28 октября 2021 года [N 238](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82565), от 25 ноября 2022 года [N 218](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=89842), от 14 сентября 2023 года [N 139](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94489), от 25 июня 2024 года [N 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99149), от 25 июля 2024 года [N 110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99601), от 28 февраля 2025 года [N 24](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103447) "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода".

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

6. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" ([GAZETANB.RU](http://GAZETANB.RU)) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Голикова В.Г.

Информацию об исполнении постановления представлять ежегодно в соответствии со сроками, установленными [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=103589&dst=100018) разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Белгород", утвержденным постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2024 года N 173.

Глава администрации

города Белгорода

В.В.ДЕМИДОВ

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации города Белгорода

от 27.03.2025 N 37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА БЕЛГОРОДА"

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Главной стратегической целью социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу согласно Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года является повышение качества жизни горожан.

Основным стратегическим направлением является обеспечение устойчивого развития города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности с умной инфраструктурой.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин соответствуют ключевым ориентирам, представленным в Стратегии развития города Белгорода до 2030 года.

Развитая дорожно-транспортная инфраструктура выступает одним из необходимых условий для обеспечения устойчивого развития города, высокого качества жизни населения.

Деятельность администрации города ориентирована на последовательное повышение уровня и качества транспортного обслуживания населения, обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети.

В городе ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и тротуаров тротуарной плиткой, выпускаемой по самым современным технологиям.

За период 2021 - 2023 годов выполнены работы на ключевых транспортных узлах, осуществлен капитальный ремонт основных транспортных артерий города:

- в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2021 - 2023 годы отремонтировано 28,7 км автомобильных дорог городского округа "Город Белгород";

- выполнены работы по капитальному ремонту моста через реку Северский Донец по ул. Волчанская в городе Белгороде (верховой, низовой мосты) и путепровода через железнодорожные пути Москва - Юг по ул. Студенческая в городе Белгороде.

По результатам выполненных мероприятий удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог городского округа составляет 95%.

За истекший период после проведенной реконструкции ул. Щорса и просп. Б.Хмельницкого и организации специальных выделенных полос для движения общественного транспорта в 2020 году можно отметить положительные результаты: снизилось количество аварийных ситуаций на дороге, повышена безопасность дорожного движения и исключены конфликтные точки с иным транспортом.

Улучшения после реконструкции ул. Щорса заключаются в том числе и в организации работы общественного транспорта, которым пользуется большая часть жителей города. Выделенные полосы позволили увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта, а главное, обеспечить его регулярность и соблюдение расписания. Принятая конфигурация проезжей части "успокаивает" трафик, что также сказывается на повышении уровня безопасности.

Пассажиропоток в городском округе "Город Белгород" в 2022 году увеличился по сравнению с 2019 годом в четыре раза. В 2022 году общественным транспортом ежедневно (в среднем) пользуется 165331 человек, а в 2019 году - 40922. Организация выделенной полосы для движения наземного городского пассажирского транспорта позволяет сократить количество пересекающихся траекторий движения транспортных средств, а также увеличивает среднюю скорость движения общественного транспорта. На выделенной полосе возможно осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах проезжей части.

Для безопасности пешеходов пешеходные переходы с обеих сторон оборудованы платформами и имеют островки безопасности, что позволяет перейти проезжую часть в два этапа (через одну - две полосы, а не через четыре как раньше). Также все пешеходные переходы регулируются светофорными объектами, что значительно безопаснее нерегулируемых.

Указанные мероприятия планируется реализовывать при реконструкции участков улично-дорожной сети с наибольшей концентрацией общественного транспорта при наличии соответствующих условий.

Для обеспечения комфорта и доступности пассажиров во время ожидания общественного транспорта на маршрутной сети города Белгорода размещено и обустроено порядка 500 остановок общественного транспорта в прямом и обратном направлении.

На территории города Белгорода размещены 624 парковки на 11313 парковочных места, из них для парковки инвалидов предусмотрено 1100 парковочных места. Из общего количества парковочных мест на территории платного парковочного пространства на парковках вдоль улично-дорожной сети из 2622 парковочных мест 282 парковочных места (11%) отведены для парковки инвалидов.

В 2025 - 2030 годах планируется продолжить работу по развитию территории платного парковочного пространства, а также бесплатного парковочного пространства в районе мест с массовым пребыванием людей (медицинские учреждения, общеобразовательные учреждения, социально значимые объекты).

Распоряжением администрации города Белгорода ежегодно утверждаются перечень аварийно опасных участков улично-дорожной сети и План мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий на аварийно опасных участках улично-дорожной сети города Белгорода. Также ежегодно утверждается и согласовывается с ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду программа мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Белгорода.

Ежегодно проводится комиссионное обследование маршрутов движения школьных автобусов, направленное на выявление недостатков в содержании улично-дорожной сети города Белгорода и разработку мероприятий по их устранению.

Одним из направлений работы по решению проблемы совершенствования улично-дорожной сети, улучшения качественного состояния и благоустройства дорог является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства.

Для обеспечения надлежащего уровня содержания улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства существует необходимость по ежегодному выполнению комплекса основных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания и эксплуатационных параметров, а именно: выполнение работ по эксплуатации и текущему содержанию, техническому обслуживанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства. Обозначенные работы включают в себя:

а) обеспечение зимней и летней уборки:

- зимнее и летнее содержание асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования, а также межквартальных проездов и площадок, расположенных на территории улично-дорожной сети;

- зимнее и летнее содержание тротуаров и пешеходных переходов, дорожек, расположенных вдоль автомобильных дорог города;

- комплексная санитарная уборка территорий от бытового и иного мусора с его последующим вывозом на полигон ТБО;

- санитарная уборка остановок общественного транспорта;

- побелка стволов деревьев известью;

- содержание газонов вдоль дорог. Приобретение, посадка и уход за цветочной рассадой, газонной травой для благоустройства территории общего пользования улично-дорожной сети. Уход за газонами, полив, покос;

б) содержание улично-дорожной сети:

- очистка, мойка и покраска турникетных и перильных ограждений, автопавильонов, скамеек, урн, криволинейного бруса, повышенного металлического борта;

- установка турникетов и криволинейного бруса, замена разрушенных и поврежденных объектов;

- ямочный ремонт твердого покрытия дорог и тротуаров плотной асфальтобетонной смесью и с применением Мадпатчера;

- установка урн, скамеек;

- очистка, мойка и покраска бордюрного камня;

в) содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации, ремонт решеток ливнеприемников и устройств отвода воды с территорий.

Для поступательного развития дорожно-транспортной инфраструктуры, превращения ее в действенный ресурс, обеспечивающий устойчивое развитие города и безопасную жизнедеятельность населения города Белгорода, необходимо преодолеть ряд проблем:

- недостаточная пропускная способность улично-дорожной сети города;

- неполное соответствие транспортной инфраструктуры современным требованиям и стандартам, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- недостаточно целостная система оценки качества транспортной инфраструктуры и состояния улично-дорожной сети затрудняет отслеживание социально-экономических показателей.

Поэтому основным направлением деятельности администрации города Белгорода в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры города является принятие мер для совершенствования улично-дорожной сети, улучшения качественного состояния и благоустройства территорий, обеспечения технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода" включает мероприятия по:

1. Совершенствованию улично-дорожной сети (строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети).

2. Обеспечению технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения.

3. Обеспечению устойчивого функционирования и развития транспортной системы на территории города.

4. Обеспечению технических, организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа "Город Белгород".

Мероприятия муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода" направлены на реализацию задачи 2 "Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности" приоритета 1 "Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды" [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101975&dst=108235) социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года N 413.

Муниципальная программа учитывает основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства, направленные на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также цель государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=105007&dst=100016) Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года N 730-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области".

[Сведения](#P3851) о порядке сбора и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе.

II. Паспорт муниципальной программы

городского округа "Город Белгород"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода | | |
| 1 | Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа "Город Белгород" | |
| 2 | Структурные элементы муниципальной программы | Муниципальный проект 1 "Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода"  Муниципальный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящий в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование транспортной системы города Белгорода"  Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города"  Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" | |
| 3 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются | |
| 4 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, за весь период реализации | Всего на 2025 - 2030 годы, из них: | 9919602,9 тысячи рублей |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 191028 тысяч рублей |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 540300,9 тысячи рублей |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 9188274 тысячи рублей |
| внебюджетные источники | - |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | - |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | |
| 6 | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальный проект 1 - МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | |
| Муниципальный проект 2 - департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 - департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | |
| Комплекс процессных мероприятий 2 - департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство"), МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | |
| Комплекс процессных мероприятий 3 - департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Белгородское парковочное пространство") | |
| 7 | Национальные цели развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
| 8 | Цели государственных программ Белгородской области | Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"  1. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области | |
| 9 | Стратегические приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития города Белгорода до 2030 года | Приоритет 1. Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды.  Задача 2. Создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Признак возрастания/убывания | Базовое значение | | Значения показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Результат национальных целей развития Российской Федерации | Показатели государственных программ Белгородской области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа "Город Белгород" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | регрессирующий | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций, % | Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии |
| 2. | Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | % | Прогрессирующий | 70,7 | 2023 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | Пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом |

3. Мероприятия (результаты) и процессные мероприятия

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Показатель/единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам | | | | | | | | Соисполнитель, участник муниципальной программы |
| Базовое значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальный проект 1 "Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2025 - 2030 | % | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача муниципального проекта 1 "Повышение качества улично-дорожной сети города" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода" | 2025 - 2030 | Протяженность, км | - | 2023 | 0,268 | - | - | - | - | - | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.2 "Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения" | 2025 - 2030 | Протяженность, км | - | 2023 | 0,195 | - | - | - | - | - | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.3 "Выполнены капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2025 - 2030 | Протяженность, км | 4,16 | 2023 | 0,493 | - | - | - | - | - | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.4 "Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети" | 2025 - 2030 | Протяженность, км | - | 2023 | 0,2 | - | - | - | - | - | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |
| Муниципальный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящий в национальный проект "Инфраструктура для жизни" | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2025 - 2030 | % | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача проекта 2 "Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения" | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" | 2025 - 2030 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование транспортной системы города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | 2025 - 2030 | % | 70,7 | 2023 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города и улучшение качества транспортного обслуживания населения" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 1.1 "Осуществление обслуживания платных парковочных мест" | 2025 - 2030 | Количество обслуживаемых платных парковочных мест, штук | 2622 | 2023 | 3100 | 3522 | 3522 | 3522 | 3522 | 3522 | Департамент городского хозяйства (МКУ "Белгородское парковочное пространство") |
| Процессное мероприятие 1.2 "Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области" | 2025 - 2030 | Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) от общего количества граждан, относящихся к льготной категории, % | 53 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.3 "Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни" | 2025 - 2030 | Количество маршрутов, организованных в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни, единиц | 17 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам, человек | 36 179 | 2023 | 96 846 | 96 846 | 96 846 | 96 846 | 96 846 | 96 846 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" | | | | | | | | | | | |
| Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | 2025 - 2030 | % | 70,7 | 2023 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача комплекса мероприятий 2 "Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.1 "Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети" | 2025 - 2030 | Площадь выполненного ямочного ремонта, м2 | 47000 | 2023 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |
| 2025 - 2030 | Протяженность, км | 0,8 | 2023 | 3,61 | - | - | - | - | - | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации  г. Белгорода |
| Процессное мероприятие 2.2  "Обеспечено содержание улично-дорожной сети города" | 2025 - 2030 | Площадь территории, охваченная зимней уборкой механизированной, м2 | 479 149 | 2023 | 462 704 | 462 704 | 462 704 | 462 704 | 462 704 | 462 704 | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |
| 609 |  | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Площадь территории, охваченная уборкой от снега вручную, м2 | 54 646 | 2023 | 54 646 | 54 646 | 54 646 | 54 646 | 54 646 | 54 646 |
| 407 |  | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Площадь территории,  охваченная летней уборкой механизированной, м2 | 167 755 | 2023 | 167 755 | 167 755 | 167 755 | 167 755 | 167 755 | 167 755 |
| 708 |  | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Площадь территории, охваченная летней уборкой вручную, м2 | 41 936 | 2023 | 41 936 | 41 936 | 41 936 | 41 936 | 41 936 | 41 936 |
| 630 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Количество объектов (содержание Кашарского переезда), шт. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Процессное мероприятие 2.3 "Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства" | 2025 - 2030 | Площадь объектов (покраска малых архитектурных форм, скамеек, УРН, остановок, турникетов и перильных ограждений), м2 | 16 307 | 2023 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |
| Протяженность отремонтированных поврежденных турникетов, м п. | 2 690 | 2023 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |  |
| Трудоемкость на текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений, человеко-часы | 20 477 | 2023 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 |
| Процессное мероприятие 2.4  "Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков" | 2025 - 2030 | Количество светофорных объектов (содержание), шт. | 2 945 | 2023 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Департамент городского хозяйства (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |
| Доля технических средств организации дорожного движения (содержание), % | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество дорожных знаков (установка, ремонт и замена поврежденных), шт. | 2 116 | 2023 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 |
| Количество потребляемой электроэнергии для светофоров, кВт.ч | 535 524 | 2023 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 |
| Площадь нанесенной горизонтальной разметки, м2 | 67 785 | 2023 | 138 868 | 138 868 | 138 868 | 138 868 | 138 868 | 138 868 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Задача комплекса мероприятий 3 "Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода" | | | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирование платных парковок городского округа "Город Белгород" | 2025 - 2030 | Количество учреждений, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства (МКУ "Белгородское парковочное пространство") |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/задачи муниципальной программы/подпрограммы/результата/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода", всего, из них: |  |  | 02 0 00 00000 |  | 1864556,9 | 1574009,1 | 1604898,9 | 1562064 | 1624546 | 1689528 | 9919602,9 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 40778,6 | - | - | - | - | - | 40778,6 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | - | - | - | - | - | 398964 |
| 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
| 899 | 0408 | 02 3 01 73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
| 899 | 0408 | 02 3 01 73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 8Д030 | 400 | 3069,4 | - | - | - | - | - | 3069,4 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 8Д090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 20160,7 | - | - | - | - | - | 20160,7 |
| 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,4 | 6174,9 | - | - | - | 15577,1 |
| 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 58427 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 353420 |
| 899 | 0408 | 02 3 01  S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
| 899 | 0408 | 02 3 01  S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
| 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 70053 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 447653 |
| 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 41045,8 | - | - | - | - | - | 41045,8 |
| 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 966316,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7068735,2 |
| 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 66823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 477520 |
| 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
| 899 | 0409 | 02 3 03  9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
| 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
| 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 1 "Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода" | 850 | 0409 | 02 2 01 |  | 511922,3 | - | - | - | - | - | 511922,3 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 40778,6 | - | - | - | - | - | 40778,6 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | - | - | - | - | - | 398964 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 3069,4 | - | - | - | - | - | 3069,4 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
| 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 20160,7 | - | - | - | - | - | 20160,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1  "Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода", в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2  "Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения", в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 400 | 43848 | - | - | - | - | - | 43848 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 40778,6 | - | - | - | - | - | 40778,6 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 3069,4 | - | - | - | - | - | 3069,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3  "Выполнены капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 200 | 428993,5 | - | - | - | - | - | 428993,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | - | - | - | - | - | 398964 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.4  "Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети", в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 200 | 20160,7 | - | - | - | - | - | 20160,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 20160,7 | - | - | - | - | - | 20160,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящий в национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 899 | 0409 | 02 1 И9 |  | 31868,2 | 102447,7 | 102913,7 | - | - | - | 237229,6 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,4 | 6174,9 | - | - | - | 15577,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2.1 "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек", в том числе: | 899 | 0409 | 02 1 И9 |  | 31868,2 | 102447,7 | 102913,7 | - | - | - | 237229,6 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,4 | 6174,9 | - | - | - | 15577,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование транспортной системы города Белгорода" | 899 |  | 02 3 01 |  | 70465,4 | 68265,4 | 68137,2 | 70863 | 73697 | 76646 | 428074 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01  73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
| 899 | 0408 | 02 3 01  73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 01  9Д801 | 200 | 58427 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 353420 |
| 899 | 0408 | 02 3 01  S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
| 899 | 0408 | 02 3 01 S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.1 "Осуществлено обслуживание платных парковочных мест", в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 01 | 200 | 58427 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 353420 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 58427 | 56227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 353420 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.2  "Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области", в том числе: | 899 | 0408 | 02 3 01 | 800 | 9263,7 | 9263,7 | 9165,1 | 9532 | 9913 | 10310 | 57447,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01  73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0408 | 02 3 01  S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.3  "Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни", в том числе: | 899 | 0408 | 02 3 01 | 800 | 2774,7 | 2774,7 | 2745,1 | 2855 | 2969 | 3088 | 17206,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01  73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0408 | 02 3 01  S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города" |  | 0409 | 02 3 02 |  | 1226518 | 1379303 | 1409072 | 1465434 | 1524051 | 1585012 | 8589390 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 70053 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 447653 |
| 850 | 0409 | 02 3 02  9Д003 | 200 | 41045,8 | - | - | - | - | - | 41045,8 |
| 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 966316,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7068735,2 |
| 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 66823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 477520 |
| 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.1 "Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети", в том числе: |  | 0409 | 02 3 02 |  | 111098,8 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 488698,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 70053 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 447653 |
| 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 41045,8 | - | - | - | - | - | 41045,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.2 "Обеспечено содержание улично-дорожной сети города", в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 966316,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7068735,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 966316,2 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7068735,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.3 "Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства", в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 66823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 477520 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 66823 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 477520 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.4 "Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков", в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" | 899 | 0409 | 02 3 03 |  | 23783 | 23993 | 24776 | 25767 | 26798 | 27870 | 152987 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
| 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
| 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 3.1  "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирование платных парковок городского округа "Город Белгород", в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 03 |  | 23783 | 23993 | 24776 | 25767 | 26798 | 27870 | 152987 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
| 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
| 899 | 0409 | 02.3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

5. План реализации муниципальной программы "Развитие

дорожно-транспортной инфраструктуры города

Белгорода" на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), процессного мероприятия, контрольной точки | Показатель, единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935))/результат выполнения контрольной точки/источники финансирования | Плановые значения | | | | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтверждающий выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 407102,6 | 344146,25 | 444442,8 | 668865,25 | 1864556,9 |  |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 44717,3 | 3324,8 | 402036,8 | 452716,5 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 404465 | 299428,95 | 413258,9 | 266828,45 | 1383981,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 1 "Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600 | 48570,5 | 33758,3 | 428 993,5 | 511922,3 |  |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 40778,6 | - | 398964 | 439742,6 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 600 | 7791,9 | 33758,3 | 30029,5 | 72179,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям [(3)](#P3837) [<\*>](#P3834), % | - | - | - | - | 12,7 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача муниципального проекта 1 "Повышено качество улично-дорожной сети города" | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода" | Протяженность [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), км | - | - | 0,268 | - | 0,268 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 18920,1 | - | 18920,1 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - |  | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 18920,1 | - | 18920,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | Протяженность (1) <\*>, км | - | - | 0,268 | - | 0,268 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 18920,1 | - | 18920,1 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 18920,1 | - | 18920,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка  "Объект передан на обслуживание и содержание" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | - | - | - | + | + | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
| Мероприятие (результат) 1.2  "Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения" | Протяженность (1) <\*>, км | - | 0,195 | - | - | 0,195 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 43848 | - | - | 43848 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 40778,6 | - | - | 40778,6 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 3069,4 | - | - | 3069,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | Количество [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), км | - | 0,195 | - | - | 0,195 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 43848 | - | - | 43848 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 40778,6 | - | - | 40778,6 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 3069,4 | - | - | 3069,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Объект передан на обслуживание и содержание" | факт наступления события (1) <\*>, +\- | - | - | + | - | + | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | Распоряжение администрации города Белгорода |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 "Выполнены капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Протяженность [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), км |  |  |  | 0,493 | 0,493 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | - | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | 428993,5 | 428993,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | 398 964 | 398 964 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | 30029,5 | 30029,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ" | факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | - | - | - | + | МКУ "Управление капитального строительства"  Администрации г. Белгорода | Муниципальный контракт | - |
| Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | + | - | - | - | + | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | План-график производства работ | - |
| Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | Протяженность (1) <\*>, км | - | - | - | 0,493 | 0,493 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | 428993,5 | 428993,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | 398964 | 398964 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | 30029,5 | 30029,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие результат 1.4 "Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети" | Протяженность [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), км | - | 0,2 | - | - | 0,2 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |  |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600 | 4722,5 | 14838,2 | - | 20160,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 600 | 4722,5 | 14838,2. | - | 20160,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | Протяженность (1) <\*>, км | - | 0,2 | - | - | 0,2 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 4722,5 | - | - | 4722,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 4722,5 | - | - | 4722,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной  документации" | Факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | + | - | - | - | + | МКУ "Управление капитального строительства"  Администрации г. Белгорода | Муниципальный контракт | - |
| Контрольная точка "Работы приняты по разработке проектно-сметной документации" | Факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | - | + | - | + | МКУ  "Управление капитального  строительства" Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600,0 | - | 14838,2 | - | 15438,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 600,0 | - | 14838,2 | - | 15438,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2  "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящий в национальный проект "Инфраструктура для жизни" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |  |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | % [(3)](#P3837) [<\*>](#P3834) | - | - | - | - | 12,7 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача проекта 2 "Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения" | | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) 2.1  "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), единиц | - | - | 1 | - | 1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС" | Факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Техническое задание | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | - | + | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Муниципальный контракт | - |
| Контрольная точка "Выполнены условия контракта на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС. Объект введен в эксплуатацию" | Факт наступления события (1) <\*>, +\- | - | - | + | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ  "Управление Белгорблагоустройство") | Акт приемки по итогам выполненного контракта | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование транспортной системы города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 15153,9 | 19295,1 | 16500,5 | 19515,9 | 70465,4 |  |  |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 3938,7 | 1546,5 | 3072,8 | 11195,6 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 12516,3 | 15356,4 | 14954 | 16443,1 | 59269,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Показатель "Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос)" | %, [(3)](#P3837) [<\*>](#P3834) | - | - | - | - | 71,6 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | - | - |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 "Оптимизация парковочной инфраструктуры города и улучшение качества транспортного обслуживания населения" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 1.1 "Осуществлено обслуживание платных парковочных мест" | Количество обслуживаемых платных парковочных мест [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), штук | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Белгородское парковочное пространство") |  | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 12310 | 15060 | 14830 | 16227 | 58427 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 12310 | 15060 | 14830 | 16227 | 58427 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.2  "Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области" | Показатель "Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) от общего количества граждан, относящихся к льготной категории" [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), % | 40 | 40 | 15 | 40 | 40 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2843,9 | 2944,8 | 530 | 2945 | 9263,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 2738,7 | 500 | 2738,9 | 8615,2 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 206,3 | 206,1 | 30 | 206,1 | 648,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Заключение соглашения между администрацией городского округа "Город Белгород" и министерством транспорта Белгородской области о предоставлении субсидии на компенсацию потерь перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования" | факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения  организаций высшего и среднего профессионального образования |  |
| Контрольная точка "Заключение соглашения между администрацией городского округа "Город Белгород" и перевозчиками, предоставляющими льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | - |
| Контрольная точка "Предоставление субсидии перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования" | Факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | + | + | + | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Заявка на перечисление субсидий в комитет финансов и бюджетных отношений | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2843,9 | 2944,8 | 530 | 2945 | 9263,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 2738,7 | 500 | 2738,9 | 8615,2 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 206,3 | 206,1 | 30 | 206,1 | 648,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.3  "Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни" | Показатель "Количество маршрутов, организованных в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни" [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), штук | - | 17 | 17 | 17 | 17 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | - | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным  участкам |
| Показатель "Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам" (1) <\*>, человек | - | 32 280 | 32 283 | 32 283 | 96 846 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 1 290,3 | 1 140,5 | 343,9 | 2774,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 1 200 | 1 046,5 | 333,9 | 2580,4 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 90,3 | 94 | 10 | 194,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Заключение соглашения между администрацией городского округа "Город Белгород" и министерством транспорта Белгородской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Белгород" на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | + | - | - | - | - | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Белгород" на возмещение недополученных доходов на  пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | - |
| Контрольная точка "Заключение соглашения между администрацией городского округа "Город Белгород" и перевозчиками, предоставляющими льготный проезд к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни" | факт наступления события (1) <\*>, +\- | - | + | - | - | + |  | Соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | - |
| Контрольная точка "Утверждение льготного проезда в автомобильном транспорте на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834),  +\- | - | + | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Постановление администрации города Белгорода о льготах на проезд автомобильным транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | - |
| Контрольная точка "Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни" | Факт наступления события (1) <\*>, +\- | - | + | + | + | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Заявка на перечисление субсидий в комитет финансов и бюджетных отношений |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 1 290,3 | 1 140,5 | 343,9 | 2774,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 1 200 | 1 046,5 | 333,9 | 2580,4 |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 90,3 | 94 | 10 | 194,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение сохранности улично-дорожной сети" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 385453,7 | 270385,65 | 356409,8 | 214268,85 | 1226518 |  |  | - |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 385453,7 | 270385,65 | 356409,8 | 214268,85 | 1226518 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Показатель "Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос)" | % [(3)](#P3837) [<\*>](#P3834) | - | - | - | - | 71,6 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача комплекса мероприятий 2 "Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 2.1  "Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети" | Площадь выполненного ямочного ремонта [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834),  квадратный метр | 3400 | 16200 | 19300 | 8100 | 47000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | - | - |
| Протяженность (1) <\*>, км | 0,01 | - | 3,6 | - | 3,61 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 11359 | 27231 | 23781 | 7682 | 70053 |  |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 11359 | 27231 | 23781 | 7682 | 70053 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | + |  |  |  | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Муниципальное задание | - |
| Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)" | Площадь выполненного ямочного ремонта (1) <\*>, квадратный метр | 3400 | 16200 | 19300 | 8100 | 47000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 11359 | 27231 | 23781 | 7682 | 70053 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 11359 | 27231 | 23781 | 7682 | 70053 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | + | + | - | - | + | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Муниципальный контракт | - |
| Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | + | - | - | + | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | План-график производства работ |  |
| Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | Протяженность (1) <\*>, км | 0,01 | - | 3,6 | - | 3,61 | МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600 | - | 40445,8 | - | 41045,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 600 | - | 40445,8 | - | 41045,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.2 "Обеспечено содержание улично-дорожной сети города" | Площадь территории, охваченная зимней уборкой механизированной [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), м2 | 308469495 | - | - | 154234748 | 462704243 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ  "Управление Белгорблагоустройство") | - | - |
| Площадь территории, охваченная уборкой от снега вручную (1) <\*>, м2 | 36430939 | - | - | 18215468 | 54646407 |
| Площадь территории, охваченная летней уборкой механизированной (1) <\*>, м2 | 27220666 | 56657188 | 56657188 | 27220666 | 167755708 |
| Площадь территории, охваченная летней уборкой вручную (1) <\*>, м2 | 5014324 | 18211297 | 13696685 | 5014324 | 41936630 |
| Количество объектов (содержание Кашарского переезда), [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 334914,5 | 208842,5 | 253146,4 | 169412,8 | 966316,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 334914,5 | 208842,5 | 253146,4 | 169412,8 | 966316,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Муниципальное задание | - |
| Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)" | Площадь территории, охваченная зимней уборкой механизированной [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), м2 | 308469495 | - | - | 154234748 | 462704243 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Площадь территории, охваченная уборкой от снега вручную (1) <\*>, м2 | 36430939 | - | - | 18215468 | 54646407 |
| Площадь территории, охваченная летней уборкой механизированной (1) <\*>, м2 | 27220666 | 56657188 | 56657188 | 27220666 | 167755708 |
| Площадь территории, охваченная летней уборкой вручную (1) <\*>, м2 | 5014324 | 18211297 | 13696685 | 5014324 | 41936630 |
| Количество объектов (содержания Кашарского переезда) (1) <\*>, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 334914,5 | 208842,5 | 253146,4 | 169412,8 | 966316,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 334914,5 | 208842,5 | 253146.4 | 169412,8 | 966316,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.3 "Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства" | Площадь объектов (покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных ограждений), [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), м2 | 8000 | 8500 | 8500 | 8000 | 33000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |  | - |
| Протяженность отремонтированных поврежденных турникетов (1) <\*>, м п. | 570 | 580 | 580 | 570 | 2300 |
| Трудоемкость на текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений (1) <\*>, человеко-часы | 5000 | 5100 | 5100 | 5000 | 20200 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 19754,2 | 15587,15 | 16776,6 | 14705,05 | 66823 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 19754,2 | 15587,15 | 16776,6 | 14705,05 | 66823 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | факт наступления события [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Муниципальное задание | - |
| Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)" | Площадь объектов (покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных ограждений), (1) <\*>, м2 | 8000 | 8500 | 8500 | 8000 | 33000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Протяженность отремонтированных поврежденных турникетов (1) <\*>, м п. | 570 | 580 | 580 | 570 | 2300 |
| Трудоемкость на текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений (1) <\*>, человеко-часы | 5000 | 5100 | 5100 | 5000 | 20200 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 19754,2 | 15587,15 | 16776,6 | 14705,05 | 66823 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.4 "Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков" | Количество светофорных объектов (содержание), [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), шт. | + | + | + | + | 155 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") |  | - |
| Содержание технических средств организации дорожного движения, % | + | + | + | + | 100% |
| Количество дорожных знаков (установка, ремонт и замена поврежденных), (1) <\*>, шт. | 529 | 529 | 529 | 529 | 2116 |
| Количество потребляемой электроэнергии для светофоров (1) <\*>, кВт.ч | 134014 | 132734 | 135582 | 133194 | 535524 |
| Площадь нанесенной горизонтальной разметки [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), м2 | - | 92568 | 46300 | - | 138868 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 18826 | 18725 | 22260 | 22469 | 82280 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 18826 | 18725 | 22260 | 22469 | 82280 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | факт наступления события (1) <\*>, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Муниципальное задание | - |
| Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)" | Количество светофорных объектов (содержание), [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), шт. | + | + | + | + | 155 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство") | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
| Доля технических средств организации дорожного движения (содержание), % | + | + | + | + | 100% |
| Количество дорожных знаков (установка, ремонт и замена поврежденных), (1) <\*>, шт. | 529 | 529 | 529 | 529 | 2116 |
| Количество потребляемой электроэнергии для светофоров (1) <\*>, кВт.ч | 134014 | 132734 | 135582 | 133194 | 535524 |
| Площадь нанесенной горизонтальной разметки (1) <\*>, м2 | - | 92568 | 46300 | - | 138868 |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 18826 | 18725 | 22260 | 22469 | 82280 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 18826 | 18725 | 22260 | 22469 | 82280 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода" | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Белгородское парковочное пространство") | - | - |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Задача комплекса мероприятий 3 "Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода" | | | | | | | | | |
| Процессное мероприятие 3.1 "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирование платных парковок городского округа "Город Белгород" | Количество учреждений [(1)](#P3835) [<\*>](#P3834), единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ "Белгородское парковочное пространство") | - | - |
| Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа "Город Белгород" | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Периодичность определения значения показателя в соответствии со следующими обозначениями:

(1) - за отчетный квартал;

(2) - квартальная периодичность с нарастающим итогом;

(3) - по итогам года

Руководитель департамента

городского хозяйства

К.А.РАДЧЕНКО

Приложение

к муниципальной программе "Развитие

дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода"

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Периодичность предоставления отчета | Методика расчета показателя | Источник информации |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Ежегодно | Дннт = Рннт / Ро x 100%, где:  Дннт - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов);  Рннт - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям ([ГОСТ Р 50597-93](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135855) "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения") (километров);  Ро - общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования (километров);  (федеральное статистическое наблюдение по форме N 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований") | Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области |
| 2 | Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | % | Ежегодно | Результаты социологического опроса | Муниципальное автономное учреждение "Институт муниципального развития и социальных технологий" |

Руководитель департамента

городского хозяйства

К.А.РАДЧЕНКО