О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 27 марта 2025 года № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»

В целях корректировки объёмов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»                                  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации города Белгорода от              27 марта 2025 года № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» изменения следующего содержания:

1.1. В муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (далее – муниципальная программа):

1.1.1. В подразделе 1 раздела II муниципальной программы слова «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменить словами «Инфраструктура для жизни», цифры «9 919 602,9» заменить цифрами           «10 343 603,9», цифры «540 300,9» заменить цифрами «961 377,3», цифры        «9 188 274» заменить цифрами «9 191 198,6».

1.1.2. Подразделы 3, 4, 5 раздела II муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.) предусмотреть за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» финансирование мероприятий муниципальной программы с учетом внесенных настоящим постановлением изменений.

3. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно – коммунальному хозяйству (Голиков В.Г.).

| Глава администрации города Белгорода | В.В. Демидов |
| --- | --- |

- Приложение

к постановлению администрации

города Белгорода

от «___»________________20___г. №__

II. Паспорт

муниципальной программы городского округа «Город Белгород»

3. Мероприятия (результаты) и процессные мероприятия муниципальной программы

| Наименование показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия | Срок реализации (год начала - год окончания) | Показа-тель/еди-ница измере-ния (по ОКЕИ) | Значения показателя, мероприятия (результата), процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базо-вое значе-ние | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальный проект 1 «Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2025-2030 | % | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача муниципального проекта 1 «Повышение качества улично-дорожной сети города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | - | 2023 | 0,268 | - | - | - | - | - | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | - | 2023 | 0,195 | - | - | - | - | - | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | 4,16 | 2023 | 0,493 | 0,26 | - | - | - | - | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети» | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | - | 2023 | 0,2 | 0,26 | - | - | - | - | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |
| Муниципальный проект 2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2025-2030 | % | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача проекта 2 «Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» | 2025-2030 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием (соцопрос) | 2025-2030 | % | 70,7 | 2023 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города и улучшение качества транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Осуществление обслуживания платных парковочных мест» | 2025-2030 | Количес-тво обслужи-ваемых платных парко-вочных мест, штук | 2622 | 2023 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») |
| Процессное мероприятие 1.2. «Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области» | 2025-2030 | Доля пере-везенных граждан льготной категории (студен-ты, аспиран-ты очной формы обучения, студенты с ограни-ченными возмож-ностями здоровья и инвалид-ностью очно-заочной формы обучения организа-ций высшего и среднего профес-сиональ-ного образова-ния) от общего коли-чества граждан, относя-щихся к льготной категории, % | 53 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Процессное мероприятие 1.3. «Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | 2025-2030 | Количес-тво маршру-тов, органи-зованных в целях предоста-вления льготного проезда к дачным и садово-огород-ным участкам в выходные и празд-ничные дни, единиц | 17 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
|  |  | Количес-тво пере-везенных пассажи-ров на приго-родных автобус-ных маршру-тах к дачным и садово-огород-ным участкам, человек | 36 179 | 2023 | 102 100 | 102 100 | 102 100 | 102 100 | 102 100 | 102 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2030 | % | 13,3 | 2023 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |
| Задача комплекса мероприятий 2 «Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети» | 2025-2030 | Площадь выполнен-ного ямочного ремонта, м2 | 47000 | 2023 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  | 2025-2030 | Протяжен-ность, км | 0,8 | 2023 | 3,61 | - | - | - | - | - | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечено содержание улично-дорожной сети города» | 2025-2030 | Площадь террито-рии, охваченная зимней уборкой механизи-рованной, м² | 479 149 609 | 2023 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | 462 704 243 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  |  | Площадь террито-рии, охваченная уборкой от снега вручную, м² | 54 646 407 | 2023 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 | 54 646 407 |  |
|  |  | Площадь террито-рии, охваченная летней уборкой механизи-рованной, м² | 167 755 708 | 2023 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 | 167 755 708 |  |
|  |  | Площадь террито-рии, охваченная летней уборкой вручную, м² | 41 936 630 | 2023 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 | 41 936 630 |  |
|  |  | Количество объектов (содержа-ние Кашар-ского переезда), шт. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства» | 2025-2030 | Площадь объектов (покраска малых архитек-турных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных огражде-ний), м² | 16 307 | 2023 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  |  | Протяжен-ность отремонти-рованных поврежден-ных турнике-тов, м.п. | 2 690 | 2023 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |  |
|  |  | Трудоем-кость на текущий ремонт остановоч-ных павиль-онов, подпорных стенок, ступеней, перильных огражде-ний, человеко-часы | 20 477 | 2023 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 |  |
| Процессное мероприятие 2.4. «Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков» | 2025-2030 | Количест-во светофор-ных объектов (содержа-ние), шт. | 2 945 | 2023 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |
|  |  | Доля техничес-ких средств организа-ции дорожного движения (содержа-ние), % | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Количест-во дорожных знаков (установка ремонт и замена повреж-денных), шт. | 2 116 | 2023 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 |  |
|  |  | Количе-ство потребля-емой электро-энергии для светофо-ров, кВт.ч. | 535 524 | 2023 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 | 535 524 |  |
|  |  | Площадь нанесен-ной горизон-тальной разметки, м² | 67 785 | 2023 | 138 868 | 138 868 | 138 868 | 138 868 | 138 868 | 138 868 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса мероприятий 3 «Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирование платных парковок городского округа «Город Белгород» | 2025-2030 | Количест-во учрежде-ний, единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство») |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы/задачи муниципальной программы/ подпрограммы/ результата/процессного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | Рз, ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода», всего, из них: |  |  | 02 0 00 00000 |  | 1884450,3 | 1978116,7 | 1604898,9 | 1562064 | 1624546 | 1689528 | 10343603,9 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 61855 | - | - | - | - | - | 61855 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | 400000 | - | - | - | - | 798964 |
|  | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 4655,8 | - | - | - | - | - | 4655,8 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 14678,6 | 30107,6 | - | - | - | - | 44786,2 |
|  | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,4 | 6174,9 | - | - | - | 15577,1 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 58427 | 30227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 327420 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 68398 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 445998 |
|  | 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 52144,1 | - | - | - | - | - | 52144,1 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 958525,7 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7060944,7 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 67882,9 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478579,9 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 1 «Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода» | 850 | 0409 | 02 2 01 |  | 529103 | 430107,6 | - | - | - | - | 559210,6 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 61855 | - | - | - | - | - | 61855 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | 400000 | - | - | - | - | 398964 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 4655,8 | - | - | - | - | - | 4655,8 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
|  | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 14678,6 | 30107,6 | - | - | - | - | 44786,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д001 | 400 | 18920,1 | - | - | - | - | - | 18920,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 400 | 66510,8 | - | - | - | - | - | 66510,8 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д030 | 400 | 61855 | - | - | - | - | - | 61855 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 SД030 | 400 | 4655,8 | - | - | - | - | - | 4655,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 200 | 428993,5 | 400000 | - | - | - | - | 828993,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д090 | 200 | 398964 | 400000 | - | - | - | - | 798964 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 SД090 | 200 | 30029,5 | - | - | - | - | - | 30029,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети», в том числе: | 850 | 0409 | 02 2 01 | 200 | 14678,6 | 30107,6 | - | - | - | - | 44786,2 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 850 | 0409 | 02 2 01 9Д002 | 200 | 14678,6 | 30107,6 | - | - | - | - | 44786,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» | 899 | 0409 | 02 1 И9 |  | 31868,2 | 102447,7 | 102913,7 | - | - | - | 237229,6 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,4 | 6174,9 | - | - | - | 15577,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек», в том числе: | 899 | 0409 | 02 1 И9 |  | 31868,2 | 102447,7 | 102913,7 | - | - | - | 237229,6 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 27859,1 | 83843,1 | 79325,8 | - | - | - | 191028 |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 1778,3 | 11433,2 | 17413 | - | - | - | 30624,5 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 1 И9 54180 | 600 | 2230,8 | 7171,4 | 6174,9 | - | - | - | 15577,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» | 899 |  | 02 3 01 |  | 70465,4 | 68265,4 | 68137,2 | 70863 | 73697 | 76646 | 428074 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01 73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 58427 | 30227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 327420 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
|  | 899 | 0408 | 02 3 01 S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.1 «Осуществлено обслуживание платных парковочных мест», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 01 | 200 | 58427 | 30227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 327420 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 01 9Д801 | 200 | 58427 | 30227 | 56227 | 58476 | 60815 | 63248 | 327420 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.2. «Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области», в том числе: | 899 | 0408 | 02 3 01 | 800 | 9263,7 | 9263,7 | 9165,1 | 9532 | 9913 | 10310 | 57447,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01 73830 | 800 | 8615,2 | 8615,2 | 8615,2 | 8960 | 9318 | 9691 | 53814,6 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0408 | 02 3 01 S3830 | 800 | 648,5 | 648,5 | 549,9 | 572 | 595 | 619 | 3632,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 1.3. «Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни», в том числе: | 899 | 0408 | 02 3 01 | 800 | 2774,7 | 2774,7 | 2745,1 | 2855 | 2969 | 3088 | 17206,5 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 899 | 0408 | 02 3 01 73860 | 800 | 2580,4 | 2580,4 | 2580,4 | 2684 | 2791 | 2903 | 16119,2 |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0408 | 02 3 01 S3860 | 800 | 194,3 | 194,3 | 164,7 | 171 | 178 | 185 | 1087,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города» |  | 0409 | 02 3 02 |  | 1229230,7 | 1379303 | 1409072 | 1465434 | 1524051 | 1585012 | 8592102,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 68398 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 445998 |
|  | 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 52144,1 | - | - | - | - | - | 52144,1 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 958525,7 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7060944,7 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 67882,9 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478579,9 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети», в том числе: |  | 0409 | 02 3 02 |  | 120542,1 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 498142,1 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 600 | 68398 | 71321 | 72126 | 75011 | 78011 | 81131 | 445998 |
|  | 850 | 0409 | 02 3 02 9Д003 | 200 | 52144,1 | - | - | - | - | - | 52144,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечено содержание улично-дорожной сети города», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 958525,7 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7060944,7 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д004 | 600 | 958525,7 | 1143357 | 1167810 | 1214522 | 1263103 | 1313627 | 7060944,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 67882,9 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478579,9 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д802 | 600 | 67882,9 | 76382 | 78728 | 81877 | 85152 | 88558 | 478579,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 2.4. «Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 02 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 02 9Д803 | 600 | 82280 | 88243 | 90408 | 94024 | 97785 | 101696 | 554436 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» | 899 | 0409 | 02 3 03 |  | 23783 | 23993 | 24776 | 25767 | 26798 | 27870 | 152987 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирование платных парковок городского округа «Город Белгород», в том числе: | 899 | 0409 | 02 3 03 |  | 23783 | 23993 | 24776 | 25767 | 26798 | 27870 | 152987 |
| безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет городского округа «Город Белгород» | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 100 | 18933 | 19122 | 19887 | 20682 | 21509 | 22369 | 122502 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 200 | 1904 | 1925 | 1943 | 2021 | 2102 | 2186 | 12081 |
|  | 899 | 0409 | 02 3 03 9Д590 | 800 | 2946 | 2946 | 2946 | 3064 | 3187 | 3315 | 18404 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

5. План реализации

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» на 2025 год

| Наименование показателя, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), процессного мероприятия, контрольной точки | Показатель, единица измерения (по ОКЕИ)/ результат выполнения контрольной точки/ источники финансирования | Плановые значения |  |  |  | На конец текущего финансового года | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Вид документа, подтвер-ждающий выполнение контрольной точки | Показатель Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 421506,7 | 493787,7 | 542184,8 | 426971,1 | 1884450,3 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 150517,3 | 136001,2 | 184636,8 | 473792,9 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 418869,1 | 343270,4 | 378324,5 | 242334,3 | 1382798,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | объем налоговых расходов, предусмотренный в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Повышение пропускной способности дорожной сети города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 3500 | 163227,6 | 166881,9 | 195493,5 | 529103 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 146578,6 | 132676,4 | 181564 | 460819 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 3500 | 16649 | 34205,5 | 13929,5 | 68284 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям (3)*, % | - | - | - | - | 12,7 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача муниципального проекта 1 «Повышено качество улично-дорожной сети города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Построены (реконструирова-ны) автомобильные дороги местного значения, относящиеся к улично-дорожной сети городского округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода» | Протяженность (1)*, км | - | - | 0,268 | - | 0,268 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 5000 | 13920,1 | - | 18920,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 5000 | 13920,1 | - | 18920,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Протяженность (1)*, км | - | - | 0,268 | - | 0,268 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполнен-ных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 5000 | 13920,1 | - | 18920,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 5000 | 13920,1 | - | 18920,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Объект передан на обслуживание и содержание» | факт наступления события (1)*, +\- | - | - | - | + | + | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | Распоряжение администра-ции города Белгорода |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Построены (реконструированы) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них» | Протяженность (1)*, км | - | 0,195 | - | - | 0,195 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 43848 | 22662,8 | - | 66510,8 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 40778,6 | 21076,4 | - | 61855 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 3069,4 | 1586,4 | - | 4655,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Количество (1)*, км | - | 0,195 | - | - | 0,195 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполнен-ных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 43848 | 22662,8 | - | 66510,8 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 40778,6 | 21076,4 | - | 61855 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 3069,4 | 1586,4 | - | 4655,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Объект передан на обслуживание и содержание» | факт наступления события (1)*, +\- | - | - | + | + | + | Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода | Распоряжение администра-ции города Белгорода |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» | Протяженность (1)*, км |  |  |  | 0,493 | 0,493 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | - | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 3500 | 110000 | 120000 | 195493,5 | 428993,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 105800 | 111600 | 181564 | 398 964 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 3500 | 4200 | 8400 | 13929,5 | 30029,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Муници- пальный контракт | - |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | План-график производства работ | - |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Протяженность (1)*, км | - | - | - | 0,493 | 0,493 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 3500 | 110000 | 120000 | 195493,5 | 428993,5 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 105800 | 111600 | 181564 | 398964 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 3500 | 4200 | 8400 | 13929,5 | 30029,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие результат 1.4 «Выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети» | Протяженность (1)*, км | - | 0,2 | - | - | 0,2 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 4379,6 | 10299 | - | 14678,6 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 4379,6 | 10299 | - | 14678,6 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Протяженность (1)*, км | - | 0,2 | - | - | 0,2 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 3779,6 | - | - | 3779,6 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 3779,6 | - | - | 3779,6 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на разработку проектно – сметной документации» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Муници- пальный контракт | - |
| Контрольная точка «Работы приняты по разработке проектно – сметной документации» | Факт наступления события, +/- | - | + | + | - | + | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполнен-ных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 600 | 10299 | - | 10899 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 600 | 10299 | - | 10899 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % (3)* | - | - | - | - | 12,7 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача проекта 2 «Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматрива-ющих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем (1)*, единиц | - | - | 1 | - | 1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Техническое задание | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС» | факт наступления события (1)*, +\- | + | + | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муниципаль-ный контракт | - |
| Контрольная точка «Выполнены условия контракта на поставку, установку и пусконаладочные работы ПАК ИТС. Объект введен в эксплуатацию» | факт наступления события (1)*, +\- | - | - | + | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Акт приемки по итогам выполнен-ного контракта | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | - | 31868,2 | - | 31868,2 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 27859,1 | - | 27859,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | 1778,3 | - | 1778,3 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | - | 2230,8 | - | 2230,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенство-вание транспортной системы города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 15153,9 | 19295,1 | 16500,5 | 19515,9 | 70465,4 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 3938,7 | 1546,5 | 3072,8 | 11195,6 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 12516,3 | 15356,4 | 14954 | 16443,1 | 59269,8 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Показатель «Удовлетворен-ность населения транспортным обслуживанием (соцопрос)» | %, (3)* | - | - | - | - | 71,6 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | - | - |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города и улучшение качества транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.1. «Осуществлено обслуживание платных парковочных мест» | Количество обслуживаемых платных парковочных мест (1)*, штук | 3100 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ «Белгородское парковочное пространство») |  | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 12310 | 15060 | 14830 | 16227 | 58427 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 12310 | 15060 | 14830 | 16227 | 58427 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.2. «Произведена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области» | Показатель «Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) от общего количества граждан, относящихся к льготной категории» (3)*, % | - | - | - | - | 40 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  | Количество организаций высшего и среднего профессионального образования области, студенты которых воспользовались льготным проездом |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2843,9 | 2944,8 | 530 | 2945 | 9263,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 2738,7 | 500 | 2738,9 | 8615,2 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 206,3 | 206,1 | 30 | 206,1 | 648,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между департаментом городского хозяйства администрации города Белгорода и министерством транспорта Белгородской области о предо-ставлении субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставле-нии субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставля-ющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограничен-ными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профес-сионального образования |  |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между департаментом городского хозяйства администрации города Белгорода и перевозчиками, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставле-нии субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчи-кам | - |
| Контрольная точка «Предоставление субсидии перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования» | факт наступления события (1)*, +\- | + | + | + | + | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Заявка на перечисле-ние субсидий в комитет финансов и бюджетных отношений | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 2843,9 | 2944,8 | 530 | 2945 | 9263,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | 2637,6 | 2738,7 | 500 | 2738,9 | 8615,2 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 206,3 | 206,1 | 30 | 206,1 | 648,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 1.3. «Возмещены недополученные доходы на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | Показатель «Количество маршрутов, организованных в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» (1)*, штук | - | 17 | 17 | 17 | 17 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | - | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни |
|  | Показатель «Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» (1)*, человек | - | 34 033 | 34 034 | 34 033 | 102 100 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 1 290,3 | 1 140,5 | 343,9 | 2774,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 1 200 | 1 046,5 | 333,9 | 2580,4 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 90,3 | 94 | 10 | 194,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между департаментом городского хозяйст-ва администрации города Белгорода и министерством транспорта Белгородской области о предо-ставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Белгород» на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | - | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Белгород» на возмещение недополучен-ных доходов на пригородных автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | - |
| Контрольная точка «Заключение соглашения между департаментом городского хозяйст-ва администрации города Белгорода и перевозчиками, предоставляющими льготный проезд к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | - | + | - | - | + |  | Соглашение о предоставле-нии субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчи-кам | - |
| Контрольная точка «Утверждение льготного проезда в автомобильном транспорте на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | - | + | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Постановле-ние администра-ции города Белгорода о льготах на проезд автомобиль-ным транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | - |
| Контрольная точка «Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни» | факт наступления события (1)*, +\- | - | + | + | + | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода | Заявка на перечисление субсидий в комитет финансов и бюджетных отношений |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | - | 1 290,3 | 1 140,5 | 343,9 | 2774,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | 1 200 | 1 046,5 | 333,9 | 2580,4 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | - | 90,3 | 94 | 10 | 194,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение сохранности улично-дорожной сети» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 396957,8 | 305370 | 321028,2 | 205874,7 | 1229230,7 |  |  | - |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 396957,8 | 305370 | 321028,2 | 205874,7 | 1229230,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % (3)* | - | - | - | - | 12,7 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода |  |  |
| Задача комплекса мероприятий 2 «Проведение мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.1. «Обеспечены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети» | Площадь выполненного ямочного ремонта (1)*, квадратный метр | 3400 | 16200 | 19300 | 8100 | 47000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | - | - |
|  | Протяженность (1)*, км | 0,01 | - | 3,6 | - | 3,61 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 16959 | 52144 | 43757,1 | 7682 | 120542,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 16959 | 52144 | 43757,1 | 7682 | 120542,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Площадь выполненного ямочного ремонта (1)*, квадратный метр | 3400 | 16200 | 19300 | 8100 | 47000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муници-пального задания | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 16359 | 27731 | 16626 | 7682 | 68398 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 16359 | 27731 | 16626 | 7682 | 68398 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ» | факт наступления события (1)*, +\- | + | + | - | - | + | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Муници-пальный контракт | - |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | факт наступления события (1)*, +\- | + | + | - | - | + | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | План-график производства работ |  |
| Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | Протяженность (1)*,, км | 0,01 | - | 3,6 | - | 3,61 | МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода | Акт приемки выполненных работ |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 600 | 24413 | 27131,1 | - | 52144,1 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 600 | 24413 | 27131,1 | - | 52144,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.2. «Обеспечено содержание улично-дорожной сети города» | Площадь территории, охваченная зимней уборкой механизированной (1)*, м² | 308469495 | - | - | 154234748 | 462704243 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | - | - |
|  | Площадь территории, охваченная уборкой от снега вручную (1)*, м² | 36430939 | - | - | 18215468 | 54646407 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой механизированной (1)*, м² | 27220666 | 56657188 | 56657188 | 27220666 | 167755708 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой вручную (1)*, м² | 5014324 | 18211297 | 13696685 | 5014324 | 41936630 |  |  |  |
|  | Количество объектов (содержание Кашарского переезда), (1)*, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 339906,5 | 218181,9 | 238293,5 | 162143,8 | 958525,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 339906,5 | 218181,9 | 238293,5 | 162143,8 | 958525,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Площадь территории, охваченная зимней уборкой механизированной (1)*, м² | 308469495 | - | - | 154234748 | 462704243 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муници-пального задания | - |
|  | Площадь территории, охваченная уборкой от снега вручную (1)*, м² | 36430939 | - | - | 18215468 | 54646407 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой механизированной (1)*, м² | 27220666 | 56657188 | 56657188 | 27220666 | 167755708 |  |  |  |
|  | Площадь территории, охваченная летней уборкой вручную (1)*, м² | 5014324 | 18211297 | 13696685 | 5014324 | 41936630 |  |  |  |
|  | Количество объектов (содержания Кашарского переезда) (1)*, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 339906,5 | 218181,9 | 238293,5 | 162143,8 | 958525,7 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 339906,5 | 218181,9 | 238293,5 | 162143,8 | 958525,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.3. «Обеспечено функционирование объектов внешнего благоустройства» | Площадь объектов (покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных ограждений), (1)*, м² | 8000 | 8500 | 8500 | 8000 | 33000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |  | - |
|  | Протяженность отремонтированных поврежденных турникетов (1)*, м.п. | 570 | 580 | 580 | 570 | 2300 |  |  |  |
|  | Трудоемкость на текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений (1)*, человеко-часы | 5000 | 5100 | 5100 | 5000 | 20200 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 20266,3 | 16289,1 | 16717,6 | 14609,9 | 67882,9 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 20266,3 | 16289,1 | 16717,6 | 14609,9 | 67882,9 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Площадь объектов (покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов и перильных ограждений), (1)*, м² | 8000 | 8500 | 8500 | 8000 | 33000 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муниципального задания | - |
|  | Протяженность отремонтированных поврежденных турникетов (1)*, м.п. | 570 | 580 | 580 | 570 | 2300 |  |  |  |
|  | Трудоемкость на текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, перильных ограждений (1)*, человеко-часы | 5000 | 5100 | 5100 | 5000 | 20200 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 20266,3 | 16289,1 | 16717,6 | 14609,9 | 67882,9 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 20266,3 | 16289,1 | 16717,6 | 14609,9 | 67882,9 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Процессное мероприятие 2.4. «Обеспечено содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков» | Количество светофорных объектов (содержание), (1)*, шт. | + | + | + | + | 155 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») |  | - |
|  | Содержание технических средств организации дорожного движения, % | + | + | + | + | 100% |  |  |  |
|  | Количество дорожных знаков (установка ремонт и замена поврежденных), (1)*, шт. | 529 | 529 | 529 | 529 | 2116 |  |  |  |
|  | Количество потребляемой электроэнергии для светофоров (1)*, кВт.ч. | 134014 | 132734 | 135582 | 133194 | 535524 |  |  |  |
|  | Площадь нанесенной горизонтальной разметки (1)*, м2 | - | 92568 | 46300 | - | 138868 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 19826 | 18755 | 22260 | 21439 | 82280 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 19826 | 18755 | 22260 | 21439 | 82280 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | факт наступления события (1)*, +\- | + | - | - | - | + | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Муници-пальное задание | - |
| Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | Количество светофорных объектов (содержание), (1)*, шт. | + | + | + | + | 155 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство») | Отчет о выполнении муници-пального задания | - |
|  | Доля технических средств организации дорожного движения (содержание),% | + | + | + | + | 100% |  |  |  |
|  | Количество дорожных знаков (установка ремонт и замена поврежденных), (1)*, шт. | 529 | 529 | 529 | 529 | 2116 |  |  |  |
|  | Количество потребляемой электроэнергии для светофоров (1)*, кВт.ч. | 134014 | 132734 | 135582 | 133194 | 535524 |  |  |  |
|  | Площадь нанесенной горизонтальной разметки (1)*, м2 | - | 92568 | 46300 | - | 138868 |  |  |  |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 19826 | 18755 | 22260 | 21439 | 82280 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 19826 | 18755 | 22260 | 21439 | 82280 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Белгорода» | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | - | - |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Задача комплекса мероприятий 3 «Функционирование муниципальных учреждений города Белгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессное мероприятие 3.1. «Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений, организующих функционирова-ние платных парковок городского округа «Город Белгород» | Количество учреждений (1)*, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МКУ «Белгородское парковочное пространство») | - | - |
|  | Финансирование, всего, тыс. руб., в том числе: | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из федерального бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (справочно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | бюджет городского округа «Город Белгород» | 5895 | 5895 | 5906 | 6087 | 23783 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |

* Периодичность определения значения показателя в соответствии со следующими обозначениями:

(1)– за отчетный квартал;

(2) – квартальная периодичность с нарастающим итогом;

(3) – по итогам года

Руководитель департамента

городского хозяйства 	                           К.А. Радченко